УТВЕРЖДАЮ:

председатель комитета по

энергоресурсам и

газификации города Барнаула

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Крюков А. В.

«\_\_»января 2025г.

**План мероприятий («дорожная карта») по предупреждению проблемных вопросов, возникающих при исполнении муниципальных контрактов, заключенных**

**комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проблемный вопрос | Мероприятия по минимизации и устранению рисков  | Распределение ответственности и полномочий | План исполнения мероприятий | Планируемый результат |
| 1. | Ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта  | При выполнении работ по реконструкции, строительству объектов капитального строительства, линейных объектов:систематическое осуществление выездных проверок на объект капитального строительства для выверки объемов выполненной подрядчиком работы, с последующим составлением акта контрольного обмера фактически выполненной работы, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.При выполнении работ по разработке проектно-сметной документации:систематический запрос у подрядчика информации о ходе производства работ по проектированию | Специалист отдела энергоресурсов, назначенный приказом комитета ответственным за ходом исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных (далее – куратор) на объекте | постоянно | Сокращение вероятности наступления риска, ненадлежащего выполнения работ по муниципальному контракту, неисполнения муниципального контракта в установленный его условиями срок  |
| 2. | Нарушение срока исполнения муниципального контракта либо его этапа  | 1. На основании проведенного анализа имеющихся актов контрольного обмера, представленных подрядчиком либо организацией выполняющей функции технического заказчика документов (либо отсутствию документов), позволяющих сделать вывод о том, что муниципальный контракт либо его этап не будет выполнен в установленный муниципальным контрактом срок подготовить письмо в адрес подрядчика с требованием активизировать работу на объекте (по объекту);При наступлении срока исполнения обязательств по муниципальному контракту подготовить служебную записку на имя председателя комитета о необходимости применения штрафных санкции в отношении подрядчика | куратор | постоянно | Сокращение вероятности наступления риска нарушения срока исполнения муниципального контракта либо его этапа |
| 3. | Неисполнение условий контракта | На основании проведенного анализа имеющихся актов контрольного обмера, представленных подрядчиком либо организацией выполняющей функции технического заказчика документов (либо отсутствию документов), позволяющих сделать вывод о том, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным подготовить служебную записку на имя председателя комитета с предложением о возможности отказа от исполнения муниципального контракта и требовании возмещения убытков | куратор | постоянно | Сокращение вероятности наступления риска негативных социальных последствий и убытков |