Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

30.03.2022                                                                                  	   №03/200/02/ПРОТ-____

15-00

| заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |

Председатель комиссии:

| Пашковский Сергей Николаевич | - | заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Шевкунова Алевтина Юрьевна | - | главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Присутствовали: человек (список прилагается). |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
пр-кт Дзержинского, д.23;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
пр-кт Ленина, д.79;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Научный Городок, д.12;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Шукшина, д.10;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Брестская, д.3;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.1 мая, д.8;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Льва Толстого, д.18;

- Рассмотрение вопроса об актуализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы;

- Рассмотрение вопроса об утверждении и актуализации краткосрочных планов реализации в 2020-2022 и 2023-2025 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

1. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока переустройства невентилируемой крыши дома №23 по пр-кту Дзержинского (1963 года ввода 
в эксплуатацию) на вентилируемую с устройством выходов на кровлю на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2022-2023 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2024 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

2. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №79 по пр-кту Ленина (1956 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2022-2023 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2024 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

3. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши и фасада дома №12 
по ул.Научный Городок (1966 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период 
в связи с недостаточностью средств собственников помещений, накопленных в фонде капитального ремонта за весь период реализации краевой программы, на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как ремонта крыши и фасада, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

4. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши и замены лифтового оборудования дома №10 по ул.Шукшина (1996 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период в связи с недостаточностью средств собственников помещений, накопленных в фонде капитального ремонта за весь период реализации краевой программы, на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как ремонта крыши и замены лифтов, 
так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией 
при повторном обращении предоставить в комиссию заключение специализированной организации о техническом состоянии конструкций крыши и кровли.

5. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №3 по ул.Брестской (1956 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2022-2023 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2024 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

6. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса об исключении дома №8 по ул.1 Мая из краевой программы в связи с отсутствием сведений о совокупной стоимости всех услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в данном многоквартирном доме, которая в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную Правительством Алтайского края.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула дополнительно организовать совещание по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества дома №8 по ул.1 Мая с участием НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», администрации района, управляющей организации.

7. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса об исключении дома №18 по ул.Льва Толстого из краевой программы в связи с отсутствием сведений о совокупной стоимости всех услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в данном многоквартирном доме, которая в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную Правительством Алтайского края.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула дополнительно организовать совещание по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества дома №18 по ул.Льва Толстого с участием НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», администрации района, управляющей организации.

8. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Утвердить сведения о многоквартирных домах для внесения изменений 
в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы в целях проведения актуализации в 2022 году.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула направить данные сведения в Минстрой Алтайского края и НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» до 01.04.2022.

9. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Утвердить сведения о многоквартирных домах для внесения изменений 
в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах краевой программы, а также проект краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула направить проекты краткосрочных планов в Минстрой Алтайского края и НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
до 01.04.2022.

Председатель комиссии                                                                               С.Н. Пашковский

Секретарь комиссии							             А.Ю. Шевкунова

Члены комиссии:

_______________________ Е.А. Авраменко

_______________________ Ю.Я. Арнст

______________________ П.В. Воронков

_______________________ Т.В. Леонова

_______________________ Д.П. Летягин

_______________________ С.Г. Мещеряков

_______________________ Л.В. Ночевной

_______________________ Д.А. Ращепкин

_______________________ В.В. Ростов

_______________________ А.И. Селищева

Члены комиссии:

| 3 | Авраменко Евгений Александрович | - заместитель главы администрации Ленинского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- | --- |
| 4 | Арнст Юлия Яковлевна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 5 | - Леонова Татьяна Васильевна | - - начальник Барнаульского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |
| 6 | Летягин Денис Павлович | - первый заместитель главы администрации Индустриального района |
| 7 | Ночевной Лев Владимирович | - первый заместитель главы администрации Железнодорожного района |
| 8 | Воронков Петр Васильевич | - первый заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула |
| 9 | - Мещеряков Сергей Геннадьевич | - - первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 10 | - Ращепкин Денис Анатольевич | - - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 11 | - Ростов Виталий Валерьевич | - - заместитель председателя – главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 12 | Селищева Анастасия Ивановна | - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, начальник планово-экономического отдела |

|  | Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - Бадагова Светлана Васильевна | - - собственник ул.Шукшина, д.10 |  |
|  | - Бастрыкин Валерий Васильевич | - - директор ООО «Южком-Сервис» |  |
| - 14 | - Иутин Михаил Анатольевич | - - начальник ПТО НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |  |
| - 15 | - Калачикова Татьяна Александровна | - - начальник отдела планирования и реализации краевой программы НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |  |
| - 16 | - Кротикова Татьяна Геннадьевна | - - директор ООО «УК «Азимут-Компани» |  |
| - 17 | - Липских Ирина Олеговна | - - представитель ООО «УК «Изумруд» |  |
| - 18 | - Мартыненко Галина Зейвалейвна | - - собственник ул.Научный Городок, д.12 |  |
| - 19 | - Никифоров Дмитрий Юрьевич | - - и.о. руководителя МУП «УК «Смарт» |  |
| - 20 | - Провоторова Ольга Карловна | - - собственник ул.Научный Городок, д.12 |  |
| - 21 | - Снопкова Ольга Владимировна | - - собственник пр-кт Ленина, д.79 |  |
| - Отсутствующие: |  |  |  |
| - 1 | - Егиазарян Марина Дмитриевна | - - консультант жилищного отдела Минстроя Алтайского края |  |
| - 2 | Наволокина Лилия Анатольевна | - заместитель генерального директора НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по координации капитального ремонта и закупок |  |
| - 3 | - Шевелев Виталий Владимирович | - - начальник сектора контроля за формированием фондов капитального ремонта отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края |  |