ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 1 квартал 2025 год

В рамках реализации адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2025 год Управлению предусмотрены средства в сумме 732,53 млн руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе:

* федеральный бюджет – 277,25 млн руб.;
* краевой бюджет – 86,30 млн руб.;
* городской бюджет – 368,98 млн руб.

За 1 квартал 2025 года Управлением проведено 2 процедуры муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам которых заключено 2 муниципальных контракта на сумму 73,72 млн руб. (экономия в результате проведение аукционов составила 4,52 млн руб. или 5,78%), в том числе:

1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и благоустройству территории объекта: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 19» (завершение работ) на сумму 66,94 млн руб.
2. Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство музыкальной школы в квартале 2001» в г. Барнауле на сумму 6,78 млн руб.

По итогам 1 квартала 2025 года Управлением профинансировано за счет средств городского бюджета 36,97 млн руб. или 10,02% от плана по городскому бюджету.

Согласно постановление администрации города Барнаула от 28.02.2025 №272 «О передаче недвижимого имущества МАОУ «Лицей №52» ведётся передача движимого и недвижимого имущества по объекту «Строительство средней школы в квартале 2011 г. Барнаула».

Завершена разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Гимназии №22», расположенному по адресу: г.Барнаул, переулок Ядринцева,76». Проектно-сметная документация направлена на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».