Утверждаю:

Председатель комитета

по дорожному хозяйству,

благоустройству, транспорту

и связи г. Барнаула

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Шеломенцев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**План**

**очистки улично-дорожной сети города**

**на период с 02.03.2020 по 06.03.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование**  **объекта** | **Вид работы** |
| **Ленинский район** | | |
| 01.03.2020 – 02.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Юрина от ул.Солнечная Поляна до ул.2-я Северо-Западная(нечетная) | Вывоз снега, удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| ул. Попова от пр-кт Космонавтов до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание проезжей части |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Солнечная Поляна от пр-кт Космонавтов до ул.Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от ул. Малахова ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. 2-я Северо-Западная ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Антона Петрова от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Советской Армии до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Советской Армии от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Юрина от ул. 2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Островского от ул.Гущина до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Покровская от ул.Юрина до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.2-я Северо-Западная от ул.Гущина до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.42-й Краснознаменной Бригады от ул.Георгия Исакова до ул.Советской Армии | Прометание тротуаров |
| 02.03.2020 – 03.03.2020  02.03.2020 – 03.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Юрина от ул.2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна(четная) | Вывоз снега, удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| ул. Попова от пр-кт Космонавтов до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание проезжей части |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Солнечная Поляна от пр-кт Космонавтов до ул.Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от ул. Малахова ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. 2-я Северо-Западная ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Попова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание тротуаров |
| ул.Георгия Исакова от ул. 2-я Северо-Западная до ул. Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Эмилии Алексеевой от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание тротуаров |
| ул.Гущина от ул. Островского до ул.Кавалерийская | Прометание тротуаров |
| ул.Западная 10-я от ул.Эмилии Алексеевой до ул.Германа Титова | Прометание тротуаров |
| ул.Кавалерийская от ул.Кавалерийская, 1А до ул.Юрина | Прометание тротуаров |
| ул.Шукшина от ул.Юрина до ул.А. Петрова | Прометание тротуаров |
| Аллея в парке Целинников от ул.Георгия Исакова до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| 03.03.2020 – 04.03.2020  03.03.2020 – 04.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр.Космонавтов от ул.Попова до ул.Малахова | Вывоз снега, удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| ул. Попова от пр-кт Космонавтов до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание проезжей части |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Солнечная Поляна от пр-кт Космонавтов до ул.Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от ул. Малахова ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. 2-я Северо-Западная ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Антона Петрова от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Советской Армии до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Советской Армии от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Юрина от ул. 2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Островского от ул.Гущина до ул.А. Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Покровская от ул.Юрина до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.2-я Северо-Западная от ул.Гущина до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.42-й Краснознаменной Бригады от ул.Георгия Исакова до ул.Советской Армии | Прометание тротуаров |
| 04.03.2020 – 05.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр.Космонавтов от ул.Малахова до  пр.Космонавтов, 2В | Вывоз снега, удаление снежного вала шнекоротором с пр. части |
| ул. Попова от пр-кт Космонавтов до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание проезжей части |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Солнечная Поляна от пр-кт Космонавтов до ул.Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от ул. Малахова ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. 2-я Северо-Западная ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Попова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание тротуаров |
| ул.Георгия Исакова от ул. 2-я Северо-Западная до ул. Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Эмилии Алексеевой от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание тротуаров |
| ул.Гущина от ул. Островского до ул.Кавалерийская | Прометание тротуаров |
| ул.Западная 10-я от ул.Эмилии Алексеевой до ул.Германа Титова | Прометание тротуаров |
| ул.Кавалерийская от ул.Кавалерийская, 1А до ул.Юрина | Прометание тротуаров |
| ул.Шукшина от ул.Юрина до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| Аллея в парке Целинников от ул.Георгия Исакова до ул.А. Петрова | Прометание тротуаров |
| 05.03.2020 –06.03.2020  05.03.2020 –06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Солнечная Поляна от пр.Космонавтов до ул.Антона Петрова | Вывоз снега, удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| ул. Попова от пр-кт Космонавтов до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| пр-кт Космонавтов от пр-кт Космонавтов, 2Б до Гоньбинский тракт | Прометание проезжей части |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Солнечная Поляна от пр-кт Космонавтов до ул.Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от ул. Малахова ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. 2-я Северо-Западная ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Антона Петрова от ул. 2-я Северо-Западная до ул. Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Антона Петрова от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Советской Армии до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от пр-кт Космонавтов до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Советской Армии от ул. Малахова до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.Юрина от ул. 2-я Северо-Западная до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Островского от ул.Гущина до ул.А. Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.Покровская от ул.Юрина до ул.42-ой Краснознаменной Бригады | Прометание тротуаров |
| ул.2-я Северо-Западная от ул.Гущина до ул.А.Петрова | Прометание тротуаров |
| ул.42-й Краснознаменной Бригады от ул.Георгия Исакова до ул.Советской Армии | Прометание тротуаров |
| **Железнодорожный район** | | |
| 01.03.2020 – 02.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Советской Армии | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт от пр-кт Строителей до ул.Сельскохозяйственная | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул. Строителей от пр-кт Ленина до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Социалистический до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул.А.Матросова до ул. 2-я Северо-Западная | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Червонная от пр-кта Ленина до ул.Бехтерева | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт от ул.Сельскохозяйственная до Павловский тр, 83 | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Советской Армии до мост ч/з Пивоварку | Прометание тротуаров |
| пр-кт Строителей от пл. Октября до ул.Челюскинцев | Прометание тротуаров |
| пр-кт Красноармейский от ул.Молодежная до  пр-кт Красноармейский, 131 | Прометание тротуаров |
| ул. Молодежная от пр-кт Красноармейский до ул.Молодежная, 54 | Прометание тротуаров |
| пр-кт Социалистический от ул.Молодежная до  пр-кт Строителей | Прометание тротуаров |
| 02.03.2020 – 03.03.2020  02.03.2020 – 03.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Советской Армии | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт от пр-кт Строителей до ул.Сельскохозяйственная | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул. Строителей от пр-кт Ленина до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул.Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул. Юрина от ул. Матросова до ул. Северо-Западная 2-я | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Червонная от пр-кта Ленина до ул.Бехтерева | Вывоз снега с тротуара |
| ул. Антона Петрова от ул.Северо-Западная 2-я до ул.Телефонная | Прометание тротуаров |
| ул. Георгия Исакова от ул.Северо-Западная 2-я до ул.Матросова | Прометание тротуаров |
| ул. Червонная от ул.Бехтерева до пр-кт Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Телефонная от ул.Советской Армии до ул.Гущина | Прометание тротуаров |
| 03.03.2020 – 04.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Северо-Западная | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт от пр-кт Строителей до ул.Сельскохозяйственная | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| пр.Строителей от пр-кт Ленина до Павловского тракта | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Социалистический до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул.А.Матросова до ул. 2-я Северо-Западная | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Молодежная от пр-кта Красноармейского  до пр-кта Социалистического | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт от ул.Сельскохозяйственная до Павловский тр, 83 | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Советской Армии до мост ч/з Пивоварку | Прометание тротуаров |
| пр-кт Строителей от пл. Октября до ул.Челюскинцев | Прометание тротуаров |
| пр-кт Красноармейский от ул.Молодежная до  пр-кт Красноармейский, 131 | Прометание тротуаров |
| ул. Молодежная от пр-кт Красноармейский до ул.Молодежная, 54 | Прометание тротуаров |
| пр-кт Социалистический от ул.Молодежная до  пр-кт Строителей | Прометание тротуаров |
| 04.03.2020 – 05.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Северо-Западная | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт от пр-кт Строителей до ул.Сельскохозяйственная | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул. Строителей от пр-кт Ленина до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул.Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул.Юрина от ул.Матросова до ул.Северо-Западная 2-я | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Молодежная от пр-кта Красноармейского  до пр-кта Социалистического | Вывоз снега с тротуара |
| ул. Антона Петрова от ул.Северо-Западная 2-я до ул.Телефонная | Прометание тротуаров |
| ул. Георгия Исакова от ул.Северо-Западная 2-я до ул.Матросова | Прометание тротуаров |
| ул. Червонная от ул.Бехтерева до пр-кт Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Телефонная от ул.Советской Армии до ул.Гущина | Прометание тротуаров |
| 05.03.2020 –06.03.2020  05.03.2020 –06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Северо-Западная | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт от пр-кт Строителей до ул.Сельскохозяйственная | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Папанинцев до  пр-кт Строителей | Прометание проезжей части |
| ул. Строителей от пр-кт Ленина до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Социалистический до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул.А.Матросова до ул. 2-я Северо-Западная | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Молодежная от пр-кта Красноармейского  до пр-кта Социалистического | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт от ул.Сельскохозяйственная до Павловский тр, 83 | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Советской Армии до мост ч/з Пивоварку | Прометание тротуаров |
| пр-кт Строителей от пл. Октября до ул.Челюскинцев | Прометание тротуаров |
| пр-кт Красноармейский от ул.Молодежная до  пр-кт Красноармейский, 131 | Прометание тротуаров |
| ул. Молодежная от пр-кт Красноармейский до ул.Молодежная, 54 | Прометание тротуаров |
| пр-кт Социалистический от ул.Молодежная до  пр-кт Строителей | Прометание тротуаров |
| **Индустриальный район** | | |
| 01.03.2020 –02.03.2020  01.03.2020 –02.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Транзитная  ул.Антона Петрова  ул.42 Краснознаменной Бригады | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.Мамонтова | Удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| Павловский тракт от ул. Сельскохозяйственная до Горбатый мост | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Трактовая | Прометание проезжей части |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская, 142 до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Балтийская от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. 50 лет СССР от ул. Сухэ-Батора до ул.Панфиловцев | Прометание проезжей части |
| ул. Энтузиастов от ул. Островского до ул.Хлеборобная | Прометание проезжей части |
| ул. Шумакова от ул.50 лет СССР до пр. Южный Власихинский | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Павловский тракт (Южный путепровод) | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт (Развязка) | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул. Сельскохозяйственная до ул.Бабуркина | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Сиреневая до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Энтузиастов от ул. Георгиева от ул.Хлеборобная | Прометание тротуаров |
| пр-д Северный Власихинский от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание тротуаров |
| ул.Попова от ул.Антона Петрова до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Шумакова | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до пр.Энергетиков | Прометание тротуаров |
| ул.Сухэ-Батора от ул.Малахова до ул.Георгиева | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Шумкова до ул.Сиреневая | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Ускова до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Шумакова от Павловский тракт до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.А.Петрова от ул. Ленинградская до ул.Островского | Прометание тротуаров |
| ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская | Прометание тротуаров |
| ул.Панфиловцев от ул.Энтузиастов до ул. «50 лет СССР» | Прометание тротуаров |
| ул.Заринская от МБДОУ №186 до СОШ №102 | Прометание тротуаров |
| ул.Бабуркина от ул.Автотранспортная до Павловский тракт | Прометание тротуаров |
| ул. Хлеборобная от ул. Жасминная до ул.Энтузиастов | Прометание тротуаров |
| 02.03.2020 –03.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Сергея Семенова  ул.65 лет Победы | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.Антона Петрова | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| Павловский тракт от ул. Селскохозяйственная до Горбатый мост | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Трактовая | Прометание проезжей части |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская, 142 до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Балтийская от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. 50 лет СССР от ул. Сухэ-Батора до ул.Панфиловцев | Прометание проезжей части |
| ул. Энтузиастов от ул. Островского до ул.Хлеборобная | Прометание проезжей части |
| ул. Шумакова от ул.50 лет СССР до пр. Южный Власихинский | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Павловский тракт (Северный путепровод) | Вывоз снега с тротуара |
| ул.Энтузиастов от ул. Георгиева от ул.Хлеборобная | Прометание тротуаров |
| ул.Шумакова от Павловского тракта до пр-да Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул. Жасминная от ул. Хлеборобная до ул. Просторная | Прометание тротуаров |
| 03.03.2020 –04.03.2020  03.03.2020 –04.03.2020 | Проезжая часть | |
| Павловский тракт | Вывоз снега с проезжей части |
| Павловский тракт | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| Павловский тракт от ул. Селскохозяйственная до Горбатый мост | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Трактовая | Прометание проезжей части |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская, 142 до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Балтийская от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. 50 лет СССР от ул. Сухэ-Батора до ул.Панфиловцев | Прометание проезжей части |
| ул. Энтузиастов от ул. Островского до ул.Хлеборобная | Прометание проезжей части |
| ул. Шумакова от ул.50 лет СССР до пр. Южный Власихинский | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Энтузиастов от ост. «мкр.Урожайный» до ул. Попова | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт от ул. Солнечная Поляна до ул.Сиреневая | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт (Развязка) | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул. Сельскохозяйственная до ул.Бабуркина | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Сиреневая до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Энтузиастов от ул. Георгиева от ул.Хлеборобная | Прометание тротуаров |
| пр-д Северный Власихинский от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание тротуаров |
| ул.Попова от ул.Антона Петрова до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Шумакова | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до пр.Энергетиков | Прометание тротуаров |
| ул.Сухэ-Батора от ул.Малахова до ул.Георгиева | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Шумкова до ул.Сиреневая | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Ускова до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Шумакова от Павловский тракт до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.А.Петрова от ул. Ленинградская до ул.Островского | Прометание тротуаров |
| ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская | Прометание тротуаров |
| ул.Панфиловцев от ул.Энтузиастов до ул. «50 лет СССР» | Прометание тротуаров |
| ул.Заринская от МБДОУ №186 до СОШ №102 | Прометание тротуаров |
| ул.Бабуркина от ул.Автотранспортная до Павловский тракт | Прометание тротуаров |
| ул. Хлеборобная от ул. Жасминная до ул.Энтузиастов | Прометание тротуаров |
| 04.03.2020 –05.03.2020  04.03.2020 –05.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Балтийская | Вывоз снега с проезжей части |
| ул. Власихинская | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| Павловский тракт от ул. Селскохозяйственная до Горбатый мост | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Попова от ул. А. Петрова до ул. Трактовая | Прометание проезжей части |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская, 142 до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Балтийская от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. 50 лет СССР от ул. Сухэ-Батора до ул.Панфиловцев | Прометание проезжей части |
| ул. Энтузиастов от ул. Островского до ул.Хлеборобная | Прометание проезжей части |
| ул. Шумакова от ул.50 лет СССР до пр. Южный Власихинский | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Павловский тракт от ул.С.Поляна до ул.Сиреневой | Вывоз снега с тротуара |
| ул.Шумакова от Павловского тракта до пр-да Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.Сиреневая от МБДОУ №250 до Павловский тракт | Прометание тротуаров |
| 05.03.2020 –06.03.2020  05.03.2020 –06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. 50 лет СССР | Вывоз снега с проезжей части |
| ул. Попова | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| Павловский тракт от ул. Селскохозяйственная до Горбатый мост | Прометание проезжей части |
| ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул.Солнечная Поляна | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Власихинская до ул. Антона Петрова | Прометание проезжей части |
| ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Трактовая | Прометание проезжей части |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская, 142 до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Балтийская от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание проезжей части |
| ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. 50 лет СССР от ул. Сухэ-Батора до ул.Панфиловцев | Прометание проезжей части |
| ул. Энтузиастов от ул. Островского до ул.Хлеборобная | Прометание проезжей части |
| ул. Шумакова от ул.50 лет СССР до пр. Южный Власихинский | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Павловский тракт от ул.С.Поляна до ул.Сиреневой | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт от ул. Солнечная Поляна до ул.Сиреневая | Вывоз снега с тротуара |
| Павловский тракт (Развязка) | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул. Сельскохозяйственная до ул.Бабуркина | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Сиреневая до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Энтузиастов от ул. Георгиева от ул.Хлеборобная | Прометание тротуаров |
| пр-д Северный Власихинский от ул. Малахова до ул.Попова | Прометание тротуаров |
| ул.Попова от ул.Антона Петрова до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до ул.Шумакова | Прометание тротуаров |
| ул.Балтийская от ул.Попова до пр.Энергетиков | Прометание тротуаров |
| ул.Сухэ-Батора от ул.Малахова до ул.Георгиева | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Шумкова до ул.Сиреневая | Прометание тротуаров |
| ул.Взлетная от ул.Ускова до ул.Солнечная Поляна | Прометание тротуаров |
| ул.Шумакова от Павловский тракт до пр-д Северный Власихинский | Прометание тротуаров |
| ул.А.Петрова от ул. Ленинградская до ул.Островского | Прометание тротуаров |
| ул.Лазурная от ул.Взлетная до ул.Власихинская | Прометание тротуаров |
| ул.Панфиловцев от ул.Энтузиастов до ул. «50 лет СССР» | Прометание тротуаров |
| ул.Заринская от МБДОУ №186 до СОШ №102 | Прометание тротуаров |
| ул.Бабуркина от ул.Автотранспортная до Павловский тракт | Прометание тротуаров |
| ул. Хлеборобная от ул. Жасминная до ул.Энтузиастов | Прометание тротуаров |
| ул.Просторная от Павловского тракта до ул.Жасминной | Прометание тротуаров |
| Павловский тракт от ул.Шумакова до ул.Попова (четная) | Прометание тротуаров |
| ул.Заринская от МБДОУ №186 до СОШ №102 | Прометание тротуаров |
| ул. Власихинская от ул. Власихинская , 112 до Власихинского кладбище | Прометание тротуаров |
| ул. Жасминная от ул. Хлеборобная до ул. Просторная | Прометание тротуаров |
| ул.Сиреневая от МБДОУ №250 до Павловский тракт | Прометание тротуаров |
| **Октябрьский район** | | |
| 01.03.2020 – 02.03.2020  01.03.2020 – 02.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Сизова от пр.Комсомольский до пр.Калинина | Вывоз снега с проезжей части |
| пр.Космонавтов от ул.Малахова до пр.Калинина | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул.Цеховая | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Чудненко до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Калинина от пл. Октября до  пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| ул. Германа Титова от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Петра Сухова от пр-кт Калинина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| Бульвар 9 Января от ул. Шевченко до ул.Водопроводная | Прометание проезжей части |
| ул. Северо-Западная от пр-кт Ленина до ул.Гущина | Прометание проезжей части |
| ул. Сизова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Калинина | Прометание проезжей части |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западная до ул. Германа Титова | Прометание проезжей части |
| ул. Пионеров от пр-кт Калинина до пр-кт Ленина | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Бульвар 9 Января, от ул.Воровского до ул.8 Марта | Вывоз снега с тротуара |
| пр. Калинина от пл.Октября до ул.Кулагина | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Чудненко до пр. Космонавтов | Прометание тротуаров |
| ул. Воровского от пр. Комсомольского до пер.1-й Амурский | Прометание тротуаров |
| ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул.Профсоюзов | Прометание тротуаров |
| Бульвар 9 Января от ул.8 Марта до ул.Водопроводная | Прометание тротуаров |
| пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Германа Титова от пр. Ленина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Кулагина от пр Калинина до ул. Кулагина,64 | Прометание тротуаров |
| ул. Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста | Прометание тротуаров |
| ул. Петра Сухова от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Пионеров от пр. Калинина до пр. Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Северо-Западная от ул.Северо-Западная, 54а до ул. С.Лазо | Прометание тротуаров |
| ул. Сизова от пр. Комсомольского до пр.Калинина | Прометание тротуаров |
| ул. Смирнова от ул. Северо-Западной до ул.Эмилии Алексеевой | Прометание тротуаров |
| ул. 40 Лет Октября от пр. Космонавтов до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул. Советская от пр. Комсомольского до пл.Октября | Прометание тротуаров |
| ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул.80-й Гвардейской Дивизии | Прометание тротуаров |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западной до ул. Германа Титова | Прометание тротуаров |
| 02.03.2020 – 03.03.2020  02.03.2020 – 03.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Брестская от пр.Ленина до пр. Комсомольский | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.Смирнова от ул.Э.Алексеевой до ул.С.Западная | Удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул.Цеховая | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Чудненко до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Калинина от пл. Октября до  пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| ул. Германа Титова от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Петра Сухова от пр-кт Калинина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| Бульвар 9 Января от ул. Шевченко до ул.Водопроводная | Прометание проезжей части |
| ул. Северо-Западная от пр-кт Ленина до ул.Гущина | Прометание проезжей части |
| ул. Сизова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Калинина | Прометание проезжей части |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западная до ул. Германа Титова | Прометание проезжей части |
| ул. Пионеров от пр-кт Калинина до пр-кт Ленина | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Воровского от ул.Парфенова до пр.Комсомольский | Вывоз снега с тротуара |
| пр. Калинина от пл.Октября до ул.Кулагина | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Чудненко до пр. Космонавтов | Прометание тротуаров |
| ул. Воровского от пр. Комсомольского до пер.1-й Амурский | Прометание тротуаров |
| ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул.Профсоюзов | Прометание тротуаров |
| Бульвар 9 Января от ул.8 Марта до ул.Водопроводная | Прометание тротуаров |
| пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Германа Титова от пр. Ленина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Кулагина от пр Калинина до ул. Кулагина,64 | Прометание тротуаров |
| ул. Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста | Прометание тротуаров |
| ул. Петра Сухова от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Пионеров от пр. Калинина до пр. Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Северо-Западная от ул.Северо-Западная, 54а до ул. С.Лазо | Прометание тротуаров |
| ул. Сизова от пр. Комсомольского до пр.Калинина | Прометание тротуаров |
| ул. Смирнова от ул. Северо-Западной до ул.Эмилии Алексеевой | Прометание тротуаров |
| ул. 40 Лет Октября от пр. Космонавтов до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул. Советская от пр. Комсомольского до пл.Октября | Прометание тротуаров |
| ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул.80-й Гвардейской Дивизии | Прометание тротуаров |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западной до ул. Германа Титова | Прометание тротуаров |
| 03.03.2020 – 04.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Шевченко от пр.Комсомольский до пр.Ленина | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.Тимуровская от пр.Космонавтов до ул.Чудненко | Удаление снежного вала шнекоротором с проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул.Цеховая | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Чудненко до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Калинина от пл. Октября до  пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| ул. Германа Титова от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Петра Сухова от пр-кт Калинина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| Бульвар 9 Января от ул. Шевченко до ул.Водопроводная | Прометание проезжей части |
| ул. Северо-Западная от пр-кт Ленина до ул.Гущина | Прометание проезжей части |
| ул. Сизова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Калинина | Прометание проезжей части |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западная до ул. Германа Титова | Прометание проезжей части |
| ул. Пионеров от пр-кт Калинина до пр-кт Ленина | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| пр.Калинина от пл.Октября до ул.Сизова | Вывоз снега с тротуара |
| пр. Калинина от пл.Октября до ул.Кулагина | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Чудненко до пр.Космонавтов | Прометание тротуаров |
| ул. Воровского от пр. Комсомольского до пер.1-й Амурский | Прометание тротуаров |
| ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул.Профсоюзов | Прометание тротуаров |
| Бульвар 9 Января от ул.8 Марта до ул.Водопроводная | Прометание тротуаров |
| пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Германа Титова от пр. Ленина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Кулагина от пр Калинина до ул. Кулагина,64 | Прометание тротуаров |
| ул. Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста | Прометание тротуаров |
| ул. Петра Сухова от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Пионеров от пр. Калинина до пр. Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Северо-Западная от ул.Северо-Западная, 54а до ул. С.Лазо | Прометание тротуаров |
| ул. Сизова от пр. Комсомольского до пр.Калинина | Прометание тротуаров |
| ул. Смирнова от ул. Северо-Западной до ул.Эмилии Алексеевой | Прометание тротуаров |
| ул. 40 Лет Октября от пр. Космонавтов до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул. Советская от пр. Комсомольского до пл.Октября | Прометание тротуаров |
| ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул.80-й Гвардейской Дивизии | Прометание тротуаров |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западной до ул. Германа Титова | Прометание тротуаров |
| 04.03.2020 – 05.03.2020  04.03.2020 – 05.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Пионеров от пр.Ленина до пр.Калинина | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.40 лет Октября от ул.П.Сухова до пр.Космонавтов | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул.Цеховая | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Чудненко до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Калинина от пл. Октября до  пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| ул. Германа Титова от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Петра Сухова от пр-кт Калинина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| Бульвар 9 Января от ул. Шевченко до ул.Водопроводная | Прометание проезжей части |
| ул. Северо-Западная от пр-кт Ленина до ул.Гущина | Прометание проезжей части |
| ул. Сизова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Калинина | Прометание проезжей части |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западная до ул. Германа Титова | Прометание проезжей части |
| ул. Пионеров от пр-кт Калинина до пр-кт Ленина | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Г.Титова от пр.Ленина до ул.Тимуровской | Вывоз снега с тротуара |
| пр. Калинина от пл.Октября до ул.Кулагина | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Чудненко до пр. Космонавтов | Прометание тротуаров |
| ул. Воровского от пр. Комсомольского до пер.1-й Амурский | Прометание тротуаров |
| ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул.Профсоюзов | Прометание тротуаров |
| Бульвар 9 Января от ул.8 Марта до ул.Водопроводная | Прометание тротуаров |
| пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Германа Титова от пр. Ленина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Кулагина от пр Калинина до ул. Кулагина,64 | Прометание тротуаров |
| ул. Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста | Прометание тротуаров |
| ул. Петра Сухова от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Пионеров от пр. Калинина до пр. Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Северо-Западная от ул.Северо-Западная, 54а до ул. С.Лазо | Прометание тротуаров |
| ул. Сизова от пр. Комсомольского до пр.Калинина | Прометание тротуаров |
| ул. Смирнова от ул. Северо-Западной до ул. Эмилии Алексеевой | Прометание тротуаров |
| ул. 40 Лет Октября от пр. Космонавтов до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул. Советская от пр. Комсомольского до пл.Октября | Прометание тротуаров |
| ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул.80-й Гвардейской Дивизии | Прометание тротуаров |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западной до ул. Германа Титова | Прометание тротуаров |
| 05.03.2020 – 06.03.2020  05.03.2020 – 06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Димитрова от пр.Комсомольский до ул.Промышленная | Вывоз снега с проезжей части |
| ул.Глушкова от ул.Чудненко до пр.Космонавтов | Удаление снежного вала  шнекоротором с проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул.Цеховая | Прометание проезжей части |
| ул. Малахова от ул. Чудненко до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Калинина от пл. Октября до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| ул. Германа Титова от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Петра Сухова от пр-кт Калинина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| ул. Эмилии Алексеевой от пр-кт Ленина до ул.Малахова | Прометание проезжей части |
| Бульвар 9 Января от ул. Шевченко до ул.Водопроводная | Прометание проезжей части |
| ул. Северо-Западная от пр-кт Ленина до ул.Гущина | Прометание проезжей части |
| ул. Сизова от пр-кт Комсомольский до пр-кт Калинина | Прометание проезжей части |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западная до ул. Германа Титова | Прометание проезжей части |
| ул. Пионеров от пр-кт Калинина до пр-кт Ленина | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Г.Титова, от ул.Тимуровской до ул.Малахова | Вывоз снега с тротуара |
| пр. Калинина от пл.Октября до ул.Кулагина | Прометание тротуаров |
| ул.Малахова от ул.Чудненко до пр.Космонавтов | Прометание тротуаров |
| ул. Воровского от пр. Комсомольского до пер.1-й Амурский | Прометание тротуаров |
| ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул.Профсоюзов | Прометание тротуаров |
| Бульвар 9 Января от ул.8 Марта до ул.Водопроводная | Прометание тротуаров |
| пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Германа Титова от пр. Ленина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Кулагина от пр Калинина до ул. Кулагина,64 | Прометание тротуаров |
| ул. Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста | Прометание тротуаров |
| ул. Петра Сухова от пр. Калинина до ул.Малахова | Прометание тротуаров |
| ул. Пионеров от пр. Калинина до пр. Ленина | Прометание тротуаров |
| ул. Северо-Западная от ул.Северо-Западная, 54а до ул. С.Лазо | Прометание тротуаров |
| ул. Сизова от пр. Комсомольского до пр.Калинина | Прометание тротуаров |
| ул. Смирнова от ул. Северо-Западной до ул.Эмилии Алексеевой | Прометание тротуаров |
| ул. 40 Лет Октября от пр. Космонавтов до ул.Чудненко | Прометание тротуаров |
| ул. Советская от пр. Комсомольского до пл.Октября | Прометание тротуаров |
| ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул.80-й Гвардейской Дивизии | Прометание тротуаров |
| ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Северо-Западной до ул. Германа Титова | Прометание тротуаров |
| **Центральный район** | | |
| 01.03.2020 – 02.03.2020  01.03.2020 – 02.03.2020 | Проезжая часть | |
| пер. Некрасова от ул. Димитрова до ул. Папанинцев | Вывоз снега с проезжей части |
| ул. Папанинцев от пер. Некрасова до пер. Трудового | Вывоз снега с проезжей части |
| Змеиногорский тракт от ул. Аванесова до ул.Змеиногорский тракт, 89д | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Аванесова до ул.Папанинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Аванесова от пр-д Выставочный Взвоз до ул.Змеиногорский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от ул. Промышленная до пер.Колхозный | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул. Большая Олонская до ул. Папанинцев | Прометание проезжей части |
| пл. Свободы от ул. Ползунова до ул. Пушкина | Прометание проезжей части |
| ул. Кутузова от ул. Гоголя до пр-д Интернатский | Прометание проезжей части |
| ул. Загородная от ул. Челюскинцев до ул.Гоголя | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от пр.Комсомольского до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| Пр-кт Дзержинского от Ул.Герцена до Ул.Полевая | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Гоголя | Вывоз снега с тротуара |
| 02.03.2020 – 03.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Циолковского от ул. Партизанской до ул.Ползунова | Вывоз снега с проезжей части |
| Змеиногорский тракт от ул. Аванесова до ул.Змеиногорский тракт, 89д | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Аванесова до ул.Папанинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Аванесова от пр-д Выставочный Взвоз до ул.Змеиногорский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от ул. Промышленная до пер.Колхозный | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул. Большая Олонская до ул. Папанинцев | Прометание проезжей части |
| пл. Свободы от ул. Ползунова до ул. Пушкина | Прометание проезжей части |
| ул. Кутузова от ул. Гоголя до пр-д Интернатский | Прометание проезжей части |
| ул. Загородная от ул. Челюскинцев до ул.Гоголя | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от пр.Комсомольского до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| Пр-кт Дзержинского от Ул.Герцена до Ул.Полевая | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Гоголя | Вывоз снега с тротуара |
| 03.03.2020 – 04.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Челюскинцев от ул. Гоголя до ул. Анатолия | Вывоз снега с проезжей части |
| Змеиногорский тракт от ул. Аванесова до ул.Змеиногорский тракт, 89д | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Аванесова до ул.Папанинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Аванесова от пр-д Выставочный Взвоз до ул.Змеиногорский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от ул. Промышленная до пер.Колхозный | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул. Большая Олонская до ул. Папанинцев | Прометание проезжей части |
| пл. Свободы от ул. Ползунова до ул. Пушкина | Прометание проезжей части |
| ул. Кутузова от ул. Гоголя до пр-д Интернатский | Прометание проезжей части |
| ул. Загородная от ул. Челюскинцев до ул.Гоголя | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от пр.Комсомольского до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| пр-кт Дзержинского от ул.Герцена до ул.Полевая | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул.Ползунова | Вывоз снега с тротуара |
| 04.03.2020 – 05.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Челюскинцев от ул. Анатолия до ул. Чкалова | Вывоз снега с проезжей части |
| Змеиногорский тракт от ул. Аванесова до ул.Змеиногорский тракт, 89д | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Аванесова до ул.Папанинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Аванесова от пр-д Выставочный Взвоз до ул.Змеиногорский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от ул. Промышленная до пер.Колхозный | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул. Большая Олонская до ул. Папанинцев | Прометание проезжей части |
| пл. Свободы от ул. Ползунова до ул. Пушкина | Прометание проезжей части |
| ул. Кутузова от ул. Гоголя до пр-д Интернатский | Прометание проезжей части |
| ул. Загородная от ул. Челюскинцев до ул.Гоголя | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от пр.Комсомольского до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| Пр-кт Дзержинского от Ул.Герцена до Ул.Полевая | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Ползунова | Вывоз снега с тротуара |
| 05.03.2020 – 06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул. Челюскинцев от ул. Чкалова до ул. Папанинцев | Вывоз снега с проезжей части |
| Змеиногорский тракт от ул. Аванесова до ул.Змеиногорский тракт, 89д | Прометание проезжей части |
| пр-кт Красноармейский от ул. Аванесова до ул.Папанинцев | Прометание проезжей части |
| ул. Аванесова от пр-д Выставочный Взвоз до ул.Змеиногорский тракт | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от ул. Промышленная до пер.Колхозный | Прометание проезжей части |
| пр-кт Социалистический от ул. Большая Олонская до ул. Папанинцев | Прометание проезжей части |
| пл. Свободы от ул. Ползунова до ул. Пушкина | Прометание проезжей части |
| ул. Кутузова от ул. Гоголя до пр-д Интернатский | Прометание проезжей части |
| ул. Загородная от ул. Челюскинцев до ул.Гоголя | Прометание проезжей части |
| ул. Партизанская от пр.Комсомольского до ул.Челюскинцев | Прометание проезжей части |
| Пр-кт Дзержинского от Ул.Герцена до Ул.Полевая | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| Змеиногорский тракт от ул.Аванесова до ул. Змеиногорский тракт 89, Д | Вывоз снега с тротуара |
| **Городской округ** | | |
| 01.03.2020 – 02.03.2020  01.03.2020 – 02.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр.Ленина от пл.Октября до ул.Матросова | Вывоз снега с проезжей части |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Сибирский до  пр-кт Социалистический | Прометание проезжей части |
| пл. Сахарова | Прометание проезжей части |
| пл. Советов | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| ул.Димитрова от пр.Комсомольского до пр.Ленина | Вывоз снега с тротуара |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание тротуаров |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание тротуаров |
| пл. им.В.Н.Баварина | Прометание тротуаров |
| пл.Октября | Прометание тротуаров |
| пл. Советов | Прометание тротуаров |
| ул. Димитрова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| ул. Мало-Тобольская от пр.Ленина до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| 02.03.2020 – 03.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр.Ленина от ул.Матросова до ул.С.-Западной | Вывоз снега с проезжей части |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Сибирский до  пр-кт Социалистический | Прометание проезжей части |
| пл. Сахарова | Прометание проезжей части |
| пл. Советов | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| пр.Комсомольский от ул.Партизанской до ул.Анатолия | Вывоз снега с тротуара |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание тротуаров |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание тротуаров |
| пл. им.В.Н.Баварина | Прометание тротуаров |
| пл.Октября | Прометание тротуаров |
| пл. Советов | Прометание тротуаров |
| ул. Димитрова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| ул. Мало-Тобольская от пр.Ленина до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| 03.03.2020 – 04.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр-кт Комсомольский от ул.Димитрова до ул.Анатолия | Вывоз снега с проезжей части |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Сибирский до  пр-кт Социалистический | Прометание проезжей части |
| пл. Сахарова | Прометание проезжей части |
| пл. Советов | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| пр.Ленина от ул.Горно-Алтайской до ул.Северо-Западной (нечетная сторона) | Вывоз снега с тротуара |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание тротуаров |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание тротуаров |
| пл. им.В.Н.Баварина | Прометание тротуаров |
| пл.Октября | Прометание тротуаров |
| пл. Советов | Прометание тротуаров |
| ул. Димитрова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| ул. Мало-Тобольская от пр.Ленина до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| 04.03.2020 – 05.03.2020 | Проезжая часть | |
| пр.Комсомольский от ул.Анатолия до ул.Льва Толстого | Вывоз снега с проезжей части |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Сибирский до  пр-кт Социалистический | Прометание проезжей части |
| пл. Сахарова | Прометание проезжей части |
| пл. Советов | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| пр. Ленина от ул. Северо-Западной до ул. Червонной (нечетная сторона) | Вывоз снега с тротуара |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание тротуаров |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание тротуаров |
| пл. им.В.Н.Баварина | Прометание тротуаров |
| пл.Октября | Прометание тротуаров |
| пл. Советов | Прометание тротуаров |
| ул. Димитрова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| ул. Мало-Тобольская от пр.Ленина до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| 05.03.2020 – 06.03.2020 | Проезжая часть | |
| ул.Молодежная от пр.Сибирского до пр.Социалистического  ул.Димитрова от пр.Комсомольского до пр.Социалистического | Вывоз снега с проезжей части |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание проезжей части |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул. Димитрова | Прометание проезжей части |
| ул. Молодежная от пр-кт Сибирский до пр-кт Социалистический | Прометание проезжей части |
| пл. Сахарова | Прометание проезжей части |
| пл. Советов | Прометание проезжей части |
| Тротуары | |
| пл.Сахарова | Вывоз снега с тротуара |
| пр-кт Ленина от пл. Баварина до пр-кт Космонавтов | Прометание тротуаров |
| пр-кт Комсомольский от ул. Льва Толстого до ул.Димитрова | Прометание тротуаров |
| пл. им.В.Н.Баварина | Прометание тротуаров |
| пл.Октября | Прометание тротуаров |
| пл. Советов | Прометание тротуаров |
| ул. Димитрова от пр-кт Комсомольский до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |
| ул. Мало-Тобольская от пр.Ленина до  пр-кт Социалистический | Прометание тротуаров |

Заместитель председателя И.Д.Гармат