Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула»

# ПОДПРОГРАММА

# «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул»

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

# «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул»
(далее – Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель Подпрограммы) | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – УЕЗ) |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы |  |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул |
| Задачи Подпрограммы | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 3 к Программе |
| Показатели Подпрограммы | Количество земельных участков для многодетных семей, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой; протяженность построенных сетей электроснабжения; протяженность построенных сетей водоснабжения; протяженность построенных сетей газоснабжения; протяженность построенной улично-дорожной сети, в том числе, сети освещения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2026-2036 |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 5 282 629,260000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 50 000,00000 тыс. рублей; 2027 год – 100 000,00000 тыс. рублей; 2028 год – 150 000,00000 тыс. рублей; 2029 год – 152 482,82000 тыс. рублей; 2030 год – 276 121,96000 тыс. рублей; 2031 год – 382 873,31000 тыс. рублей; 2032 год – 597 134,86000 тыс. рублей; 2033 год – 738 555,67000 тыс. рублей; 2034 год – 818 154,83000 тыс. рублей; 2035 год – 884 453,10000 тыс. рублей; 2036 год – 1 132 852,71000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 5 282 629,260000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 50 000,00000 тыс. рублей; 2027 год – 100 000,00000 тыс. рублей; 2028 год – 150 000,00000 тыс. рублей; 2029 год – 152 482,82000 тыс. рублей; 2030 год – 276 121,96000 тыс. рублей; 2031 год – 382 873,31000 тыс. рублей; 2032 год – 597 134,86000 тыс. рублей; 2033 год – 738 555,67000 тыс. рублей; 2034 год – 818 154,83000 тыс. рублей; 2035 год – 884 453,10000 тыс. рублей; 2036 год – 1 132 852,71000 тыс. рублей, Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы предполагается: обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой 1046 земельных участков для многодетных семей; построить 44,94 км сетей электроснабжения; построить 25,14 км сетей водоснабжения; построить 38,6 км сетей газоснабжения; построить 32,0 км улично-дорожной сети, в том числе 42,28 км сети освещения. |

# 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Одной из форм государственной поддержки, введенной на территории Российской Федерации, является предоставление многодетным семьям, земельных участков.

С 2011 года многодетным семьям, поставленным на учет в городе Барнауле, предоставлено 1428 земельных участка, из них:

- 473 земельных участка предоставлено органами местного самоуправления города Барнаула, в том числе 431 земельный участок, необеспеченный инженерной инфраструктурой, в п.Бельмесево (выделение земельных участков осуществлялось ранее в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»);

- 955 земельных участков предоставлено управлением имущественных отношений Алтайского края, Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай 
и органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Алтайского края.

Основной проблемой в сфере бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан является недостаточное количество расположенных в городе Барнауле свободных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

По состоянию на 01.01.2026 на учете в органах местного самоуправления города Барнаула состоит 5046 многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Площадь участка в границах проектирования для строительства инженерной инфраструктуры в п.Бельмесево составляет 244,92 га. Общее количество земельных участков для безвозмездного предоставления льготным категориям граждан – 1046, из которых уже предоставлены 431 земельный участок многодетным семьям и 29 земельных участков иным льготным категориям граждан, не оснащенные необходимыми инженерными и транспортными сетями.

Для обеспечения указанных земельных участков инженерной инфраструктурой ориентировочно необходимо построить 44,94 км сетей электроснабжения, 16 трансформаторных подстанций, 25,14 км сетей водоснабжения, водозаборное сооружение, 38,6 км сетей газоснабжения и 8 газораспределительных пунктов, улично-дорожную сеть протяженностью 32,0 км и 42,28 км линий освещения.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых

конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее

реализации

## 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы

Одним из направлений стратегии социально-экономического развития города до 2030 года является развитие инфраструктурной системы путем решения транспортных проблем.

Определены стратегические цели:

развитие и модернизация дорожной сети города и объектов дорожного сервиса;

повышение безопасности участников дорожного движения.

Развитие уличного освещения и обеспечение безопасности осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и относится к вопросам местного значения городского округа.

## 2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью повышения качества и условий жизни семей, многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении следующей задачи:

развитие инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, на территории муниципального образования городской округ-город Барнаул.

## 2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

Решение поставленных задач позволит:

обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой 1046  земельных участков для многодетных семей;

построить 44,94 км сетей электроснабжения;

построить 25,14 км сетей водоснабжения;

построить 38,6 км сетей газоснабжения;

построить 32,0 км улично-дорожной сети, в том числе 42,28 км сети освещения.

Сведения об индикаторах Подпрограммы и их значениях приведены 
в приложении 2 к Программе.

## 2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются с 2026 по 2036 годы, 
с возможностью внесения изменений в сроки реализации Подпрограммы.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Для достижения конечных результатов Подпрограммы необходимо осуществление комплекса мероприятий, соответствующих цели и задачам Подпрограммы.

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево (1 этап. Комплекс работ по подготовке территории строительства) 1-5 очередь», включает в себя строительство временных дорог на территории п.Бельмесево для обеспечения доступа строительной техники к участкам.

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево (2 этап. Строительство сетей электроснабжения) 1-5 очередь» предполагает подведение к участкам сети электроснабжения.

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево (3 этап. Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений) 1-4 очередь» включает в себя строительство источников водоснабжения для обеспечения участков качественной питьевой водой, в том числе сети водоснабжения и водозаборы.

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево (4 этап. Строительство сетей газоснабжения) 1-8 очередь», предполагает выполнение работ по строительству сети газоснабжения.

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево (5 этап. Строительство улично-дорожной сети и сетей освещения) 1-6 очередь», предполагает завершающего этапа по обеспечению участков инженерной инфраструктурой, а именно строительство дорог и сетей освещения.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 3 
к Программе.

# 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников составит 5 282 629,260000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 50 000,00000 тыс. рублей;

2027 год – 100 000,00000 тыс. рублей;

2028 год – 150 000,00000 тыс. рублей;

2029 год – 152 482,82000 тыс. рублей;

2030 год – 276 121,96000 тыс. рублей;

2031 год – 382 873,31000 тыс. рублей;

2032 год – 597 134,86000 тыс. рублей;

2033 год – 738 555,67000 тыс. рублей;

2034 год – 818 154,83000 тыс. рублей;

2035 год – 884 453,10000 тыс. рублей;

2036 год – 1 132 852,71000 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета города – 5 282 629,260000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 50 000,00000 тыс. рублей;

2027 год – 100 000,00000 тыс. рублей;

2028 год – 150 000,00000 тыс. рублей;

2029 год – 152 482,82000 тыс. рублей;

2030 год – 276 121,96000 тыс. рублей;

2031 год – 382 873,31000 тыс. рублей;

2032 год – 597 134,86000 тыс. рублей;

2033 год – 738 555,67000 тыс. рублей;

2034 год – 818 154,83000 тыс. рублей;

2035 год – 884 453,10000 тыс. рублей;

2036 год – 1 132 852,71000 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении 8 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула».

# 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

# 6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом.

# 7. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

| Начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | С.А. Чаузова |
| --- | --- |
| Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | О.А. Шернина |