|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городского округа – города Барнаула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению объектов водоснабжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведения пригородной зоны города Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Объем выполненных работ, м/шт. |  | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | Всего: |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская, 4 |  | УЕЗСКС | 2017-2019 |  | 1 |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 176,0 |  |  | 4 446,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 622,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 176,0 |  |  | 4 446,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 622,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и реконструкция артезианских водозаборов в п.Бельмесево, ул.Кленовая, 9г |  | УЕЗСКС | 2018-2020 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 236,4 |  |  | 613,7 |  |  |  |  | 5 231,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 081,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 236,4 |  |  | 613,7 |  |  |  |  | 5 231,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 081,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 3. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная, 18а |  | УЕЗСКС | 2017-2018 |  | 1 |  | 848,0 |  |  |  |  | 5 498,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 346,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 848,0 |  |  |  |  | 5 498,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 346,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 4. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская, 17б |  | УЕЗСКС | 2017 |  | 1 |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 5. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26 |  | УЕЗСКС | 2017-2018 |  | 1 |  | 900,0 |  |  |  |  | 5 888,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 788,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 5 888,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 788,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Березовка, ул.Центральная, 6 |  | Комитет, УЕЗСКС | 2019-2032 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 6 000,0 |  | 0,00000 |  | 14 000,00000 |  | 66 000,00000 | 84 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 6 000,0 |  | 0,00000 |  | 14 000,00000 |  | 66 000,00000 | 84 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 7. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок, 58 |  | Комитет, УЕЗСКС | 2019 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 577,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 577,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 8. | Строительство кольцевой сети водопровода от улицы Бирюзовой, 11а до улицы Нагорной, 32 в п.Новомихайловка города Барнаула |  | Комитет | 2017-2019 |  | 440 |  | 287,9 |  |  |  |  | 858,0 |  |  | 1 532,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 678,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 287,9 |  |  |  |  | 858,0 |  |  | 1 532,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 678,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной, 51г, микрорайон «Спутник» г.Барнаула |  | Комитет | 2017-2023 |  | 1 |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 212,0 |  |  |  | 5 015,0 |  | 145 102,2 |  | 65 575,5 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 217 336,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 77 089,9 |  | 55 019,7 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132 109,60000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 19 294,6 |  | 555,8 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 850,40000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 212,0 |  |  |  | 5 015,0 |  | 48 717,7 |  | 10 000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 376,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 10. | Строительство водопроводной сети от улицы Ржевской по улице Сибирской, улице Стрелецкой, улице Волжской в п.Борзовая Заимка города Барнаула |  | Комитет | 2017-2019 |  | 1100 |  | 800,0 |  |  |  |  | 1 208,7 |  |  | 7 479,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 487,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 1 208,7 |  |  | 7 479,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 487,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 11. | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная, 28 в п.Лесной |  | Комитет | 2017-2036 |  | 1 |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 447,0 |  |  | 74,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 351 521,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 447,0 |  |  | 74,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 351 521,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 12. | Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиная, 55 |  | Комитет | 2017-2025 |  | 1 |  | 337,9 |  |  |  |  | 500,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4 577,0 |  |  |  | 4 577,0 |  | 500,0 |  | 53 865,6 |  |  | 62 637,8 |  | 524,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 520,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 780,0 |  |  | 25 905,1 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76 685,10000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 513,0 |  |  | 28 432,7 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 945,70000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 337,9 |  |  |  |  | 500,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4 577,0 |  |  |  | 4 577,0 |  | 500,0 |  | 2 572,6 |  |  | 8 300,0 |  | 524,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 889,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 13. | Переключение водоснабжения жилой застройки в п.Лесном по адресам: п.Лесной, 1-15 на артезианский водозабор по ул.Закатной, 28 |  | Комитет | 2018-2023 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 388,0 |  |  | 1 352,9 |  |  |  |  | 1 335,0 |  |  |  | 24 536,0 |  | 38 424,3 |  | 424,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 460,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 388,0 |  |  | 1 352,9 |  |  |  |  | 1 335,0 |  |  |  | 24 536,0 |  | 38 424,3 |  | 424,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 460,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 14. | Напорный канализационный коллектор и КНС в п.Центральный, от ул.Тополиной, 1а до КНС, по пр-кту Дзержинского, 16а |  | Комитет | 2018-2019 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 330,0 |  |  | 4 202,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 532,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 330,0 |  |  | 4 202,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 532,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 15. | Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирской,1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха |  | Комитет | 2018-2028 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 408,00000 |  | 0,00000 |  | 5 000,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 494,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 408,00000 |  | 0,00000 |  | 5 000,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 494,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 16. | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83 в п.Казенная Заимка |  | Комитет | 2022-2028 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 11 756,7 |  | 12 026,06100 |  | 12 026,06100 |  | 78 238,40000 | 82 761,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 196 858,82200 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 11 756,7 |  | 12 026,06100 |  | 12 026,06100 |  | 78 238,40000 | 82 761,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 196 858,82200 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 17. | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Промышленной, 14а и строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное», в том числе: |  | Комитет, ООО «БВК» | 2019-2030 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 404,4 |  |  |  |  | 196,0 |  |  |  | 5 761,2 |  | 5 004,0 |  | 5 138,1 |  |  | 6 283,2 |  | 1 494,10000 |  | 1 717,40000 |  | 908,60000 | 4 500,00000 | 191 710,00000 | 191 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 414 827,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 404,4 |  |  |  |  | 196,0 |  |  |  | 5 228,2 |  | 4 954,3 |  | 4 954,3 |  |  | 5 449,7 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 908,60000 | 4 500,00000 | 191 710,00000 | 191 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 410 015,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 533,0 |  | 49,7 |  | 183,8 |  |  | 833,5 |  | 1 494,10000 |  | 1 717,40000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 811,50000 | Внебюджетные источники |
|  | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п. Центральный, ул.Промышленная, 14а |  | Комитет, ООО «БВК» | 2021- 2030 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5 761,2 |  | 5 004,0 |  | 5 138,1 |  |  | 6 283,2 |  | 1 494,10000 |  | 1 717,40000 |  | 908,60000 | 4 500,00000 | 191 710,00000 | 191 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 414 226,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5 228,2 |  | 4 954,3 |  | 4 954,3 |  |  | 5 449,7 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 908,60000 | 4 500,00000 | 191 710,00000 | 191 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409 415,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 533,0 |  | 49,7 |  | 183,8 |  |  | 833,5 |  | 1 494,10000 |  | 1 717,40000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 811,50000 | Внебюджетные источники |
|  | Строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное» |  | Комитет | 2019-2020 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 404,4 |  |  |  |  | 196,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 404,4 |  |  |  |  | 196,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 18. | Проектирование и реконструкция водопроводной сети в одну линию в п. Черницк по улице Школьная, 18а |  | Комитет | 2021-2031 |  | 230 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 973,9 |  | 999,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 973,60000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 947,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 973,9 |  | 999,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 973,60000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 947,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 19. | Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная Станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б |  | Комитет | 2021-2028 |  | 275 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 3 460,0 |  |  | 3 460,0 |  | 3 500,00000 |  | 3 500,00000 |  | 13 000,00000 | 15 120,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 060,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 3 460,0 |  |  | 3 460,0 |  | 3 500,00000 |  | 3 500,00000 |  | 13 000,00000 | 15 120,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 060,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 20. | Проектирование и строительство водопроводных сетей в п. Ягодное г.Барнаула Алтайского края |  | Комитет | 2022-2026 |  | 1891 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 3 118,4 |  | 2 818,6 |  |  | 0,0 |  | 32 616,87051 |  | 46 773,93900 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 327,80951 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 3 118,4 |  | 2 818,6 |  |  | 0,0 |  | 32 616,87051 |  | 46 773,93900 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 327,80951 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 21. | Проектирование и реконструкция водопровода в п.Бельмесево, ул.Обская, 4 |  | Комитет | 2023-2030 |  | 110 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 350,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 350,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 22. | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе в п.Новомихайловка ул. Бирюзовая 11а, г.Барнаул, Алтайский край |  | Комитет | 2022-2028 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 1 578,2 |  | 1 578,2 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 20 484,40000 | 125 506,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 149 147,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 20 278,60000 | 124 250,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 144 529,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 195,50000 | 1 193,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 388,60000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 1 578,2 |  | 1 578,2 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 10,30000 | 62,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 229,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 23. | Проектирование и реконструкция артезианских водозаборов в пос.Центральный, пр.Пятигорский, 1 |  | Комитет | 2028-2030 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 24. | Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края |  | Комитет | 2022-2027 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 180,5 |  | 17 100,0 |  |  | 17 100,0 |  | 133 973,01006 |  | 89 236,90000 |  | 87 066,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 344 657,31006 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 120 438,50000 |  | 86 363,60000 |  | 86 194,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 292 997,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 165,00000 |  | 829,60000 |  | 827,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 821,80000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 180,5 |  | 17 100,0 |  |  | 17 100,0 |  | 12 369,51006 |  | 2 043,70000 |  | 44,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 838,51006 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 25. | Проектирование и строительство водопроводной сети на ст.Ползуново, г.Барнаула Алтайского края |  | Комитет | 2024 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 399,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 399,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 399,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 399,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 26. | Приобретение водопровода по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, примерно в 852м по направлению на юго-запад от теплового пункта по ул.Декоративной, 2а |  | КУМС | 2023 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 300,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 300,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 300,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 300,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 27. | Установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения |  | Комитет | 2026 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 4 725,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 725,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 4 725,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 725,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 28. | Участок водопроводной сети до жилых домов по ул.Огоньковой, 1-20, с.Власиха г.Барнаула |  | Комитет | 2024-2031 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 841,6 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 841,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 841,6 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 841,60000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 29. | Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС пос. Научный Городок до очистных сооружений канализации №2 по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 78 |  | Комитет | 2024-2029 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 22 247,0 |  | 0,00000 |  | 135 568,90000 |  | 65 628,10000 | 10 555,20000 | 100 000,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 334 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 22 247,0 |  | 0,00000 |  | 135 568,90000 |  | 65 628,10000 | 10 555,20000 | 100 000,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 334 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 30. | Строительство водопроводной сети от артводозабора c.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооружения №3н/1, 3н/2, 3н/3 до разводящей сети пос. Землянуха |  | ООО «БВК» | 2023-2024 |  | 1300 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 958,7 |  |  | 7 139,3 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 098,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 958,7 |  |  | 7 139,3 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 098,00000 | Внебюджетные источники |
| 31. | Реконструкция водопроводной сети с увеличением пропускной способности (с.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооружения №3н/1, 3н/2, 3н/3 до пересечения улиц Советская и Октября) |  | ООО «БВК» | 2024-2025 |  | 200 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 3 129,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 629,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 3 129,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 629,50000 | Внебюджетные источники |
| 32. | Реконструкция участка сети по пер.Советский с.Гоньба |  | ООО «БВК» | 2023 |  | 210 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 453,6 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 453,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 453,6 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 453,60000 | Внебюджетные источники |
| 33. | Реконструкция участка сети по ул.Мира, с.Гоньба |  | ООО «БВК» | 2024-2025 |  | 210 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 750,0 |  | 1 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 250,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 750,0 |  | 1 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 250,00000 | Внебюджетные источники |
| 34. | Реконструкция участка сети ВК9-ВК13/1, пос.Научный городок |  | ООО «БВК» | 2023 |  | 210 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 587,7 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 587,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 587,7 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 587,70000 | Внебюджетные источники |
| 35. | Реконструкция участка сети по пер.Изобильный пос.Казенная Заимка |  | ООО «БВК» | 2025-2026 |  | 186/210 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 787,60000 |  | 1 200,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 987,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 787,60000 |  | 1 200,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 987,60000 | Внебюджетные источники |
| 36. | Реконструкция участка сети по ул.Ромашковая пос.Казенная Заимка |  | ООО «БВК» | 2025-2026 |  | 400 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,00000 |  | 1 500,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,00000 |  | 1 500,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | Внебюджетные источники |
| 37. | Реконструкция артезианского водозабора пос.Научный городок , ул.Научный городок, 58 |  | ООО «БВК» | 2027-2036 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 679,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 254 679,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 250 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 679,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 679,70000 | Внебюджетные источники |
| 38. | Реконструкция и модернизация артезианского водозабора с.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооруж. №3н/1, №3н/2, №3н/3 |  | ООО «БВК» | 2026-2030 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 4 000,00000 |  | 0,00000 | 11 457,40000 | 11 457,40000 | 11 457,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 372,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 4 000,00000 |  | 0,00000 | 11 457,40000 | 11 457,40000 | 11 457,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 372,20000 | Внебюджетные источники |
| 39. | Реконструкция канализационной насосной станции пос.Научный городок, ул. Научный городок, 46а |  | ООО «БВК» | 2024-2029 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 1 500,00000 |  | 1 500,00000 |  | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 1 500,00000 |  | 1 500,00000 |  | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | Внебюджетные источники |
| 40. | Проектирование, реконструкция/ строительство сетей водоснабжения п.Бельмесево, ул. Молодежная, 13а |  | ООО «БВК» | 2027-2029 |  | 1345 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 076,10000 | 5 317,80000 | 1 326,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 720,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 076,10000 | 5 317,80000 | 1 326,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 720,30000 | Внебюджетные источники |
| 41. | Проектирование, реконструкция/ строительство сетей водоснабжения п.Центральный, ул.Промышленная , 14а |  | ООО «БВК» | 2026-2030 |  | 1752 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 3 288,20000 |  | 1 082,50000 | 0,00000 | 4 157,00000 | 5 684,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 3 288,20000 |  | 1 082,50000 | 0,00000 | 4 157,00000 | 5 684,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,60000 | Внебюджетные источники |
| 42. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево ул.Обской, 4 |  | ООО «БВК» | 2021-2025 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 53,3 |  | 100,0 |  | 320,0 |  |  | 1 400,0 |  | 2 143,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 017,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 53,3 |  | 100,0 |  | 320,0 |  |  | 1 400,0 |  | 2 143,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 017,00000 | Внебюджетные источники |
| 43. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Мохнатушка ул.Нагорная, 26 |  | ООО «БВК» | 2021-2026 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 83,3 |  | 100,0 |  | 2 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 1 900,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 583,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 83,3 |  | 100,0 |  | 2 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 1 900,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 583,30000 | Внебюджетные источники |
| 44. | Проектирование и реконструкция артезианских водозаборов в пос.Центральный, пр. Пятигорский, 1 |  | ООО «БВК» | 2021-2023 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 667,7 |  | 4 284,1 |  | 2 465,6 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 417,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 667,7 |  | 4 284,1 |  | 2 465,6 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 417,40000 | Внебюджетные источники |
| 45. | Проектирование и реконструкия артезианского водозабора в пос.Черницк , ул. Школьная, 18а |  | ООО «БВК» | 2021 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 296,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 296,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 296,70000 | Внебюджетные источники |
| 46. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Ягодное , пер.Школьный, 5а |  | ООО «БВК» | 2024 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 695,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 695,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 695,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 695,00000 | Внебюджетные источники |
| 47. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Новомихайловка, ул.Бирюзовая, 11а |  | ООО «БВК» | 2021-2023 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 989,8 |  | 1 385,7 |  | 2 789,1 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 164,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 989,8 |  | 1 385,7 |  | 2 789,1 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 164,60000 | Внебюджетные источники |
| 48. | Проектирование и реконструкция сетей водоотведения: Канализационная сеть в п.Центральном, ул. Тополиная, 1а |  | ООО «БВК» | 2023-2030 |  | 164 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 750,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 750,00000 | Внебюджетные источники |
| 49. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево, ул.Кленовая , 9г |  | ООО «БВК» | 2021-2025 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 39,0 |  | 100,0 |  | 320,0 |  |  | 0,0 |  | 1 013,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 472,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 39,0 |  | 100,0 |  | 320,0 |  |  | 0,0 |  | 1 013,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 472,70000 | Внебюджетные источники |
| 50. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево, ул.Молодежная, 13а |  | ООО «БВК» | 2021-2022 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 19,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 19,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,50000 | Внебюджетные источники |
| 51. | «Обеспечение технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения территории севернее проезда 1-го Инициативного. Строительство водопроводной сети по проезду 3-ему Инициативному; по проезду 8-ому Инициативному» |  | Комитет | 2025-2026 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 746,32800 |  | 4 525,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 271,32800 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 746,32800 |  | 4 525,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 271,32800 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 52. | «Обеспечение технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения территории севернее проезда 1-го Инициативного. Строительство водопроводной сети по проезду 1-ому Инициативному; по проезду 2-ому Инициативному» |  | Комитет | 2025-2026 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3 371,62700 |  | 6 525,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 896,62700 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3 371,62700 |  | 6 525,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 896,62700 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 53. | «Проектирование и строительство артезианского водозабора в микрн.Радужный п.Бельмесево» |  | Комитет | 2032-2034 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350 000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350 000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 54. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная, 6 |  | Комитет, УЕЗСКС | 2019-2036 |  | 1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 800,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 190 800,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 800,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 190 800,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| Итого |  |  |  |  |  | 10023/40 |  | 7 173,8 |  |  |  |  | 17 000,0 |  |  | 21 482,9 |  |  |  |  | 11 551,6 |  |  |  | 47 032,4 |  | 203 027,1 |  | 181 404,7 |  |  | 143 059,6 |  | 200 234,99657 |  | 331 986,40000 |  | 347 664,70000 | 353 718,40000 | 317 151,60000 | 239 875,90000 | 70 000,00000 | 200 000,00000 | 150 000,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 3 592 364,09657 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 77 089,9 |  | 105 799,7 |  |  | 25 905,1 |  | 120 438,50000 |  | 86 363,60000 |  | 106 473,50000 | 124 250,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 646 320,70000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 19 294,6 |  | 1 068,8 |  |  | 28 432,7 |  | 1 165,00000 |  | 829,60000 |  | 1 022,70000 | 1 193,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 006,50000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 173,8 |  |  |  |  | 17 000,0 |  |  | 21 482,9 |  |  |  |  | 11 551,6 |  |  |  | 42 350,1 |  | 100 523,1 |  | 59 607,7 |  |  | 75 554,0 |  | 66 562,89657 |  | 229 687,60000 |  | 228 830,20000 | 209 999,70000 | 298 710,80000 | 221 683,60000 | 70 000,00000 | 200 000,00000 | 150 000,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 2 760 717,99657 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4 682,3 |  | 6 119,5 |  | 14 928,5 |  |  | 13 167,8 |  | 12 068,60000 |  | 15 105,60000 |  | 11 338,30000 | 18 275,20000 | 18 440,80000 | 18 192,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132 318,90000 | Внебюджетные источники |
| Председатель комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по энергоресурсам и газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета по финансам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговой и кредитной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.А. Шернина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |