| Приложение 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа – города Барнаула» |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий строительства объектов газификации города Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники |  | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. |  | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  | 2033 год |  | 2034 год |  |  | 2035 год |  | 2036 год |  | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |
| 1. | Газопровод высокого давления по ул.Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края | Комитет |  | 2020-2021 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 869,0 |  |  | 562,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 431,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 869,0 |  |  | 562,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 431,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезд Чумышский, переулок Пороховой Взвоз г.Барнаула Алтайского края | Комитет |  | 2020-2022 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 55,0 |  |  | 1 275,4 |  | 1 278,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 608,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 55,0 |  |  | 1 275,4 |  | 1 278,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2 608,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Газовая котельная по ул.Промышленной, 3, п.Централь-ный Центрального района г.Барнаула Алтайского края. Завершение строительства | Минстрой Алтайского края (по согласованию),Комитет |  | 2020-2021 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 30 861,0 |  |  | 24 797,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 55 658,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 30 861,0 |  |  | 24 797,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 55 658,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Модульная котельная на природном газе для МБОУ «СОШ №95» в п.Черницк | Комитет |  | 2021 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 15,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 15,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса на пл.Победы в г.Барнауле | Комитет |  | 2022-2023 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 271,0 |  |  | 6 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 8 571,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 271,0 |  |  | 6 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 8 571,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса у музея боевой славы по пр-кту Комсомольскому, 73 в городе Барнауле Алтайского края | Комитет |  | 2022-2023 | 1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 940,0 |  |  | 2 525,4 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 465,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 940,0 |  |  | 2 525,4 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 4 465,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 32 785,0 |  |  | 26 649,5 |  | 5 489,4 |  |  | 8 825,4 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 73 749,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 32 785,0 |  |  | 26 649,5 |  | 5 489,4 |  |  | 8 825,4 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 73 749,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| Председатель комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по энергоресурсам и газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета по финансам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговой и кредитной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.А. Шернина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |