| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок реализации |  |  |  | Объем выполненных работ, м/шт. |  |  | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  | 2031 год |  |  | 2032 год |  |  | 2033 год |  |  | 2034 год |  |  |  | 2035 год |  |  |  | 2036 год |  |  |  | Всего: |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 |  |
| 1. | Станция приготовления растворов гипохлорита натрия для обеззараживания воды на ВОС-1, ВОС-2 на основе биполярных мембранных электролизеров |  | Комитет, ООО «БВК» |  |  | 2017-2018 |  |  |  | 1 |  |  | 55 221,1 |  |  | 48 686,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 103 907,30000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 25 000,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 221,1 |  |  | 48 686,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 78 907,30000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) квартала 2012 города Барнаула |  | Комитет |  |  | 2020-2023 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50 704,4 |  |  |  |  | 45 588,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 96 722,60000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 48 780,3 |  |  |  |  | 43 449,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 92 229,60000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 492,7 |  |  |  |  | 438,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 931,60000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 431,4 |  |  |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3 561,40000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 3. | Инфраструктурный проект в целях обеспечения реализации связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК "Меланжист Алтая" г. Барнаул" (реконструкция водопроводных сетей и участка канализационного коллектора), в том числе |  | Комитет |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 77 993,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 428 858,1 |  |  | 1 140 446,70533 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2 647 298,70533 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 77 993,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 383 197,7 |  |  | 1 135 221,52000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 2 596 413,12000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 45 660,4 |  |  | 5 225,18533 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 50 885,58533 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая» г.Барнаул, Алтайский край». 1 этап: «Реконструкция водопроводных сетей» |  | Комитет |  |  | 2022-2025 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 77 993,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 795 267,4 |  |  | 290 494,82350 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 163 756,12350 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 77 993,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 749 607,0 |  |  | 290 104,52000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 117 705,42000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 45 660,4 |  |  | 390,30350 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 46 050,70350 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории |  | Комитет |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 633 590,7 |  |  | 849 951,88183 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 483 542,58183 |  | Всего, в том числе: |  |
|  | АО БМК «Меланжист Алтая» г.Барнаул, Алтайский край». Этап II. «Реконструкция канализационного коллектора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 633 590,7 |  |  | 845 117,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 478 707,70000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 834,88183 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 4 834,88183 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строительство жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по улице Герцена, 5е в рабочем поселке Южный города Барнаула», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ – город Барнаул, г.Барнаул, р.п. Южный, ул.Чайковского, д.35» |  | Комитет |  |  | 2023 |  |  |  | 2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 381 916,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 381 916,10000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 380 920,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 380 920,10000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 996,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 996,00000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 5. | Проектирование и реконструкция водопроводных сетей от пер.Зайчанского до ул. Промышленной в г.Барнауле, 1 этап |  | Комитет |  |  | 2024-2028 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 21 908,3 |  |  | 360 055,00000 |  |  |  | 220 028,10000 |  | 375 503,10000 |  |  | 780 323,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 757 817,80000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 360 000,00000 |  |  |  | 216 125,00000 |  | 371 552,00000 |  |  | 390 323,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 338 000,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 21 908,3 |  |  | 55,00000 |  |  |  | 3 903,10000 |  | 3 951,10000 |  |  | 390 000,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 419 817,80000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 6. | Проектирование и строительство водопроводной сети до жилых домов по пер.Прудскому, 73, 77, 83 |  | Комитет |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 604,0 |  |  | 5 808,5 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 6 412,50000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 604,0 |  |  | 5 808,5 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 6 412,50000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 7. | Водопроводная сеть от ВК, расположенного по ул.Денисова, 1, по пер.Пожарному, далее до здания по ул.Аванесова, 30 |  | Комитет |  |  | 2035-2036 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 000,00000 |  |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 1 000,00000 |  |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 8. | Водопроводная сеть по ул.Урожайной, 1-15 |  | Комитет |  |  | 2033-2034 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 9. | Канализационная сеть по ул.Литейной, от дома №60 до пр-да Цветочного |  | Комитет |  |  | 2031-2032 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 3 000,00000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 10. | Водопроводная сеть по адресу: пр-д Колыванский, г.Барнаул, Алтайский край |  | Комитет |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 210,10000 |  |  |  | 1 000,00000 |  | 12 283,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 13 493,10000 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 210,10000 |  |  |  | 1 000,00000 |  | 12 283,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 13 493,10000 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 11. | Водопроводная сеть от дома №111 до дома №127 по ул.Антона Петрова, г.Барнаул, Алтайский край |  | Комитет |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 138,79951 |  |  |  | 570,00000 |  | 12 283,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 12 991,79951 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 138,79951 |  |  |  | 570,00000 |  | 12 283,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 12 991,79951 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| 12. | Водопроводная сеть по адресу: пр-д Змеиногорский 1-й, Змеиногорский тракт, 12-28, г.Барнаул, Алтайский край |  | Комитет |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 252,01859 |  |  |  | 208,00000 |  | 12 284,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 12 744,01859 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 252,01859 |  |  |  | 208,00000 |  | 12 284,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 12 744,01859 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 55 221,1 |  |  | 48 686,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 128 698,3 |  |  |  |  | 428 108,3 |  |  | 1 456 574,9 |  |  | 1 501 102,62343 |  |  |  | 221 806,10000 |  | 412 353,10000 |  |  | 780 323,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 1 000,00000 |  |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 5 042 303,92343 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 48 780,3 |  |  |  |  | 43 449,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 92 229,60000 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 78 486,6 |  |  |  |  | 381 359,0 |  |  | 1 383 197,7 |  |  | 1 495 221,52000 |  |  |  | 216 125,00000 |  | 371 552,00000 |  |  | 390 323,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 4 341 264,82000 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 221,1 |  |  | 48 686,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 431,4 |  |  |  |  | 3 300,0 |  |  | 73 377,2 |  |  | 5 881,10343 |  |  |  | 5 681,10000 |  | 40 801,10000 |  |  | 390 000,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  | 1 000,00000 |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 1 000,00000 |  |  |  | 2 000,00000 |  |  |  | 608 809,50343 |  | городской бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | внебюджетные источники |  |
| Председатель комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по энергоресурсам и газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета по финансам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговой и кредитной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.А. Шернина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |