Приложение 3

к постановлению администрации города от 19.12.2014 №2694

4. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов по годам | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта | Количество приобретенных новых единиц трамваев | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Приобретение и обновление парка подвижного состава МУП «Горэлектро- транс» города Барнаула в количестве 17 единиц, повышение удельного веса трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,11% и 39,71% соответственно |
|  |  | Количество приобретенных новых единиц троллейбусов | ед. | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |
|  |  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта | ед. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы | ед. | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 | 17 | 17 |  |
|  |  | Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет | % | 0,40 | 0,41 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 2,11 | 2,11 |  |
|  |  | Удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет | % | 20,63 | 24,59 | 30,65 | 33,87 | 36,92 | 39,71 | 39,71 |  |
| 2. | Капитальный ремонт объектов | Протяженность капитально отремонтированных кабельных линий на тяговых подстанциях | км | 0 | 0 | 1,204 | 0,94 | 2,9 | 2,84 | 2,9 | Капитальный ремонт 10,78 км. кабельных линий на тяговых подстанциях |
|  |  | Протяженность капитально отремонтированной контактной сети троллейбуса по ул.Юрина | км | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт 7,0 км. контактной сети троллейбуса |
|  |  | Протяженность капитально отремонтированной контактной сети трамвая | км | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт 0,9 км. контактной сети трамвая |
| 3. | Реконструкция объектов | Количество реконструированных тяговых подстанций | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция тяговой подстанции №1 |

# Первый заместитель главы администрации города,

# руководитель аппарата	П.Д.Фризен