Приложение

Отчет о ходе реализации инициативных проектов по итогам II квартала 2025 года

| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использование денежных средств (руб.) | Имущественное и (или) трудовое участие заинтере-сованных лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытый школьный стадион (МБОУ «СОШ №53») | II квартал 2025 года | Заключен контракт №2025.0708 от 11.06.2025 с ИП Мхитарян Арам Ашотович. Срок исполнения контракта - с даты заключения до 01.08.2025. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 2. | Доступная физическая культура (МБОУ «СОШ №55») | II квартал 2025 года | 18.06.2025 пакет документов для проведения конкурсной процедуры повторно направлен в комитет муниципального заказа города Барнаула |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 3. | Благоустройство стадиона МБОУ «Гимназия № 79» Ленинского района, города Барнаула | II квартал 2025 года | Заключен контракт №707.79 от 09.06.2025 с ООО «Красный кит». Срок исполнения контракта - с даты заключения до 01.08.2025. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 4. | Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» пер. Ядринцева 74 | II квартал 2025 года | Заключен контракт №0712-2025 от 11.06.2025 с ООО «Городское зеленое хозяйство». Срок исполнения контракта - с 23.06.2025 до 01.08.2025. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 5. | Здоровое поколение (МБОУ «О(с)ОШ №6») | II квартал 2025 года | Заключен контракт №2025.0709 от 11.06.2025 с ИП Мхитарян Арам Ашотович. Срок исполнения контракта - с даты заключения до 01.08.2025. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 6. | Территория спорта (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78») | II квартал 2025 года | Заключен контракт №0317300301925000710 от 10.06.2025 с ООО «Красный кит». Срок исполнения контракта - с даты заключения до 01.08.2025. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |
| 7 | Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад №257» | II квартал 2025 года | Заключен контракт №2025.110143 от 23.05.2025 с ООО «Алтайстройдор». Срок исполнения контракта - с 01.06.2025 до 10.07.2025. По состоянию на 30.06.2025 подрядчик выполнил работы по контракту, ведется приемка выполненных работ. |  | Запланировано в соответствии с паспортом инициативного проекта |