#### Приложение
                                                                  к постановлению

администрации района

от 02.03.2013 г. № 397

# Комплексный план благоустройства и озеленения района  на  2013 год

| Сроки реализации | - | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Условия реализации | - | провести инвентаризацию объектов благоустройства в районе; |
|  | - | адресно закрепить прилегающие территории в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 77 «О правилах по благоустройству г. Барнаула»; |
|  | - | разработать систему планомерной работы школьников, студентов, учащихся на закрепленных территориях; |
|  | - | активизировать работу общественных объединений: домовых, уличных комитетов, Советов ТОС, клубов любителей природы и т.д.; |
|  | - | координировать работу организаций, учреждений, частных лиц по вопросам озеленения (от эскизов до работ по уходу за зелеными насаждениями); |
|  | - | разработать систему взаимодействия между предприятиями, частными лицами и организациями, выполняющими услуги по вывозу ТБО; |
|  | - | усилить контроль за поддержанием санитарного состояния в районе; |
|  | - | привлекать спонсорскую помощь для выполнения работ по благоустройству. |

# 1.Асфальтирование дворовых территорий

| № п/п | Адрес | Площадь кв.м | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутридворовые проезды |
| 1. | ул. Мусоргского, 1, 5, 9, 11, 13 | 900 | 8 |
| 2. | ул. Чайковского, 5 | 500 |  |
| 3. | ул. Чайковского, 7а | 1500 | 3 |
| 4. | ул. Герцена, 6 | 300 |  |
| 5. | ул. Чайковского, 13 | 600 |  |
| 6. | ул. Чайковского, 29 | 800 | 2 |
| 7. | ул. Чайковского, 33 | 580 | 4 |
| 8. | ул. Куйбышева, 8 | 570 | 2 |
| 9. | ул. Куйбышева, 6а | 1500 | 2 |
| 10. | ул. Чайковского, 24а | 570 | 2 |
| 11. | пр-кт Дзержинского, 11 | 630 | 2 |
| Междворовые проезды |
| 12. | ул. Герцена, 8 – ул. Чайковского, 24 | 220 |  |
| 13. | ул. Герцена, 8 - 8а | 200 |  |
| 14. | пр-кт Дзержинского, 7 - ул. Куйбышева, 5 | 1200 |  |
| 15. | ул. Чайковского, 10- 12 | 100 |  |
| 16. | ул. Мусоргского, 1-13 | 1200 |  |
| 17. | ул. Короленко, 88 | 800 |  |
| 18. | ул. Чкалова, 50 | 800 |  |
| 19. | ул. Опытная станция, 1-18 | 1790 |  |
| 20. | ул. Чернышевского, 282 | 450 |  |
| 21. | ул. Короленко, 91 | 600 |  |
| 22. | ул. Партизанская, 24 | 400 |  |
| 23. | Змеиногорский тракт 110/14 | 700 |  |
| 24. | Змеиногорский тракт 110/13 | 300 | 7 |
| 25. | Змеиногорский тракт 110/12 | 300 |  |
| 26. | Змеиногорский тракт 110/11 | 300 |  |
| 27. | Змеиногорский тракт 110/10 | 300 |  |
| 28. | ул. Пролетарская, 67 | 570 |  |
| 29. | ул. Парковая, 34 | 660 |  |
| 30. | ул. Парковая, 47 | 600 |  |
| 31. | ул. Фомина, 70 | 1100 | 3 |
| 32. | ул. 6-я Нагорная, 11б | 500 |  |
| 33. | ул. 6-я Нагорная, 11а | 500 |  |
| 34. | ул. Анатолия, 67 | 730 | 4 |
| 35. | ул. Анатолия, 60 | 120 |  |
| 36. | ул. Аванесова, 56 | 150 |  |
| 37. | ул. Гоголя, 32 | 300 |  |
| 38. | ул. Горького, 22 | 280 |  |
| 39. | ул. Горького, 38а | 555 |  |
| 40. | Змеиногорский тракт, 58 | 300 |  |
| 41. | Змеиногорский тракт, 60 | 310 |  |
| 42. | ул. Кирова, 43, 43а, 45, 45а | 800 | 4 |
| 43. | ул. Короленко, 3 | 576 |  |
| 44. | ул. Пролетарская, 254, 254/1, 254/2, 254/3 | 1200 |  |
| 45. | ул. Мира, 8а | 160 |  |
| 46. | ул. Мира, 12 | 160 |  |
| 47. | ул. Мира, 18-20 | 417 |  |
| 48. | ул. Мира, 22-24 | 417 |  |
| 49. | ул. Мира, 13-24 | 1200 |  |
| 50. | Змеиногорский тракт, 108а | 1400 |  |
| 51. | пр-кт Красноармейский, 80 | 260 | 4 |
| 52. | пр-кт Ленина, 45а | 250 |  |
| 53. | ул. Песчаная, 74 | 80 |  |
| 54. | ул.Песчаная, 108 | 180 | 1 |
| 55. | пр-кт Социалистический, 63 | 100 |  |
| 56. | ул.Чкалова, 21 | 350 |  |
| 57. | ул. Белинского, 9 | 150 |  |
| 58. | пр-кт Дзержинского, 25 | 400 |  |
| 59. | ул. Куйбышева, 9 | 400 |  |
| 60. | ул. Мусоргского, 21 | 1200 | 2 |
|  | ИТОГО: | 34485 | 50 |

2. Ремонт тротуаров

| № п/п | адрес | Вид покрытия | Длина, м | Шири-на, м | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пр-кт Красноармейский, 8,21,26,34,36,45,47а,61 (у сквера) | асфальт | 283 | 1,5 | 425 |
| 2. | ул. Аванесова, 80-24, 47-83а, 173 109-129, от ул. Присягина до ул. Конева | асфальт | 820 | 1,5 | 1230 |
| 3. | ул. Короленко (от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина) | асфальт | 730 | 1,5 | 1095 |
| 4. | ул. Анатолия (от пр-кта Комсомольского до пр-кта Красноармейского) | асфальт | 1260 | 1,5 | 1890 |
| 5. | ул. Гоголя (от пр-кта Красноармейского до пр-кта Комсомольского) | асфальт | 1260 | 1,5 | 1890 |
| 6. | ул. Л.Толстого (от пр-кта Комсомольского до пр-кта Социалистического) | асфальт | 765 | 1,5 | 1148 |
| 7. | ул. Кутузова от моста до школы (ул. Кутузова, 18) | асфальт | 500 | 1,5 | 750 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8428 |

3.   Благоустройство дворовых территорий

| № п/п | Адрес | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Чайковского, 24 | Обустройство детской площадки Санитарная обрезка зеленых насаждений | Управляющая компания (по согласованию) |
| 2. | ул. Чайковского, 45 | Установка малых архитектурных форм (далее - МАФ (2 шт.) Посев газона (300 кв. м) Посадка деревьев | СПП ОАО «СтройГаз» (по согласованию) |
| 3. | ул. Чайковского, 40 | Установка МАФ (2 шт.) Посадка деревьев Посев газона (200 кв. м) Разбивка новых цветников | СПП ОАО «Стройгаз» (по согласованию) Управляющая компания, домком (по согласованию) |
| 4. | ул. Чайковского, 17 | Обустройство детской площадки Посадка деревьев, кустарников | Управляющая компания, домком (по согласованию) |
| 5. | ул. Чайковского, 29 | Обустройство детской площадки Санитарная обрезка зеленых насаждений | Управляющая компания, домком (по согласованию), |
| 6. | Змеиногорский тракт, 120/12 | Вертикальное озеленение Обустройство зеленых уголков Установка урн Замена скамеек Посадка многолетних цветов Посев газона (100 кв. м) | Управляющая компания, домком (по согласованию), |
| 7. | Змеиногорский тракт, 120/10 | Установка 2-х вазонов у подъездов Посадка многолетних цветов Стрижка кустарника | Управляющая компания (по согласованию) |
| 8. | Змеиногорский тракт, 120/5 | Санитарная обрезка вяза Обустройство новых клумб | Управляющая компания (по согласованию) |
| 9. | пр-кт Комсомольский, 40 | Обустройство цветника | ТСЖ |
| 10. | пр-кт Красноармейский, 64 | Обустройство цветников (3 шт.) | Управляющая компания (по согласованию) |
| 11. | пер. Малый Прудской, 36 | Обустройство нового цветника | Управляющая компания (по согласованию) |
| 12. | ул. Короленко, 3 | Замена МАФ (8 шт.) Обустройство цветников | Управляющая компания (по согласованию) |
| 13. | ул. Гоголя, 60 | Замена МАФ (4 шт.) Обустройство цветников | Управляющая компания (по согласованию) |

4. Природоохранные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнитель (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение экологических акций по очистке водоохранных зон рек Барнаулки, Оби, Пивоварки, ул. Тачалова, ул. Сычева, ул. Конева, Пивоварский песчаный карьер | УКХ, ОКУ, отдел образования по Центральному району комитета по образованию г. Барнаула |
|  | Очистка озера в с. Лебяжье | Лебяжинская сельская администрация |
|  | Очистка озера «Варежка» в микрорайоне Пономаревка | Южная поселковая администрация |

# 5.Текущее содержание существующих парков, скверов, зеленых уголков

| № п/п | Наименова-ние | Пло- щадь (га) | Виды озеленения | Элементы благоустройства | Закрепление (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта, адрес |  | наименование | площадь м2 |  |  |
|  | Зеленый уголок ул. Партизан-ская – пр-кт Ленина | 0,32 | цветник газон | 92 1700 | фонтан, диван, урны, наружное освещение | администрация района |
|  | Сквер им. Пушкина ул. Пушкина – пр-кт Ленина | 0,36 | цветник газон | 48 2900 | памятник, ваза, диван, урны, наружное освещение | ООО «Гарант» |
|  | Сквер ул. Короленко – пр-кт Ленина | 0,5 | цветник газон | 100 4200 | ваза, диваны, скульпту-ра, пергола, наружное освещение | МУП «Горзеленхоз» |
|  | Сквер им. Цаплина | 0,3 | цветник газон | 212 1700 | наружное освещение | МУП «Горзеленхоз» |
|  | Пл. Пионеров – пр-кт Красноармейский | 1,56 | цветники газон, живая изгородь | 715 14200 | памятник, урны | администрация района |
|  | Сквер на пл. Свободы – пр-кт Социалистический | 0,85 | цветни-ки газон | 185 6700 | памятник, диваны | МУП «Горзеленхоз» |
|  | Сквер пр-кт Красноармейский – ул. Партизан-ская | 1,0 | цветник газон | 333 7200 | МАФ, новые посадки деревьев | администрация района, МБОУ «Гимназия № 22» |
|  | пр-кт Социалистический – ул. Интерна-циональная | 0,2 | цветник газон | 90 1000 | скульпту-ра, новые посадки деревьев | администрация района |
|  | ул. Никитина, 60 | 0,27 | цветник газон, альпийская горка | 36 2600 | садово-парковая скульпту-ра, летний водопро-вод, урны | администрация района |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Партизан-ская (сквер) | 0,4 | цветник газон | 480 3200 | диваны, фонтан, МАФ | ТРК «Сити-центр» |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Гоголя | 0,3 | цветник газон | 225 3000 | скульпту-ра, вазоны | ООО «Грандис» |
|  | пр-кт Социалистический – ул. Чкалова | 0,05 | цветник газон | 68 50 | диваны | администрации района, МБОУ «СОШ № 55» |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Чернышевского | 0,06 | цветник | 60 | диваны | МУП «Горзеленхоз» |
|  | ул. Папанинцев, 121а | 0,7 | цветник газон | 50 6000 |  | администрация района, МБОУ «Лицей № 122» |
|  | пр-кт Ленина (у речного вокзала) | 0,75 1,5 | цветник, газон цветник, газон | 50 6000 |  | ООО «Алтай-речфлот» |
|  | пр-кт Ленина – ул. Кирова | 0,5 | цветник | 510 | альпийская горка | МБОУ «СОШ № 55», администрация района |
|  | пр-кт Социалистический, 69 | 0,4 | газон, цветник | 1200 |  | магазин «Мария-Ра» |
|  | пр-кт Ленина, 15 | 0,9 | цветники |  |  | МУП «Горзеленхоз» |
|  | ул. Партизанс-кая, 132 | 0,2 | газон, цветники | 835 | вазоны | управляющая компания |
|  | пр-кт Ленина – ул. Л.Толстого, 17 | 0,8 | цветник, газон | 80 | садово-парковая скульпту-ра, урны, диваны | управляющая компания |
|  | ул. Чкалова – ул. Геблера | 0,45 | цветник газон | 400 50 | подпорная стенка, скульптура | управляющая компания |
|  | Зеленый уголок пр-кт Социалистический – ул. Черны-шевского | 0,5 | цветник газон | 400 100 |  | управляющая компания |
|  | Зеленый уголок Змеиногорский тракт (ДПС ГИБДД) | 0,15 | цветник, газон |  |  | ООО «Дачный клуб» |
|  | Уголок отдыха, пер.Ядринцева, 90 | 0,15 | газон, цветник |  | скамейки, урны | управляющая компания |
|  | Уголок отдыха, пер. Ядринцева, 72 | 0,20 | газон, цветник |  | скамейки, урны, вазоны | управляющая компания |
|  | Бульвар по пр-кту Ленина | 3,7 | цветники, газоны | 1600 20600 | диваны, урны, памятники | МУП «Горзеленхоз» |
|  | Бульвар по ул. Аванесова | 3,3 | цветники газоны | 200 15000 |  | МУП «Горзеленхоз» |
|  | Бульвар по ул. Куйбышева | 1,0 | цветник, газоны, вертикальное озелене-ние, альпий-ская горка |  | диваны, урны | Южная поселковая администра-ция, МБОУ «СОШ № 63» |
|  | ул. Партизанс-кая, 82 | 0,6 | цветники газоны | 100 500 |  | управляющая компания |
|  | МБУК «Парк культуры и отдыха Центрально-го района» | 6,0 | цветники газоны | 200 30000 | фонтан, МАФ, скамейки, урны, спортив-ная площадка | Алябьев А.Г. |
|  | пр-кт Красноармейский, 64 | 300 | цветники | 300 | вазоны | ТЦ «Майский» |
|  | Змеиногорский тракт, 110а | 300 | цветники | 300 | - | КГБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Вдохновение» Центрального района |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Никитина | 50 | цветники | 50 | камни | ООО «На Никитина» |
|  | ул. Пушкина, 13 | 100 | озелене-ние, цветники | 10 | - | ООО «Данелия» |
|  | ул. Партизан-ская, 138 | 240 | цветник газон | 40 200 | скамейки МАФ | управляющая компания |
|  | Змеиногорский тракт, 118 | 300 | газон | 300 | посадка деревьев, фонари | управляющая компания |
|  | ул. Геблера – ул. Песчаная | 150 | газон | 1500 | вазоны | управляющая компания |
|  | ул. Короленко – ул. М.Горь-кого | 500 | газон цветник | 450 50 | камни | ООО «Хозторг» |
|  | пр-кт Красноар-мейский, 9 | 700 | газон | 650 | озелене-ние, камни | ТЦ «Демидовский» |
|  | ул. Ползунова, 50 | 400 | газон цветник | 380 20 | посадка деревьев | ЗАО «Алтайзапсибгипрозем» |
|  | пр-кт Красноар-мейский, 4 | 50 | два цветника | 50 | камни | ООО «Розница» |
|  | пр-кт Ленина, 35 | 800 | два цветника газон | 50 750 |  | ИП Решетов А.В. |
|  | ул. Чкалова, 87 | 400 | цветник газон | 25 375 | озеленение | МБОУ ДОД «ДМШ №1 имени А.К. Глазунова» |
|  | ул. Димитрова, 81 | 100 | газон цветник | 80 20 | озеленение | клуб бодибилдинга «Самсон» |
|  | ул. Чернышевского, 55 | 350 | цветники газон | 25 320 | озеленение | Городской молодежный информацион-ный центр |
|  | Площадь им. В.Н. Баварина | 750 | цветники газон | 500 250 |  | МУП «Горзеленхоз» |
|  | ул. Чайковско-го, 44 | 200 | цветник | 200 | скульптура | Южная поселковая администрация |
|  | ул. Чайковско-го, 24 | 100 | цветник | 100 |  | Южная поселковая администрация |
|  | ул. Белинского, 14 | 75 | цветник | 75 |  | Южная поселковая администрация |
|  | Пересечение пр-кта Красноармейского – ул. Гоголя | 400 | цветник газон | 50 35 | вазоны посадка цветов | администрация района, ООО «Грандис» |
|  | пр-кт Красноар-мейский, 63 | 350 | цветник газон | 50 300 | мотоцикл | ТЦ «Интер-Спорт» |
|  | ул. Аванесова, 133 | 25 | цветник | 25 | скульптура | администрация района |
|  | ул. Аванесова, 132 | 200 | цветники | 200 |  | МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2» г. Барнаула |
|  | Змеиногорский тракт (ост. Кордон) | 360 500 | цветник газон | 360 500 |  | КГУ НПО «Профессио-нальное училище №81» |
|  | пр-кт Красноармейский, 36 | 1600 | газон цветник | 25 123 | посадки деревьев, диваны | Шоу-центр «Колизей» |
|  | пр-кт Красноармейский, 47 | 500 | цветники | 500 | вазоны | ТРК «Сити-Центр» |
|  | ул. Песчаная, 89 | 25 | цветник | 25 |  | Диагностичес-кий центр «Пигмалион» |
|  | пр-кт Комсомольский – ул. Гоголя | 30 | цветник | 30 | камни | администрация района |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Л.Толстого | 10 | цветник | 10 |  | ОАО «Барнаульский Водоканал» |
|  | Аллея ветеранов | 1000 | цветник газон | 300 700 | посадка деревьев | администрация района |
|  | Змеиногорский тракт, 25 | 300 | цветник газон | 100 200 | скульпту-ры | управляющая компания |
|  | пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова | 500 | газон цветник | 400 100 | скульпту-ры | МУП «Горзеленхоз» |
|  | ул. Анатолия, 62 | 3000 | цветник | 100 | горка | Управляющая компания |
|  | пр-кт Социалистический, 59 | 1500 | цветник | 500 | цветник, газон отдел ЗАГС | администрация Центрального района, отдел ЗАГС |

# 6. Посадка однолетних цветов, посев газонных трав

| № п/п | Место посадок | Цветники | Га- зон кв.м | Исполнитель (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пл. кв.м | вид по- садки | ассорти-мент |  |  |
|  | Дворовые территории | 2125 | посев, рассада | циния, бархат-цы, алиссум | 0,2 | управляющая компания |
|  | Территории поселков Южный, Центральный, села Лебяжье | 3095 | посев, рассада | бархат-цы, сальвия, циния, агератум | 0,02 | поселковая, сельские администрации |
|  | Промышленные предприятия, организации | 2700 | посев, рассада | циния, агератум | 0,09 | промышленные предприятия |
|  | мкр. Затон | 750 | посев, рассада | циния, агератум | 0,01 | территориаль-ное управление мкр. Затон |
|  | Школы и детские сады района | 3100 | посев, рассада | циния, агератум | 0,01 | отдел по образованию администрации Центрального района комитета по образованию г. Барнаула |
|  | Торговые предприятия | 1360 | посев, рассада | циния, агератум | 0,05 | администрация района, собственники магазинов |
|  | Частный сектор, ТСЖ, ЖСК, ТОС | 2500 | посев, рассада | астра, ромашка, перетрум, лаватера | 0,05 | обществен-ность района |
|  | Новые зеленые уголки | 2400 | посев, рассада | Бархат-цы, циния, агератум | 0,08 | по договору администрации с подрядной организацией (по результатам аукциона) |
|  | Территория лечебных учреждений | 6500 | посев, рассада | бархат-цы, циния, агератум | 0,05 | лечебные учреждения |
|  | пр-кт Ленина – ул. Партизанская (сквер) | 1250 | посев, рассада | бархат-цы, циния, агератум | 0,6 | ТРК «Сити-Центр» |
|  | пр-кт Ленина – ул. Кирова | 600 | посев, рассада | бархат-цы, циния, агератум | 0,01 | администрация района |
|  | пр-кт Ленина (у речного вокзала) | 360 | посев, рассада | бархат-цы, циния, агератум | 0,08 | администрация района |
|  | пересечение пр-кта Социалис-тического и ул. Интернациональ-ной | 165 | посев, рассада | циния | - | МБОУ «Лицей № 129» |
|  | пр-кт Социалистический, 69 | 135 | посев, рассада | сальвия, иризиния | 0,01 | администрация района |
|  | пр-кт Ленина – ул. Анатолия | 200 | посев, рассада | агератум, циния | 0,01 | ООО «Розница» |
|  | на пересечении пр-кта Красноармейский – ул. Гоголя | 200 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,05 | рестораны «Демидовс-кий», «Император» |
|  | пр-кт Социалистический – ул. Чкалова | 100 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, цинния |  | администрация района, МБОУ «СОШ № 55» |
|  | Змеиногорский тракт (ДПС ГИБДД) | 500 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,05 | администрация района, КГУ НПО «Профессиона-льное училище № 81» |
|  | пр-кт Красноармейский,72 | 500 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,07 | Гостиница «Турист», парикмахер-ская «Олеся» |
|  | пр-кт Комсомольский, 40 | 800 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,06 | Бар-ресторан «Агро», цифровой магазин «Дивизион» |
|  | ул. Аванесова | 850 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,05 | администрация района |
|  | Стела Центрального района на Змеиногорском тракте | 360 | посев, рассада | ирис, бархат-цы, циния, гелениул | 0,05 | администрация рйона, МБОУ «СОШ № 48» |
|  | Итого: |  |  |  | 1,6 |  |

# 7. Закрепление улиц района за структурными подразделениями                                                      администрации района

| № п/п | Структурное подразделение | Закрепленные улицы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление коммунального хозяйства | Змеиногорский тракт, улицы нагорной части, ул. Аванесова, ул. Никитина (от пр-кта Красноармейского до пер. М.Прудского), въезд в город со стороны Обского моста, включая прилегающие улицы до р. Барнаулки |
| 2. | Общий отдел | ул. Анатолия, ул. Интернациональная, ул. Кирова, ул. Димитрова (нечетная сторона) |
| 3. | Отдел ЗАГС | ул. Партизанская, пер. М.Прудской, ул.Челюскинцев |
| 4. | Комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку | пр-кт Ленина, пр-кт Социалистический, пр-кт Комсомольский, ул. Папанинцев, пр-кт Красноармейский |
| 5. | Управление архитектуры и градостроительства | ул. Пушкина, ул. Ползунова (от пр-кта Комсомоль-ского до пр-кта Красноармейского), ул. Л.Толстого |
| 6. | Правовой отдел | ул. Гоголя (от пр-кта Красноармей-ского до конца), ул. Короленко (от ул. М.Горького до пр-кта Красноармейского) |
| 7. | Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту | ул. Ползунова (от пр-кта Красноармей-ского до конца), ул. Короленко (от пр-кта Красноармей-ского до конца) |
| 8. | Отдел по учету и распределению жилья | ул. Чкалова |
| 9. | Пресс-секретарь администрации | ул. Гоголя (от пр-кта Комсомольского до пр-кта Красноармейского), ул. М.Горького |
| 10. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | пл. Спартака, ул. М.Тобольская |
| 11. | Организационно-контрольное управление | ул. Никитина (от пр-кта Комсо-мольского до пр-кта Красно-армейского), ул. Пролетарская, ул. Чернышевского |
| 12. | Помощник главы администра-ции по делам ГО и ЧС | ул. Чехова, ул. Луговая, ул. Гоголя (до пр-кта Комсомольского), ул. Л.Толстого (до пр-кта Ком-сомольского), ул. Пушкина (до пр-кта Комсомольского) |

# 8. Закрепление территорий за  учреждениями образования

| № п/п | № школы (по согласованию) | Закрепленные участки |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ «СОШ № 1» ул. Короленко, 13 | Сквер им. А.С. Пушкина, Сквер им. Цаплина, пр-кт Ленина - ул. Никитина, пр-кт Ленина (бульвар от ул. Гоголя до ул. Л.Толстого), ул. Короленко, ул. Гоголя (от пр-кта Ком-сомольского до ул. Промышленной) |
| 2. | МБОУ «Лицей № 2» ул. Аванесова, 134 | Сквер ветеранов ВОВ, зеленый уголок ул. Аванесова, 133, ул. Ломоносова (от ул. Аванесова до ул. Фомина) |
| 3. | МБОУ «СОШ № 6» ул. Матросская, 94 | Территория Памятного знака воинам-затонцам, погибшим в ВОВ, откосы насыпи к мосту через Бобровскую протоку |
|  | МБОУ «СОШ № 13» ул. Анатолия, 193 | ул. Партизанская – пер. Ядринцева (уголок отдыха), пер. Ядринцева, 90 (уголок отдыха), пер. Ядринцева, 72 (уголок отдыха), ул. Никитина (от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского) |
|  | МБОУ «СДЮСШОР №2» ул. Аванесова, 132 | Аллея по ул. Аванесова (от пр-кта Красноар-мейского до ул Аванесова, 100) |
|  | МБОУ «Гимназия № 22» пер. Ядринцева, 76 | пр-кт Красноармейский - ул. Партизанская, ул. Партизанская, 132 (уголок отдыха), ул. Партизанская, 138а (уголок отдыха) |
|  | МБОУ «СОШ № 24» ул. Кутузова, 187 | ул. Кутузова (от моста до ул. Каландра-швили - зона отдыха), прилегающий лес к Булыгинскому кладбищу |
|  | МБОУ «Гимназия № 27 им. Героя Советского союза В.Е. Смирнова» пр-кт Красноармейский, 62 | ул. Песчаная - ул. Геблера (уголок отдыха), ул. Геблера - ул. Чкалова (зеленый уголок), пр-кт Социалистический (между ул. Партизанской и ул. Пролетарской (зеленый уголок), пр-кт Социалистический - ул. Партизанская |
|  | МБОУ «СОШ № 48» ул. Фомина, 130 | ул. Фомина, пер. Кауфмана, Змеиногорский тракт (от пер. Кауфмана до института им. Лисавенко), Змеиногорский тракт, 23 (цветники), Змеиногорский тракт (Кордон, цветники) |
|  | МБОУ «СОШ № 54» ул. Пролетарская, 224 | мкр. АЗА, пер. М.Прудской, ул. Пролетар-ская, ул. Интернациональная |
|  | МБОУ «СОШ № 55» ул. Чкалова, 68 | пр-кт Социалистический - ул. Чкалова (сквер), пр-кт Социалистический - ул. Чернышевского, ул. Чкалова (от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина), пр-кт Ленина - ул. Чкалова (сквер), пр-кт Ленина - ул. Кирова (сквер), |
|  | МБОУ «СОШ № 63» ул. Чайковского, 8 | от ул. Куйбышева, 7 до ул. Герцена, 6, дворовые территории ул. Герцена, 26, ул. Чайковского, 4, Сквер 60-летия Победы ВОВ, очистка озера |
|  | МБОУ «СОШ № 76» ул. Чайковского, 22 | Аллея им. Чепурко, сквер и фонтан на пл. им. А.И. Чепурко, пр-кт Дзержинского (от ост. «Центральная» до ост. «Лесная» - опушка леса в границах территории со стороны стадиона), |
|  |  | ул. Куйбышева – пр-кт Дзержинского (фонтан) |
|  | МБОУ «СОШ № 91» ул. Мира, 11 | Аллея ветеранов войны по ул. Аванесова |
|  | МБОУ «СОШ № 93» с. Лебяжье, ул. Школьная, 65 | Мемориал Славы ул. Центральная,71 |
|  | МБОУ «СОШ № 94» п. Бельмесево, Отечественная, 22 | Прилегающая территория к школе, спортивная площадка |
|  | МБОУ «СОШ № 95» п.Черницк, Школьная,18 | Прилегающая территория учебного заведения |
|  | МБОУ «СОШ № 96» п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 97 | Прилегающая территория учебного заведения |
|  | МБОУ «Лицей № 129» ул. Интернациональная, 90 | пр-кт Социалистический - ул. Интернациональная (сквер) |
|  | МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского творчества» ул. Чкалова, 194 | ул. Чкалова (от ул. Ядринцева до ул. Челюскинцев и прилегающая территория) |
|  | МБОУ «Гимназия № 5» ул. Чайковского, 31 | ул. Чайковского и ул. Мусоргского (от ул. Куйбышева до ул. Белинского), сквер у АТС (от ДК «Южный» до Южной поселковой администрации) , фонтан на пл. ДК «Южный», бульвар (от ул. Куйбышева, 4а до МБОУ «СОШ № 76»), участок от церкви до торговых павильонов по ул. Герцена, очистка берега |
| 22. | КГУ НПО «Профессиональное училище №81» Змеиногорский тракт, 120/3 | Змеиногорский тракт (от дома престарелых до института садоводства (нечетная сторона, цветник у ДПС ГИБДД, прилегающая территория), Сквер в границах прилегающей территории до Змеиногорского тракта, Детская и спортивная площадка в п. Садоводов |
| 23. | НОУ СПО «Барнауль-ский кооперативный техникум, Алтайский крайпотребсоюз» пр-кт Ленина, 38 | пр-кт Ленина (от ул. Чкалова до ул. Партизанской (бульварная часть), сквер на пл. Свободы, пл. В.Н. Баварина (бульвар) |
|  | ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» пр-кт Ленина, 40 | Парк Центрального района (и прилегающая территория вдоль ул. Ползунова и пр-кта Социалистического), р. Барнаулка (от моста по ул. Челюскинцев до устья (берег, русло), пр-кт Ленина (от ул. Чкалова до ул. Анатолия (бульварная часть) |
|  | ГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» пр-кт Социалистический, 68 | Парк «Нагорный» (ВДНХ), пр-кт Социалистический (от ул. Димитрова до ул. Чкалова), ул. Чкалова и ул. Партизанская (от пр-кта Ленина до пр-кта Социалистического) |
|  | ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» пр-кт Красноармейский, 98 | Городской лес (50 га, ширина полосы 100 м): по Змеиногорскому тракту (от ост. «Телецентр» до ост. «Институт Садоводства»); по Змеиногорскому тракту (от БМК до ост. «Кордон» по обе стороны до дороги); по Широкой просеке (по правую сторону от Змеиногорского тракта; по объездной дороге на въезде в лес от Власихинской улицы до железной дороги по обе стороны); р. Пивоварка от Старого Воинского кладбища до устья (берег, русло), |
|  |  | ул. Гоголя – пр-кт Красноармейский (сквер с оленями) |
|  | Алтайский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ул. Партизанская, 187 | ул. Партизанская (от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского) |
|  | АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права ( институт)» пр-кт Комсомольский, 86 | Развязка Обского моста (от пр-кта Красноармейского до речного вокзала) |
|  | Барнаульский юридический институт МВД РФ | р. Барнаулка (от Лесного пруда до моста по ул. Челюскинцев (берег, русло), пр-кт Комсомольский (от ул. Чкалова до ул. Партизанской), ул. Чкалова (от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского), ул. Партизанская (от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского) |
|  | КГБС(К)ОУ «Барнаульская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат №1» р.п. Южный пр-кт Дзержинского, 9 | пр-кт Дзержинского (от ост. Южная до ост. Центральная) |

9. Акарицидная обработка

Акарицидная обработка территории района общей площадью 30 га  на сумму 82,5 тыс. руб.:

- ул. Гвардейская, 1;

- Правобережный тракт, 4, от моста ч/з р. Обь - городской пляж - дорога в мкр. Затон до ул. Лоцманская;

- п. Кирова / п. Борзовая Заимка;

- Кромка леса по пр-кту Дзержинского в р.п. Южный;

- Кромка леса  вдоль дороги на п. Борзовая Заимка от р.п. Южный;

- пр-кт Дзержинского, 19а в р.п. Южный;

- мкр. Пономаревка;

- Кромка леса вдоль Змеиногорского тракта;

- Кромка леса вдоль ул. Ляпидевского в границах от ул. Тихонова;

- Кромка леса в районе Черницкого кладбища п. Черницк;

- В границах пр-кт Ленина - ул. Луговая - ул. Чехова - ул. Приречная;

- Кромка леса вдоль Широкой просеки от Змеиногорского тракта;

- В границах ул. Аванесова от пр-кта Красноармейского до                  ул. Ломоносова;

- Кромка леса в границах ул. Кутузова - ул. Хвойная, шоссе Ленточный бор - железная дорога - р. Барнаулка;

- пр-кт Красноармейский, 1;

- Кромка леса по Змеиногорскому тракту в границах  ул. Пограничная - ул. Абаканская.

10. Подготовка городского пляжа

| № | Вид работ | Сроки | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение открытого конкурса на выбор подрядной организации по выполнению проектно-сметной документации | апрель | 4600 тыс.руб |
| 2 | Проектирование | 90-120 дней с момента подписания контракта |  |
| 3 | Выполнение работ по подготовке пляжа | Апрель-май | 846 тыс.руб |

11. Водопонижение и откачка грунтовых вод по ул.Кутузова

| № | Вид работ | Срок | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение водооткачивающей техники | март | 100 тыс.руб. |
| 2. | Откачка грунтовых вод | март-июнь | 1900 тыс.руб. |
| 3. | Мероприятия по углублению водоотводных канав, прочистке дренажных труб | сентябрь-октябрь | 1000 тыс.руб. |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата                                                                         Л.В. Князева