Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

28.07.2021                                                                                  	         №6/200/02/ПРОТ-89

11-00

| заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |

Председатель комиссии:

| Пашковский Сергей Николаевич | - | заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Шевкунова Алевтина Юрьевна | - | главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Присутствовали: 17 человек (список прилагается). |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Карла Маркса,66а;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Юрина,206а, корпус 1;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Эмилии Алексеевой,78;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Георгия Исакова,200;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Шукшина,9;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Западная 1-я,4;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Глушкова,38.

1. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Исключить из краевой программы в период 2020-2022 годов и краткосрочного плана ее реализации в указанный период работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения дома №66а по ул.Карла Маркса (1983 года ввода в эксплуатацию).

- Установить необходимость проведения в период 2029-2031 годов работ 
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения дома №66а по ул.Карла Маркса (1983 года ввода в эксплуатацию).

- Учесть принятое решение при проведении очередной актуализации краевой программы и краткосрочного плана ее реализации.

2. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Исключить из краевой программы и краткосрочного плана ее реализации 
в период 2020-2022 годов работы по капитальному ремонту фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения дома №206а, корпус 1 по ул.Юрина (1984 года ввода 
в эксплуатацию).

- Установить необходимость проведения в период 2026-2028 годов работ 
по капитальному ремонту фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения дома №206а, корпус 1 по ул.Юрина (1984 года ввода в эксплуатацию).

- Учесть принятое решение при проведении очередной актуализации краевой программы и краткосрочного плана ее реализации.

3. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Исключить из краевой программы и краткосрочного плана ее реализации 
в период 2020-2022 годов работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения дома №78 по ул.Эмилии Алексеевой (1972 года ввода в эксплуатацию).

- Установить необходимость проведения в период 2026-2028 годов работ 
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения дома №78 по ул.Эмилии Алексеевой (1972 года ввода в эксплуатацию).

- Отложить вопрос об изменении вида работ с капитального ремонта крыши дома №78 по ул.Эмилии Алексеевой на ее переустройство с невентилируемой 
на вентилируемую с устройством выходов на кровлю в 2022 году до предоставления собственниками помещений в доме, управляющей организацией заключения специализированной организации о технической возможности и необходимости проведения работ по переустройству.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией повторно рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ, предусмотренных краевой программой.

4. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока переустройства невентилируемой крыши дома №200 по ул.Георгия Исакова (1965 года ввода 
в эксплуатацию) на вентилируемую с устройством выходов на кровлю на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

5. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №9 по ул.Шукшина (1978 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

6. СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Исключить из краевой программы в период 2020-2022 годов и краткосрочного плана ее реализации в указанный период работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения дома №4 по ул.Западной 1-й (1960 года ввода в эксплуатацию).

- Установить необходимость проведения в период 2029-2031 годов работ 
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения дома №4 
по ул.Западной 1-й (1960 года ввода в эксплуатацию).

- Учесть принятое решение при проведении очередной актуализации краевой программы и краткосрочного плана ее реализации.

- СЛУШАЛИ:

Шевкунову А.Ю. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома №38 
по ул.Глушкова (1963 года ввода в эксплуатацию) на 2021 год на основании пункта 9 постановления Правительства Алтайского края от 29.12.2017 №496 «О некоторых вопросах проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №38 по ул.Глушкова (1963 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией повторно рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

Председатель комиссии                                                                                С.Н.Пашковский

Секретарь комиссии							              А.Ю.Шевкунова

Члены комиссии:

_______________________ Е.А.Авраменко

_______________________ Ю.Я.Арнст

_______________________ Т.В.Леонова

_______________________ Д.П.Летягин

_______________________ Л.А.Наволокина

_______________________ Л.В.Ночевной

_______________________ С.Г.Мещеряков

_______________________ А.В.Панченко

_______________________ А.И.Селищева

Члены комиссии:

| 3 | Авраменко Евгений Александрович | - заместитель главы администрации Ленинского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- | --- |
| 4 | Арнст Юлия Яковлевна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 5 | - Леонова Татьяна Васильевна | - - начальник Барнаульского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |
| 6 | Летягин Денис Павлович | - первый заместитель главы администрации Индустриального района |
| 7 | Наволокина Лилия Анатольевна | - заместитель генерального директора НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по координации капитального ремонта и закупок |
| 8 | Ночевной Лев Владимирович | - первый заместитель главы администрации Железнодорожного района |
| 9 | Панченко Анатолий Владимирович | - первый заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула |
| 10 | - Мещеряков Сергей Геннадьевич | - - первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 11 | Селищева Анастасия Ивановна | - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, начальник планово-экономического отдела |

|  | Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - Галкин Геннадий Григорьевич | - - директор ООО «УК «Крона» |  |
| - 14 | - Михаленко Евгений Евгеньевич | - - собственник ул.Георгия Исакова,200 |  |
| - 15 | - Никифоров Дмитрий Юрьевич | - - и.о. руководителя МУП «УК Смарт» |  |
| - 16 | - Самолкин Александр Дмитриевич | - - заместитель генерального директора ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» |  |
| - 17 | - Шляхова Светлана Ивановна | - - собственник ул.Шукшина,9 |  |
| - Отсутствующие: |  |  |  |
| - 1 | - Егиазарян Марина Дмитриевна | - - консультант жилищного отдела Минстроя Алтайского края |  |
| - 2 | - Ращепкин Денис Анатольевич | - - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |  |
| - 3 | - Шевелев Виталий Владимирович | - - начальник сектора контроля за формированием фондов капитального ремонта отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края |  |
| - 4 | - Кулигина Евгения Владимировна | - - главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края |  |