**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за октябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | Благоустройство дорожного полотна по ул.Альпийской, р.п.Южный Центрального района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 1 921 635,09 рублей | Проведены субботники |
|  | Безопасная дорога к школе №125 в г.Барнауле (устройство тротуара, замена кронштейна и светильника) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 189 528,00 рублей | Проведены субботники |
|  | Обустройство проезжей части дороги по пер.Заснеженному с поворотом дороги на пер.Садовый 1-й, 22 (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 3 997 092,35 рубля | Проведены субботники |
|  | Асфальтирование дороги по ул.Снежной, ул.Снеж-ной 2-й, ул.Облепиховой (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 3 758 163,51 рубля | Проведены субботники |
|  | Обустройство дорожного полотна (ул.Беловежская) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 3 492 552,91 рубля | Проведены субботники |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Сочин-ской в п.Центральном г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 2 260 055,98 рублей | Проведены субботники |
|  | «Безопасное детство» (ограждение детской площадки, ул.Водников, 16) (ГРБС – администрация Центрального района) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 665 335,00 | Завезен песок (30т) для выравнивания площадки. Жителями проведена акция по наведению санитарного порядка на прилегающей территории |
|  | Строительство детской площадки (по ул.Придо-рожной в с.Лебяжье г.Барнаула) (ГРБС – администрация Центрального района) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 289 011,80 | Проведен субботник по уборке обочины дороги |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Набережной в п.Черницк г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 1 280 839,36 рублей | Проведены субботники |
|  | Обустройство мини стритбольной площадки по ул.Спортивная 1а-1л, мкрн «Молодость» с.Власиха, Инд.р. г.Барнаула (ГРБС - администрация Индустриального района города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 448 000,00  рублей | Проведены акции по покосу травы и сбору мусора |
|  | Детская спортивная площадка МБОУ «СОШ №76» (ГРБС – комитет по образованию города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 2 757 000,00  рублей | Проведены субботники |
|  | Планета спорта (детская спортивная площадка на терр.МБОУ «Лицей №52») (ГРБС – комитет по образованию города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 0,00 (контракт будет оплачен после приемки работ) | Проведены субботники |
|  | «Спорт, доступный всем!» (спортивно-тренажерная площадка МБОУ «СОШ №80») (ГРБС – комитет по образованию города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 1 826 609,26 рублей | Проведены субботники |
|  | «Веселый дворик» (обустройство комплексной детской спортивной площадки) (ГРБС – администрация Железнодорожного района) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 0,00 (оплата будет выполнена после приемки работ до 06.10.2023) | Проведены субботники |
|  | «Дорога жизни»  (Асфальтирование дороги по ул.2-ой Геодезической) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 2 697 065,21 рублей | Проведены субботники |
|  | Устройство асфальтового покрытия по ул.Инженерной в мкр.Октябрьском с.Власиха (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Проект реализован | 4 408 462,36 рублей | Проведены субботники |
|  | «Спорт, доступный всем!» (строительство спортивной площадки в мкрн.Поток) (ГРБС – комитет по образованию города) | Сентябрь,  2023 г. | Проект реализован | 951 680,18 рублей | Проведены субботники |
|  | Реконструкция стадиона и спортивных площадок школы МБОУ «СОШ №50» (ГРБС – комитет по образованию города) | Октябрь, 2023 | Проект реализован | 2 026 080,87 рублей | Проведены субботники |
|  | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 54» (ГРБС – комитет по образованию города) | Сентябрь,  2023 г. | Проект реализован. При приемке фактически выполненных работ по основному контракту сложилась дополнительная экономия. Инициативной группой рассматриваются предложения по использованию дополнительной экономии. Решение будет принято до 02.11.2023 | 1 695 651,24 рубля | Проведены субботники |
|  | Где свет, там жизнь! (проезд Ракетный) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Выполнен монтаж кронштейнов и светильников, ожидается монтаж самонесущих изолированных проводов.  Работы планируется выполнить до 05.11.2023 | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Совхозной на территории Ленинского района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Ведется установка опор. Работы планируется выполнить до 05.11.2023 |  |  |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Западная 13-я (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | Установлены все опоры.  Работы планируется выполнить до конца ноября. | 0,00 | Организованы и проведены две акции по санитарной очистки и благоустройству территории с участием жителей |
|  | Обустройство линий наружного освещения по улицам Школьная, Рябиновая, переулку Советскому в с.Гоньба (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | 0,00 | Организованы работы по вывозу мусора с территории, проведены три акции по санитарной очистки и благоустройству с участием жителей |
|  | Освещение ул.Станционной (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | 0,00 | Организованы и проведены три акции по санитарной очистке и благоустройству территории с участием жителей |
|  | Наружное освещение по ул.Тюленина (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь,  2023 г. | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Строительство линии наружного освещения по улице Новгородская и Островского в границах квартала «Невский» (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Октябрь, 2023 | По ул.Островского установлены все опоры и самонесущий изолированный провод, ожидается установка светильников.  По ул.Новгородской установлены опоры, ожидается монтаж самонесущего изолированного провода и светильников.  Работы планируется выполнить до 05.11.2023 |  | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |