**План**

**очистки тротуаров на период с 12.01.2020 по 17.01.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование объекта |
| **Ленинский район:** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 12.01.2020 – 13.01.2020 (ночь) | ул. Юрина от ул.Малахова до ул.2-я Северо-Западная |
| 2 | 13.01.2020 – 14.01.2020 (ночь) | ул. Георгия Исакова от ул.Попова до ул.Малая Малахова (обе стороны) |
| 3 | 14.01.2020 – 15.01.2020 (ночь) | ул. Георгия Исакова от ул.Попова до ул.Шукшина |
| 4 | 15.01.2020 – 16.01.2020 (ночь) | ул. Антона Петрова от ул.2-я Северо-Западная до ул.Малахова |
| 5 | 16.01.2020 – 17.01.2020 (ночь) | ул. 42 Краснознаменной Бригады от ул.Антона Петрова до ул.Георгия Исакова |
| **Железнодорожный район:** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 13.01.2020 – 15.01.2020 | ул. Телефонная от ул.Советской Армии до ул. Гущина |
| 2 | 16.01.2020 – 17.01.2020 | ул. Червонная от ул.Бехтерева до пр-кт Ленина |
| **Центральный район:** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 13.01.2020 – 14.01.2020 | ул. Л. Толстого от пр-кта Ленина до ул. М.Горького |
| 2 | 15.01.2020 – 16.01.2020 | ул. Чкалова от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского |
| 3 | 17.01.2020 | пр. Социалистический от ул. Песчаная до ул. Партизанская |
| **Октябрьский район:** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 13.01.2020 | пр. Комсомольский от ул.Демитрова до ул.Цеховой |
| 2 | 14.01.2020 | ул.Профинтерна от пр-кта Комсомольского до пр-кта Ленина |
| 3 | 15.01.2020 | пр. Калинина от ул.Советской до ул.Сизова |
| 4 | 16.01.2020 | ул. Воровского от ул.Парфенова до пр-кта Комсомольского |
| 5 | 17.01.2020 | ул. 8 Марта от Бульвара 9-го Января до ул. Профсоюзов, ул.Парфенова от ул. Профсоюзов до Совмещенного моста, ул.Профсоюзов от ул.8 Марта до ул. Воровского |
| **Индустриальный район:** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 13.01.2020 | ул.Энтузиастов от ост. «Урожайной» до ул.Попова |
| 2 | 14.01.2020 | ул.Энтузиастов от ул.Георгиева до ул.Ленинградской |
| 3 | 15.01.2020 – 16.01.2020 | Павловский тракт (Северный путепровод) |
| 4 | 17.01.2020 | ул.Малахова от ул. Сухэ-Батора до ост. «50 лет СССР» |
| **Городской округ** |
| **Очистка тротуаров, вывоз снега** |
| 1 | 13.01.2020 | ул. Димитрова от пр-кта Комсомольского до пр-кта Социалистический |
| 2 | 14.01.2020 – 15.01.2020 | ул. Молодежная от пр-кта Социалистический до пр-кта Ленина |
| 23 | 16.01.2020 – 17.01.2020 | пр.Комсомольский от ул.Димитрова до ул.Л.Толстого |