# Приложение 4

к постановлению

администрации города

от __________ №_____

# Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции водного хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция объектов водного хозяйства, в том числе: |  |  | 8 050,0 | 2 000,0 | 3 085,0 | 6 125,1 | 12 932,4 | 114,8 | 3 031,6 | 0.0 | 11500,0 | 10 000,0 | 6 100,0 0000 | 22 311,3 0000 | 22 316,70000 | 4 000,00000 | 1 194 468,50000 | 2 452 887,80000 | 1 298 511,70000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 5 057 434,90000 |
| 1 | Ливневой коллектор (пр-кт Космонавтов, 8/2) на выпуске по ул.Красноярской, 328 | Разработка проектной документации на реконструкцию ливневого коллектора | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 2602,0 0000 |
|  |  | Реконструкция ливневого коллектора | 2 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 2 | Ливневой коллектор по ул.Фабричной, 33к | Разработка проектной документации на реконструкцию ливневого коллектора | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 2 244,4 0000 |
|  |  | Реконструкция камеры гашения на выпуске ливневого коллектора | 1 944,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 3 | Промливневой коллектор Северо-Западной группы предприятий по ул.Кулагина, 34 | Реконструкция промливневого коллектора | 1 703,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 1 703,6 0000 |
| 4 | Очистные сооружения по пр-кту Социалисти- ческому | Получение решения о предоставлении водного объекта – р.Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 191,9 0000 |
|  |  | Расчет нормативов допустимых сбросов (далее – НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневым водами | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 5 | Гидротехниче-ское сооружение (дамба) на р.Ляпихе в с.Гоньба, пер.Ручейный, 1д | Кадастровые работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,6 | 0,0 | 191,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 18 721,5 0000 |
|  |  | Разработка проектной документации на реконструкцию гидротехнического сооружения | 0,0 | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Реконструкция гидротехнического сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 690,3 | 12 829,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 6 | Продление берегоукрепления р.Оби в микрорайоне Затон г.Барнаула, Алтайского края | Разработка, оформление проекта планировки и корректировки проекта межевания территории | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 26,9 0000 |
| 7 | Берегоукрепление р.Барнаулки в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула | Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен и корректировка раздела экономической эффективности мероприятий | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 125,9 0000 |
| 8 | Подпорная стенка по ул.Поселковой, 67, 69, ул.Парковой, 17 | Кадастровые работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 5 701,2 0000 |
|  |  | Разработка проекта межевания для строительства подпорной стенки по ул.Парковой, 17 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Разработка проектной документации | 0,0 | 1 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Строительство подпорной стенки | 0,0 | 0,0 | 3 085,0 | 1 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 9. | Строительство промливневого коллектора Северо-Западной группы предприятий по ул.Кулагина, 34 и очистных сооружений по ул.Понтонный Мост, 90/1 | Разработка проекта НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 250 372,2 0000 |
|  |  | Корректировка проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 5 694,6 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 119 678,6 7633 | 119 678,6 7633 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 2 561,1 2367 | 2 561,1 2367 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 10 | Очистные сооружения поверхностных стоков с берегоукреплением по ул.Фабричной, 33к | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 118,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 1 201 980,2 0000 |
|  |  | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 12 000,0 0000 | 22 316,7 0000 | 4 000,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 569 583,6 1073 | 569 583,6 1073 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 12 189,0 8927 | 12 189,0 8927 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 11 | Сети ливневой канализации по ул.Гоголя, Пушкина, Ползунова | Получение решения о предоставлении водного объекта – р.Обь в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 221,7 0000 |
|  |  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 12 | Сети ливневой канализации по ул.Льва Толстого, ул.Мало-Тобольской | Получение решения о предоставлении водного объекта – р.Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 212,0 0000 |
|  |  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 13 | Очистные сооружения по ул.Красноярской, 328 | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 798 134,3 0000 |
|  |  | Получение решения о предоставлении водного объекта – р.Обь в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 15 643,1 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 382 937,2 4300 | 382 937,2 4300 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 8 194,8 5700 | 8 194,8 5700 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 14 | Очистные сооружения в 50 м ниже моста по ул.Челюскинцев | Получение решения о предоставлении водного объекта – р.Барнаулка в пользование для сброса сточных ливневых вод | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 414 162,8 0000 |
|  |  | Расчет НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными ливневыми водами | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 5 694,6 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 199 858,6 2542 | 199 858,6 2542 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 4 276,9 7458 | 4 276,9 7458 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 16 | Очистные сооружения поверхностного стока на ливневом коллекторе по переулку Малому Прудскому (ул.Загородная, 13а) в г.Барнауле Алтайского края | Разработка проектной документации на строительство очисных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 29,8 | 29,7 9900 | 29,7 9900 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 646 575,1 9800 |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 311 572,3 5167 | 311 572,3 5167 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 6 667,6 4833 | 6 667,6 4833 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,8 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 17 | Очистные сооружения поверхностных стоков по пр-кту Красноармейскому, 9в и сети ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова, пр-кту Красноармейскому | Корректировка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 2 840,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 13 060,1 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 1 177 916,2 0000 |
|  |  | Строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 568 831,2 1206 | 568 831,2 1206 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 12 172,9 8794 | 12 172,9 8794 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 18 | Устройство системы водоотведения на территории п.Плодопитомник г.Барнаула | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 040,6 0000 | 8 259,3 9900 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 161 073,7 0000 |
|  |  | Устройство системы водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0. | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,,0 0000 | 70 859,4 0865 | 70 859,4 0865 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 1 516,3 9135 | 1 516,3 9135 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0000 | 2 022,1 0200 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
| 19 | Строительство коллектора ливневой канализации по Павловского тракта, от ул.Солнечная Поляна до ул.Попова | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 4933,,5 | 29,6 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 375 469,2 0000 |
|  |  | Строительство ливневого коллектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 178 174,6 6223 | 178 174,6 6223 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 3 812,9 3777 | 3 812,9 3777 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 4030,9 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 | 0,0 0000 |  |