Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за первое полугодие 2018 года.

Отдел энергоресурсов.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Завершена работа по актуализации схемы теплоснабжения городского                       округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2032 года. Актуализированная схема теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2033 года утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2018 №468.

В рамках Федерального закона «О концессионных соглашениях»                     от 21.07.2005 №115-ФЗ заключено концессионное соглашение от 30.06.2017                       №1 с АО «Барнаульская теплосетевая компания» в отношении объектов теплоснабжения. Готовится соглашение в отношении объектов МУП «Энергетик». В рамках соглашений и схемы теплоснабжения разработан стратегический план развития теплового хозяйства муниципального образования городского округа-города Барнаула Алтайского края. Инвестиции в этом направлении составляют более 7 млрд.руб.

Создана комиссия по оценке готовности городского хозяйства                                    к отопительному периоду, начало работы которой запланировано с августа текущего года. График приемки систем централизованного теплоснабжения согласован с ресурсоснабжающими организациями. Получить паспорт готовности города планируется до 15.11.2018.

Контроль за ходом подготовки топливно-энергетического хозяйства города и получением паспортов готовности объектов к работе в зимний период 2018/2019 годов осуществляется в рамках штаба по подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2018/2019 годов, работа которого началась 10.05.2018. Работа штаба проводится в еженедельном режиме, проведено 9 заседаний.

Гидравлические испытания тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 завершились 23.05.2018. С 24.05.2018 проводились работы по текущему ремонту тепловых сетей, которые завершились 06.06.2018. Горячее водоснабжение потребителей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 возобновлено с 07.06.2018. Гидравлические испытания по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 начались                         с 18.06.2018 с отключением у потребителей горячего водоснабжения. С 28.06.2018 начался текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования                    по контуру Барнаульской ТЭЦ-2, который согласно утвержденному графику планируется завершить до 11.07.2018.

МУП «Энергетик» г.Барнаула подготовка объектов к отопительному сезону 2017/2018 годов ведется согласно графику, продолжается                                           работа по заготовке нормативного запаса топлива. По результатам гидравлических испытаний выявлено и устранено 3 повреждения. Просроченная задолженность МУП «Энергетик» г.Барнаула перед ресурсоснабжающими организациями                          за потребленные ресурсы отсутствует.

Продолжается работа по выявлению и оформлению бесхозяйного                 недвижимого имущества, проводится комиссионный выезд для обследования                    и подготовки технической документации на объект инженерной инфраструктуры.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Совместно с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» начата работа                            по корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула, проводятся мероприятия по укрупнению объектов водоснабжения и водоотведения, значащихся в договоре аренды от 30.12.2005 №85, с целью последующей передачи данному обществу по концессионному соглашению. Кроме этого, продолжается работа по трансформации данного договора аренды в концессионное соглашение. Подготовлено и проходит стадию согласования соглашение о намерениях заключить концессионное соглашение между муниципальным образованием городским округом – городом Барнаулом                                                            и ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» без проведения конкурса.

Продолжается работа по реализации мероприятий городской адресной инвестиционной программы по проекту «Реконструкция хлораторных на ВОС-1               и ВОС-2 для получения хлорной воды, на основе биполярных мембранных электролизеров, на обеззараживание питьевой воды». С целью ускорения завершения строительства объекта администрацией города планируются работы                         по корректировке проекта силами третьих лиц с последующим прохождением государственной экспертизы. В настоящее время проведена работа по подготовке технического задания на корректировку проекта. Аукцион планируется провести до 30.07.2018.

Реализуются мероприятия городской адресной инвестиционной программы через Инвестиционную программу ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»                            по объекту «Строительство станции 3-его подъема для обеспечения жилых домов микрорайона «Октябрьский» чистой питьевой водой». В настоящее время Схема расположения земельного участка, примыкающего к земельному участку                              по ул.Попова, 272, утверждена распоряжением Минимущества Алтайского края                       от 07.06.2018 №594. МУП «Землеустройство и геодезия» г.Барнаула подготовлен межевой план. Комитетом документация направлена в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-                       2020 годы» в 2017 году были проведены торги по определению подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации на строительство                       5 объектов:

- водонапорной башни и артезианской скважины в мкр.«Спутник»                             по ул.Декоративной, 51г. ;

- водонапорной башни и ограждения зоны санитарной охраны артезианского водозабора в п.Лесном, по ул.Закатной, 28;

- резервуара чистой воды V=500 м3 в п.Казенная Заимка,                                                 по ул.Соколиной, 55;

- водопроводной сети в п.Борзовая Заимка в г.Барнауле;

- водопроводной сети от артезианского водозабора по ул.Бирюзовая, 11                     до ул.Нагорная, 32 в п.Новомихайловка г.Барнаула.

На проекты станций обезжелезивания и деманганации в п.Мохнатушка, п.Черницк получено положительное заключение экспертизы. Работы по установке станций очистки в п.Мохнатушка, п.Черницк Управлением единого заказчика                       в сфере капитального строительства г.Барнаула планируется осуществить                              в 2018 году.

Изготовлена Схема размещения объекта «Водоснабжение индивидуальных жилых домов от артезианского водозабора по ул.Закатной, 28 по ул.Магистральной до п.Лесного, 12» на землях или земельных участках, находящихся                                            в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. В настоящее время прорабатывается вопрос подготовки технического задания на изготовление проектно-сметной документации.

Изготовлена Схема размещения объекта «Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Сибирская, 1-40; л. Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха»                        на землях или земельных участках, находящихся в государственной                                 или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков                        и установления сервитутов. Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации планируется включить в план 2019 года.

ГАЗИФИКАЦИЯ.

Работа по газификации города в первом полугодии 2018 года осуществлялась                     в соответствии с муниципальной программой «Газификация города Барнаула                    на 2015 – 2020 годы». В связи с секвестированием средств городского бюджета                     в 2018 году финансирование мероприятий муниципальной Программы сократилось                                 до 7800,00 тыс.руб.

В программу дополнительно включены следующие мероприятия:

1. Газовая котельная по ул.Промышленной, 3 п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края. Завершение строительства объекта незавершенного строительства;

2. Модульная котельная на природном газе для п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края;

3. Реконструкция котельной в связи увеличением мощности по ул.Первомайская, 50б с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края;

4. Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края;

5. Распределительный газопровод для жилых домов в границах улиц Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезда Чумышский, переулка Пороховой Взвоз г.Барнаула Алтайского края;

6. Распределительный газопровод и ГРП улиц Нагорная, Цветочная, Опытная Станция с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края;

7. Газовые сети жилого сектора ул.Куета Индустриального района г.Барнаула                (2-я очередь);

8. Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула.

С целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию газовой котельной по ул.Промышленной, 3 проведен аукцион на выполнение работ                          по корректировке проектной документации. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

За счет средств городского бюджета в 2018 году завершено строительство объекта «Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края», проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, пакет исполнительно-технической документации передан на рассмотрение в Ростехнадзор. Завершено строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края», формируется пакет необходимой документации                для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Проводятся подготовительные мероприятия для проектирования и строительства объектов «Модульная котельная на природном газе для п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края» и «Реконструкция котельной в связи увеличением мощности по ул.Первомайская, 50б с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края», в том числе выполняются мероприятия по оформлению земельного участка для размещения газовой котельной для школы в п.Черницк.

Выполняются подготовительные мероприятия для корректировки проекта «Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края (корректировка)» с целью выделения газопровода высокого давления протяженностью около 1,3 км                             для последующего строительства.

Фактически за 6 месяцев текущего года из средств городского бюджета профинансировано 2188,38 тыс.рублей (28,1%), газифицировано 329 квартир (23,3%), на использование природного газа переведено 1 (9,1%) отопительное устройство. Построено 10,4 км газовых сетей. Общий уровень газификации жилья достиг 27,53%, всего к природному газу подключены 72113 квартир.

С целью регистрации объектов газоснабжения в реестре опасных производственных совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью и комитетом по земельным ресурсам и землеустройству проведена работа по обследованию 25 объектов газоснабжения общей протяжённостью 19168,0 м для последующего оформления земельных участков и охранных зон сетей газоснабжения.

За первое полугодие 2018 года с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключено 11 договоров на ТО и АДО бесхозяйных газовых сетей (83 объекта) общей протяжённостью 72603,43 м, с ОАО «Алтайкрайгазсервис» - 2 договора оказания услуг по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования 2 мемориалов.

Подготовлена заявка в комитет муниципального заказа на проведение конкурсных процедур по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта в отношении 142 газовых сетей, непереданных в пользование эксплуатирующим организациям.

Продолжается работа по размещению в средствах массовой информации материалов, освещающих работу комитета, в том числе в газете «Вечерний Барнаул» и на официальном сайте города Барнаула в сети «Интернет».

Приоритетные задачи в сфере газификации на 3-й квартал 2018 года:

- Выполнение мероприятий программы газификации;

- Организация технического обслуживания вновь выявленных бесхозяйных газовых сетей;

- Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта                                 в отношении газовых сетей, не переданных в пользование эксплуатирующим организациям.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

С целью определения потенциальных участников мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» комитетом организовано проведение 29.03.2018 семинара на тему: «Капитальный ремонт и энергосбережение в жилищном фонде. Федеральная поддержка при проведении энергоэффективного капитального ремонта в многоквартирных домах». По итогам семинара принято решение: продолжить работу по проведению энергоэффективного капитального ремонта в многоквартирных домах города в 2018 году, привлекать бизнес города Барнаула к работам по обследованию многоквартирных домов с целью проведения мероприятий по энергосбережению, направленных на экономию потребления тепловой и электрической энергии.

Комитет принял участие в организации и проведении 21.06.2018 VII Конференции по теме: «Энергосбережение и энергоресурсоэффективность».  В рамках конференции был представлен «Бульвар энергоэффективных технологий» - продукция предприятий, входящих в состав Комитета по энергетике Алтайской торгово-промышленной палаты: светодиодное осветительное оборудование, отопительные системы, контрольно-измерительные приборы  и другая продукция.

В целях достижения экономии потребления тепловой энергии в городе реализуются 46 энергосервисных договоров (контрактов) в учреждениях образования, экономия потребления ресурса в которых за 5 лет                         составит 54,0 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2018 достигнута экономияв размере 26,7 млн. рублей, что составляет 49,4%. Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению в рамках энергосервисных контрактов               за первое полугодие 2018 года составила 5,0 млн. рублей.

В настоящее время 4 учреждения образования проводят работу по согласованию энергосервисных контрактов, которые планируется заключить до конца текущего года.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» за первое полугодие освоено 881,4 тыс. руб., что составляет 4,7%. Финансирование на 2018 год составляет 19 708,7 тыс. рублей.

Экономия    энергоресурсов    в    организациях    бюджетной    сферы  города за 5 месяцев 2018 года составила 933,6 тыс. рублей.

Отдел инженерной инфраструктуры.

Согласно плану работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула на 2018 год одним из приоритетных направлений является подготовка городского хозяйства к работе в зимних условиях 2018/2019 годов.

Ежегодно на объектах инженерной инфраструктуры, как на муниципальном имуществе, так и на бесхозяйных объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводятся работы по их восстановлению.

В 2018 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры выделено 126 309,6 тыс. рублей.

В первом полугодии подготовлено и утверждено постановление                              «О подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2018/2019 годов»,                в соответствии с которым определены мероприятия по восстановлению муниципального имущества инженерной инфраструктуры, переданного в арендное пользование организациям коммунального комплекса и объектов, переданных организациям по договорам на эксплуатацию, а также определены объемы финансирования данных мероприятий из бюджета города.

Основная протяженность сетей, подлежащих капитальному ремонту, относится к объектам водопроводно-канализационного хозяйства.

В рамках подготовки городского хозяйства к работе в зимний период 2018-2019 годов, за счет выделенных из бюджета средств в 2018 году необходимо провести капитальный ремонт на объектах инженерной инфраструктуры протяженностью 13,401 км.

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации города от 22.01.2016 №28 «Об утверждении порядка оформления бесхозяйного недвижимого имущества с момента его выявления и до регистрации права муниципальной собственности» специалистами комитета проведено обследование технического состояния объектов:

- водопроводных сетей 10,218 км

- канализационных сетей 3,404 км

- тепловых сетей  8,784 км

- электрических сетей 6,585 км

- бойлерных - 1 шт.

- ЦТП - 3 шт.

- котельных - 1 шт.

- трансформаторных подстанций - 6 шт.

- артезианских водозаборов - 1 шт.

Специалистами отдела осуществляется контроль за проведением капитального ремонта специализированными организациями за счет средств тарифа.

Итоги работы с письменными и устными обращениями граждан за первое полугодие 2018 года

|  | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет, из них: | 403 | 221 | +82,3 |
| - заявлений | 365 | 210 | +42,4 |
| - жалоб | 37 | 11 | +236,3 |
| - предложений | - | - | - |
| - благодарностей | 1 | - | - |
| коллективных обращений | 47 | 24 | +95,8 |
| Общее количество письменных обращений | 378 | 204 | +85,2 |
| Общее количество устных обращений | 25 | 17 | +47,0 |

| Результаты рассмотрения обращений граждан | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| --- | --- | --- | --- |
| решено положительно | 46 | 44 | +4,5 |
| меры приняты (частично решено) | 109 | 69 | +57,9 |
| разъяснено | 242 | 128 | +89,0 |
| направлено на рассмотрение по компетенции | 6 | - | - |
| рассмотрено исполнителем с выходом на место | 47 | 36 | +30,5 |

| Тематическая структура обращений граждан | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| --- | --- | --- | --- |
| вопросы газификации | 81 | 37 | +118,9 |
| вопросы водоснабжения | 138 | 61 | +126,2 |
| электроснабжение | 21 | 21 | 0 |
| предоставление услуг ненадлежащего качества (отопление, водоснабжение, канализация) | 64 | 43 | +48,8 |
| вопросы работы канализации | 56 | 15 | +273,3 |