Приложение 2

к постановлению администрации города

от 25.12.2014 №2716

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/ населения/ предприятий), тыс. рублей, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы | 2012-2014 | Подготовка проектной документации | Увеличение пе-реведенных на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартир-ного жилого фонда до 65566 квартир и частных домовладений, газифицирован-ных котельных до 630 единиц | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/9798,2/ 0/0/0 |  | 0/1633,6/ 0/0/0 | 0/5299,6/ 0/0/0 | 0/2865,0/ 0/0/0 |
| 1.2. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты строительства, выполнение кадастровых работ, согласований, получение технических условий, экспертиз | 2012-2014 | Получение разрешений на строительство объектов, актов ввода в эксплуатацию | Оформление объектов в муниципальную собственность | УЕЗСКС | 8175,8/0/ 0/0/0 |  | 1889,4/0/ 0/0/0 | 4913,1/0/ 0/0/0 | 1373,3/0/ 0/0/0 |
| 1.3. | Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр-ту Комсомольскому до ГРП-14 г.Барнаула Алтайского края | 2012-2014 | Увеличение протяженности газопроводов на 7,3 км | Газификация новых микрорайонов | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/55291,3/ 0/0/0 |  | 0/8161,5/ 0/0/0 | 0/24329,8/0/0/0 | 0/22800,0/0/0/0 |
| 1.4. | Распределительный газопровод до жилых домов по ул.Научный городок в п.Научный городок г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | Увеличение протяженности газопроводов на 1,1 км | Увеличение газифицированных квартир на 14 ед. | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/2158,7/0/0/0 |  | 0/1769,6/0/0/0 | 0/389,1/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.5. | Распределительный газопровод по ул.Школьной, Центральной в с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 0,7 км | Увеличение газифицированных квартир на 36 ед. | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/50,9/0/0/0 |  | 0/50,9/0/ 0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.6. | Газоснабжение жилых домов от ГРП по ул.Байкальской, Рудной в п.Борзовая Заимка Центрально-го района г.Барнаула | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 4,7 км | Увеличение газифицированных квартир на 40 ед. | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/12,4/0/0/0 |  | 0/12,4/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.7. | Газоснабжение жилых домов от ГРП-7,8,9 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 6,0 км | Увеличение газифицированных квартир на 60 ед. | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/16,5/0/0/0 |  | 0/16,5/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.8. | Газопровод высокого давления и ГРП в п.Ягодное г.Барнаула Алтайского края | 2012-2014 | Увеличение протяженности газопроводов на 2,0 км | Газификация п.Ягодное | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/2663,1/0/0/0 |  | 0/50,9/0/ 0/0 | 0/2512,2/ 0/0/0 | 0/100,0/0/0/0 |
| 1.9. | Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрально-го района г.Барнаула Алтайского края | 2014 | Проектная документация | Газификация п.Борзовая Заимка | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/200,0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/200,0/ 0/0/0 |
| 1.10. | Корректировка гидравлической схемы газоснабжения г.Барнаула | 2012 | Гидравлическая схема газоснабжения г.Барнаула | Улучшение газоснабжения г.Барнаула | УЕЗСКС | 1099,6/0/0/0/0 |  | 1099,6/0/ 0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.11. | Распределительный газопровод от отключающего устройства до ул.Новороссийской в г.Барнауле Алтайского края (корректировка проектной документации) | 2013 | Проектная документация | Улучшение газоснабжения г.Барнаула | УЕЗСКС | 300,0/0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 300,0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.12. | Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 2,7 км | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 2606,4/0/0/0/0 |  | 2606,4/0/ 0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.13. | Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края (корректировка проектной документации) | 2012-2013 | Проектная документация | Перевод жилья на природный газ | УЕЗСКС | 605,5/0/0/0/0 |  | 310,4/0/0/0/0 | 295,1/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.14. | Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ» Октябрьского района г.Барнаула | 2012-2014 | Проектная документация,строи-тельство | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 35113,89/0/ 0/0/0 |  | 3000,0/0/ 0/0/0 | 2260,0/0/ 0/0/0 | 29853,89/0/ 0/0/0 |
| 1.15. | Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Проектная документация | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 42,5/0/0/0/0 |  | 42,5/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.16. | Газопровод высокого давления до ГРП по ул.Мамонтова в г.Барнауле, в том числе кредиторская задолженность | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 1,8 км | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 7,3/0/0/0/0 |  | 7,3/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.17. | Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула | 2012 | Проектная документация | Перевод жилья на природный газ | УЕЗСКС | 0,01/0/0/0/0 |  | 0,01/0/0/ 0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.18. | Газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной Бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Стакостроительного 4-го, улиц Новгородской, Советской Армии г.Барнаула | 2012- 2014 | Проектная документация, строительство | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 8824,6/0/ 0/0/0 |  | 59,2/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 8765,4/0/0/0/0 |
| 1.19. | Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Проектная документация | Газификация новых микрорайонов | УЕЗСКС | 76,2/0/0/0/0 |  | 76,2/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.20. | Газопровод до жилых домов п.Ягодное Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение протяженности газопроводов на 13,22 км | Увеличение газифицированных квартир на 120 ед. | УЕЗСКС | 1068,8/0/0/0/0 |  | 1068,8/0/ 0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 1.21. | Газопровод высокого давления и ГРП по ул.Раздольной, 22б Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | Проектная документа-ция | Перевод жилья на природный газ | УЕЗСКС | 601,0/0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 300,0/0/0/0/0 | 301,0/0/ 0/0/0 |
| 1.22. | Газоснабжение четырех жилых домов с объектами общественного назначения по ул.А.Петрова, 190, 196, 196а, 198 г.Барнаула | 2013-2014 | Приобретение в муниципальную собственность газопровода | Увеличение протяженности трубопроводов природного газа | КУМС | 18563,2/0/ 0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 10563,2/0/0/0/0 | 8000,0/0/ 0/0/0 |
| 1.23. | Газификация от действующих газопроводов | 2012-2014 | Увеличение протяженности газопроводов на 46 км | Увеличение газифицированных квартир на 6580 ед. | Населе-ние города | 0/0/0/ 166020,0/0 |  | 0/0/0/ 45060,0/0 | 0/0/0/ 63600,0/0 | 0/0/0/ 57360,0/0 |
| 1.24. | Газоснабжение «Вечного огня» по пр-кту Ленина | 2014 | Проектная документа-ция | Перевод объекта на природный газ | УЕЗСКС | 156,4/0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 156,4/0/0/0/0 |
| 2. Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная КГУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г.Барнаул, ул.Тихонова, 68 | 2013 | Увеличение количества газовых котельных на 1 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | УАКЖКХ (по согласованию) | 0/750,0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 0/750,0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.2. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Строительной, 16а с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | Проектная документа-ция | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 1691,9/0/0/0/0 |  | 800,0/0/0/0/0 | 891,9/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.3. | Котельная на природном газе для школы №94 в пос.Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | Оплата по контракту 2011 года | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 200,0/0/0/0/0 |  | 100,0/0/0/0/0 | 100,0/0/0/ 0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.4. | Модульная котельная по ул.Чехова, 24 г.Барнаула Алтайского края. I этап строительства | 2012-2014 | Проектная документа-ция, строительство | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 8884,7/0/ 0/0/0 |  | 1500,0/0/ 0/0/0 | 7084,7/0/ 0/0/0 | 300,0/0/ 0/0/0 |
| 2.5. | Модульная котельная по ул.Чехова, 24 г.Барнаула Алтайского края. 2-этап – перекладка существующей тепловой сети | 2012- 2014 | Проектная документа-ция, строительство | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 260,7/0/ 0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 160,7/0/ 0/0/0 | 100,0/0/ 0/0/0 |
| 2.6. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональ-ной, 121б г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение количества газовых котельных на 1 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 13549,0/ 0/0/0/0 |  | 13549,0/ 0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.7. | Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Увеличение мощности котельной | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 6393,6/0/0/0/0 |  | 6393,6/0/ 0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.8. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Промышленной, 3 п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | Проектная документа-ция | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 3080,0/0/0/0/0 |  | 2000,0/0/ 0/0/0 | 1080,0/0/ 0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.9. | Газоснабжение котельной по ул.Первомайской,50б в с.Власиха г.Барнаула | 2012 | Увеличение количества газовых котельных на 1 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 287,9/0/0/0/0 |  | 287,9/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.10. | Автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа по ул.Мусоргского, 22 г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Оплата по контракту 2011 года | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 101,5/0/0/0/0 |  | 101,5/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.11. | Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2014 | Проектная документа-ция, строительство | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 1050,0/0/0/0/0 |  | 50,0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 1000,0/0/0/0/0 |
| 2.12. | Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Проектная документа-ция | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 30,0/0/0/0/0 |  | 30,0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.13. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Краевой, 45 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | Проектная документа-ция | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 48,3/0/0/0/0 |  | 48,3/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.14. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края | 2013 | Увеличение количества газовых котельных на 1 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 17182,8/0/ 0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 17182,8/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.15. | Приобретение в муниципальную собственность здания газовой котельной с оборудованием и земельным участком для эксплуатации котельной для обеспечения теплоснабжения жилого дома по ул.Гоголя, 24б | 2012 | Увеличение количества газовых котельных на 1 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | КУМС | 3549,9*/0/ 0/0/0 |  | 3549,9*/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| 2.16. | Газификация от действующих газопроводов | 2012-2014 | Увеличение количества газовых котельных на 147 ед. | Улучшение теплоснабжения объектов | Предпри-ятия (по согласованию) | 0/0/0/0/ 106500,0 |  | 0/0/0/0/ 32000,0 | 0/0/0/0/ 36000,0 | 0/0/0/0/ 38500,0 |
| 2.17. | Автономный источник теплоснабжения жилых домов по ул.Мамонтова, 244, 246, 307, 309 | 2014 | Проектная документа-ция, строительство | Улучшение теплоснабжения объектов | УЕЗСКС | 1050,0/0/0/0/0 |  | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 1050,0/0/ 0/0/0 |
|  | Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные затраты: |  |  |  |  | 478062,6 |  | 127325,4 | 178012,2 | 172725,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 70941,1 |  | 11695,4 | 33280,7 | 25965,0 |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 131051,6 |  | 35020,1 | 45131,5 | 50900,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3549,9* |  | 3549,9* |  |  |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства населения |  |  |  |  | 166020,0 |  | 45060,0 | 63600,0 | 57360,0 |
|  | средства предприятий |  |  |  |  | 106500,0 |  | 32000,0 | 36000,0 | 38500,0 |

* – непрограммная часть адресной инвестиционной программы г.Барнаула.

Принятые сокращения:

ГРП – газорегуляторный пункт;

УАКЖКХ – Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

УЕЗСКС – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства;

КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью.

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата														   П.Д.Фризен