Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 16.05.2014  №1002

- 5. Перечень Программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономи-ческие показатели эффектив-ности реализации программ-ных меро-приятий | Ответ-ствен- ные испол-нители | Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) | 2016г. (план) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство и модернизация светофорных объектов, в том числе разра-ботка проектной документации | 2013-2017гг. | Ввод в эксп-луатацию 21 светофор-ного объекта | Снижение аварийнос-ти, увели-чение про-пускной способ-ности на перекрест-ках | Комитет по дорож-ному хо-зяйству, благоуст-ройству, транспор-ту и связи города Барнаула | 24422,6/ 0/ 0/ 0 | 3548,1/ 0/ 0/ 0 | 1938,0/ 0/ 0/ 0 | 6890,5/ 0/ 0/ 0 | 4637,8/ 0/ 0/ 0 | 2822,3/ 0/ 0/ 0 | 4959,1/ 0/ 0/ 0 | 5112,9/ 0/ 0/ 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Установка и замена дорожных знаков | 2013-2017гг. | Установка и замена 6500 дорожных знаков |  | (далее – КДХБТС), подряд-ные орга- низации по ре-зульта-там кон-курсно-го отбо-ра | 21833,6/ 0/ 0/ 0 | 3480,3/ 0/ 0/ 0 |  | 5161,1/ 0/ 0/ 0 | 3935,6/ 0/ 0/ 0 | 4140,2/ 0/ 0/ 0 | 4355,5/ 0/ 0/ 0 | 4582,0/ 0/ 0/ 0 |  | 4820,3/ 0/ 0/ 0 |
| 1.3. | Разработка проектной документации на строитель-ство надземного пешеходного перехода на Павловском тракте в районе ТРЦ «Европа» | 2013-2015гг. | Разработка проекта на строительство надземного пешеходного перехода | Снижение аварий-ности, сохране-ние жиз-ни участ-ников дорожного движения |  | 2000,0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 9,5/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 1990,5/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 1.4. | Устройство дорожных ограждений | 2015-2017гг. | Увеличение протяженнос-ти огражде-ний на 6,5 км | Снижение аварий-ности, травма-тизма, смертнос-ти |  | 16643,3/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 9476,1/ 0/ 0/ 0 | 3492,8/ 0/ 0/ 0 |  | 3674,4/ 0/ 0/ 0 |
| 1.5. | Разработка проектов организации дорожного движения | 2014-2017гг. | Увеличение про-тяженности ав-томобильных дорог, имеющих проекты органи-зации дорожно-го движения, на 150 км | Приведение улично-дорожной сети в соот-ветствие с норматив-ной доку-ментацией |  | 8321,7/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 2873,0/ 0/ 0/ 0 | 1865,1/ 0/ 0/ 0 | 1746,4/ 0/ 0/ 0 |  | 1837,2/ 0/ 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1.6. | Разработка комплексной схемы развития транспортной инфраструктуры | 2016 г. | Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры | Приведение улично-дорожной сети в соот-ветствие с норматив-ной доку-ментацией |  | 15000,0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 15000,0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 1.7. | Техническое содержание и текущий ремонт светофорных объектов | 2013-2017гг. | Поддержание в рабочем состоянии 135 светофор-ных объектов | Снижение аварийных ситуаций на дорогах в резуль-тате бес-перебой-ной рабо-ты техни-ческих средств организа-ции до-рожного движения |  | 47867,6/ 0/ 0/ 0 | 6694,2/ 0/ 0/ 0 | 7308,4/ 0/ 0/ 0 |  | 8054,6/ 0/ 0/ 0 | 8760,6/ 0/ 0/ 0 | 9518,4/ 0/ 0/ 0 |  | 10331,2/ 0/ 0/ 0 | 11202,8/ 0/ 0/ 0 |
| 1.8. | Техническое содержание и текущий ремонт дорожных знаков | 2013-2017гг. | Поддержание в рабочем состоянии 25000 дорожных знаков |  |  | 8440,1/ 0/ 0/ 0 | 287,0/ 0/ 0/ 0 | 751,8/ 0/ 0/ 0 |  | 1521,4/ 0/ 0/ 0 | 1600,5/ 0/ 0/ 0 | 1683,7/ 0/ 0/ 0 |  | 1771,2/ 0/ 0/ 0 | 1863,3/ 0/ 0/ 0 |
| 1.9. | Нанесение дорожной разметки | 2013-2017гг. | Ежегодное обновление не менее 26 тыс.кв.м поперечной и 356 км продоль-ной дорожной разметки |  |  | 37610,9/ 0/ 0/ 0 | 5053,3/ 0/ 0/ 0 | 8400,2/ 0/ 0/ 0 |  | 9075,6/ 0/ 0/ 0 | 11212,9/ 0/ 0/ 0 | 5484,0/ 0/ 0/ 0 |  | 5769,2/ 0/ 0/ 0 | 6069,2/ 0/ 0/ 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление парка подвиж-ного состава пассажиро-перевозящего транспорта | 2013-2017гг. | - Ежегодное обновление - не менее - 10 единиц пассажирско-го транспорта | Снижение количества заторовых ситуаций, связанных с неудовлет-воритель-ным техни-ческим состоянием транспорт-ных средств | Пред-прия-тия пасса-жир-ского транс-порта (по согла-сова-нию) | 0/ 0/ 0/ 125000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 | 0/ 0/ 0/ 25000,0 |
| - Пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в СМИ инфор-мационных материалов о ДТП | 2013-2017гг. | - Размещение - в СМИ - не менее - 250 инфор-мационных материалов - о ДТП | Повыше-ние уровня информи-рованности населения о ДТП | Коми-тет ин-форма-цион-ной по-литики | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                     П.Д.Фризен