**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за ноябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | Благоустройство дорожного полотна по ул.Альпийской, р.п.Южный Центрального района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 1 921 635,09  | Проведены субботники |
|  | Безопасная дорога к школе №125 в г.Барнауле (устройство тротуара, замена кронштейна и светильника) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 189 528,00  | Проведены субботники |
|  | Обустройство проезжей части дороги по пер.Заснеженному с поворотом дороги на пер.Садовый 1-й, 22 (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 3 997 092,35  | Проведены субботники |
|  | Асфальтирование дороги по ул.Снежной, ул.Снеж-ной 2-й, ул.Облепиховой (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован.Ведется приемка работ совместно с инициативной группой | 3 758 163,51  | Проведены субботники |
|  | Обустройство дорожного полотна (ул.Беловежская) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 3 492 552,91  | Проведены субботники |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Сочинской в п.Центральном г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 2 260 055,98  | Проведены субботники |
|  | «Безопасное детство» (ограждение детской площадки, ул.Водников, 16) (ГРБС – администрация Центрального района) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 665 335,00 | Завезен песок (30т) для выравнивания площадки. Жителями проведена акция по наведению санитарного порядка на прилегающей территории |
|  | Строительство детской площадки (по ул.Придо-рожной в с.Лебяжье г.Барнаула) (ГРБС – администрация Центрального района) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 289 011,80 | Проведен субботник по уборке обочины дороги |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Набережнойв п.Черницк г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 1 280 839,36  | Проведены субботники |
|  | Обустройство мини стритбольной площадки по ул.Спортивная 1а-1л, мкрн «Молодость» с.Власиха, Инд.р. г.Барнаула (ГРБС - администрация Индустриального района города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 448 000,00 | Проведены акции по покосу травы и сбору мусора |
|  | Детская спортивная площадка МБОУ «СОШ №76» (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 2 757 000,00 | Проведены субботники |
|  | Планета спорта (детская спортивная площадка на терр.МБОУ «Лицей №52») (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 1 136 933,57 | Проведены субботники |
|  | «Спорт, доступный всем!» (спортивно-тренажерная площадка МБОУ «СОШ №80») (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 1 826 609,26  | Проведены субботники |
|  | «Веселый дворик» (обустройство комплексной детской спортивной площадки) (ГРБС – администрация Железнодорожного района) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 692 619,00 | Проведены субботники |
|  | «Дорога жизни»(Асфальтирование дороги по ул.2-ой Геодезической) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 2 697 065,21  | Проведены субботники |
|  | Устройство асфальтового покрытия по ул.Инженерной в мкр.Октябрьском с.Власиха (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 4 408 462,36  | Проведены субботники |
|  | «Спорт, доступный всем!» (строительство спортивной площадки в мкрн.Поток) (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 951 680,18  | Проведены субботники |
|  | Реконструкция стадиона и спортивных площадок школы МБОУ «СОШ №50» (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 2 026 080,87  | Проведены субботники  |
|  | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 54» (ГРБС – комитет по образованию города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован. При приемке фактически выполненных работ по основному контракту сложилась дополнительная экономия в размере 26 348,76 руб. С ИП Полторацкий С.А. заключен договор на приобретение уличных скамеек. Срок поставки и установки до 10.12.2023 | 1 695 651,24  | Проведены субботники |
|  | Где свет, там жизнь! (проезд Ракетный) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 756 025,17 | Проведены субботники |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Совхозной на территории Ленинского района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 1 506 921,34 | Проведены субботники |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Западная 13-я (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 141 086,56 | Организованы и проведены две акции по санитарной очистки и благоустройству территории с участием жителей  |
|  | Освещение ул.Станционной (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 215 649,97 | Проведены субботники |
|  | Наружное освещение по ул.Тюленина (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 211 831,88 | Проведены субботники |
|  | Строительство линии наружного освещения по улице Новгородская и Островского в границах квартала «Невский» (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Проект реализован | 2 656 114,47 | Проведены субботники |
|  | Обустройство линий наружного освещения по улицам Школьная, Рябиновая, переулку Советскому в с.Гоньба (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Ноябрь,2023 г. | Ведется работа по установке шкафа управления наружным освещением. Установку планируется завершить до конца дня 01.12.2023. | 551 498,22 | Организованы работы по вывозу мусора с территории, проведены три акции по санитарной очистки и благоустройству с участием жителей |