В рамках реализации адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2025 год Управлению предусмотрены средства в сумме 694,87 млн руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе:

федеральный бюджет – 277,25 млн руб.;

краевой бюджет – 86,30 млн руб.;

городской бюджет – 331,32 млн руб.

По итогам 3 квартала 2025 года Управлением профинансировано 432,57 млн руб. или 62,25% от годового плана за счет бюджетов всех уровней, в том числе:

федеральный бюджет – 277,25 млн руб.;

краевой бюджет – 59,70 млн руб.;

городской бюджет – 95,62 млн руб.

По итогам 3 квартала 2025 года Управлением проведено 2 процедуры муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам которых заключено 2 муниципальных контракта на сумму 73,72 млн руб. (экономия в результате проведение аукционов составила 4,52 млн руб. или 5,78%), в том числе:

1.Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство музыкальной школы в квартале 2001» в г.Барнауле на сумму 6,78 млн руб.

2.Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина, 19» (завершение работ) на сумму 66,94 млн руб.