Ежемесячный отчет о ходе реализации инициативных проектов

(сентябрь 2025 года)

| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использование денежных средств | Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Антона Петрова | 2025 год | По итогам аукциона комитетом 12.08.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ22» на выполнение работ по благоустройству сквера в г.Барнауле, вблизи дома по ул.Антона Петрова, 200, на сумму 2 490 000,00 рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.10.2025. К работам подрядная организация приступила 27.08.2025. В рамках сложившейся экономии 12.09.2025 с ООО «ДОРСТРОЙ22» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера в г.Барнаула (устройство дополнительных дорожек и парковочного кармана) на сумму 308 000,00 руб. В настоящее время выполнены работы по укладке плиточного покрытия, устройству парковочного кармана | 220 000,00 | - |
| 2. | Благоустройство сквера «Зеленая аллея» | 2025 год | 30.06.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле на сумму 1 380 977,40 рублей. Работы планируется выполнить до 01.10.2025. К работам подрядная организация приступила с 11.07.2025. В настоящее время выполнены работы по сносу аварийных деревьев, корчевке пне, покрытию асфальтового покрытия дорожки. С ООО «Виадук» 05.09.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории (устройство водоотводного лотка, устройство газона) на сумму 442 839,87 рублей, 10.09.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле (устройство тротуара) на сумму 497 153,79 копеек. Срок выполнения работ по контрактам– 01.10.2025. В настоящее время выполнены работы по сносу аварийных деревьев, корчевке пне, покрытию асфальтового покрытия дорожки. | - | - |