Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

01.03.2023                                                                                  №2/200/02/ПРОТ-_______

10-00

| заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| Ращепкин Денис Анатольевич | - | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Череватенко Карина Олеговна | - | главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Присутствовали: 25 человек (список прилагается). |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.80 Гвардейской Дивизии, д.20а;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Короленко, д.62;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Северо-Западная, д.56;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Малахова, д.33;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.80 Гвардейской Дивизии, д.58;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Анатолия, д.94;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
пр-кт Красноармейский, д.112;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Молодежная, д.54;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Молодежная, д.56;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Молодежная, д.60;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Папанинцев, д.76;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Попова, д.106;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Энтузиастов, д.3а;

- Рассмотрение вопроса об актуализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы и формировании предложений 
по включению многоквартирных домов в краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах краевой программы на 2024 год.

1. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома 
№20а по ул.80 Гвардейской Дивизии (1972 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период с изменением вида работ на переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую с устройством выходов на кровлю в связи с недостаточностью средств собственников, накопленных за весь период реализации краевой программы 
на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как переустройства крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

2. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома
№62 по ул.Короленко (1967 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период 
с изменением вида работ на переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую с устройством выходов на кровлю в связи 
с недостаточностью средств собственников, накопленных за весь период реализации краевой программы на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как переустройства крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

3. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Установить необходимость проведения работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством выходов на кровлю дома №56 по ул.Северо-Западная (1976 года ввода в эксплуатацию).

- Решение о сроках проведения капитального ремонта крыши дома №56 
по ул.Северо-Западная принять после определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2023-2024 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2025 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

4. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Установить необходимость проведения работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством выходов на кровлю дома№33 по ул.Малахова (1997 года ввода в эксплуатацию).

- Решение о сроках проведения капитального ремонта крыши дома
№33 по ул.Малахова принять после определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2023-2024 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2025 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

5. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы 
работы по капитальному ремонту крыши дома №58 по ул.80 Гвардейской Дивизии.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту крыши дома №58 по ул.80 Гвардейской Дивизии.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как капитального ремонта крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

6. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения дома №94 по ул.Анатолия.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения дома №94 по ул.Анатолия.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как капитального ремонта крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

7. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №112 по пр-кту Красноармейский.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №112 
по пр-кту Красноармейский.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как капитального ремонта крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

8. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №54 по ул.Молодежная.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №54 по ул.Молодежная.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как капитального ремонта крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

9. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения дома №56 по ул.Молодежная.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения дома №56 по ул.Молодежная.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех видов работ 
по капитальному ремонту предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

10. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №60 по ул.Молодежная.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения дома №60 по ул.Молодежная.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех видов работ 
по капитальному ремонту предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

11. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту фасада дома №76 по ул.Папанинцев.

- Включить в краткосрочный план в период 2029-2031 годов работы 
по капитальному ремонту фасада дома №76 по ул.Папанинцев.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как капитального ремонта крыши, так и всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

12. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома №106 по ул.Попова.

- Включить в краткосрочный план в период 2026-2028 годов работы 
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома №106 по ул.Попова.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех видов работ 
по капитальному ремонту предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

13. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – информация прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Исключить из краткосрочного плана 2020-2022 годов краевой программы работы по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома №3а по ул.Энтузиастов.

- Включить в краткосрочный план в период 2026-2028 годов работы 
по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома №3а по ул.Энтузиастов.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и краткосрочных планов ее реализации.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех видов работ 
по капитальному ремонту предусмотренных краевой программой.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства в срок до 20.03.2023 подготовить проект постановления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на общий счет регионального оператора.

14. СЛУШАЛИ:

Ростова В.В. – региональным оператором до 01.02.2023 предоставлен прогнозный объем фонда капитального ремонта на 2024 год.

С учетом установленного минимального размера взноса и предельной стоимости капитального ремонта, утвержденными постановлениями Правительства Алтайского края от 26.12.2022 №517 и от 02.12.2022 №462 соответственно, 25 домов, ранее включенных в 2024 год, не обеспечивают финансирование капитального ремонта. 
В связи с чем в отношении данных домов предлагаем установить срок проведения работ в рамках действующего краткосрочного плана 2023-2025 периода на 2025 год (приложение 1).

На заседаниях комиссии сегодня и ранее рассмотрено 98 многоквартирных домов, по которым принято решение о необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту (приложение 2).

Согласно Закону Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС очередность включения домов в краевую программу определяется исходя из критериев, установленных постановлением Администрации Алтайского края от 21.08.2013 №458. По всем домам просчитаны и проставлены критерии, исходя из чего предлагается включить в 2024 год 20 домов, набравших наибольшее количество баллов и обеспечивающих финансирование (приложение 3).

Предлагаем утвердить перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту 
в рамках краткосрочного плана на 2023-2025 годы реализации краевой программы согласно приложению 4.

ГОЛОСОВАЛИ: 100% голосов «за».

РЕШИЛИ:

- Утвердить перечень многоквартирных домов для внесения предложений 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края по формированию краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах краевой программы согласно приложению 4.

- Рассмотреть повторно вопрос о сроках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ранее рассмотренных 
на заседаниях комиссии и в отношении которых не приняты такие решения, после определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта 
по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2023-2024 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2025 год согласно приложению 2.

- Администрациям районов города (М.Н. Сабына, Ю.Н. Асеев, М.Н. Звягинцев, Е.А. Авраменко, Д.П. Летягин):

  - В целях обеспечения финансирования краткосрочного плана 2023-2025 годов организовать работу с управляющими организациями, ТСЖ, собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории района, которые не обеспечивают финансирование работ по капитальному ремонту и принять решения 
об увеличении размера взноса на капитальный ремонт для финансирования включенных в краткосрочный план ремонтных работ, о переносе срока проведения ремонтных работ на более поздний период либо изменении вида работ, 
о целесообразности проведения капитального (приложение 4). Предоставлять данную информацию не позднее 30 числа ежемесячно до 20.12.2023.

  - Организовать работу с управляющими организациями, ТСЖ, собственниками многоквартирных домов ранее отложенных на заседаниях комиссии 
в части изменения сроков капитального ремонта, при этом не обеспечивающих финансирование работ по капитальному ремонту (приложение 5), по вопросам об увеличении размера взноса на капитальный ремонт для финансирования включенных в краткосрочный план ремонтных работ, о переносе срока проведения ремонтных работ на более поздний период либо изменении вида работ, о целесообразности проведения капитального ремонта. Предоставлять данную информацию не позднее 30 числа ежемесячно до 20.12.2023.

Заместитель председателя комиссии                                                               Д.А. Ращепкин

Секретарь комиссии							              К.О. Череватенко

Члены комиссии:

_______________________ Ю.Я. Арнст

_______________________ В.В. Вергун

_______________________ П.В. Воронков

_______________________ С.В. Гущин

_______________________ Т.А. Калачикова

_______________________ Т.В. Леонова

_______________________ С.Г. Мещеряков

_______________________ Л.В. Ночевной

_______________________ В.В. Ростов

_______________________ А.И. Селищева

_______________________ И.В. Шишова

Члены комиссии:

| 1 | Арнст Юлия Яковлевна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вергун Виктория Владимировна | - заместитель генерального директора НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по координации капитального ремонта и закупок |
| 3 | Воронков Петр Васильевич | - первый заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула |
| 4 | Гущин Сергей Владимирович | - заместитель начальника управления – начальник жилищного отдела управления по жилищной политике и благоустройству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края |
| 5 | - Калачикова Татьяна Александровна | - - начальник отдела планирования и реализации краевой программы НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 6 | Леонова Татьяна Васильевна | - руководитель Барнаульского центра технической инвентаризации и кадастровых работ Сибирского филиала ППК «Роскадастр» |
| 7 | - Мещеряков Сергей Геннадьевич | - - первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 8 | - Ночевной Лев Владимирович | - - первый заместитель главы администрации Железнодорожного района |
| 9 | - Ростов Виталий Валерьевич | - - заместитель председателя – главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 10 | - Селищева - Анастасия Ивановна | - - заместитель председателя – начальник планово-экономического отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 11 | - Шишова Ирина Викторовна | - - начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
|  | Приглашенные: |  |
| 12 | Балицкий Александр Геннадьевич | - председатель ТСЖ «Учитель» |
| 13 | Бережная Татьяна Валерьевна | - начальник участка ООО УК «Октябрьский» |
| 14 | Григорьевская Любовь Александровна | - собственник ул.Малахова, д.33 |
| 15 | Дружилова Любовь Анатольевна | - собственник ул.80 Гвардейской Дивизии, д.20а |
| 16 | Линьков Валерий Леонидович | - руководитель МУП «Жилищно- эксплуатационный участок №30 г.Барнаула» |
| 17 | Нагайцева Елена Юрьевна | - директор ООО УК «Алмаз» |
| 18 | Овсянникова Марина Алексеевна | - председатель ТСЖ «Наш дом» |
| 19 | Плоскарева Оксана Викторовна | - председатель ТСЖ «Сигнал» |
| 20 | Синев Владимир Борисович | - и.о. руководителя МУП УК «Центральная» |
| 21 | Смагина Наталья Анатольевна | - собственник ул.Молодежная, д.60 |
| 22 | Струченко Сергей Викторович | - председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы |
| 23 | Суворов Денис Владимирович | - собственник ул.Энтузиастов, д.3а |
| 24 | Таранина Оксана Николаевна | - инженер по ТО производственно-технического отдела ООО «Жилищная компания» |
| 25 | Чекалина Татьяна Александровна | - собственник ул.Короленко, д.62 |

| - Отсутствующие: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ситникова Анна Александровна | - заместитель начальника отдела разрешительной деятельности управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края |  |
| - 2 | - Шевелев Виталий Владимирович | - - начальник сектора контроля за формированием фондов капитального ремонта отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края |  |