**Отчет**

**об итогах реализации инициативного бюджетирования за июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | Благоустройство дорожного полотна по ул.Альпийской, р.п.Южный Центрального района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Работы завершены | 1 921 635,09 рублей | Проведены субботники |
|  | Безопасная дорога к школе №125 в г.Барнауле (устройство тротуара, замена кронштейна и светильника) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Проект в стадии реализации | 189 528,00 рублей | - |
|  | Обустройство проезжей части дороги по пер.Заснеженному с поворотом дороги на пер.Садовый 1-й, 22 (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5) | 0,00 | Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Асфальтирование дороги по ул.Снежной, ул.Снежной 2-й, ул.Облепиховой (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Проект в стадии реализации | 3 997 092,35 | Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Обустройство дорожного полотна (ул.Бело-вежская) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Работы завершены | 3 492 552,91 рублей | Проведены субботники |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Сочинской в п.Центральном г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Работы завершены | 2 260 055,98 рублей | Проведены субботники |
|  | «Дорога жизни»  (Асфальтирование дороги по ул.2-ой Геодезической) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5) | 0,00 | Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Устройство асфальтового покрытия по ул.Инженерной в мкр.Октябрьском с.Власиха (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5) | 0,00 | Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Благоустройство дорожного полотна ул.Набережной в п.Черницк г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | Работы завершены | 1 280 839,36 рублей | Проведены субботники |
|  | Где свет, там жизнь! (проезд Ракетный) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | Июнь,  2023 г. | 23.03.2023 заключены 4 муниципальных контракта с единственным поставщиком, в рамках которых осуществляется разработка проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения. | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Западная 13-я (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Организованы и проведены две акции по санитарной очистки и благоустройству территории с участием жителей |
|  | Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Совхозной на территории Ленинского района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Организованы работы по вывозу мусора с территории, проведены три акции по санитарной очистки и благоустройству с участием жителей |
|  | Обустройство линий наружного освещения по улицам Школьная, Рябиновая, переулку Советскому в с.Гоньба (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Организованы и проведены три акции по санитарной очистке и благоустройству территории с участием жителей. |
|  | Освещение ул.Станционной (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Наружное освещение по ул.Тюленина (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Строительство линии наружного освещения по улице Новгородская и Островского в границах квартала «Невский» (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города) | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Обустройство мини стритбольной площадки по ул.Спортивная 1а-1л, мкрн «Молодость» с.Власиха, Инд.р. г.Барнаула (ГРБС - администрация Индустриального района города) | Июнь,  2023 г. | Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Красный кит». Проект в стадии реализации | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | «Веселый дворик» (обустройство комплексной детской спортивной площадки) (ГРБС – администрация Железнодорожного района) | Июнь,  2023 г. | По приобретению и установке системы видеонаблюдения проводится конкурсная процедура. По обустройству комплексной детской площадке определен подрядчик – ООО «Разноцвет». | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Реконструкция стадиона и спортивных площадок школы МБОУ «СОШ №50» (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | 15.06.2023 подписан контракт с подрядной организацией ООО «Корона». Работы запланированы, ведется работа по согласованию графика производства работ | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | «Безопасное детство» (ограждение детской площадки, ул.Водников, 16) (ГРБС – администрация Центрального района) | Июнь,  2023 г. | 05.06.2023 заключен контракт с ООО «Русский Сервис». Ведутся работы по изготовлению ограждения | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Строительство детской площадки (по ул.Придорожной в с.Лебяжье г.Барнаула) (ГРБС – администрация Центрального района) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация ООО «Алтаймастер ПК». Проект в стадии реализации | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Планета спорта (детская спортивная площадка на терр.МБОУ «Лицей №52») (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация – ООО «Фортуна». Проект в стадии реализации | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 54» (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация – ООО «Красный кит». Проект в стадии реализации. | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | «Спорт, доступный всем!» (спортивно-тренажерная площадка МБОУ «СОШ №80») (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | «Спорт, доступный всем!» (строительство спортивной площадки в мкрн.Поток) (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |
|  | Детская спортивная площадка МБОУ «СОШ №76» (ГРБС – комитет по образованию города) | Июнь,  2023 г. | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ | 0,00 | Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта |