**Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за первое полугодие 2019 года**

Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) в первом полугодии 2019 года складывалась   
по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Продолжается реализация концессионного соглашения на объекты теплового хозяйства, заключённого с АО «Барнаульская теплосетевая компания» в 2017 году. Также ведется работа по подготовке концессионных соглашений на объекты ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»   
и на объекты МУП «Энергетик» как в части теплоснабжения, так и в части водоснабжения и водоотведения.

***Строительство, капитальный ремонт***

Муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 942 млн.руб. Запланированы мероприятия по проектированию, капитальному ремонту, строительству сетей водоснабжения и систем доочистки питьевой воды.

В 2019 году планируется завершить проектирование по следующим объектам:

- канализационный коллектор в п.Центральный;

- водозабор по ул.Закатной,28;

- водопроводная сеть по ул.Сибирской в с.Власиха.

Также планируется завершить работы по строительству объектов водоснабжения:

- сеть водоснабжения в п.Борзовая Заимка;

- сеть водоснабжения в п.Новомихайловка.

За счет средств городского бюджета будет выполнен капитальный ремонт 16,2 км сетей на сумму 205 млн.руб., в том числе:

- тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 1,1 км;

- водопроводных сетей и канализации – 10,1 км;

- электрических сетей - 5,0 км.

В настоящее время заключено 10 муниципальных контрактов на сумму   
103,4 млн.руб., из которых 4 контракта на сумму 33,7 млн.руб выполнены.

- в стадии заключения 2 контракта на сумму 6,5 млн.руб.;

- размещен на площадке 1 контракт на сумму 34,3 млн.руб.;

- готовятся к размещению 2 контракта на сумму 5,3 млн.руб.;

- на проверке в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края   
3 контракта на сумму 55,8 млн.руб.

***Газификация***

За отчетный период увеличилось количество переведенных   
на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки   
и многоквартирного жилого фонда на 390 квартир, увеличился уровень газификации жилого фонда природным газом до 28,3%.

***Энергосбережение***

Ведется работа по сокращению объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города. В настоящее время автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами оборудовано 101 бюджетное учреждение.

С привлечением средств инвесторов в городских учреждениях образования реализуются 48 энергосервисных контрактов, экономия потребления ресурса в которых за 5 лет составит 55,5 млн. рублей. За время реализации контрактов с 2015 года достигнута экономия в размере 38,0 млн. рублей, что составляет 68%. В настоящее время 6 контрактов реализованы досрочно со сроком окупаемости 3 года. В I квартале 2019 года заключено 2 энергосервисных контракта (МАДОУ «Детский сад №242», МАДОУ «Детский сад №140») на сумму 1,7 млн.руб.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2021 годы» за первое полугодие освоено 2,9 млн.руб.,   
что составляет 10,3% (за аналогичный период 2018г. - 4,7%). Финансирование   
на 2019 год составляет 28,5 млн.руб.

Экономия энергоресурсов в организациях бюджетной сферы города   
за 5 месяцев 2019 года составила более 7% от доведенного лимита

Всего сэкономлено 26,5 млн.руб., что составляет 9,9% (2018г. – 0,3%)   
от средств, запланированных на оплату топливно-энергетических ресурсов и воды.

В жилом фонде автоматизированными тепловыми пунктами оснащено   
183 многоквартирных дома, энергосберегающими лампами в местах общего пользования – около 1200 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, использующих систему автоматического сбора данных о потреблении ресурсов в городе составляет 50 %.

В мае 2019 года подготовлена и направлена в Минстрой Алтайского края заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В заявку вошли 4 многоквартирных дома, претендующих на возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Сумма финансовой поддержки   
из федерального бюджета по данным домам составила 6473,8 тыс. рублей   
(80% от суммы затрат на капитальный ремонт).

В настоящее время вносятся исходные данные по 9 многоквартирным домам. По результатам на данные дома в III квартале 2019 года также планируется направить заявку.

**Итоги работы с письменными и устными обращениями граждан**

**за первое полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| **Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет, из них:** | 274 | 403 | -32,0 |
| - заявлений | 251 | 365 | -31,2 |
| - жалоб | 23 | 37 | -37,8 |
| - предложений | 0 | 0 | - |
| - благодарностей | 0 | 1 | -100,0 |
| коллективных обращений | 35 | 47 | -25,5 |
| Общее количество письменных обращений | 259 | 378 | -31,5 |
| Общее количество устных обращений | 15 | 25 | -40,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты рассмотрения обращений граждан** | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| поддержано | 114 | 160 | -28,8 |
| не поддержано | 6 | 0 | - |
| разъяснено | 149 | 237 | -37,1 |
| направлено на рассмотрение по компетенции | 6 | 6 | - |
| рассмотрено исполнителем с выходом на место | 51 | 47 | 8,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тематическая структура обращений граждан** | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| вопросы газификации | 95 | 81 | 17,3 |
| вопросы водоснабжения | 115 | 138 | -16,7 |
| электроснабжение | 18 | 21 | -14,3 |
| предоставление услуг ненадлежащего качества (отопление, водоснабжение, канализация) | 30 | 64 | -53,1 |
| вопросы работы канализации | 19 | 56 | -66,1 |