Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

11.06.2021                                                                                  	                №4/02/ПРОТ-68

10-00

| заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |

Председатель комиссии:

| Пашковский Сергей Николаевич | - | заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Шевкунова Алевтина Юрьевна | - | главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Присутствовали: 18 человек (список прилагается). |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Германа Титова,48/2;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Чеглецова,12;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Малахова,11;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Малахова,66;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Антона Петрова,226;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Эмилии Алексеевой,64.

- СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №48/2 по ул.Германа Титова (1964 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2021-2022 годах 
и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта 
на 2023 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

2. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома №12 
по ул.Чеглецова (1948 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период в связи 
с недостаточностью средств собственников помещений, накопленных за весь период реализации краевой программы, на проведение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как работ по капитальному ремонту крыши, так и всех оставшихся видов работ, предусмотренных краевой программой.

3. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Пашковский С.Н. – сообщил, что в связи с неудовлетворительным состоянием системы электроснабжения, что подтверждается результатами визуального обследования и фотоматериалами, заключение специализированной организации 
по результатам инструментального обследования системы электроснабжения предоставлять не требуется. С принятым большинством голосов решением комиссии 
не согласен.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения дома №11 по ул.Малахова (1963 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до предоставления 
в комиссию собственниками, управляющей организацией результатов инструментального обследования системы электроснабжения.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией предоставить в комиссию результаты инструментального обследования системы электроснабжения.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

4. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока переустройства невентилируемой крыши дома №66 по ул.Малахова (1969 года ввода в эксплуатацию) 
на вентилируемую с устройством выходов на кровлю на более ранний период 
до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта 
по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2021-2022 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2023 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией повторно рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

5. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома №226 по ул.Антона Петрова (1972 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период 
до определения НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта 
по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2021-2022 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2023 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

6. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши и внутридомовой инженерной системы электроснабжения дома №64 по ул.Эмилии Алексеевой (1963 года ввода в эксплуатацию) на 2022 год в связи с недостаточностью средств собственников помещений, накопленных за весь период реализации краевой программы, на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об определении перечня работ 
по капитальному ремонту общего имущества дома, подлежащих выполнению 
в 2022 году.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией повторно рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией 
при повторном обращении в комиссию предоставить заключение специализированной организации о техническом состоянии строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, в том числе результаты инструментального обследования системы электроснабжения.

Председатель комиссии                                                                                С.Н.Пашковский

Секретарь комиссии							              А.Ю.Шевкунова

Члены комиссии:

_______________________ Е.А.Авраменко

_______________________ Ю.Я.Арнст

_______________________ М.Д.Егиазарян

_______________________ Д.П.Летягин

_______________________ Л.А.Наволокина

_______________________ Л.В.Ночевной

_______________________ Д.А.Ращепкин

_______________________ А.В.Панченко

_______________________ А.И.Селищева _______________________ И.С.Соболев

Члены комиссии:

| 3 | Авраменко Евгений Александрович | - заместитель главы администрации Ленинского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- | --- |
| 4 | Арнст Юлия Яковлевна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 5 | Егиазарян Марина Дмитриевна | - консультант жилищного отдела управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края |
| 6 | Летягин Денис Павлович | - первый заместитель главы администрации Индустриального района |
| 7 | Наволокина Лилия Анатольевна | - заместитель генерального директора НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по координации капитального ремонта и закупок |
| 8 | Ночевной Лев Владимирович | - первый заместитель главы администрации Железнодорожного района |
| 9 | Панченко Анатолий Владимирович | - первый заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула |
| 10 | Ращепкин Денис Анатольевич | - заместитель председателя - главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 11 | Селищева Анастасия Ивановна | - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, начальник планово-экономического отдела |
| 12 | Соболев Илья Сергеевич | - начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |

|  | Приглашенные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - Бережнова Татьяна Валерьевна | - - мастер ООО «УК «Октябрьский» |  |
| - 14 | - Дворников Александр Анатольевич | - - генеральный директор ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» |  |
| - 15 | - Лексин Руслан Юрьевич | - - инженер ООО «УК «Фаворит» |  |
| - 16 | - Попова Галина Сергеевна | - - собственник ул.Германа Титова,48/2 |  |
| - 17 | - Смирнова Надежда Серафимовна | - - собственник ул.Германа Титова,48/2 |  |
| - 18 | - Стахнева Светлана Сергеевна | - - собственник ул.Малахова,11 |  |
| - Отсутствующие: |  |  |  |
| - 1 | - Леонова Татьяна Васильевна | - - начальник Барнаульского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| - 2 | - Мещеряков Сергей Геннадьевич | - - первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |  |
| - 3 | - Шевелев Виталий Владимирович | - - начальник сектора контроля за формированием фондов капитального ремонта отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края |  |
| - 4 | - Кулигина Евгения Владимировна | - - главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края |  |