Приложение 4

к постановлению администрации города

от 19.12.2014 №2694

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наимено-вание мероприя-тий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономи-ческие показатели эффектив-ности реализации программных мероприятий | Ответ-ствен-ные испол-нители | Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) |  | 2016г. (план) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобре-тение новых единиц трамваев | 2013-2016гг. | Приобрете-ние парка трамваев в количестве 4 ед. | Улучшение качества транспорт-ного обслу-живания, экономия электро-энергии, повышение безопасности дорожного движения | КДХБТС, КУМС | - 19470,5 - 35939,5 - 10 000,0- | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - 1470,5 - 17 939,5 - 10 000,0 - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ -/ -/ - | - 18000,0 - 18000,0 -/ - |  | - -/ - -/ - -/ - - |
| 1.2. | Приобре-тение новых единиц троллей-бусов | 2013-2016гг. | Приобрете-ние парка троллейбу-сов в коли-честве 12 ед. |  |  | - 90307,5 - 16552,5 - 3 000,0 - - | - -/ - -/ - -/ - - | - 18 200,0 - -/ - -/ - - | - 24427,5 - 4552,5 - 3 000,0 - - | - 23 880,0 - -/ - -/ - - | - 30000,0 - -/ - -/ - - | - 12000,0 - 12000,0-/ - |  | - -/ - -/ - -/ - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1.3. | Капиталь-но-восстано-вительный ремонт троллей-бусов с модерни-зацией | 2013-2014гг. | Обновление парка трол-лейбусов в количестве 1 ед. | Улучшение качества транспорт-ного обслу-живания, экономия электро-энергии, повышение безопасности дорожного движения | КДХБТС, КУМС, МУП «Гор-электро-транс» г.Бар-наула | - 4 102,0 - -/ - -/ - - | - 6 200,0 - 6 200,0 - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - 4 102,0 - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - |  | - -/ - -/ - -/ - - |
| 2. Капитальный ремонт объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капиталь-ный ремонт кабельных линий на тяговых подстанциях | - 2014-2017гг. | Капитальный ремонт 10,78 км кабельных линий | - Снижение времени простоев на линии по технической неисправ-ности кон-тактной сети | - МУП «Гор-электро-транс» г.Бар-наула | - -/ - -/ - -/ - 16 126,9 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - 1 126,9 | - -/ - -/ - -/ - 5 000,0 | - -/ - -/ - -/ - 5 000,0 |  | - -/ - -/ - -/ - 5 000,0 |
| 2.2. | Капиталь-ный ремонт контактной сети трол-лейбуса по ул.Юрина | - 2014г. | Капитальный ремонт 7,0 км контактной сети трол-лейбуса |  |  | - -/ - -/ - -/ - 2 861,4 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - 2 861,4 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - |  | - -/ - -/ - -/ - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Капиталь-ный ремонт контактной сети трамвая | - 2014г. | Капитальный ремонт 0,9 км контактной сети трамвая |  |  | - -/ - -/ - -/ - 1 179,8 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - 1 179,8 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - |
| - 3. Реконструкция объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконст-рукция тяговой подстанции | - 2013г. | Реконструк-ция тяговой подстанции№1 | Снижение времени прос-тоев на линии по техничес-кой неисправ-ности кон-тактной сети | МУП «Гор-электро-транс» г.Бар-наула | - -/ - -/ - -/ - 5 000,0 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - 5 000,0 | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - | - -/ - -/ - -/ - - |

- Первый заместитель главы администрации города,

- руководитель аппарата	    П.Д.Фризен