Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

07.02.2020                                                                                                   	              №2

10-00

| заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- |

Председатель комиссии:

| Федоров Андрей Алексеевич | - | заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Шевкунова Алевтина Юрьевна | - | главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Присутствовали: 22 человека (список прилагается). |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Анатолия,67;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах по адресу: 
ул.Антона Петрова,65;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
пр-кт Красноармейский,82;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Нахимова,4;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Новосибирская,2а;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Антона Петрова,206;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Мусоргского,7;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Антона Петрова,116;

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту определенных строительных конструкций 
и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Антона Петрова,138.

- Рассмотрение вопроса об установлении необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту определенных строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах, рассмотренных 
на заседаниях комиссии в 2018-2019 годах, с учетом сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта по городу Барнаулу на 2021 год.

- СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта систем тепло-, холодного 
и горячего водоснабжения и водоотведения дома №67 по ул.Анатолия (1971 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период в связи с возможностью поддержания удовлетворительного технического состояния данных инженерных систем с помощью текущего ремонта.

- Рекомендовать управляющей организации устранить выявленные в ходе осмотра инженерных систем тепло-, холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения дома №67 по ул.Анатолия (1971 года ввода в эксплуатацию) замечания при проведении работ по текущему ремонту. В случае повторного обращения в комиссию предоставить документы, подтверждающие выполнение работ по текущему ремонту.

2. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома №65 
по ул.Антона Петрова (1980 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период 
в связи с возможностью поддержания удовлетворительного технического состояния крыши с помощью текущего ремонта.

- Рекомендовать управляющей организации устранить выявленные в ходе осмотра крыши дома №65 по ул.Антона Петрова (1980 года ввода в эксплуатацию) замечания при проведении работ по текущему ремонту. В случае повторного обращения в комиссию предоставить документы, подтверждающие выполнение работ по текущему ремонту.

3. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения дома №82 
по пр-кту Красноармейскому (1969 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период в связи с недостаточностью средств собственников, накопленных в фонде капитального ремонта за весь период реализации краевой программы, на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех необходимых видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией 
при повторном обращении предоставить в комиссию результаты инструментального обследования системы электроснабжения (проверки наличия и состояния заземляющих устройств, измерения сопротивления изоляции жил кабелей и проводов, испытания сетей на предмет токовых нагрузок на отдельных участках в штатном режиме и т.д).

4. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №4 по ул.Нахимова (1961 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения региональным оператором остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур 
по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-
2021 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

5. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта фасада дома №2а по ул.Новосибирской (1970 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения региональным оператором остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур 
по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-
2021 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

6. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения дома №206 по ул.Антона Петрова (1965 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до определения региональным оператором остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах и предоставления сведений 
о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

7. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отказать в переносе срока капитального ремонта крыши дома №7 
по ул.Мусоргского (1965 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период 
в связи с недостаточностью средств собственников, накопленных в фонде капитального ремонта за весь период реализации краевой программы, на выполнение ремонтных работ.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования как работ 
по капитальному ремонту крыши, так и всех оставшихся видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

8. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока переустройства невентилируемой крыши дома №116 по ул.Антона Петрова (1965 года ввода 
в эксплуатацию) на более ранний период до определения региональным оператором остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах и предоставления сведений о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2022 год.

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех оставшихся видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

9. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. – информация прилагается.

РЕШИЛИ:

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта крыши дома №138 по ул.Антона Петрова (1969 года ввода в эксплуатацию) на более ранний период до предоставления собственниками, управляющей организацией документов, подтверждающих выполнение работ по текущему ремонту крыши (актов выполненных работ, смет и т.д.).

- Рекомендовать собственникам совместно с управляющей организацией рассмотреть на общем собрании вопрос об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт с целью обеспечения финансирования всех видов работ 
по капитальному ремонту, предусмотренных краевой программой.

10. СЛУШАЛИ:

Ращепкина Д.А. - прогнозный объем фонда капитального ремонта на 2021 год, предоставленный региональным оператором до 01.02.2020, составляет 530,8 млн.руб. 
с учетом прогнозируемого остатка средств фонда капитального ремонта 
в 2020 году. При этом, в 2020 году по городу Барнаулу складывается дефицит средств фонда капитального ремонта, остатки средств после проведения конкурсных процедур отсутствуют.

На заседаниях комиссии за период 2018-2019 годов было рассмотрено 
и отложено до определения прогнозного объема фонда капитального ремонта 
на 2021 год 92 многоквартирных дома.

Согласно Закону Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС очередность включения домов в краевую программу определяется исходя из критериев, установленных постановлением Администрации Алтайского края от 21.08.2013 №458. По всем 92 домам просчитаны и проставлены критерии, исходя из чего предлагается включить 
в 2021 год 38 домов на сумму 197,1 млн.руб.

РЕШИЛИ:

- Установить необходимость проведения в 2020-2022 годах капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (список прилагается), рассмотренных на заседаниях комиссии в период 2018-2019 годов.

- Учесть принятое решение при проведении актуализации краевой программы 
и направлении сведений о многоквартирных домах в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

- Отложить рассмотрение вопроса о переносе срока капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, рассмотренных на заседаниях комиссии в 2018-2019 годах и не включенных в 2020-2022 годы, до определения 
НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» остатков средств фонда капитального ремонта по городу Барнаулу после завершения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах и предоставления сведений 
о прогнозном объеме фонда капитального ремонта на 2022 год.

Председатель комиссии                                                                                       А.А.Федоров

Секретарь комиссии							                А.Ю.Шевкунова

Члены комиссии:

_______________________ Е.А.Авраменко

_______________________ Ю.Н.Асеев

_______________________ Ю.Я.Арнст

_______________________ А.Ф.Бенс

_______________________ Т.В.Леонова

_______________________ С.Г.Мещеряков

_______________________ А.И.Селищева

_______________________ А.В.Панченко

_______________________ Д.А.Ращепкин _______________________ И.С.Соболев

_______________________ С.Н.Пашковский Список присутствующих: 1.; Федоров Андрей Алексеевич; - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии. 2.; Шевкунова Алевтина Юрьевна; - главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

| 3. | Авраменко Евгений Александрович | - заместитель главы администрации Ленинского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- | --- |
| 4. | Асеев Юрий Николаевич | - первый заместитель главы администрации Индустриального района города Барнаула |
| 5. | Арнст Юлия Яковлевна | - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 6. | Бенс Антон Федорович | - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, заместитель председателя комиссии |
| 7. | Леонова Татьяна Васильевна | - начальник Барнаульского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |
| 8. | Селищева Анастасия Ивановна | - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, начальник планово-экономического отдела |
| 9. | Мещеряков Сергей Геннадьевич | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Барнаула по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 10. | Панченко Анатолий Владимирович | - первый заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула |
| 11. | Ращепкин Денис Анатольевич | - заместитель председателя – главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 12. | Соболев Илья Сергеевич | - начальник отдела по строительству комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| 13. | Пашковский Сергей Николаевич | - первый заместитель главы администрации Железнодорожного района |

|  |  | Приглашенные: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 14. |  | - Аветисян Кнарик Гегамовна | - - собственник помещений в доме №7 по ул.Мусоргского |
| - 15. |  | - Бастрыкин Валерий Васильевич | - - директор ООО «Южком-Сервис» |
| - 16. |  | - Бахтин Дмитрий Анатольевич | - - главный инженер ООО «Город» |
| - 17. |  | - Беленченко Оксана Сергеевна | - - директор ООО «УК «Содружество» |
| - 18. |  | - Бондаренко Марина Владимировна | - - собственник помещений в доме №65 по ул.Антона Петрова |
| - 19. |  | - Дворников Александр Анатольевич | - - генеральный директор ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» |
| - 20. |  | - Иванова Тамара Николаевна | - - собственник помещениц в доме №67 по ул.Анатолия |
| - 21. |  | - Тюкина Наталья Павловна | - - собственник помещений в доме №82 по пр-кту Красноармейскому |
| - 22. |  | - Шароватов Николай Евгеньевич | - - главный инженер ООО «ЖЭК Петровское» |
| - Отсутствовали: |  |  |  |
| - 1. |  | - Штайнепрайс Людмила Семеновна | - - начальник жилищного отдела управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края |
| - 2. |  | - Шевелев Виталий Владимирович | - - начальник сектора контроля за формированием фондов капитального ремонта отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края |
| - 3. |  | - Никулин Андрей Александрович | - - руководитель КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» |
| - 4. |  | - Наволокина Лилия Анатольевна | - - заместитель генерального директора НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по координации капитального ремонта и закупок |
| - 5. |  | - Кулигина Евгения Владимировна | - - главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края |