Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 19.05.2014  №1005

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименова-ние меро-приятий | Сроки испол-нения | Ожидае-мый результат от реали-зации меро-приятий | Социально-экономичес-кие показате-ли эффектив-ности реали-зации прог-раммных ме-роприятий | Ответ-ствен-ные испол-нители | Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) | 2016г. (план) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строитель-ство и рекон-струкция ЛНО, проект-ные и изыс-кательские работы, в том числе: | 2013-2017гг. | Увеличе-ние про-тяжен-ности ЛНО до 638,2 км | Обеспечен-ность улиц г. Барнаула наружным освещением, снижение аварийнос-ти, преступ-ности | КДХБТС, подряд-ные ор-ганиза-ции по резуль-татам конкурс-ного отбора | 101462,0/ 0/ 0/ 0 | 6553,0/ 0/ 0/ 0 | 3895,9/ 0/ 0/ 0 | 10053,6/ 0/ 0/ 0 | 9907,6/ 0/ 0/ 0 | 10569,6/ 0/ 0/ 0 | 32568,3/ 0/ 0/ 0 | 38362,9/ 0/ 0/ 0 |
|  | обследова-ние ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 364,1/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 89,7/ 0/ 0/ 0 | 38,5/ 0/ 0/ 0 | 41,0/ 0/ 0/ 0 | 126,5/ 0/ 0/ 0 | 68,4/ 0/ 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | проектиро-вание ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 7420,7/ 0/ 0/ 0 | 527,4/ 0/ 0/ 0 | 416,7/ 0/ 0/ 0 | 2080,0/ 0/ 0/ 0 | 784,2/ 0/ 0/ 0 | 836,6/ 0/ 0/ 0 | 2577,7/ 0/ 0/ 0 | 1142,2/ 0/ 0/ 0 |
|  | строитель-ство и ре-конструкция ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 91801,9/ 0/ 0/ 0 | 6025,6/ 0/ 0/ 0 | 3479,2/ 0/ 0/ 0 | 7783,9/ 0/ 0/ 0 | 8903,0/ 0/ 0/ 0 | 9498,0/ 0/ 0/ 0 | 29266,3/ 0/ 0/ 0 | 36350,7/ 0/ 0/ 0 |
|  | изготов-ление тех-нической докумен-тации на вновь вве-денные объекты | 2013-2017гг. |  |  |  | 1875,3/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 100,0/ 0/ 0/ 0 | 181,9/ 0/ 0/ 0 | 194,0/ 0/ 0/ 0 | 597,8/ 0/ 0/ 0 | 801,6/ 0/ 0/ 0 |
| - Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капиталь-ный ремонт ЛНО | 2016-2017гг. | Сниже-ние про-тяжен-ности ЛНО, требую-щих ка-питаль-ного ре-монта, на 45,4 км | Приведе-ние осве-щения улиц г. Барнаула к норма-тивным показате-лям | КДХБТС, подряд-ные ор-ганиза-ции по резуль-татам кон-курс-ного отбора | 20105,2/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 11829,9/ 0/ 0/ 0 | 8275,3/ 0/ 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модерниза-ция системы управления освещением | 2016-2017гг. | Ввод в эксплуа-тацию 60 пунк-тов управ-ления на-ружным освеще-нием | Снижение дорожно-транспорт-ных проис-шествий, травматиз-ма, эконо-мия по-требления электро-энергии | КДХБТС, подряд-ные ор-ганиза-ции по резуль-татам кон-курс-ного отбора | 12395,0/ 0/ 0/ 0 | 307,4/ 5841,0/ 0/ 0 | 2154,9/ 22170,2/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ | 6081,9/ 0/ 0/ 0 | 6313,1/ 0/ 0/ 0 |

- Принятые сокращения:

- КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

- ЛНО – линии наружного освещения.

- Первый заместитель главы администрации города,

- руководитель аппарата                                                                                                                                                      П.Д.Фризен