Приложение

к постановлению администрации города

от 14.08.2013 № 2772

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: повышение уровня автоматизации и эффективности основных стадий бюджетного процесса города Барнаула. Задачи Программы: - Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса; - Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы за счет средств бюджета города составит 49930,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 7430,0 тыс.рублей; 2015 год – 9500,0 тыс.рублей; 2016 год – 10000,0 тыс.рублей; 2017 год – 11000,0 тыс.рублей; 2018 год – 12000,0 тыс.рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается: организовать и комплексно автоматизировать основные стадии бюджетного процесса с 100% охватом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений (далее - муниципальных учреждений); обеспечить 100% автоматизированное взаимодействие комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений на основных стадиях бюджетного процесса |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Организация и контроль за исполнением Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственного исполнителя и соисполнителей. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год |

2. Анализ ситуации

В последнее время в сфере управления общественными финансами проведен ряд реформ, которые охватили бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и обеспечили:

разграничение полномочий между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями) с закреплением за ними расходных обязательств и доходных источников;

переход на среднесрочное бюджетное планирование;

контроль за целевым использованием бюджетных средств;

своевременное и качественное формирование бюджета;

создание условий для повышения эффективности оказания услуг (выполнения работ), в том числе посредством изменения порядка финансового обеспечения заданий.

В ходе реформ были определены новые требования к информации о деятельности публично-правовых образований в бюджетно-финансовой сфере. В результате возникли новые информационные потоки, обрабатываемые локальными автоматизированными информационными системами, функционирование которых позволило:

организовать оперативную обработку всех операций в процессе планирования бюджета с использованием средств удаленного взаимодействия;

создать механизм предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений;

сформировать инструменты сбора и обработки консолидированной информации по планированию бюджета;

проводить мониторинг и существенно повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципальных образований.

Таким образом, сложился определенный уровень автоматизации различных функций и процессов, адекватный уровню развития сферы управления общественными финансами.

Однако до настоящего времени:

не во всех сферах управления общественными финансами применяются современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников основных стадий бюджетного процесса;

не решены вопросы исключения дублирования операций по многократному вводу и обработке данных;

не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;

не создан механизм реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей.

Кроме того, совершенствование процедур и методов управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации. Реализация Программы  обеспечит повышение эффективности и улучшение качества управления муниципальными финансами.

| Краткое описание проблемной ситуации | Большой объем обрабатываемой вручную информации. Высокие трудозатраты на обработку данных при планировании бюджета. Отсутствие систематизированной базы по данным прошлых лет |
| --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц, приводят к проблемной ситуации | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике (далее – ФО), главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС), получатели бюджетных средств (далее – ПБС), муниципальные учреждения: бюджетные и автономные (далее – МУ) |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Планирование бюджета, расчет стоимости муниципальных услуг, формирование планов финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, программный принцип построения бюджета, формирование и размещение муниципального заказа |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | В настоящее время автоматизация основных стадий бюджетного процесса является недостаточной, на данный момент автоматизированы процессы исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности, в то время как прочие стадии бюджетного процесса реализуются без использования специализированных средств автоматизации |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Отсутствие единой информационной базы для взаимодействия участников основных стадий бюджетного процесса и накопления сведений, большой объем первичной информации, увеличение трудозатрат на ее обработку, отсутствие технической возможности качественно анализировать прогнозируемые показатели бюджета |
| Перечень решаемых программой проблем | Автоматизация основных стадий бюджетного процесса, улучшение качества управления муниципальными финансами |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | Автоматизация основных стадий бюджетного процесса путем внедрения программных продуктов, обеспечивающих взаимодействие всех участников основных стадий бюджетного процесса |

Обоснование целесообразности решения проблем:

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Отсутствие единой базы для организации взаимодействия ФО, ГРБС, ПБС и МУ, участвующих в процессе планирования бюджета |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управ-ленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Отсутствие средств на установку необходимого программного продукта |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полно-мочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации» формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета относится к полномочиям органов местного самоуправления |

3. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня автоматизации и эффективности основных стадий бюджетного процесса города Барнаула.

Задачами Программы, направленными на достижение цели, являются:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
|  | Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса | 70 |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса | 30 |
| Итого |  | 100 |

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса | Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса | % | 100 |
| 12. | Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса | Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов | % | 100 |

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
|  | Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса | Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Организация и комплексная автоматизация основных стадий бюджетного процесса с охватом ФО и 100% ГРБС, ПБС и МУ |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса | Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Обеспечение 100% автоматизированного взаимодействия ФО и ГРБС, ПБС и МУ на основных стадиях бюджетного процесса |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретение, внедрение и сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего планирование бюджета и формирование сводной бюджетной росписи | 2014-2018гг. | Организация и комплексная автоматизация процесса планирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период со 100% охватом ГРБС, ПБС и ФО | Возможность получения каждым участником процесса планирования бюджета в рамках его полномочий полной информации о расчетных показателях проекта бюджета в денежном и натуральном выражении | КФНКП/- | 6208,0 | 0 | 0 | 3220,0 | 644, 0 | 708,0 | 779,0 | 857,0 |
|  | Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего формирование и размещение муниципального заказа | 2015-2018гг. | Организация и комплексная автоматизация взаимодействия участников процесса осуществления муниципальных закупок со 100% охватом ГРБС | Централизован-ное управление процессами планирования, формирования, размещения и исполнения муниципального заказа | КФНКП/- | 9141,0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 | 1100,0 | 1210,0 | 1331,0 |
|  | Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего формирование муниципальных заданий и составление планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений | 2016-2018гг. | Автоматизация расчета стоимости муниципальных услуг, формирования, доведения и исполнения муниципальных заданий, формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для ФО, комитета по образованию, комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту и 100% МУ | Обеспечение единого подхода к планированию доходов и расходов МУ в соответствии с доведенными муниципальными заданиями и с детализацией по кодам субсидий (целей) | КФНКП/- | 2414,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 340,0 | 374,0 |
|  | Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего разработку муниципальных программ и формирование бюджета | 2017-2018гг. | Организация процесса составления и электронного согласования муниципальных программ с автоматизиро-ванным формированием приложения к Решению о бюджете в программном представлении со 100% охватом ГРБС и ФО | Формирование единой базы данных по системе целей и задач деятельности органов местного самоуправления | КФНКП/- | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 300,0 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизация аппаратно-программных комплексов, используемых в бюджетном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата услуг Интернет- провайдеров | 2014-2018гг. | Обеспечение Интернет-соединения для подключения 100% клиентских рабочих мест ГРБС, ПБС и МУ к серверам ФО | Электронное взаимодействие участников бюджетного процесса | КФНКП/- | 1460,0 | 260,7 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Приобретение (продление) лицензий на антивирусное программное обеспечение | 2014-2018гг. | Обеспечение антивирусной безопасности в автоматизиро-ванной системе ФО (90 лицензий) | Обеспечение защиты программных продуктов от воздействия вредоносного программного обеспечения | КФНКП/- | 660,0 | 118,6 | 0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 |
|  | Оплата услуг по технической поддержке АС Бюджет и АС УРМ | 2014-2018гг. | Техническая поддержка 33 рабочих мест АС Бюджет и 27 рабочих мест АС УРМ | Модернизация программных комплексов исполнения бюджета | КФНКП/- | 8669,0 | 1246,6 | 1312,3 | 1420,0 | 1562,0 | 1718,0 | 1890,0 | 2079,0 |
|  | Техническая поддержка СУБД Oracle | 2014-2018гг. | Техническая поддержка лицензии Oracle Database Standard Edition One | Обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения | КФНКП/- | 600,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
|  | Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения, монтаж локальной вычислительной сети | 2014-2018гг. | Модернизация парков компьютерной техники и серверного оборудования ФО и 100% ГРБС и ПБС | Выполнение требований программного обеспечения к программно-аппаратному оснащению серверов и рабочих станций | КФНКП/ | 15723,0 | 595,9 | 588,0 | 345,0 | 944,0* | 3894,0* | 4391,0* | 6149,0* |
|  |  |  |  |  | АЛР | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АХУ | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЦР | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КЗР | 175,0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КПО | 1075,0 | 0 | 0 | 1075,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего: | 17328,0 | 595,9 | 588,0 | 1950,0 | 944,0 | 3894,0 | 4391,0 | 6149,0 |
|  | Обеспечение использования электронных цифровых подписей в бюджетном процессе | 2014-2018гг. | Организация обмена электронными документами с охватом 100% участников бюджетного процесса | Подключение к единому электронному документообороту системы всех участников бюджетного процесса вне зависимости от территориальной удаленности | КФНКП/ | 1407,5 | 635,2 | 330,0 | 87,5 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  |  |  |  |  | АЖР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АИР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЛР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АОР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АХУ | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЦР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ГОЧС | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИКМО | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КДХ | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КЖКХ | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КЗР | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КМЗ | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КПК | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КПО | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСА | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСП | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КУМС | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КФК | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | СП | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | УЕЗ | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего: | 1650,0 | 635,2 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 49930,0 | 2857,0 | 2610,3 | 7430,0 | 9500,0 | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 |

* при формировании бюджета на очередной финансовый год суммы по мероприятию распределяются между участниками бюджетного процесса согласно заявленной и подтвержденной потребности в приобретении нового оборудования.

Принятые сокращения:

| КФНКП | - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| --- | --- |
| АЖР | - администрация Железнодорожного района |
| АИР | - администрация Индустриального района |
| АЛР | - администрация Ленинского района |
| АОР | - администрация Октябрьского района |
| АХУ | - административно-хозяйственное управление |
| АЦР | - администрация Центрального района |
| ГОЧС | - Управление по делам ГОЧС города Барнаула |
| ИКМО | - избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
| КДХ | - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| КЖКХ | - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| КЗР | - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула |
| КМЗ | - комитет муниципального заказа города Барнаула |
| КПК | - комитет по культуре города Барнаула |
| КПО | - комитет по образованию города Барнаула |
| КСА | - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| КСП | - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула |
| КУМС | - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| КФК | - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| СП | - Счетная палата города Барнаула |
| УЕЗ | - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства администрации города Барнаула |

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Всего финансовых затрат | 49930,0 | 3277,9 | 2880,3 | 7430,0 | 9500,0 | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 49930,0 | 3277,9 | 2880,3 | 7430,0 | 9500,0 | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 49930,0 | 3277,9 | 2880,3 | 7430,0 | 9500,0 | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 49930,0 | 3277,9 | 2880,3 | 7430,0 | 9500,0 | 10000,0 | 11000,0 | 12000,0 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

| № п/п | Наименование индикатора (ключевого индикатора) | Формула для расчёта значений индикаторов | Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса | Автоматизи-рованные основные стадии бюджетного процесса/общее количество заявленных в программе стадий бюджетного процесса | Данные ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, рассчитываются нарастающим итогом с начала реализации Программы |
| 2. | Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов | Модернизиро-ванные аппаратно-программные комплексы / общее количество нуждающихся в модернизации аппаратно-программных комплексов |  |

8. Система управления реализацией Программы

- Организация и контроль за реализацией Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике.

- Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике утверждает формы и сроки отчетности об исполнении программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации программных мероприятий  плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

- Соисполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике информацию о результатах выполнения программных мероприятий, несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, за целевое использование выделенных средств из бюджета города.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Барнаула, утвержденным постановлением администрации города, и Регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально – экономическое развитие города Барнаула», утвержденным распоряжением администрации города.

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в установленные регламентом сроки.

Первый заместитель главы администрации города, 			П.Д.Фризен

руководитель аппарата