Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2016 г. N 1931

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2017 - 2030 ГОДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 31.03.2017 N 629, от 30.03.2018 N 618, от 29.03.2019 N 481, от 04.03.2020 N 364, от 23.03.2021 N 376, от 11.08.2021 N 1228, от 24.02.2022 N 227, от 24.03.2023 N 379, от 25.03.2024 N 495, от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017 - 2030 годы" (приложение).

(в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 29.03.2019 N 481, от 04.03.2020 N 364, от 25.03.2024 N 495, от 13.03.2025 N 341)

2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

(п. 3 в ред. Постановления администрации города Барнаула от 23.03.2021 N 376)

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата

П.Д.ФРИЗЕН

# Приложение

к Постановлению

администрации города

от 30 сентября 2016 г. N 1931

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2017 - 2030 ГОДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 31.03.2017 N 629, от 30.03.2018 N 618, от 29.03.2019 N 481, от 04.03.2020 N 364, от 23.03.2021 N 376, от 11.08.2021 N 1228, от 24.02.2022 N 227, от 24.03.2023 N 379, от 25.03.2024 N 495, от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт муниципальной программы

"Развитие инженерной инфраструктуры городского

округа - города Барнаула на 2017 - 2030 годы"

(далее - Программа)

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 13.03.2025 N 341)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее - Комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (по согласованию); Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее - УЕЗСКС); Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее - КУМС); АО "СГК-Алтай" (далее - АО "СГК") (по согласованию); ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (далее - ООО "БВК") (по согласованию); ООО "Барнаульская сетевая компания" (далее - ООО "БСК") (по согласованию); МУП "Энергетик" г. Барнаула (до дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его реорганизации в соответствии с постановлением администрации города от 25.05.2023 N 695 "О реорганизации муниципального унитарного предприятия "Энергетик" г. Барнаула в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение "Лесное хозяйство" г. Барнаула") (далее - МУП "Энергетик") (по согласованию); ООО "Научный городок" (по согласованию); ООО "Коммунсервис" (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула |
| Задачи Программы | Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула; обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула |
| Индикаторы Программы | Доля источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца; протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета города; объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО "Барнаульская теплосетевая компания (далее - АО "БТСК"); количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются и приобретаются в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе изготовление проектно-сметной документации; уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ; доля населения пригородной зоны городского округа - города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; количество аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2030 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2017 - 2030 годах составляет 25337900,75000 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 725263,1 тыс. руб.; 2018 год - 947036,4 тыс. руб.; 2019 год - 1223100,7 тыс. руб.; 2020 год - 922832,6 тыс. руб.; 2021 год - 1294111,3 тыс. руб.; 2022 год - 1474928,4 тыс. руб.; 2023 год - 2136596,0 тыс. руб.; 2024 год - 3099340,6 тыс. руб.; 2025 год - 2848197,34000 тыс. руб.; 2026 год - 1781310,85000 тыс. руб.; 2027 год - 1969405,29000 тыс. руб.; 2028 год - 2085671,12000 тыс. руб.; 2029 год - 2532484,53000 тыс. руб.; 2030 год - 2297622,52000 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1252576,50000 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 125870,2 тыс. руб.; 2023 год - 362279,4 тыс. руб.; 2024 год - 275120,6 тыс. руб.; 2025 год - 94072,60000 тыс. руб.; 2026 год - 127058,60000 тыс. руб.; 2027 год - 268175,10000 тыс. руб.; 2028 год - 0,00000 тыс. руб.; 2029 год - 0,00000 тыс. руб.; 2030 год - 0,00000 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета - 2836570,60000 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 25000,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 1307,8 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 97781,2 тыс. руб.; 2023 год - 428727,2 тыс. руб.; 2024 год - 1414172,1 тыс. руб.; 2025 год - 849820,60000 тыс. руб.; 2026 год - 6352,90000 тыс. руб.; 2027 год - 13408,80000 тыс. руб.; 2028 год - 0,00000 тыс. руб.; 2029 год - 0,00000 тыс. руб.; 2030 год - 0,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета города Барнаула - 6076411,96000 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 204608,3 тыс. руб.; 2018 год - 209419,6 тыс. руб.; 2019 год - 236366,9 тыс. руб.; 2020 год - 145462,0 тыс. руб.; 2021 год - 183263,7 тыс. руб.; 2022 год - 238955,0 тыс. руб.; 2023 год - 236454,3 тыс. руб.; 2024 год - 372103,5 тыс. руб.; 2025 год - 428632,50000 тыс. руб.; 2026 год - 407462,30000 тыс. руб.; 2027 год - 393235,30000 тыс. руб.; 2028 год - 857630,41000 тыс. руб.; 2029 год - 1239688,14000 тыс. руб.; 2030 год - 923130,01000 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 15172341,69000 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 495654,8 тыс. руб.; 2018 год - 737616,8 тыс. руб.; 2019 год - 985426,0 тыс. руб.; 2020 год - 777370,6 тыс. руб.; 2021 год - 1110847,6 тыс. руб.; 2022 год - 1012322,0 тыс. руб.; 2023 год - 1109135,1 тыс. руб.; 2024 год - 1037944,4 тыс. руб.; 2025 год - 1475671,64000 тыс. руб.; 2026 год - 1240437,05000 тыс. руб.; 2027 год - 1294586,09000 тыс. руб.; 2028 год - 1228040,71000 тыс. руб.; 2029 год - 1292796,39000 тыс. руб.; 2030 год - 1374492,51000 тыс. руб. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение доли источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца, до 71,15%; выполнение ремонта 1503,39 км линейных объектов инженерной инфраструктуры; осуществление модернизации, реконструкции, строительства муниципальных объектов и приобретение объектов в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе выполнение предпроектных работ и разработка проектно-сметной документации 149 объектов; присоединение 25,471 Гкал/час тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО "БТСК"; увеличение уровня газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ, до 35,3%; увеличение доли населения пригородной зоны городского округа - города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 73,7%; снижение количества аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры до 0,199 единиц на 1 км |

## 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Основными задачами Комитета являются координация деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса в проведении ремонтных, строительных работ на теплоисточниках, тепловых, газовых и электрических сетях, сетях водоснабжения и водоотведения с целью надежного обеспечения городского хозяйства и населения тепловой и электрической энергией, всеми видами топлива, водоснабжением и водоотведением, а также разработка программ перспективного развития объектов инженерной инфраструктуры.

Программа разработана в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула, создания условий для наиболее эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения.

Программой предусматривается строительство, модернизация, реконструкция, содержание и выполнение капитального ремонта на объектах инженерной инфраструктуры.

В настоящее время на территории города Барнаула существует ряд проблемных моментов в сфере обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

По состоянию на 01.01.2016 население города Барнаула составляет 700316 человек, в том числе в пригородной зоне - 44750 человек (6,4%). Услуги по водоснабжению и водоотведению представляют три предприятия: ООО "БВК", МУП "Энергетик", ООО "Научный городок". Централизованное водоснабжение пригородных микрорайонов и поселков города Барнаула осуществляется из 46 подземных источников, протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет 270 км и 14,5 км соответственно. Артезианские скважины оборудованы только насосными станциями первого подъема, без устройства систем доочистки. Качество воды, добываемой из артезианских скважин, не соответствует требованиям СанПиН N 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа и марганца. Повышенное содержание этих элементов имеет природное происхождение и характерно для всего барнаульского месторождения подземных вод. При строительстве водозаборов не были предусмотрены технологические решения по очистке воды.

К основным проблемам в сложившейся неблагоприятной ситуации относятся:

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей. Значительные потери воды в изношенных системах транспортировки;

недостаточность мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения;

дефицит качественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводных сооружений и водопроводных сетей;

нерациональное использование питьевой воды в летний период года на полив приусадебных участков;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения поселков пригородной зоны вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Остро стоят вопросы в части предоставления услуг городскому населению. На территории города Барнаула находится более 6000 км сетей и 1636 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на начало 2016 года их общий износ составляет более 70%. Это является основной проблемой централизованного снабжения населения города качественными ресурсами.

Несмотря на положительную динамику сокращения аварийности на водопроводных и канализационных сетях, на протяжении последних лет общее количество повреждений на сетях теплоснабжения не снижается. В 2015 году их количество выросло на 40% (2014 год - 886, 2015 год - 1208). Требуется проведение мероприятий по увеличению объемов капитального ремонта сетей и объектов, повышению качества его выполнения.

Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый исключены. - Постановление администрации города Барнаула от 31.03.2017 N 629.

Износ бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на момент принятия их в муниципальную собственность достигает 100%.

Ресурсоснабжающие организации отказываются принимать бесхозяйные объекты на обслуживание без предварительно проведенных мероприятий по капитальному ремонту. В настоящее время подобных объектов в городе насчитывается более 540 км.

Программой предусматривается решение обозначенных проблем, что позволит создать условия для поступательного социально-экономического развития города Барнаула.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых

конечных результатов Программы, сроков и

этапов ее реализации

### 2.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

Основой Программы являются положения Водного кодекса Российской Федерации, федеральные законы от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского края, регулирующие отношения и вопросы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, осуществления практической деятельности в сфере водных отношений между органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексность и системность планируемых мероприятий;

консолидация действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в части решения проблем централизованного снабжения ресурсам населения города Барнаула;

обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

### 2.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула.

Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач:

обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула;

обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула.

### 2.3. Конечные результаты реализации Программы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 13.03.2025 N 341)

В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году ожидается:

снижение доли источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца, до 71,15%;

выполнение ремонта 1503,39 км линейных объектов инженерной инфраструктуры;

осуществление модернизации, реконструкции, строительства муниципальных объектов и приобретение объектов в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе выполнение предпроектных работ и разработка проектно-сметной документации 149 объектов;

присоединение 25,471 Гкал/час тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО "БТСК";

увеличение уровня газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ, до 35,3%;

увеличение доли населения пригородной зоны городского округа - города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 73,7%;

снижение количества аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры до 0,199 единиц на 1 км.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

### 2.4. Сроки и этапы реализации Программы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 13.03.2025 N 341)

Программа реализуется с 2017 по 2030 годы. При выполнении мероприятий Программы деление на этапы не предусматривается.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 04.03.2020 N 364)

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и решения основных поставленных задач. Программные мероприятия будут реализовываться во всех районах города с учетом специфики каждого из них и решать вопросы, которые позволят улучшить качество предоставления услуг населению. Основные мероприятия: строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры; актуализация и разработка схем перспективного развития города Барнаула.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения города Барнаула и пригородных территорий приведен в приложениях 3, 4, 5, 6 к Программе.

## 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 13.03.2025 N 341)

Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2017 - 2030 годах составляет 25337900,75000 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 725263,1 тыс. руб.;

2018 год - 947036,4 тыс. руб.;

2019 год - 1223100,7 тыс. руб.;

2020 год - 922832,6 тыс. руб.;

2021 год - 1294111,3 тыс. руб.;

2022 год - 1474928,4 тыс. руб.;

2023 год - 2136596,0 тыс. руб.;

2024 год - 3099340,6 тыс. руб.;

2025 год - 2848197,34000 тыс. руб.;

2026 год - 1781310,85000 тыс. руб.;

2027 год - 1969405,29000 тыс. руб.;

2028 год - 2085671,12000 тыс. руб.;

2029 год - 2532484,53000 тыс. руб.;

2030 год - 2297622,52000 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 1252576,50000 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 125870,2 тыс. руб.;

2023 год - 362279,4 тыс. руб.;

2024 год - 275120,6 тыс. руб.;

2025 год - 94072,60000 тыс. руб.;

2026 год - 127058,60000 тыс. руб.;

2027 год - 268175,10000 тыс. руб.;

2028 год - 0,00000 тыс. руб.;

2029 год - 0,00000 тыс. руб.;

2030 год - 0,00000 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета - 2836570,60000 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 25000,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 1307,8 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 97781,2 тыс. руб.;

2023 год - 428727,2 тыс. руб.;

2024 год - 1414172,1 тыс. руб.;

2025 год - 849820,60000 тыс. руб.;

2026 год - 6352,90000 тыс. руб.;

2027 год - 13408,80000 тыс. руб.;

2028 год - 0,00000 тыс. руб.;

2029 год - 0,00000 тыс. руб.;

2030 год - 0,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета города Барнаула - 6076411,96000 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 204608,3 тыс. руб.;

2018 год - 209419,6 тыс. руб.;

2019 год - 236366,9 тыс. руб.;

2020 год - 145462,0 тыс. руб.;

2021 год - 183263,7 тыс. руб.;

2022 год - 238955,0 тыс. руб.;

2023 год - 236454,3 тыс. руб.;

2024 год - 372103,5 тыс. руб.;

2025 год - 428632,50000 тыс. руб.;

2026 год - 407462,30000 тыс. руб.;

2027 год - 393235,30000 тыс. руб.;

2028 год - 857630,41000 тыс. руб.;

2029 год - 1239688,14000 тыс. руб.;

2030 год - 923130,01000 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 15172341,69000 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 495654,8 тыс. руб.;

2018 год - 737616,8 тыс. руб.;

2019 год - 985426,0 тыс. руб.;

2020 год - 777370,6 тыс. руб.;

2021 год - 1110847,6 тыс. руб.;

2022 год - 1012322,0 тыс. руб.;

2023 год - 1109135,1 тыс. руб.;

2024 год - 1037944,4 тыс. руб.;

2025 год - 1475671,64000 тыс. руб.;

2026 год - 1240437,05000 тыс. руб.;

2027 год - 1294586,09000 тыс. руб.;

2028 год - 1228040,71000 тыс. руб.;

2029 год - 1292796,39000 тыс. руб.;

2030 год - 1374492,51000 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 8 к Программе.

## 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся финансовые, нормативные, правовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Барнаула.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

## 6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

## 7. Механизм реализации Программы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула

от 04.03.2020 N 364)

Ответственный исполнитель Программы - Комитет, в обязанности которого входит:

обеспечение разработки плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, их согласование с участниками и утверждение в установленном порядке;

организация реализации Программы, принятие решений о внесении изменений в Программу, ответственность за достижение индикаторов Программы, конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

предоставление в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации Программы;

проведение оценки эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы;

запрос у участников Программы информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы, подготовка ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы (далее - АИС), проведение оценки эффективности Программы и подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

внесение ежеквартальных отчетов по Программе в модуль "Муниципальные программы" АИС;

ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности;

обеспечение обязательной государственной регистрации Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Участники Программы выполняют следующие функции:

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляют реализацию мероприятий Программы;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий и планом реализации индикаторов Программы.

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата

П.Д.ФРИЗЕН

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование индикатора Программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 (факт) | 2016 (факт) | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Доля источников водоснабжения пригородной зоны города Барнаула, на которых получены пробы питьевой воды, не соответствующие установленным требованиям по содержанию железа и марганца | % | 97,82 | 95,65 | 93,47 | 89,13 | 88,46 | 86,54 | 86,54 | 84,62 | 82,69 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 76,92 | 73,08 | 73,08 | 71,15 |
| 2. | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования, в том числе: | км | 116,10 | 103,90 | 100,84 (факт) | 105,83 | 100,34 | 86,36 | 123,43 | 105,67 | 121,54 | 118,10 | 135,20 | 104,37 | 96,66 | 103,38 | 100,71 | 100,96 |
|  | за счет средств бюджета города |  | 12,11 | 21,80 | 13,48 (факт) | 14,09 | 15,43 | 8,03 | 5,45 | 6,22 | 4,80 | 3,70 | 4,90 | 8,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей в рамках инвестиционной программы АО "БТСК" | Гкал/ч | - | 2,144 | 7,480 | 12,143 | 5,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество муниципальных объектов, которые строятся, модернизируются, реконструируются и приобретаются в муниципальную собственность за счет средств консолидированного бюджета в рамках Программы, в том числе: | шт. | - | - | 3 (факт) | 9 | 7 | 5 | 9 | 14 | 15 | 14 | 8 | 5 | 6 | 21 | 20 | 13 |
|  | изготовление проектно-сметной документации | шт. | - | - | 3 (факт) | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 5. | Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ | % | 25,7 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,5 | 30,4 | 31,3 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,3 |
| 6. | Доля населения пригородной зоны городского округа - города Барнаула Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | 40,4 (факт) | 40,6 | 40,6 | 43,1 | 46,2 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 65,6 | 69,3 | 69,3 | 73,7 |
| 7. | Количество аварий на линейных объектах инженерной инфраструктуры | единиц на 1 км | 0,273 | 0,243 | 0,251 (факт) | 0,247 | 0,238 | 0,235 | 0,231 | 0,227 | 0,223 | 0,220 | 0,214 | 0,211 | 0,208 | 0,205 | 0,202 | 0,199 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет, УЕЗСКС, АО "СГК", ООО "БВК", ООО "БСК", ООО "Научный городок", МУП "Энергетик", ООО "Коммунсервис" | 725263,1 | 947036,4 | 1223100,7 | 922832,6 | 1294111,3 | 1474928,4 | 2136596,0 | 3099340,6 | 2848197,34000 | 1781310,85000 | 1969405,29000 | 2085671,12000 | 2532484,53000 | 2297622,52000 | 25337900,75000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2836570,60000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 204608,3 | 209419,6 | 236366,9 | 145462,0 | 183263,7 | 238955,0 | 236454,3 | 372103,5 | 428632,50000 | 407462,30000 | 393235,30000 | 857630,41000 | 1239688,14000 | 923130,01000 | 6076411,96000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 495654,8 | 737616,8 | 985426,0 | 777370,6 | 1110847,6 | 1012322,0 | 1109135,1 | 1037944,4 | 1475671,64000 | 1240437,05000 | 1294586,09000 | 1228040,71000 | 1292796,39000 | 1374492,51000 | 15172341,69000 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет, УЕЗСКС, АО "СГК", ООО "БВК", ООО "БСК", ООО "Научный городок", МУП "Энергетик", ООО "Коммунсервис" | 165810,1 | 331115,1 | 552197,9 | 467853,6 | 655984,7 | 817132,6 | 1452892,1 | 2351141,3 | 1576253,60000 | 362017,10000 | 493322,20000 | 682280,80000 | 1063683,01000 | 744972,40000 | 11716656,51000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2835262,80000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 42929,3 | 67162,8 | 23585,5 | 44872,0 | 80989,6 | 118462,3 | 92234,9 | 194670,2 | 222500,00000 | 215400,00000 | 200400,00000 | 664005,60000 | 1045242,20000 | 727830,10000 | 3740284,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 97880,8 | 263952,3 | 528612,4 | 422981,6 | 574995,1 | 475018,9 | 569650,6 | 467178,4 | 409860,40000 | 13205,60000 | 11338,30000 | 18275,20000 | 18440,81000 | 17142,30000 | 3888532,71000 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и приобретение объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017 - 2020 | Комитет, УЕЗСКС | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27216,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3748,0 | 11800,0 | 6437,2 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27216,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
|  |  | 2017 - 2030 | Комитет | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 45314,5 | 201191,7 | 162739,1 | 144172,3 | 303994,80000 | 361617,10000 | 492922,20000 | 676880,80000 | 1023369,21000 | 651162,10000 | 4093355,31000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 105799,7 | 25905,1 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 698101,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 1068,8 | 28432,7 | 4703,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73261,40000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3425,8 | 5200,0 | 15045,7 | 6320,0 | 42350,1 | 100523,1 | 43307,7 | 75554,0 | 192800,00000 | 215000,00000 | 200000,00000 | 658605,60000 | 1004928,40000 | 634019,80000 | 3197080,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,4 | 4284,1 | 12562,9 | 14280,5 | 12418,60000 | 13205,60000 | 11338,30000 | 18275,20000 | 18440,81000 | 17142,30000 | 124912,71000 | внебюджетные источники |
|  |  | 2023 | КУМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО "БТСК" | 2017 - 2021 | АО "СГК", Комитет | 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 981775,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 40549,4 | 136053,9 | 249593,0 | 292414,9 | 263163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 981775,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО "БВК" | 2017 - 2024 | ООО "БВК", Комитет | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 320456,9 | 481653,2 | 836519,3 | 749994,1 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3381252,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 249215,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462245,90000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2541,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48841,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 45339,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88320,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 308866,9 | 470734,8 | 557087,7 | 452897,9 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2781845,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективного развития инженерных систем города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 13148,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5534,4 | 1415,6 | 1798,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 13148,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет, ООО "БВК" | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 128698,3 | 428108,3 | 1456574,9 | 873817,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 3129859,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48780,3 | 43449,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92229,60000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78486,6 | 381359,0 | 1383197,7 | 845117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2713160,30000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1431,4 | 3300,0 | 73377,2 | 28700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 324470,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Строительство объектов газификации города Барнаула | 2020 - 2023 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 9. | Задача 2. Обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет | 542481,5 | 592774,1 | 657615,7 | 440536,4 | 611799,7 | 628453,3 | 651525,1 | 705767,3 | 1230021,24000 | 1376631,45000 | 1432647,79000 | 1359165,51000 | 1423755,58000 | 1506750,21000 | 13159924,88000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 144707,5 | 119109,6 | 200802,1 | 86147,4 | 75947,2 | 91150,2 | 112040,6 | 135001,3 | 164210,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 149400,00000 | 1876115,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11283808,98000 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2017 - 2030 | Комитет, АО "СГК", ООО "БВК", ООО "БСК" | 484701,3 | 562669,6 | 621610,3 | 373997,9 | 535852,5 | 537303,1 | 539616,8 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11644279,28000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 86927,3 | 89005,1 | 164796,7 | 19608,9 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 360470,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11283808,98000 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017 - 2030 | Комитет | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 110231,1 | 145910,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 1321009,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 57780,2 | 30104,5 | 32562,1 | 60730,8 | 66373,1 | 68404,2 | 93413,8 | 110231,1 | 145910,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 131100,00000 | 1321009,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов газоснабжения города Барнаула за исключением бесхозяйных объектов | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт бесхозяйных объектов газоснабжения города Барнаула | 2017 - 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.5. Страхование, содержание, диагностирование сетей газоснабжения | 2020 - 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 1975,8 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 47805,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2807,7 | 2366,2 | 1606,0 | 2750,0 | 1975,8 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 6050,00000 | 47805,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.6. Аварийно-восстановительный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2019 - 2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 18300,0 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 107003,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3443,3 | 3000,0 | 3917,9 | 18300,0 | 12042,5 | 18300,0 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 107003,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.7. Строительный контроль в отношении объектов инженерной инфраструктуры | 2021 - 2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 3570,0 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 38902,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,0 | 2840,0 | 3702,0 | 3570,0 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 4250,00000 | 38902,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комитета | 2017 - 2030 | Комитет | 11071,5 | 11647,2 | 13287,1 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23492,7 | 23672,50000 | 23682,30000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 267049,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1307,80000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 11071,5 | 11647,2 | 11979,3 | 13342,6 | 15612,7 | 16999,1 | 19455,8 | 23492,7 | 23672,50000 | 23682,30000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 23696,60000 | 265742,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 4. Стабилизация финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, выполнение функций учредителя (увеличение уставного фонда МУП "Энергетик") | 2017 - 2019 | Комитет | 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17400,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5900,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17400,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 5. Возмещение затрат при эксплуатации систем водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2020 - 2030 | Комитет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 18939,3 | 18250,00000 | 18980,00000 | 19738,70000 | 20528,21000 | 21349,34000 | 22203,31000 | 176869,46000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 10714,2 | 12343,4 | 12723,0 | 18939,3 | 18250,00000 | 18980,00000 | 19738,70000 | 20528,21000 | 21349,34000 | 22203,31000 | 176869,46000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

ГОРОДА БАРНАУЛА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4 | УЕЗСКС | 2017 - 2019 | 1 | 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5622,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5622,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 2. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Кленовая, 9г | УЕЗСКС | 2018 - 2020 | 1 | 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6081,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6081,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 3. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а | УЕЗСКС | 2017 - 2018 | 1 | 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6346,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6346,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 4. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Пионерская, 17б | УЕЗСКС | 2017 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 5. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26 | УЕЗСКС | 2017 - 2018 | 1 | 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6788,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6788,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 6. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Березовка, ул. Центральная, 6 | Комитет, УЕЗСКС | 2019 - 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,00000 | 0,00000 | 89894,40000 | 60105,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 156800,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,00000 | 0,00000 | 89894,40000 | 60105,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 156800,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 7. | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Научный Городок, 58 | Комитет, УЕЗСКС | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 8. | Строительство кольцевой сети водопровода от улицы Бирюзовой, 11а до улицы Нагорной, 32 в п. Новомихайловка города Барнаула | Комитет | 2017 - 2019 | 440 | 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2678,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2678,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция артезианского водозабора по ул. Декоративной, 51г, микрорайон "Спутник" г. Барнаула | Комитет | 2017 - 2023 | 1 | 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 5015,0 | 145102,2 | 65575,5 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 217336,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 55019,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132109,60000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 555,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19850,40000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 5015,0 | 48717,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65376,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 10. | Строительство водопроводной сети от улицы Ржевской по улице Сибирской, улице Стрелецкой, улице Волжской в п. Борзовая Заимка города Барнаула | Комитет | 2017 - 2019 | 1100 | 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9487,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9487,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 11. | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул. Закатная, 28 в п. Лесной | Комитет | 2017 - 2019 | 1 | 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1521,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1521,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 12. | Реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка, по ул. Соколиной, 55 | Комитет | 2017 - 2024 | 1 | 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 500,0 | 53865,6 | 62637,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126995,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50780,0 | 25905,1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76685,10000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 28432,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28945,70000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 500,0 | 2572,6 | 8300,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21364,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 13. | Переключение водоснабжения жилой застройки в п. Лесном по адресам: п. Лесной, 1 - 15 на артезианский водозабор по ул. Закатной, 28 | Комитет | 2018 - 2023 | 1 | 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24536,0 | 38424,3 | 424,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67460,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24536,0 | 38424,3 | 424,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67460,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 14. | Напорный канализационный коллектор и КНС в п. Центральный, от ул. Тополиной, 1а до КНС, по пр-кту Дзержинского, 16а | Комитет | 2018 - 2028 | 1 | 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124532,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124532,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 15. | Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Сибирской, 1 - 40, ул. Лесная Поляна, 2 - 12 в с. Власиха | Комитет | 2018 - 2028 | 1 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22086,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22086,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 16. | Реконструкция артезианского водозабора по ул. Садовой, 83 в п. Казенная Заимка | Комитет | 2022 - 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 11756,7 | 11800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180106,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 11756,7 | 11800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180106,70000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 17. | Реконструкция артезианского водозабора по ул. Промышленной, 14а и строительство водопроводных сетей в п. Центральный микрорайон "Приозерное", в том числе: | Комитет, ООО "БВК" | 2019 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 5761,2 | 5004,0 | 5138,1 | 6283,2 | 0,00000 | 1986,50000 | 9908,60000 | 90000,00000 | 120000,00000 | 130091,40000 | 374773,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 5449,7 | 0,00000 | 0,00000 | 9908,60000 | 90000,00000 | 120000,00000 | 130091,40000 | 371186,90000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,0 | 49,7 | 183,8 | 833,5 | 0,00000 | 1986,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3586,50000 | Внебюджетные источники |
|  | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул. Промышленная, 14а | Комитет, ООО "БВК" | 2021 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5761,2 | 5004,0 | 5138,1 | 6283,2 | 0,00000 | 1986,50000 | 9908,60000 | 90000,00000 | 120000,00000 | 130091,40000 | 374173,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5228,2 | 4954,3 | 4954,3 | 5449,7 | 0,00000 | 0,00000 | 9908,60000 | 90000,00000 | 120000,00000 | 130091,40000 | 370586,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,0 | 49,7 | 183,8 | 833,5 | 0,00000 | 1986,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3586,50000 | Внебюджетные источники |
|  | Строительство водопроводных сетей в п. Центральный, микрорайон "Приозерное" | Комитет | 2019 - 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 18. | Водопроводная сеть в одну линию, улица Школьная, 18а, п. Черницк | Комитет | 2021 - 2030 | 465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,9 | 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 | 111973,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,9 | 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 | 111973,60000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 19. | Водопровод с. Лебяжье, по ул. Опытная Станция, 1 до ул. Опытная Станция, 102б | Комитет | 2021 - 2030 | 3150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3460,0 | 3460,0 | 3500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93500,00000 | 91500,00000 | 50000,00000 | 245440,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3460,0 | 3460,0 | 3500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93500,00000 | 91500,00000 | 50000,00000 | 245440,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 20. | Проектирование и строительство водопроводных сетей в п. Ягодное г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2022 - 2027 | 1891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118,4 | 2818,6 | 0,0 | 30944,00000 | 34000,00000 | 69795,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140676,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 66281,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66281,20000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 3314,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3314,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118,4 | 2818,6 | 0,0 | 30944,00000 | 34000,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71081,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 21. | Водопроводная сеть по ул. Обской, 4, п. Бельмесево | Комитет | 2023 - 2029 | 2552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 88350,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 88350,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 22. | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по ул. Бирюзовой, 11а в п. Новомихайловка | Комитет | 2022 - 2027 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,2 | 1578,2 | 0,0 | 0,00000 | 51662,10000 | 132268,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 187086,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 49059,10000 | 73588,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 122647,80000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2453,00000 | 3679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6132,40000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,2 | 1578,2 | 0,0 | 0,00000 | 150,00000 | 55000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58306,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 23. | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по пер. Пятигорскому, 1, п. Центральный | Комитет | 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 24. | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Куета, г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2028 - 2030 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 10000,00000 | 85000,00000 | 102000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 10000,00000 | 85000,00000 | 102000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 25. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по улице Ржевской, улице Майской в п. Борзовая Заимка | Комитет | 2028 - 2029 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 90000,00000 | 0,00000 | 97000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 90000,00000 | 0,00000 | 97000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 26. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. Геологов, ул. Туристов в п. Борзовая Заимка | Комитет | 2028 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 15000,00000 | 80000,00000 | 102000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 15000,00000 | 80000,00000 | 102000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 27. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул. Академической, ул. Байкальской, ул. Вечерней, ул. Рудной, ул. Удачной, ул. Снежной в п. Борзовая Заимка | Комитет | 2028 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 20000,00000 | 90000,00000 | 120000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 20000,00000 | 90000,00000 | 120000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 28. | Строительство артезианского водозабора по ул. Белгородской, 27а в п. Бельмесево г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2022 - 2027 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 17100,0 | 17100,0 | 123776,20000 | 82149,40000 | 135070,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 375376,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94072,60000 | 77999,50000 | 128305,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300377,30000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4703,60000 | 3899,90000 | 6415,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15018,80000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,5 | 17100,0 | 17100,0 | 25000,00000 | 250,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59980,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 29. | Строительство водопроводной сети по проезду Кольцова, 1 - 19 в микрорайоне Затон г. Барнаула | Комитет | 2028 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 88000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 88000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 30. | Строительство водопроводной сети по ул. Боровой в п. Ягодное г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2028 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 85000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 85000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 31. | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Березовая Роща, п. Плодопитомник, г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2028 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 85000,00000 | 0,00000 | 92500,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 85000,00000 | 0,00000 | 92500,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 32. | Проектирование и строительство водопроводной сети на ст. Ползуново, г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2024 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20000,00000 | 175000,00000 | 0,00000 | 195399,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20000,00000 | 175000,00000 | 0,00000 | 195399,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 33. | Приобретение водопровода по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, примерно в 852 м по направлению на юго-запад от теплового пункта по ул. Декоративной, 2а | КУМС | 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16300,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 34. | Участок водопроводной сети до улиц Ветеранов и Десантников с. Власиха г. Барнаула | Комитет | 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 35. | Участок водопроводной сети до жилых домов по ул. Огоньковой, 1 - 20, с. Власиха г. Барнаула | Комитет | 2024 - 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10841,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10841,60000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 36. | Реконструкция водопроводной сети по улице Тепличный Комбинат, с. Лебяжье | Комитет | 2028 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 100000,00000 | 100000,00000 | 205000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 100000,00000 | 100000,00000 | 205000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 37. | Строительство напорного коллектора от КНС пос. Научный Городок до очистных сооружений канализации N 2 по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 78 | Комитет | 2024 - 2027 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22247,0 | 110556,00000 | 156550,00000 | 44647,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 334000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22247,0 | 110556,00000 | 156550,00000 | 44647,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 334000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 38. | Водопроводная сеть по ул. Чуйской, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 и ул. Археологической, 2, 4, 6, 8, 10, р.п. Южный | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8428,40000 | 48928,40000 | 57356,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8428,40000 | 48928,40000 | 57356,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| 39. | Строительство водопроводной сети от артводозабора с. Гоньба, Гоньбинский тракт, сооружения N 3н/1, 3н/2, 3н/3 до разводящих сетей пос. Землянуха | ООО "БВК" | 2023 - 2024 | 1300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,7 | 7139,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8098,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,7 | 7139,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8098,00000 | Внебюджетные источники |
| 40. | Реконструкция водопроводной сети с увеличением пропускной способности (с. Гоньба, Гоньбинский тракт, сооружения N 3н/1, 3н/2, 3н/3 до пересечения улиц Советская и Октября) | ООО "БВК" | 2024 - 2025 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 3129,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3629,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 3129,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3629,50000 | Внебюджетные источники |
| 41. | Реконструкция участка сети по пер. Советский с. Гоньба | ООО "БВК" | 2023 | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2453,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2453,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2453,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2453,60000 | Внебюджетные источники |
| 42. | Реконструкция участка сети по ул. Мира, с. Гоньба | ООО "БВК" | 2024 - 2025 | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2250,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2250,00000 | Внебюджетные источники |
| 43. | Реконструкция участка сети ВК9 - К13/1 | ООО "БВК" | 2023 | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2587,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2587,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2587,7 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2587,70000 | Внебюджетные источники |
| 44. | Реконструкция участка сети по пер. Изобильный пос. Казенная Заимка | ООО "БВК" | 2025 - 2026 | 186 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,60000 | 1200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1987,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,60000 | 1200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1987,60000 | Внебюджетные источники |
| 45. | Реконструкция участка сети по ул. Ромашковая пос. Казенная Заимка | ООО "БВК" | 2025 - 2026 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | Внебюджетные источники |
| 46. | Реконструкция артезианского водозабора пос. Научный городок, ул. Научный городок, 58 | ООО "БВК" | 2027 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 4679,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4679,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 4679,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4679,70000 | Внебюджетные источники |
| 47. | Реконструкция и модернизация артезианского водозабора с. Гоньба, Гоньбинский тракт, сооруж. N 3н/1, N 3н/2, N 3н/3 | ООО "БВК" | 2026 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 11457,40000 | 11457,40000 | 11457,40000 | 38372,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 11457,40000 | 11457,40000 | 11457,40000 | 38372,20000 | Внебюджетные источники |
| 48. | Реконструкция канализационной насосной станции пос. Научный городок, ул. Научный городок, 46а | ООО "БВК" | 2024 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 9000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 9000,00000 | Внебюджетные источники |
| 49. | Водопроводная сеть п. Бельмесево, ул. Молодежная, 13а | ООО "БВК" | 2026 - 2030 | 1345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1335,30000 | 2579,30000 | 2658,90000 | 2480,14000 | 1666,67000 | 10720,31000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1335,30000 | 2579,30000 | 2658,90000 | 2480,14000 | 1666,67000 | 10720,31000 | Внебюджетные источники |
| 50. | Водопроводная сеть в одну линию п. Центральный, ул. Промышленная, 14а | ООО "БВК" | 2026 - 2030 | 1752 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1335,30000 | 2579,30000 | 2658,90000 | 3003,27000 | 4018,23000 | 13595,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1335,30000 | 2579,30000 | 2658,90000 | 3003,27000 | 4018,23000 | 13595,00000 | Внебюджетные источники |
| 51. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево ул. Обская, 4 | ООО "БВК" | 2021 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 100,0 | 320,0 | 1400,0 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4373,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 100,0 | 320,0 | 1400,0 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4373,30000 | Внебюджетные источники |
| 52. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Мохнатушка ул. Нагорная, 26 | ООО "БВК" | 2021 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2683,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 100,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2683,30000 | Внебюджетные источники |
| 53. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Центральный пр. Пятигорский, 1 | ООО "БВК" | 2021 - 2026 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2151,50000 | 348,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2691,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2151,50000 | 348,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2691,70000 | Внебюджетные источники |
| 54. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Черницк, ул. Школьная, 18а | ООО "БВК" | 2021 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1154,8 | 2448,7 | 0,0 | 1112,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4716,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1154,8 | 2448,7 | 0,0 | 1112,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4716,20000 | Внебюджетные источники |
| 55. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Ягодное, пер. Школьный, 5а | ООО "БВК" | 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 695,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 695,00000 | Внебюджетные источники |
| 56. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Новомихайловка, ул. Бирюзовая, 11а | ООО "БВК" | 2021 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,8 | 1385,7 | 2789,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5164,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,8 | 1385,7 | 2789,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5164,60000 | Внебюджетные источники |
| 57. | Проектирование и реконструкция сетей водоотведения: Канализационная сеть в п. Центральном, ул. Тополиная, 1а | ООО "БВК" | 2023 - 2025 | 164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1050,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1050,00000 | Внебюджетные источники |
| 58. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево, ул. Кленовая, 9г | ООО "БВК" | 2021 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 100,0 | 320,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 459,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 100,0 | 320,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 459,00000 | Внебюджетные источники |
| 59. | Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево, ул. Молодежная, 13а | ООО "БВК" | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,50000 | Внебюджетные источники |
| 60. | Обеспечение технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения территории севернее проезда Инициативного 1-го | Комитет | 2025 - 2026 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,00000 | 24050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35050,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,00000 | 24050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35050,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |
| Итого |  |  |  | 17375/47 | 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 45314,5 | 201191,7 | 179039,1 | 144172,3 | 303994,80000 | 361617,10000 | 492922,20000 | 676880,80000 | 1023369,21000 | 651162,10000 | 4136872,11000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77089,9 | 105799,7 | 25905,1 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 698101,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,6 | 1068,8 | 28432,7 | 4703,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73261,40000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 42350,1 | 100523,1 | 59607,7 | 75554,0 | 192800,00000 | 215000,00000 | 200000,00000 | 658605,60000 | 1004928,40000 | 634019,80000 | 3240597,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,4 | 4284,1 | 12562,9 | 14280,5 | 12418,60000 | 13205,60000 | 11338,30000 | 18275,20000 | 18440,81000 | 17142,30000 | 124912,71000 | Внебюджетные источники |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ АО "БТСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 04.03.2020 N 364, от 25.03.2024 N 495, от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по организации технологического присоединения потребителей с нагрузкой менее 0,1 Гкал/час к системе теплоснабжения | 2018 - 2020 | 1946 | 0,00 | 11715,84 | 29248,83 | 2011,59 | 11203,82 | 54180,08 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 11715,84 | 29248,83 | 2011,59 | 11203,82 | 54180,08 | внебюджетные источники |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство тепловой сети от тепловой сети по проезду Рыночному до ул. Профинтерна, 30б | 2017 | 10 | 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,91 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,91 | внебюджетные источники |
| 2. | Строительство тепловой сети от тепловой сети ООО "Коммунсервис" по ул. Лазурной до ул. Взлетной, 2ж | 2017 | 111 | 3089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089,33 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 3089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089,33 | внебюджетные источники |
| 3. | Строительство тепловой сети от УТ-3 возле жилого дома по ул. Советской Армии 60а до жилого дома по ул. Советской Армии, 60 | 2017 | 26 | 798,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 798,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,6 | внебюджетные источники |
| 4. | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле ул. Пролетарской, 76 до ул. Пролетарской, 85 | 2018 | 120 | 0,0 | 3685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3685,85 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 3685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3685,85 | внебюджетные источники |
| 5. | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле пр-кта Калинина, 49 до ул. Северо-Западной, 5 | 2017 | 80 | 2457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,23 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,23 | внебюджетные источники |
| 6. | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле пр-кта Космонавтов, 13 до пр-кта Космонавтов, 17 | 2018 | 180 | 0,00 | 7542,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7542,32 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 7542,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7542,32 | внебюджетные источники |
| 7. | Строительство тепловой сети от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 24 | 2017 - 2018 | 200 | 1257,05 | 7123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8380,36 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1257,05 | 7123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8380,36 | внебюджетные источники |
| 8. | Строительство тепловой сети 2Ду80 протяженностью 20 от тепловой сети по пер. Циолковского (ТК-243/1) до ул. Пролетарской, 150 | 2017 | 200 | 1535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,57 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,57 | внебюджетные источники |
| 9. | Строительство тепловой сети от бойлерной N 251 до жилого дома по ул. Чернышевского, 186 | 2017 | 180 | 5832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5832,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 5832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5832,5 | внебюджетные источники |
| 10. | Строительство тепловой сети от ТК-44/15/а до жилого дома по ул. Молодежной, 126 | 2017 | 20 | 614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,31 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,31 | внебюджетные источники |
| 11. | Строительство тепловой сети от ТК-18/8 до жилого дома по ул. Западной 1-й, 8 | 2019 | 13 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 611,12 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | внебюджетные источники |
| 12. | Строительство тепловой сети от ТК-8/4Б до жилого дома по ул. Гущина, 171а | 2019 | 156 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | внебюджетные источники |
| 13. | Строительство тепловой сети от ТК-76/2/6 до жилого дома по ул. Смирнова, 94а | 2019 | 17 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 791,9 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | внебюджетные источники |
| 14. | Строительство тепловой сети от ТК-83/4 до жилого дома по ул. Беляева, 14 | 2019 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | внебюджетные источники |
| 15. | Строительство тепловой сети от ТК-125/1 до административного здания по ул. Малахова, 3 | 2019 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | внебюджетные источники |
| 16. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов в микрорайоне "Обской бульвар" | 2020 | 206,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5925,55 | 0,00 | 5925,55 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5925,55 | 0,00 | 5925,55 | внебюджетные источники |
| 17. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пр-кту Ленина, 122б | 2020 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,45 | 0,00 | 5138,45 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,45 | 0,00 | 5138,45 | внебюджетные источники |
| 18. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Интернациональной, 130 | 2020 | 196,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8657,39 | 0,00 | 8657,39 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8657,39 | 0,00 | 8657,39 | внебюджетные источники |
| 19. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Короленко, 85 | 2020 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | внебюджетные источники |
| 20. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Мерзликина, 6б | 2020 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4022,32 | 0,00 | 4022,32 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4022,32 | 0,00 | 4022,32 | внебюджетные источники |
| 21. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Петра Сухова, 34 | 2020 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,26 | 0,00 | 517,26 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,26 | 0,00 | 517,26 | внебюджетные источники |
| 22. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов по ул. Цеховой, 21б, Цеховой, 22 | 2020 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011,16 | 0,00 | 2011,16 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011,16 | 0,00 | 2011,16 | внебюджетные источники |
| 23. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленной - ул. Интернациональной - пр-кта Комсомольского (жилой дом N 11) | 2020 | 168,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,64 | 0,00 | 8000,64 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,64 | 0,00 | 8000,64 | внебюджетные источники |
| 24. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленной - ул. Интернациональной - пр-кта Комсомольского (жилой дом N 12) | 2020 | 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,49 | 0,00 | 8249,49 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,49 | 0,00 | 8249,49 | внебюджетные источники |
| 25. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Чернышевского - ул. Промышленной - ул. Интернациональной - пр-кта Комсомольского (средняя общеобразовательная школа на 500 мест) | 2020 | 208,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5997,4 | 0,00 | 5997,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5997,4 | 0,00 | 5997,4 | внебюджетные источники |
| 26. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Пролетарской - ул. Интернациональной - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок N 1) | 2020 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7206,65 | 0,00 | 7206,65 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7206,65 | 0,00 | 7206,65 | внебюджетные источники |
| 27. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Петра Сухова - ул. Эмилии Алексеевой - пр-кта Ленина (участок N 2) | 2020 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,11 | 0,00 | 2500,11 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,11 | 0,00 | 2500,11 | внебюджетные источники |
| 28. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Петра Сухова - ул. Эмилии Алексеевой - пр-кта Ленина (участок N 4) | 2020 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,73 | 0,00 | 3555,73 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,73 | 0,00 | 3555,73 | внебюджетные источники |
| 29. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Пролетарской - ул. Интернациональной - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок N 3) | 2020 | 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753,18 | 0,00 | 6753,18 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753,18 | 0,00 | 6753,18 | внебюджетные источники |
| 30. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пер. Ядринцева, 99 | 2020 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4191,91 | 0,00 | 4191,91 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4191,91 | 0,00 | 4191,91 | внебюджетные источники |
| 31. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Витебской - ул. Минской - ул. Советской Армии (жилой дом N 1 на плане; жилой дом N 2 на плане) | 2021 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903,59 | 1903,59 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903,59 | 1903,59 | внебюджетные источники |
| 32. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул. Новосибирской - ул. Нахимова | 2021 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244,87 | 1244,87 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244,87 | 1244,87 | внебюджетные источники |
| 33. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по адресу: Павловский тракт, 225а | 2021 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6376,16 | 6376,16 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6376,16 | 6376,16 | внебюджетные источники |
| 34. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов: ул. Анатолия, 48; ул. Чернышевского - ул. Промышленная - ул. Интернациональная - пр-кт Комсомольский. Жилой дом (10) | 2021 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521,79 | 2521,79 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521,79 | 2521,79 | внебюджетные источники |
| 35. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Чернышевского - ул. Промышленной - ул. Интернациональной - пр-кта Комсомольского. Жилой дом (9) | 2021 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,74 | 1610,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,74 | 1610,74 | внебюджетные источники |
| 36. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Взлетной, 54 | 2021 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586,14 | 1586,14 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586,14 | 1586,14 | внебюджетные источники |
| 37. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Гущина, 171д | 2021 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10895,23 | 10895,23 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10895,23 | 10895,23 | внебюджетные источники |
| 38. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Монтажников, 6 | 2021 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4220,41 | 4220,41 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4220,41 | 4220,41 | внебюджетные источники |
| 39. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Песчаной, 190 | 2021 | 68,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,5 | 3201,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,5 | 3201,5 | внебюджетные источники |
| 40. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Пролетарской - пер. Радищева - ул. Интернациональной - пер. Циолковского (многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями) | 2021 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585,31 | 2585,31 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585,31 | 2585,31 | внебюджетные источники |
| 41. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Чернышевского - ул. Промышленной - ул. Интернациональной - пр-кта Комсомольского (детская школа искусств на 100 мест) | 2021 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,53 | 2137,53 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,53 | 2137,53 | внебюджетные источники |
| 42. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Петра Сухова - ул. Эмилии Алексеевой - пр-кта Ленина (участок N 3) | 2021 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,57 | 3545,57 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,57 | 3545,57 | внебюджетные источники |
| 43. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов, в районе ул. Пролетарской - ул. Интернациональной - ул. Анатолия - ул. Никитина (участок N 4; участок N 5) | 2021 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080,45 | 2080,45 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080,45 | 2080,45 | внебюджетные источники |
| 44. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул. Петра Сухова - ул. Эмилии Алексеевой - пр-кта Ленина (участок N 5 (ул. Петра Сухова, 30)) | 2021 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9790,54 | 9790,54 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9790,54 | 9790,54 | внебюджетные источники |
| 45. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пер. Циолковского, 117 | 2021 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7342,26 | 7342,26 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7342,26 | 7342,26 | внебюджетные источники |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул. Пролетарской до здания по ул. Пролетарской, 165 | 2017 | 40 | 1676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676,07 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676,07 | внебюджетные источники |
| 2. | Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети по ул. Димитрова до здания по ул. Димитрова, 130 | 2017 - 2018 | 100 | 646,40 | 3662,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4309,36 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 646,40 | 3662,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4309,36 | внебюджетные источники |
| 3. | Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул. Чкалова до пр-кта Красноармейского, 52 диаметром 2Ду200 | 2018 | 250 | 0,00 | 11864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11864,94 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 11864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11864,94 | внебюджетные источники |
| 4. | Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети на пересечении ул. Шевченко и пер. Революционного до ул. Молодежной, 136 диаметром 2Ду150 | 2018 | 200 | 0,00 | 8618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 8618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | внебюджетные источники |
| 5. | Строительство тепловой сети 2Ду150 от ТК-70а/4/4 до ул. Сизова, 20 диаметром 2Ду150 | 2017 - 2018 | 150 | 1292,81 | 7325,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1292,81 | 7325,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | внебюджетные источники |
| 6. | Строительство тепловой сети 2Ду150 от ЦТП N 274 до ул. Пролетарской, 160 диаметром 2Ду150 | 2019 | 167 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | внебюджетные источники |
| 7. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов, расположенных по кадастровым номерам 22:63:020641, 22:63:020634 | 2020 | 948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36958,01 | 0,00 | 36958,01 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36958,01 | 0,00 | 36958,01 | внебюджетные источники |
| 8. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул. Кулагина, 16г | 2020 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,30 | 0,00 | 766,30 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,30 | 0,00 | 766,30 | внебюджетные источники |
| 9. | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного по кадастровому номеру 22:63:020636 | 2021 | 504,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15317,96 | 15317,96 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15317,96 | 15317,96 | внебюджетные источники |
| Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду100 на 2Ду200 от ТК-5/1 через ТК-5/1/2 до ТК-5/1/3 | 2018 - 2019 | 600 | 0,00 | 1048,0 | 25153,67 | 0,00 | 0,00 | 26201,67 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 1048,0 | 25153,67 | 0,00 | 0,00 | 26201,67 | внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ЦТП 402 по ул. Малахова, 5 до ТК-126/2 с увеличением пропускной способности с 2Ду 125 мм до 2Ду 150 мм | 2019 | 300 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | внебюджетные источники |
| 3. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68 до ТК-68/1 | 2018 - 2019 | 100 | 0,00 | 278,0 | 5276,5 | 0,00 | 0,00 | 5554,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 278,0 | 5276,5 | 0,00 | 0,00 | 5554,5 | внебюджетные источники |
| 4. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68/1 до ТК-68/2 | 2018 - 2019 | 28 | 0,00 | 78,0 | 1477,26 | 0,00 | 0,00 | 1555,26 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 78,0 | 1477,26 | 0,00 | 0,00 | 1555,26 | внебюджетные источники |
| 5. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68/2 до ТК-68/3 | 2018 - 2019 | 38 | 0,00 | 106,0 | 2004,71 | 0,00 | 0,00 | 2110,71 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 106,0 | 2004,71 | 0,00 | 0,00 | 2110,71 | внебюджетные источники |
| 6. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-68/3 до ТК-68/4 | 2018 - 2019 | 132 | 0,00 | 288,0 | 5476,37 | 0,00 | 0,00 | 5764,37 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 288,0 | 5476,37 | 0,00 | 0,00 | 5764,37 | внебюджетные источники |
| 7. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до ТК-33/1 | 2018 - 2020 | 344 | 0,00 | 1126,0 | 0,00 | 27012,38 | 0,00 | 28138,38 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 1126,0 | 0,00 | 27012,38 | 0,00 | 28138,38 | внебюджетные источники |
| 8. | Реконструкция участка теплосети с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/1 до ТК-33/2 | 2018 - 2020 | 71 | 0,00 | 232,0 | 0,00 | 5575,63 | 0,00 | 5807,63 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 232,0 | 0,00 | 5575,63 | 0,00 | 5807,63 | внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до ТК-33/3 | 2018 - 2020 | 288 | 0,00 | 942,0 | 0,00 | 22615,71 | 0,00 | 23557,71 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 942,0 | 0,00 | 22615,71 | 0,00 | 23557,71 | внебюджетные источники |
| 10. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до ТК-33/4 | 2018 - 2020 | 184 | 0,00 | 602,0 | 0,00 | 14448,76 | 0,00 | 15050,76 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 602,0 | 0,00 | 14448,76 | 0,00 | 15050,76 | внебюджетные источники |
| 11. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-70а/4 через ТК-70а/4/1 до точки А в ж/д по пр-кту Комсомольскому, 107 с увеличением диаметров с 2Ду150 на 2Ду200, от точки А через ТК-70а/4/2 и ТК-70а/4/3 до ТК-70а/4/4 с Ду100 на Ду125 | 2018 - 2019 | 500 | 0,00 | 873,0 | 20961,72 | 0,00 | 0,00 | 21834,72 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 873,0 | 20961,72 | 0,00 | 0,00 | 21834,72 | внебюджетные источники |
| 12. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра ТК-69 до ТК-69/2 с 2Ду300 на 2Ду400, L = 180 м | 2018 - 2019 | 180 | 0,00 | 542,0 | 13019,31 | 0,00 | 0,00 | 13561,31 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 542,0 | 13019,31 | 0,00 | 0,00 | 13561,31 | внебюджетные источники |
| 13. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-69/2 с 2Ду200 на 2Ду300, L = 230 м | 2018 - 2019 | 230 | 0,00 | 552,0 | 13237,29 | 0,00 | 0,00 | 13789,29 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 552,0 | 13237,29 | 0,00 | 0,00 | 13789,29 | внебюджетные источники |
| 14. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20 до ТК-44/20/2 | 2019 - 2020 | 370 | 0,00 | 0,00 | 2055,16 | 18496,47 | 0,00 | 20551,63 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2055,16 | 18496,47 | 0,00 | 20551,63 | внебюджетные источники |
| 15. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20/2 до ТК-44/20/3 | 2019 - 2020 | 198 | 0,00 | 0,00 | 1099,79 | 9898,11 | 0,00 | 10997,90 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1099,79 | 9898,11 | 0,00 | 10997,90 | внебюджетные источники |
| 16. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-44/20/3 до ТК-232/1 | 2019 - 2020 | 64 | 0,00 | 0,00 | 279,48 | 2515,36 | 0,00 | 2794,84 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 279,48 | 2515,36 | 0,00 | 2794,84 | внебюджетные источники |
| 17. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22 до ТК-22/1 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019 - 2021 | 45 | 0,00 | 0,00 | 249,95 | 0,00 | 2249,57 | 2499,52 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 249,95 | 0,00 | 2249,57 | 2499,52 | внебюджетные источники |
| 18. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/1 до ТК-22/2 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019 - 2021 | 18 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 899,83 | 999,81 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 899,83 | 999,81 | внебюджетные источники |
| 19. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2 до ТК-22/2а с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019 - 2021 | 68 | 0,00 | 0,00 | 377,71 | 0,00 | 3399,35 | 3777,06 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 377,71 | 0,00 | 3399,35 | 3777,06 | внебюджетные источники |
| 20. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2а до ТК-22/3 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019 - 2021 | 33 | 0,00 | 0,00 | 183,3 | 0,00 | 1649,69 | 1832,99 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 183,3 | 0,00 | 1649,69 | 1832,99 | внебюджетные источники |
| 21. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400 от ТК-44/15/1 до ТК-44/15/2 | 2020 - 2021 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506,81 | 13561,32 | 15068,13 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506,81 | 13561,32 | 15068,13 | внебюджетные источники |
| 22. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от ТК-44/15/2 до ТК-241/1 | 2020 - 2021 | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,82 | 13705,36 | 15228,18 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,82 | 13705,36 | 15228,18 | внебюджетные источники |
| 23. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-70/4 до ТК-251/1 | 2020 - 2021 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,94 | 6218,45 | 6909,39 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,94 | 6218,45 | 6909,39 | внебюджетные источники |
| 24. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14 | 2020 - 2021 | 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179,44 | 28614,98 | 31794,42 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179,44 | 28614,98 | 31794,42 | внебюджетные источники |
| 25. | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1 | 2020 - 2021 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,43 | 8796,83 | 9774,26 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,43 | 8796,83 | 9774,26 | внебюджетные источники |
| ### Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду76, протяженностью 204 п. м, г. Барнаул, ул. Анатолия, 87 ТС, от ТК44/33 до ТК209/1 | 2018 - 2019 | 204 | 0,00 | 4529,0 | 2242,16 | 0,00 | 0,00 | 6771,16 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 4529,0 | 2242,16 | 0,00 | 0,00 | 6771,16 | внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, 1Ду108, протяженностью 252 п.м, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 129а (ТС), от точки Т2 до ТК-2 | 2018 - 2019 | 252 | 0,00 | 7236,0 | 2160,94 | 0,00 | 0,00 | 9396,94 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 7236,0 | 2160,94 | 0,00 | 0,00 | 9396,94 | внебюджетные источники |
| 3. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, протяженностью 279 п.м, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 138 ТС, от ТК-4 до жилого дома по ул. Антона Петрова, 144 | 2018 - 2019 | 279 | 0,00 | 6195,0 | 3065,54 | 0,00 | 0,00 | 9260,54 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 6195,0 | 3065,54 | 0,00 | 0,00 | 9260,54 | внебюджетные источники |
| 4. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяженностью 652 п.м, от ТК-4М до ТК-7М (г. Барнаул, ул. Новосибирская, 14а (ТС)) | 2018 - 2019 | 652 | 0,00 | 1234,0 | 29619,26 | 0,00 | 0,00 | 30853,26 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 1234,0 | 29619,26 | 0,00 | 0,00 | 30853,26 | внебюджетные источники |
| 5. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяженностью 204 п.м, от ТК157/6 до ЦТП N 103 по ул. Георгиева, 32б | 2018 - 2019 | 204 | 0,00 | 9173,0 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 9231,91 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 9173,0 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 9231,91 | внебюджетные источники |
| 6. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяженностью 54 п.м, от ТК158/3 до ЦТП N 143 по пр-ду Кооперативному 2-му, 10а | 2018 - 2019 | 54 | 0,00 | 2428,0 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 2443,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2428,0 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 2443,74 | внебюджетные источники |
| 7. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду219, Ду273, протяженностью 231 п.м, тепловая сеть по ул. Советской Армии, 50в, от ТК до ул. Советской Армии, 50в | 2018 - 2019 | 231 | 0,00 | 523,0 | 9930,79 | 0,00 | 0,00 | 10453,79 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 523,0 | 9930,79 | 0,00 | 0,00 | 10453,79 | внебюджетные источники |
| 8. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, 1Ду76, протяженностью 90 п.м, ул. Папанинцев, 121, от ТК 251/4 до первого ввода | 2019 - 2020 | 90 | 0,00 | 0,00 | 298,73 | 2688,55 | 0,00 | 2987,28 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 298,73 | 2688,55 | 0,00 | 2987,28 | внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, Ду108, Ду89, протяженностью 440 п.м, г. Барнаул, ул. Георгиева, 44а (ТС), от ТК-1 до ТК-2 | 2019 - 2020 | 440 | 0,00 | 0,00 | 1640,74 | 14766,63 | 0,00 | 16407,37 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1640,74 | 14766,63 | 0,00 | 16407,37 | внебюджетные источники |
| 10. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду273, протяженностью 310 п.м, от ТК156 до ЦТП N 106 по ул. Энтузиастов, 5а | 2020 - 2021 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,89 | 12626,0 | 14028,89 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,89 | 12626,0 | 14028,89 | внебюджетные источники |
| 11. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяженностью 428 п.м, от ТК6 до ЦТП N 125 по ул. Сиреневой, 11 | 2020 - 2021 | 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025,34 | 18228,03 | 20253,37 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025,34 | 18228,03 | 20253,37 | внебюджетные источники |
| 12. | Реконструкция участка теплосети диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяженностью 126 п.м, г. Барнаул, ул. Малахова, 118в (ТС), от ТК-4 до ТК-5 | 2020 - 2021 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,22 | 3763,96 | 4182,18 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,22 | 3763,96 | 4182,18 | внебюджетные источники |
| 13. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяженностью 520 п.м, г. Барнаул, ул. Малахова, 109 (ТС), от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а | 2020 - 2021 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,74 | 17691,7 | 19657,44 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,74 | 17691,7 | 19657,44 | внебюджетные источники |
| 14. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду89, протяженностью 38 п.м, г. Барнаул, ул. Брестская, 4 (ТС), от ТК-49Б/3 до ж/д ул. Брестская, 4 | 2020 - 2021 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,35 | 1110,19 | 1233,54 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,35 | 1110,19 | 1233,54 | внебюджетные источники |
| 15. | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду426, протяженностью 400 п.м, проезд Кооперативный 5-й, 10а, от ТК 158/2 до ТК 158/3 | 2020 - 2021 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945,35 | 17508,13 | 19453,48 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945,35 | 17508,13 | 19453,48 | внебюджетные источники |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация оборудования центральных тепловых пунктов: оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на центральных тепловых пунктах | 2017 - 2018 | 52 | 10539,98 | 4527,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15067,38 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 10539,98 | 4527,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15067,38 | внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 111 по адресу: ул. Малахова, 109 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 501 по адресу: ул. Георгия Исакова, 165а | 2017 - 2018 | 1 | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Реконструкция строительной части здания насосной станции по ул. Кутузова, 2в | 2017 - 2018 | 1 | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 318 по адресу: ул. Витебская, 6 | 2018 | 1 | 0,00 | 1770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 1770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 247 по адресу: ул. Пролетарская, 65 | 2018 | 1 | 0,00 | 2242,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2242,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 267 по адресу: ул. Анатолия, 8 | 2018 | 1 | 0,00 | 2478,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2478,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 107 по адресу: ул. Сухэ-Батора, 23 | 2017 - 2018 | 1 | 2159,4 | 1439,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2159,4 | 1439,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 522 по адресу: ул. Юрина, 246а | 2017 - 2018 | 1 | 1628,4 | 1085,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1628,4 | 1085,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 104 по адресу: ул. Панфиловцев, 27а | 2017 - 2018 | 1 | 1486,8 | 991,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1486,8 | 991,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 472 по адресу: ул. Северо-Западная, 46а | 2018 | 1 | 0,00 | 1534,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 1534,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,0 | внебюджетные источники |
| 12. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 466 по адресу: ул. Малахова, 29а | 2018 | 1 | 0,00 | 2832,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2832,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832,0 | внебюджетные источники |
| 13. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 524 по адресу: ул. Шукшина, 20 | 2018 | 1 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 14. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 231 по адресу: пр-кт Красноармейский, 72а | 2018 | 1 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 546 по адресу: ул. Юрина, 182з | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 556 по адресу: ул. Малахова, 61а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 17. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 365 по адресу: ул. Молодежная, 57 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 515 по адресу: ул. Георгия Исакова, 140б | 2018 | 1 | 0,00 | 3186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3186,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 3186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3186,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 356 по адресу: ул. Деповская, 17а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 20. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 116 по адресу: Павловский тракт, 108а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | внебюджетные источники |
| 21. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 124 по адресу: ул. Попова, 190 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 22. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 101 по адресу: ул. Панфиловцев, 3а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 0,00 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 0,00 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 23. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 157 по адресу: ул. Советской Армии, 121б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 147 по адресу: ул. Малахова, 91 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 216 по адресу: ул. Чкалова, 87 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 526 по адресу: ул. Шукшина, 7 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 130 по адресу: ул. Новосибирская, 14а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 28. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 113 по адресу: ул. Георгиева, 44а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,0 | 0,00 | 4366,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,0 | 0,00 | 4366,0 | внебюджетные источники |
| 29. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 533 по адресу: ул. Георгия Исакова, 158а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2006,0 | 0,00 | 2006,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2006,0 | 0,00 | 2006,0 | внебюджетные источники |
| 30. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 460 по адресу: ул. Тимуровская, 3 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 31. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 555 по адресу: ул. Юрина, 243в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,0 | 0,00 | 1888,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,0 | 0,00 | 1888,0 | внебюджетные источники |
| 32. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 539 по адресу: ул. Юрина, 206в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 33. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 529 по адресу: ул. Попова, 20а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | внебюджетные источники |
| 34. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 517 по адресу: ул. Антона Петрова, 140а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 112 по адресу: Павловский тракт, 76б | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 126 по адресу: Павловский тракт, 263а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 37. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 114 по адресу: ул. 50 лет СССР, 59 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 38. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 201 по адресу: ул. Интернациональная, 72а | 2018 | 1 | 0,00 | 2124,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2124,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124,0 | внебюджетные источники |
| 39. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 379 по адресу: ул. Привокзальная, 75 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,0 | 2596,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,0 | 2596,0 | внебюджетные источники |
| 40. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 312 по адресу: ул. Полярная, 30б | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 41. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 508 по адресу: ул. Георгия Исакова, 209а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 42. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 3088 по адресу: ул. Водопроводная, 136а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 43. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 535 по адресу: ул. Шукшина, 17а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 44. | Реконструкция строительной части здания ЦТП N 523 по адресу: ул. Шукшина, 6 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | внебюджетные источники |
| 45. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 464 по ул. Чудненко, 81а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 46. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 515 по ул. Георгия Исакова, 140а | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 47. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 321 по пр-кту Ленина, 54 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 48. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 313 по ул. Матросова, 12а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | внебюджетные источники |
| 49. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 4060 по ул. Гущина, 77а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | внебюджетные источники |
| 50. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 472 по ул. Северо-Западной, 46а | 2018 | 1 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 51. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 115 по ул. Сухэ-Батора, 5а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 52. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 136 по ул. Энтузиастов, 19а | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 53. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 126 по Павловскому тракту, 263а | 2018 | 1 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 54. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 134 по ул. Попова, 151 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 55. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 142 по проезду Кооперативному 5-му, 10а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 56. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 145 по ул. Антона Петрова, 187а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 57. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 473 по ул. Речной 1-й, 9а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 58. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 3036 по ул. Привокзальной, 9 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 59. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 323 по пр-кту Ленина, 98 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 60. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 539 по ул. Юрина, 206в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 61. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 520 по ул. Солнцева, 15 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 62. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N Д530 по ул. Шукшина, 32б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985,4 | 0,00 | 2985,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985,4 | 0,00 | 2985,4 | внебюджетные источники |
| 63. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 119 по ул. Суворова, 13 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085,6 | 0,00 | 1085,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085,6 | 0,00 | 1085,6 | внебюджетные источники |
| 64. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 129 по ул. Новосибирской, 1б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 65. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 120 по ул. Суворова, 11 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 66. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 159 по ул. Советской Армии, 133г | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42 | 732,78 | 814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42 | 732,78 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 67. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 147 по ул. Малахова, 91 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 488,52 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 488,52 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 68. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 117 по ул. Панфиловцев, 14а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628,4 | 1628,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628,4 | 1628,4 | внебюджетные источники |
| 69. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 237 по ул. Короленко, 72 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 542,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 70. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 3 012 по ул. Папанинцев, 128 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,2 | 2171,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,2 | 2171,2 | внебюджетные источники |
| 71. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 143 по проезду Кооперативному 2-му, 10а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 72. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 555 по ул. Юрина, 243в ЦТП N 555 | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 73. | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП N 523 по ул. Шукшина, 6 ЦТП N 523 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | внебюджетные источники |
| Итого: |  |  | 16632,51/124 | 40549,36 | 136053,85 | 249592,95 | 292414,91 | 263163,76 | 981774,83 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 40549,36 | 136053,85 | 249592,95 | 292414,91 | 263163,76 | 981774,83 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

М - магистраль;

ТК - тепловая камера;

ЦТП - центральный тепловой пункт.

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ООО "БВК" <*>

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> 2017 - 2025 годы.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ### Централизованная система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Мамонтова, от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского (2 очередь) | 2017 - 2024 | 2100 | 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | 0,0 | 113,9 | 96,7 | 0,0 | 36406,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44164,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | 0,0 | 113,9 | 96,7 | 0,0 | 36406,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44164,60000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и строительство водопроводной сети от Змеиногорского тракта (район санатория "Обь") до ул. Абаканской, закольцовка с ул. Горнолыжной | 2017 - 2021 | 430 | 73,7 | 1297,6 | 710,1 | 0,2 | 6266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8348,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 73,7 | 1297,6 | 710,1 | 0,2 | 6266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8348,30000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Юрина, от ул. Солнечная Поляна до ул. Геодезической, далее по ул. Геодезической до водопроводной сети диаметром 400 мм по ул. Вольной | 2017 - 2021 | 885 | 48,6 | 919,0 | 7840,7 | 7,5 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9065,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 48,6 | 919,0 | 7840,7 | 7,5 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9065,80000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства | 2017 - 2025 |  | 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | 13302,5 | 1936,4 | 3972,5 | 9261,2 | 10850,8 | 28948,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87459,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | 13302,5 | 1936,4 | 3972,5 | 9261,2 | 10850,8 | 28948,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87459,20000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Мамонтова, от ул. Челюскинцев до здания по ул. Мамонтова, 325 (3 очередь) | 2019 | 1050 | 0,0 | 0,0 | 2115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2115,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2115,80000 | внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанского, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского | 2019 | 3625 | 0,0 | 0,0 | 22762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22762,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22762,70000 | внебюджетные источники |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и реконструкция водовода Д = 600 мм по ул. Антона Петрова, от ул. Малахова до ул. Попова | 2017 - 2019 | 1823 | 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10210,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10210,90000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и реконструкция водовода диаметром 600 мм по ул. Попова, от ул. Энтузиастов, далее по ул. Антона Петрова до ул. Шукшина | 2021 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 285,8 | 0,0 | 59783,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60084,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 285,8 | 0,0 | 59783,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60084,80000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и реконструкция водопроводной линии диаметром 300 мм по Змеиногорскому тракту, от дома N 15 до дома N 49 | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 31442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31446,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 31442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31446,90000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм по Змеиногорскому тракту, от дома N 85б до дома N 87 (660 м) | 2022 - 2023 | 660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1152,2 | 17119,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18271,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1152,2 | 17119,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18271,30000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежной (район аптечных складов) | 2019 | 1410 | 0,0 | 0,0 | 6292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6292,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 6292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6292,60000 | внебюджетные источники |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Трактовой, от водовода диаметром 500 мм (ТЭЦ-3) до ул. Попова | 2022 - 2025 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88408,7 | 91534,7 | 5014,0 | 5001,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189958,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88408,7 | 91534,7 | 5014,0 | 5001,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189958,40000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к объекту: Строительство детского сада-яслей по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 57 | 2020 - 2021 | 1260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8530,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8613,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8530,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8613,00000 | внебюджетные источники |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство узла учета, водовод "Чкаловский" | 2018 - 2022 | 1 | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 180,0 | 57,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1373,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 180,0 | 57,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1373,30000 | внебюджетные источники |
| 2. | Строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30, г. Барнаула, Алтайского края | 2018 - 2024 | 6000/1 | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 254,7 | 11590,0 | 10918,4 | 279431,6 | 297096,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599656,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 249215,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462245,90000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2541,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48841,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 45339,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88320,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 249,30000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и строительство узла учета, водовод "Пролетарский" | 2018 - 2020 | 1 | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 1564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2697,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 1564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2697,60000 | внебюджетные источники |
| 2.3. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 | 2017 - 2021 | 1 | 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | 26482,5 | 24563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114599,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | 26482,5 | 24563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114599,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1 | 2022 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58323,3 | 112374,4 | 4773,0 | 4759,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180229,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58323,3 | 112374,4 | 4773,0 | 4759,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180229,70000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 (резервное электроснабжение ККБ) | 2018 | 1 | 0,0 | 12638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12638,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 12638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12638,70000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и реконструкция речного водозабора N 1 (установка оборудования по дозированию флокулянта) | 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30866,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30866,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30866,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30866,90000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема (перевод насосного оборудования на напряжение 0,6 кВ) | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,2 | 10253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10956,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,2 | 10253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10956,70000 | внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (2-я категория) повысительной насосной станции по ул. Белинского, 14б | 2017 | 1 | 690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 690,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 690,30000 | внебюджетные источники |
| 7. | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул. Антона Петрова, 251 (проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-6 кВ, проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, проектирование и реконструкция силовых трансформаторов 2500 кВА) | 2017 - 2021 | 1 | 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | 4115,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24072,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | 4115,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24072,30000 | внебюджетные источники |
| 8. | Проектирование и реконструкция хлораторных ВОС-1 и ВОС-2 (проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1, проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-2, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-1, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-2, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-1, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-2, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-1, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-2) | 2017 - 2022 | 1 | 6871,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17309,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 6871,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17309,60000 | внебюджетные источники |
| 9. | Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды (внедрение системы дозирования активированного угля) | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3012,4 | 8579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11592,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3012,4 | 8579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11592,20000 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Арт. водозабор пос. Авиатор, ул. Московская, 9 (установка станции обезжелезивания и деманганации) | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7408,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7408,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7408,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7408,60000 | внебюджетные источники |
| 2. | Арт. водозабор пос. Затон, (ул. Матросская, 94г, ул. Лоцманская, 9з, Лермонтова, 2е) (установка станции обезжелезивания и деманганации) | 2021 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 22243,5 | 5834,9 | 22243,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53321,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 22243,5 | 5834,9 | 22243,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53321,90000 | внебюджетные источники |
| 3. | Арт. водозабор N 8, ул. Планерная, 1а (установка станции обезжелезивания и деманганации) | 2021 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 991,7 | 0,0 | 16408,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17408,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 991,7 | 0,0 | 16408,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17408,60000 | внебюджетные источники |
| 4. | Арт. водозабор N 6, ул. Новосибирская, 1г (установка станции ультрафиолетового обеззараживания) | 2021 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 10997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 10997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Артезианский водозабор "Школа Садоводов", Змеиногорский тракт, 120, в том числе проектирование и строительство водовода |  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Артезианский водозабор "Южный-1", ул. Зоотехническая, 95а, в том числе: проектирование и реконструкция артезианского водозабора (установка станции ультрафиолетового обеззараживания), проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (резервное питание по 2-й категории), проектирование и реконструкция артезианского водозабора, проектирование и строительство резервуара чистой воды |  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. Осуществление мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и реконструкция речного водозабора N 1 (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 - 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 42858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43314,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 42858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43314,50000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и реконструкция речного водозабора N 2 (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 532,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 532,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и реконструкция насосной станции 2-го подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 - 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | 46841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47512,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,0 | 46841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47512,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта) | 2020 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 5276,4 | 24690,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30597,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 5276,4 | 24690,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30597,60000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта | 2020 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19746,3 | 16307,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37502,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19746,3 | 16307,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37502,10000 | внебюджетные источники |
| Всего по водоснабжению: |  |  | 21243/25 | 34433,2 | 46379,2 | 104535,7 | 58174,7 | 148716,6 | 235863,5 | 537240,9 | 480604,2 | 108126,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1754074,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 249215,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462245,90000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2541,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48841,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 45339,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88320,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 34433,2 | 46318,2 | 104231,1 | 58169,3 | 137126,6 | 224945,1 | 257809,3 | 183508,0 | 108126,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1154667,20000 | внебюджетные источники |
| ### Централизованная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9 Января, пер. Трудовому до КНС-2 | 2018 - 2022 | 2162 | 0,0 | 10212,3 | 11329,9 | 15639,2 | 2609,5 | 5343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45134,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 10212,3 | 11329,9 | 15639,2 | 2609,5 | 5343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45134,20000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8, от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку "Изумрудный" до б-ра 9 Января | 2018 - 2025 | 2000 | 0,0 | 90,8 | 10402,6 | 520,8 | 38467,6 | 5625,8 | 45778,7 | 57331,1 | 30127,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 188345,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 90,8 | 10402,6 | 520,8 | 38467,6 | 5625,8 | 45778,7 | 57331,1 | 30127,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 188345,20000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и строительство канализационной сети Д = 500 мм по ул. Советской Армии, от ул. Матросова до существующего коллектора Д = 500 мм по ул. Курской | 2017 - 2025 | 500 | 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6197,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12366,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6197,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12366,70000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства | 2017 - 2024 | 1 | 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | 10393,3 | 1256,9 | 2429,0 | 18617,8 | 18617,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67965,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | 10393,3 | 1256,9 | 2429,0 | 18617,8 | 18617,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67965,30000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и строительство канализационной сети диаметром 350 мм от колодца с отметкой 195,40/191,71 до колодца с отметкой 195,12/190,64 на сетях канализации по ул. Нагорная 6-я для подключения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Нагорная 6-я, 15г/6, 15г/10 и многоквартирного дома со встроенными объектами по адресу: ул. 6-я Нагорная, 15г/2 (1 этап строительства) | 2021 - 2025 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 2296,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2385,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 2296,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2385,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и строительство канализационной сети диаметром 350 мм от колодца с отметкой 186,02/181,60 на сети канализации диаметром 250 мм по ул. Нагорная 6-я до колодца с отметкой 154,25/151,22 по пр. Канатный для подключения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Нагорная 6-я, 15г/6, 15г/10 и многоквартирного дома со встроенными объектами по адресу: ул. 6-я Нагорная, 15г/2 (2 этап строительства) | 2021 - 2023 | 380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 26798,3 | 2127,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28941,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 26798,3 | 2127,6 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28941,60000 | внебюджетные источники |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и реконструкция двух участков канализационного коллектора N 6а по ул. Песчаной, от пр-кта Красноармейского до пр-кта Социалистического и по ул. Чкалова, от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского | 2018 - 2025 | 820 | 0,0 | 1755,2 | 9892,9 | 11,7 | 137,5 | 0,0 | 30423,7 | 29943,2 | 29891,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102055,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 1755,2 | 9892,9 | 11,7 | 137,5 | 0,0 | 30423,7 | 29943,2 | 29891,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102055,70000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и реконструкция коллектора N 18, от камеры гашения напора по пр-кту Космонавтов до КОС-2 | 2017 - 2025 | 1615 | 26,0 | 20956,4 | 16711,8 | 5651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43345,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 26,0 | 20956,4 | 16711,8 | 5651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43345,90000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора N 13 по ул. Попова, от ул. Юрина до коллектора N 5 | 2017 - 2025 | 3994 | 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | 65,8 | 211,2 | 0,0 | 4788,8 | 50000,0 | 94986,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 193255,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | 65,8 | 211,2 | 0,0 | 4788,8 | 50000,0 | 94986,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 193255,30000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6, от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического | 2017 - 2025 | 2850 | 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | 116,7 | 19,0 | 45379,0 | 47260,7 | 2581,0 | 2573,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134883,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | 116,7 | 19,0 | 45379,0 | 47260,7 | 2581,0 | 2573,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134883,70000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и реконструкция участка канализационной сети диаметром 300 мм по пр. Канатный от колодца с отметкой 154,25/151,22 до колодца с отметкой 151,58/148,58 с увеличением диаметра до 630 мм для подключения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Нагорная 6-я, 15г/6, 15г/10 и многоквартирного дома со встроенными объектами по адресу: ул. 6-я Нагорная, 15г/2 (3 этап строительства) | 2022 - 2024 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8930,0 | 0,0 | 16156,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25086,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8930,0 | 0,0 | 16156,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25086,30000 | внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и реконструкция коллектора Д = 500 мм по пр-кту Коммунаров, от ул. Курской до ул. Антона Петрова | 2019 - 2025 | 780 | 0,0 | 0,0 | 1707,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26080,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27788,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1707,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26080,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27788,00000 | внебюджетные источники |
| 7. | Проектирование и реконструкция канализационной сети по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул. Молодежной | 2019 | 702 | 0,0 | 0,0 | 4310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4310,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4310,10000 | внебюджетные источники |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство перемычки от канализационного коллектора N 6а диаметром 700 - 500 мм на пересечении пер. Циолковского и ул. Папанинцев до канализационной сети диаметром 300 мм по ул. Папанинцев в районе здания N 134, с перекладкой (переключением) существующих сетей для многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения по адресу: пер. Циолковского, 124 | 2021 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4766,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4766,30000 | внебюджетные источники |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и реконструкция коллектора, п. Новосиликатный, от ул. Целинной до КНС-11 |  | 3573 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и модернизация канализационного коллектора N 15 (1 участок в квартале 1051 в районе многоквартирных домов по адресам: Павловский тракт, 225, 221; 2 участок от ул. Телефонная до ул. А.Петрова; 3 участок от жилого дома по адресу: ул. Красный Текстильщик, 59 до РНС-1) | 2018 - 2021 | 1555 | 0,0 | 1542,8 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2408,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 1542,8 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2408,80000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и модернизация канализационного коллектора N 15 (участок по ул. Бабуркина, от Павловского тракта до жилого дома N 161а по ул. Северо-Западной 2-й) | 2018 - 2022 | 920 | 0,0 | 1736,2 | 0,0 | 0,0 | 73931,4 | 45078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120746,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 1736,2 | 0,0 | 0,0 | 73931,4 | 45078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120746,30000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и модернизация участка канализационного коллектора N 3а диаметром 800 мм от колодца с отметкой 205,08/197,67 на пересечении пр. Ленина и ул. Горно-Алтайская до колодца с отметкой 203,76/196,56 в районе здания по ул. Северо-Западная, 20 в городе Барнауле | 2021 - 2022 | 920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33033,4 | 38057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71090,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33033,4 | 38057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71090,40000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и модернизация канализационного коллектора N 15 | 2022 - 2023 | 1555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37842,2 | 57806,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95649,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37842,2 | 57806,8 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95649,00000 | внебюджетные источники |
| 2.4. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска КОС-1 | 2017 - 2025 | 250 | 2049,1 | 6524,8 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 17276,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40872,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2049,1 | 6524,8 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 17276,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40872,10000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) | 2017 - 2018 | 1 | 10409,2 | 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11274,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 10409,2 | 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11274,90000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и модернизация КОС-1 (вторичные радиальные отстойники) | 2021 - 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 470,0 | 54426,1 | 50012,4 | 17000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123438,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,0 | 470,0 | 54426,1 | 50012,4 | 17000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123438,50000 | внебюджетные источники |
| 4. | Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ВДС КОС-1 | 2019 - 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 682,9 | 5699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6382,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 682,9 | 5699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6382,60000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники) | 2017 - 2019 | 1 | 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21384,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21384,90000 | внебюджетные источники |
| 6. | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | 2017 - 2023 | 1 | 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | 8159,2 | 0,0 | 0,0 | 8300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37863,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | 8159,2 | 0,0 | 0,0 | 8300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37863,60000 | внебюджетные источники |
| 7. | Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки) | 2017 - 2020 | 1 | 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | 20902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39142,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | 20902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39142,70000 | внебюджетные источники |
| 8. | Проектирование и реконструкция КОС-2 (проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь) | 2021 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 19579,2 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49599,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 19579,2 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49599,40000 | внебюджетные источники |
| 9. | Проектирование и реконструкция РНС-1 по ул. Красный Текстильщик, 30 | 2021 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6791,1 | 1708,9 | 0,0 | 12590,0 | 10948,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32038,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6791,1 | 1708,9 | 0,0 | 12590,0 | 10948,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32038,80000 | внебюджетные источники |
| 10. | Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС | 2021 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8062,8 | 8460,0 | 19748,2 | 7158,1 | 8799,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52228,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8062,8 | 8460,0 | 19748,2 | 7158,1 | 8799,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52228,50000 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания). Модернизация |  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 2019 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21214,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21214,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 2019 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21214,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2276,3 | 2369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21214,00000 | внебюджетные источники |
| Всего по системе водоотведения: |  |  | 25176/12 | 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | 72397,4 | 171740,3 | 245789,7 | 299278,4 | 269389,9 | 289315,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1627177,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | 72397,4 | 171740,3 | 245789,7 | 299278,4 | 269389,9 | 289315,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1627177,80000 | внебюджетные источники |
| Итого: |  |  | 46419/37 | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 320456,9 | 481653,2 | 836519,3 | 749994,1 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3381252,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213030,4 | 249215,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462245,90000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46299,4 | 2541,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48841,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 10918,4 | 20101,8 | 45339,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88320,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 308866,9 | 470734,8 | 557087,7 | 452897,9 | 397441,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2781845,00000 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВОС - водопроводные очистные сооружения;

КНС - канализационные насосные станции;

КОС - канализационные очистные сооружения;

РНС - районная насосная станция;

РУ - распределительное устройство.

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Исключен. - Постановление администрации города Барнаула от 29.03.2019 N 481.

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ

ГОРОДА БАРНАУЛА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Газопровод высокого давления по ул. Полевой в с. Лебяжье г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2020 - 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,0 | 562,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2431,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1869,0 | 562,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2431,10000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезд Чумышский, переулок Пороховой Взвоз г. Барнаула Алтайского края | Комитет | 2020 - 2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1275,4 | 1278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2608,80000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1275,4 | 1278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2608,80000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Газовая котельная по ул. Промышленной, 3, п. Центральный Центрального района г. Барнаула Алтайского края. Завершение строительства | Минстрой Алтайского края (по согласованию), Комитет | 2020 - 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30861,0 | 24797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55658,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30861,0 | 24797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55658,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Модульная котельная на природном газе для МБОУ "СОШ N 95" в п. Черницк | Комитет | 2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Газоснабжение сооружения "Вечный огонь" мемориального комплекса на пл. Победы в г. Барнауле | Комитет | 2022 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2271,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8571,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2271,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8571,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Газоснабжение сооружения "Вечный огонь" мемориального комплекса у музея боевой славы по пр-кту Комсомольскому, 73 в городе Барнауле Алтайского края | Комитет | 2022 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 | 2525,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4465,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 | 2525,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4465,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Итого: |  |  |  | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32785,0 | 26649,5 | 5489,4 | 8825,4 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73749,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внебюджетные источники |

## Приложение 7

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БАРНАУЛА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Станция приготовления растворов гипохлорита натрия для обеззараживания воды на ВОС-1, ВОС-2 на основе биполярных мембранных электролизеров | Комитет, ООО "БВК" | 2017 - 2018 | 1 | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 103907,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25000,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78907,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) квартала 2012 города Барнаула | Комитет | 2020 - 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 50704,4 | 45588,2 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96722,60000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48780,3 | 43449,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92229,60000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,7 | 438,9 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 931,60000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1431,4 | 1700,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3561,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Инфраструктурный проект в целях обеспечения реализации связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК "Меланжист Алтая" г. Барнаул" (реконструкция водопроводных сетей и участка канализационного коллектора), в том числе | Комитет | 2022 - 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77993,9 | 0,0 | 1428858,1 | 873817,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2380669,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77993,9 | 0,0 | 1383197,7 | 845117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2306308,60000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45660,4 | 28700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74360,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта "Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК "Меланжист Алтая" г. Барнаул, Алтайский край". 1 этап: "Реконструкция водопроводных сетей" | Комитет | 2022 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77993,9 | 0,0 | 795267,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 873261,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77993,9 | 0,0 | 749607,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 827600,90000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45660,4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45660,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта "Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК "Меланжист Алтая" г. Барнаул, Алтайский край". Этап II. "Реконструкция канализационного коллектора" | Комитет | 2024 - 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633590,7 | 873817,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1507407,70000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633590,7 | 845117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1478707,70000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28700,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта "Строительство жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по улице Герцена, 5е в рабочем поселке Южный города Барнаула", "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ - город Барнаул, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, д. 35" | Комитет | 2023 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381916,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 381916,10000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380920,1 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 380920,10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 996,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Проектирование и реконструкция водопроводных сетей от пер. Зайчанский до ул. Промышленная в г. Барнауле | Комитет | 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21908,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21908,30000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21908,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21908,30000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Строительство уличной канализационной сети по ул. Баумана, от б-ра 9 Января до ул. Карла Маркса | Комитет | 2028 - 2029 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 25000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 25000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7. | Проектирование и строительство водопроводной сети до жилых домов по пер. Прудскому, 73, 77, 83 | Комитет | 2023 - 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,0 | 5808,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6412,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,0 | 5808,5 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6412,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8. | Водопроводная сеть от ВК, расположенного по ул. Денисова, 1, по пер. Пожарному, далее до здания по ул. Аванесова, 30 | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3943,50000 | 10000,00000 | 13943,50000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3943,50000 | 10000,00000 | 13943,50000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 9. | Водопроводная сеть по ул. Урожайной, 1 - 15 | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 17000,00000 | 20000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 17000,00000 | 20000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 10. | Канализационная сеть по ул. Литейной, от дома N 60 до пр-да Цветочного | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 10000,00000 | 13000,00000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 10000,00000 | 13000,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11. | Водопроводная сеть по адресу: пр-д Колыванский, пр-д Змеиногорский 1-й, Змеиногорский тракт, 12 - 28 | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5681,10000 | 40801,10000 | 46482,20000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5681,10000 | 40801,10000 | 46482,20000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 12. | Водопроводная сеть от дома N 111 до дома N 127 по ул. Антона Петрова | Комитет | 2029 - 2030 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4289,20000 | 15609,20000 | 19898,40000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4289,20000 | 15609,20000 | 19898,40000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Итого: |  |  |  | 14 | 55221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 128698,3 | 428108,3 | 1456574,9 | 873817,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 3129859,90000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48780,3 | 43449,3 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92229,60000 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78486,6 | 381359,0 | 1383197,7 | 845117,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2713160,30000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 30221,1 | 48686,2 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 1431,4 | 3300,0 | 73377,2 | 28700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 39913,80000 | 93410,30000 | 324470,00000 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |

## Приложение 8

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа - города Барнаула

на 2017 - 2030 годы"

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации города Барнаула от 13.03.2025 N 341) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Источники и направления расходов | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 725263,1 | 947036,4 | 1223100,7 | 922832,6 | 1294111,3 | 1474928,4 | 2136596,0 | 3099340,6 | 2848197,34000 | 1781310,85000 | 1969405,29000 | 2085671,12000 | 2532484,53000 | 2297622,52000 | 25337900,75000 |
| из городского бюджета | 204608,3 | 209419,6 | 236366,9 | 145462,0 | 183263,7 | 238955,0 | 236454,3 | 372103,5 | 428632,50000 | 407462,30000 | 393235,30000 | 857630,41000 | 1239688,14000 | 923130,01000 | 6076411,96000 |
| из краевого бюджета | 25000,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2836570,60000 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 |
| из внебюджетных источников | 495654,8 | 737616,8 | 985426,0 | 777370,6 | 1110847,6 | 1012322,0 | 1109135,1 | 1037944,4 | 1475671,64000 | 1240437,05000 | 1294586,09000 | 1228040,71000 | 1292796,39000 | 1374492,51000 | 15172341,69000 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 160275,7 | 329699,5 | 550399,9 | 467753,6 | 655584,7 | 817032,6 | 1452492,1 | 2350741,3 | 1575253,60000 | 361617,10000 | 492922,20000 | 681880,80000 | 1063283,01000 | 744572,40000 | 11703508,51000 |
| из городского бюджета | 37394,9 | 65747,2 | 21787,5 | 44772,0 | 80589,6 | 118362,3 | 91834,9 | 194270,2 | 221500,00000 | 215000,00000 | 200000,00000 | 663605,60000 | 1044842,20000 | 727430,10000 | 3727136,50000 |
| из краевого бюджета | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97781,2 | 428727,2 | 1414172,1 | 849820,60000 | 6352,90000 | 13408,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2835262,80000 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125870,2 | 362279,4 | 275120,6 | 94072,60000 | 127058,60000 | 268175,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1252576,50000 |
| из внебюджетных источников | 97880,8 | 263952,3 | 528612,4 | 422981,6 | 574995,1 | 475018,9 | 569650,6 | 467178,4 | 409860,40000 | 13205,60000 | 11338,30000 | 18275,20000 | 18440,81000 | 17142,30000 | 3888532,71000 |
| Прочие расходы, в том числе: | 564987,4 | 617336,9 | 672700,8 | 455079,0 | 638526,6 | 657895,8 | 684103,9 | 748599,3 | 1272943,74000 | 1419693,75000 | 1476483,09000 | 1403790,32000 | 1469201,52000 | 1553050,12000 | 13634392,24000 |
| из городского бюджета | 167213,4 | 143672,4 | 214579,4 | 100690,0 | 102674,1 | 120592,7 | 144619,4 | 177833,3 | 207132,50000 | 192462,30000 | 193235,30000 | 194024,81000 | 194845,94000 | 195699,91000 | 2349275,46000 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 1307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1307,80000 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| из внебюджетных источников | 397774,0 | 473664,5 | 456813,6 | 354389,0 | 535852,5 | 537303,1 | 539484,5 | 570766,0 | 1065811,24000 | 1227231,45000 | 1283247,79000 | 1209765,51000 | 1274355,58000 | 1357350,21000 | 11283808,98000 |