Приложение 2

к постановлению администрации города

от 31.12.2014 №2764

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, мероприятия | Сроки реали–зации меро–прия–тий | Испол–нители меро–приятий | Индикаторы, единица измерения | Значение индикатора по годам | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (прог–ноз) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | Всего расхо-дов | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки за счет ремонта автомобильных дорог городского округа – города Барнаула Алтайского края |
| Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, расположенных в зоне сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края |
| Ремонт асфальто-бетон-ного покрытия автомобильных дорог, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края | 2014–2016 | Комитет по дорож-ному хо-зяйству, благо-устройст-ву, транс- порту и связи города Барнаула (далее – КДХБТС) | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, кв.м | 52323,5 | 44474,5 | 42803,6 | 32440,0 | 33104,0 | 91134,3 | 29604,3 | 30000,0 | 31530,0 | Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия 54 автомобильных дорог, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, общей площадью 108 347,6 кв.м |
|  |  |  | Количество отремонтированных автомобильных до- рог, расположенных | 22 | 24 | 25 | 16 | 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| (приложение) |  |  | в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, к количеству дорог, требующих ремонта, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки | 2,9 | 6,3 | 10,1 | 12,6 | 14,8 |  |  |  |  | Увеличение доли отремонтированных автомобильных до-рог, расположенных в зоне сельских и поселковой тер-риторий, микро-районов инди-видуальной жилой застройки, к количеству дорог, требующих ремонта, расположенных в зоне сельских и поселковой территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки, до 14,8% |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата	П.Д.Фризен