Приложение 6

к постановлению администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЛАН

строительства, реконструкции и монтажа линий наружного освещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ул.Байкальская, ул.Рудная в п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,40 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 544,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Попова до ул.Туриногорской | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 4 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Туриногорской до Гоньбинского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,50 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 1 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Малиновая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 392,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Ул.Яблоневая в микр. Спутник | Разработка схемы размещения системы наружного освещения | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,10 |
| Устройство системы наружного освещения | 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Еловая | Устройство системы наружного освещения | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 7 | Остановка общественного транспорта «Санаторий «Энергетик» по ул.Новосибирской | Устройство системы наружного освещения пешеходного перехода | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| 8 | Ул.Мерзликина, от здания №7 до пр-кта Красноармейского | Устройство линии наружного освещения | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |
| 9 | Ул.Ковыльная, от ул.Сосновой до ул.Берестовой, ул.Сосновая, от ул.Новосибирской до ул.Ковыльной | Разработка проектно-сметной документации | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,30 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091,30 | 0,00 |
| 10 | Ул.Туристов, ул.Геологов, ул.Радужная, ул.Ржевская, ул.Майская, ул.Волжская, ул.Сибирская, ул.Стрелецкая в п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310,40 |
| Устройство системы наружного освещения | 0,00 | 6 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Калиновая в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,60 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Цветы Алтая в п.Плодопитомник | Разработка проектно-сметной документации | 13,40 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Сибирская, от ул.Научный Городок до ул.Весенней в п.Научный Городок | Разработка проектно-сметной документации | 19,20 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,90 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 14 | Ул.Молодежная, ул.Сельская в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 924,60 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| 15 | Ул.Петербургская в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 117,10 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084,80 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 16 | Ул.Трактовая | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 5 133,79 | 2 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439,58 |
| 17 | Ул.Ясеневая, ул.Декоративная, ул.Малиновая 2-я в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 15,10 | 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,69 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 3 203,98 | 727,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | Ул.Волгоградская, от ул.42 Краснознаменной Бригады до проезда Трамвайного | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,80 |
| Строительство линии наружного освещения | 84,10 | 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Власихинская, 59г/3 | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20 | Остановка общественногом транспорта «2-й Сибирский садовод» по Южному тракту | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 21 | Южный тракт, 11 | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 22 | Ул.Лесная в п.Пригородный | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 1 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,63 |
| 23 | Ул.Власихинская,  от ул.Малахова до ш.Ленточный Бор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Власихинская, от ул.Попова до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 30 310,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Радужная в п.Лесной | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 572,80 | 1 761,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333,96 |
| 26 | Ул.Танковая, от ул.Аэродромной до ул.Юрина; ул.Литейная, от ул.Смирнова до ул.Аэродромной; ул.Аэродромная, от ул.Новороссийской до ул.Литейной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Островная, от ул.Матросской до дома №18 по ул.Островной в микр.Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,73 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Гаражная, от ул.Гущина до ул.Халманова; ул.Логовская, от ул.Халманова до ул.Озерной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,59 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Пер.Красный, от ул.Малиновой 1-й до ул.Малиновой 3-й в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,34 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Ялтинская, от ул.Центральной до дома №33 по ул.Ялтинской в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,07 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31 | Ул.Кленовая, от ул.Светлой до дома №119 по ул.Кленовой в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,34 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Изумрудная, от ул.Садовое Кольцо до ул.Соколиной в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,67 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Проезд от дома №6 по ул.Строителей до ул.Целинной в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,11 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Георгия Исакова, от дома №23 до пр‑кта Коммунаров | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,56 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Папанинцев, от пер.Трудового до дома №2 по ул.Папанинцев | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,44 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул.Жданова, от ул.Сосновой до ул.Раздольной в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,01 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Жданова, от ул.Раздольной до ул.Нахимова в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,63 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Школьная, от ул.Центральной до здания №6е по ул.Школьной в с.Лебяжье | Устройство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 39 | Ул.Чкалова, от пер.Трудового до ул.Промышленной | Устройство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,71 |
| 40 | Ул.Целинная, от ул.Нахимова до ул.Суворова в п.Новосиликатный | Устройство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,51 |
| 41 | Ул.Западная, 14-я | Устройство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 |
| 42 | Ул.Тибетская, от ул.Центральной до дома №10 по ул.Тибетской; ул.Питерская от ул.Центральной до дома №9 по ул.Питерской в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,24 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ул.Столичная, от дома №9 до ул.Центральной в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Ул.Королева, от ул.Российской | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | до ул.Светлой в микр.Авиатор | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Ул.Изумрудная, от дома №12 до ул.Бирюзовой, автомобильная дорога от Павловского тракта до дома №12а по ул.Изумрудной в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,76 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Ул.Изумрудная, от ул.Бирюзовой до ул.Жемчужной в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,09 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Ул.Мурманская, от дома №46 до ул.Центральной в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,32 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Ул.Клубничная, от ул.Алмазной до ул.Арбатской в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,15 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Ул.Тальниковская, от ул.Кольцевой до дома №31 по ул.Тальниковской в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,24 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Ул.Новая, от ул.Степной до ул.Озерной в с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,66 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Ул.Мичурина, от ул.Кутузова до дома №33 по ул.Мичурина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ул.Строителей, от дома №9 до дома №31, проезд от ул.Целинной до ул.Тополиной в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,43 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ул.Курчатова, от ул.Светлой до ул.Августовской в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,97 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Ул.Спортивная, от дома №1 до дома №1е в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,11 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Ул.Цветущая, от ул.Садовое Кольцо до ул.Арбатской в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,46 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Ул.Ореховая 1-я, от ул.Соколиной до дома №4 по | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул.Ореховой 1-й в п.Казенная Заимка | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Ул.Надежды, от ул.Кольцевой до ул.Цветущей в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Ул.Яблочная, от ул.Кольцевой до дома №17 по ул.Яблочной в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,07 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Ул.Алмазная, от дома №10 по ул.Алмазной до ул.Бирюзовой, автомобильная дорога от дома №12 по ул.Изумрудной до дома №10 по ул.Алмазной в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,83 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Ул.Московская, от ул.Российской до ул.Августовской в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,09 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Ул.Березовая Роща в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Ул.Целинная, от ул.50 лет Алтая до ул.Нахимова, в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,50 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Ул.Раздольная, от ул.Лесной до ул.Жданова в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,29 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ул.Новосибирская, от ул.Раздольной до ул.Сосновой в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849,60 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Ул.Алмазная, от ул.Цветущей до ул.Соколиной в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,40 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Ул.Раздольная, от ул.Жданова до ул.Новосибирской в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,34 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Ул.Новосибирская, от ул.Раздольной до дома №13 по | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул.Новосибирской в п.Пригородный | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Ул.Российская, от ул.Московской до ул.Дружбы в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,13 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ул.Дуброва, от дома №1до дома №20 в п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,12 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Проезд, от дома №2 по ул.Спортивной до дома №111 по ул.Мамонтова в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,35 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Ул.Молодежная, от Павловского тракта до дома №34 по ул.Молодежной в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 850,79 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 72 | Ул.Малиновая, от ул.Декоративной до ул.Соловьиной в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 771,43 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 73 | Ул.Алтайская, от ул.Театральной до ул.Российской в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,73 | 0,00 | 0,0 | 1 110,73 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74 | Ул.Светлая,от ул.Дружбы до ул.Августовской в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,70 | 0,00 | 0,0 | 1 372,70 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75 | Ул.Театральная, от ул.Смоленской до ул.Августовской в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,0 | 1 466,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276,00 | 0,00 | 0,0 |
| 76 | Ул.Смоленская, от ул.Тверской до ул.Малиновой 1-й в микр.Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,31 | 0,00 | 0,00 | 1 679,31 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Переулок 13-й, от ул.Радужной до ул.Магистральной в п.Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,06 | 0,00 | 0,00 | 904,42 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,36 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Южный тракт | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,61 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 79 | Ул.Опытная Станция в с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369,29 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 80 | Ул.Новосибирская, от ул.Нахимова до ул.Сосновой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 |
| 81 | Проезжая часть вдоль Гоньбинского тракта, от дома №2 по ул.Октября до дома №37 по ул.Березовой в мкр.Гоньба | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 82 | Ул.Взлетная, от ул.Малахова до ул.Шумакова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 83 | Ул.Понтонный Мост | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 6 930,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| 84 | Ул.Новгородская, от ул.Малахова до ул.Островского, ул.Островского, от ул.Новгородской до ул.Антона Петрова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 750,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| 85 | Ул.Остров Кораблик, ул.Красноярская, от дома №230 до ул.Остров Кораблик в п.Ильича | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 2 330,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,00 |
| 86 | Ул.Берестовая, от ул.Ковыльной до ул.Рождественской, ул.Рождественская, от ул.Берестовой до ул.Изящной, ул.Изящная, от ул.Рождественской до ул.Шоссейной в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 5 250,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| 87 | Проезд Рельефный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2 140,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 |
| 88 | Лесной тракт и автомобильная дорога от тракта Лесного до п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 8 290,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 89 | Автомобильная дорога от ул.Весенней до п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 4 170,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 90 | ул.Августовская, от ул.Театральная до пер.Липового в микрорайоне «Авиатор» | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,71 | 0,00 | 0,00 | 884,68 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 91 | пер.Липовый, от ул.Августовской до ул.Дружбы в микрорайоне «Авиатор» | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 1 489,34 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,32 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ул.Тверская, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне «Авиатор» | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,89 | 0,00 | 0,00 | 1 649,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,11 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ул.Зеркальная, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне «Авиатор» | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,59 | 0,00 | 0,00 | 558,87 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,28 | 0,00 |
| 94 | ул.Дружбы, от ул.Театральной до ул.Смоленской в микрорайоне «Авиатор» | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,39 | 0,00 | 0,00 | 1 213,28 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,89 | 0,00 |
| 95 | Ул.Чернышевского от пр-кта Комсомольского до ул.Промышленной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 0,00 | 937,87 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,03 | 0,00 |
| 96 | Изготовление проектной и технической документации | | 119,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,30 |
| 97 | Технологическое присоединение построенных линий наружного освещения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43 | 346,78 | 53,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 828,21 |
| ИТОГО по объектам: | | | 10 569,60 | 10 477,30 | 10 234,50 | 10 112,20 | 10 400,00 | 8 191,00 | 11 070,00 | 11 110,00 | 11 110,00 | 45 057,50 | 47 210,00 | 185 542,1 |

Председатель комитета

по дорожному хозяйству,

благоустройству, транспорту

и связи города Барнаула А.А.Шеломенцев

Председатель комитета

по финансам, налоговой

и кредитной политике

города Барнаула Н.А.Тиньгаева