Приложение  1

к постановлению администрации города

от 17.11.2011  № 3556

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1. | Проведение ремонта инженерного оборудования | объем работ по замене систем отопления | п.м | 0 | 0 | 2503 | 1257 | 1345 | снижение аварийности; повышение энер-гоэффективности; замена физически и морально устаревшего оборудования |
|  |  | объем работ по замене систем водоснабжения | п.м | 0 | 0 | 125 | 0 | 75 |  |
|  |  | объем работ по замене систем водоотведения | п.м | 0 | 0 | 148,6 | 0 | 18 |  |
| 2. | Проведение общестрои-тельных работ | объем работ по замене окон | кв.м | 0 | 0 | 816 | 646 | 277 | повышение шумо-изоляции, снижение теплопотерь |
|  |  | объем работ по замене электрооборудования | п.м | 0 | 0 | 15547,5 | 7217 | 0 | энергосбережение, снижение аварийности |
|  |  | объем работ по ремонту кровли | кв.м | 0 | 0 | 263 | 1261 | 1169,4 | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания, снижение аварийности |
|  |  | объем работ по ремонту фасадов | кв.м | 0 | 0 | 869 | 1503,2 | 3027,5 |  |
|  |  | объем работ по ремонту помещений | кв.м | 0 | 0 | 527,1 | 843 | 56 |  |

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата                                                             П.Д.Фризен