Приложение

к постановлению администрации города от 02.08.2012  №2201

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение

органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы»

1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав программы | Подпрограммы: - «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула на 2013-2017 годы»; - «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на 2013-2017 годы». |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; решение Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 №638 «Об утверждении Положения об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями»; постановление администрации города от 23.05.2011 №1590 «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ города»; протокол №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. |
| Заказчик Программы | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| Разработчик Программы | Комитеты: - по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула; - по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. Задачи Программы: - обновление подвижного состава городского электрического транспорта; - приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса; - автоматизация производства, создание информационных систем; - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам) | Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города. Объём финансирования Программы за счет всех средств в 2013-2017 годах составляет 378 571,0 тыс. руб., в том числе: Всего; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.. Городской бюджет; 228781,0; 34273,0; 30000,0; 41167,0; 76377,0; 46964,0. Краевой бюджет; 120000,0; 30000,0; 30000,0; 30000,0; 30000,0; 0. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Средства внебюджетных источников; 29790,0; 5855,0; 6160,0; 5865,0; 5900,0; 6010,0. Итого; 378571,0; 70128,0; 66160,0; 77032,0; 112277,0; 52974,0. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | По всем направлениям Программы и подпрограммам от реализации мероприятий ожидается: - Социальный эффект, который выражается в: - обеспечении условий для качественного предоставления услуг потребителям; - снижении загазованности и аварийности. - Экономический эффект, который выражается в: - обеспечении потребности МУП «Специализированная похоронная служба» в специальной технике и транспортных средствах (приобретение 16 единиц), сокращении износа специальной техники с 50,9% до 37,5%, снижении затрат предприятия, связанных с арендой техники у сторонних организаций, ежегодно на 1 991,0 тыс. рублей; получении ежегодного дополнительного дохода в размере 1 688,0 тыс. рублей; - обновлении парка подвижного состава МУП «Горэлектротранс» в количестве 36 единиц; - замене высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях МУП «Горэлектротранс» протяженностью 18 км; - повышении производительности труда; - снижении калькуляционных расходов и увеличении конкурентоспособности; - получении дополнительного дохода от увеличения пробега подвижного состава. |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивают заказчики подпрограмм. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитеты: - по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула; - по управлению муниципальной собственностью города Барнаула; - подрядные организации. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год. |

2. Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации, решаемой в рамках Программы | Муниципальные унитарные предприятия, участвующие в Программе, испытывают недостаток финансовых ресурсов, которые необходимы для обновления основных производственных фондов и осуществления безубыточной деятельности. |
| --- | --- |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Проблемная ситуация возникла в связи с недостатком финансовых ресурсов, необходимых для развития муниципальных унитарных предприятий. В случае если не будут приняты соответствующие меры, существуют риски, которые могут привести к снижению эффективности деятельности вплоть до банкротства. Экономические риски: - несоответствие техники и технологии; - несоответствие технологии и качественного состава работников; - нечеткость определения целей и задач производства; - несовершенство организационной структуры; - отсутствие координации между деятельностью различных служб. Среди производственных рисков основными проявлениями являются риски остановки производства и неритмичности работы предприятия. |
| Перечень решаемых Программой проблем | Обновление техники, сокращение износа техники; Обновление высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях; Совершенствование производства путём автоматизации и информатизации; Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов путем строительства, реконструкции и капитального ремонта; Повышение конкурентоспособности МУП; Повышение качества предоставляемых услуг потребителям; Создание условий для развития трудового потенциала. |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | Программа предусматривает комплексный подход и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития муниципальных унитарных предприятий города Барнаула. |

Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Рыночные условия осуществления деятельности муниципальных унитарных предприятий, имеющих регламентированные расценки на осуществляемые виды работ, которые ограничены критериями доступности для потребителей и возможностью бюджета города в части предусмотренного финансирования. |
| --- | --- |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия, деятельность которых необходима для решения вопросов местного значения. Муниципалитет имеет права собственника имущества унитарного предприятия, закрепленные Федеральным законом РФ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Согласно п.4 протокола №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе первоочередными задачами органов местного самоуправления Сибирского федерального округа являются разработка и утверждение муниципальных целевых программ по модернизации и технологическому развитию муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения |

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Задачи Программы:

- обновление подвижного состава городского электрического транспорта;

- приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса;

- автоматизация производства, создание информационных систем;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов.

4. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Источники и направления расходов | Всего | Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей), |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего финансовых затрат, | 378571,0 | 40300,8 | 19581,9 | 70128,0 | 66160,0 | 77032,0 | 112277,0 | 52974,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 228781,0 | 34100,8 | 19581,9 | 34273,0 | 30000,0 | 41167,0 | 76377,0 | 46964,0 |  |
| из краевого бюджета | 120000,0 | 6200,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 29790,0 | 0 | 0 | 5855,0 | 6160,0 | 5865,0 | 5900,0 | 6010,0 |  |
| Капитальные вложения, | 352926,0 | 40300,8 | 19581,9 | 64938,0 | 61160,0 | 71577,0 | 107277,0 | 47974,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 228781,0 | 34100,8 | 19581,9 | 34273,0 | 30000,0 | 41167,0 | 76377,0 | 46964,0 |  |
| из краевого бюджета | 120000,0 | 6200,0 | 0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 4145,0 | 0 | 0 | 665,0 | 1160,0 | 410,0 | 900,0 | 1010,0 |  |
| Прочие расходы, | 25645,0 | 0 | 0 | 5190,0 | 5000,0 | 5455,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 25645,0 | 0 | 0 | 5190,0 | 5000,0 | 5455,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчики подпрограмм определяют формы и методы реализации соответствующей подпрограммы, координируют действия исполнителей, несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.

Ответственные исполнители подпрограмм, которыми являются комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула:

- осуществляют исполнение мероприятий Программы, определяют подрядные организации;

- производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств;

- предоставляют в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула отчеты об эффективности реализации подпрограмм в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города отдельно по каждой из подпрограмм с использованием автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в сроки, установленные регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Информация о ходе выполнения Программы в разрезе подпрограмм заслушивается на заседании коллегии администрации города не реже одного раза в год.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата																П.Д.Фризен

- ПОДПРОГРАММА

«Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия

«Горэлектротранс» города Барнаула на 2013-2017 годы»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула на 2013-2017 годы» (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края; решение Барнаульской городской Думы от 28.09.2005 №192 «Об утверждении Положений об организации благоустройства; транспортного обслуживания населения; о содержании, строительстве и ремонте уличной дорожной сети на территории города Барнаула»; Устав муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула; протокол №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула. Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: - обновление подвижного состава городского электрического транспорта; - капитальный ремонт объектов. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам или кварталам) | Реализация подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города. Объем финансирования подпрограммы за счет всех средств в 2013-2017 годах составляет 265 000,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Городской бюджет | 120000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 120000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства внебюджетных источников | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Итого | 265000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 5000,0 |
|  | Расчет финансовых потребностей на реализацию подпрограммы и распределение денежных средств по годам ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | От реализации мероприятий ожидается: - обновление парка подвижного состава МУП в количестве 36 ед.; - увеличение пассажиропотока на 5,2%; - замена высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях протяженностью 18 км. |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за ходом выполнения подпрограммы | Координацию и контроль за реализацией подпрограммы обеспечивает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Реализация подпрограммных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и подрядные организации, определяемые на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |

- АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

| Краткое описание проблемной ситуации, решаемой в рамках подпрограммы | Отсутствие прибыли МУП «Горэлектротранс» для обновления основных производственных фондов. В настоящее время процент изношенности основных фондов МУП «Горэлектротранс» достигает 100%, что оказывает негативное влияние на предприятие в целом и приводит к таким последствиям, как: -низкий коэффициент использования подвижного состава; -увеличение затрат на поддержание подвижного состава на необходимом техническом уровне; -снижение уровня безопасности при эксплуатации подвижного состава; -высокая энергоемкость эксплуатируемого подвижного состава. В результате снижается надежность и качество работы городского электрического транспорта, и, соответственно, происходит отток пассажиров (более 14% за последние 5 лет). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, МУП «Горэлектротранс» города Барнаула, население города Барнаула, пользующееся городским электрическим транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | В ходе деятельности МУП «Горэлектротранс» города Барнаула по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом и обслуживанию подвижного состава, трамвайных путей, контактной сети происходит износ основных производственных фондов, снижение производительности и качества предоставляемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | Финансовый результат МУП «Горэлектротранс» | млн. руб. |  | -2,8 | -67,0 | -60,1 | -139,2 | -2,8 |
|  | Отношение средней заработной платы МУП к средней заработной плате крупных и средних предприятий города | % |  | 74,4 | 70,9 | 68,7 | 69,8 | 77,6 |
|  | Пассажиропоток | млн. чел. |  | 75,8 | 74,1 | 68,8 | 65,7 | 64,9 |
|  | Расходы на текущее содержание и ремонт подвижного состава | млн. руб. |  | 47,1 | 87,2 | 106,0 | 128,0 | 77,5 |
|  | Расходы на электроэнергию | млн. руб. |  | 95,7 | 118,3 | 119,4 | 139,0 | 148,8 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | В условиях отсутствия прибыли МУП «Горэлектротранс» не имеет возможности для обновления основных производственных фондов существуют риски: -снижение коэффициента использования подвижного состава; -увеличение затрат на поддержание подвижного состава на необходимом техническом уровне; -снижение уровня безопасности при эксплуатации подвижного состава; -увеличение энергоемкости эксплуатируемого подвижного состава; -снижение конкурентоспособности; -получение убытков. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень решаемых подпрограммой проблем | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта; Увеличение пассажиропотока; Замена высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | В целях решения существующих проблем необходим единый комплексный подход, позволяющий реализовать поставленные задачи |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых подпрограммой | Решение проблемы требует комплексного подхода при участии: -комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула; -комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула; -комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города; - МУП «Горэлектротранс» города Барнаула. |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели подпрограммы в условиях текущей деятельности | 1. Отсутствие прибыли МУП «Горэлектротранс» для обновления основных производственных фондов. 2. Процент изношенности основных фондов МУП «Горэлектротранс» достигает 100%. |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации подпрограммы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» орган местного самоуправления решает вопросы местного значения, в том числе путём создания муниципальных предприятий, в отношении которых реализовывает закрепленные Федеральным законом РФ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» права собственника имущества. Согласно п.4 протокола №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе первоочередными задачами органов местного самоуправления Сибирского федерального округа являются разработка и утверждение муниципальных целевых программ по модернизации и технологическому развитию муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения. |

- ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия

«Горэлектротранс» города Барнаула.

Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта | 70 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов | 30 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач подпрограммы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта | Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта | ед. | 36 |
|  |  | Увеличение пассажиропотока | % | 105,2 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов | Протяженность замены высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях | км | 18 |

- ДИНАМИКА

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 (факт) | 2012 (оценка) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта | Количество восстановленных и модернизированных трамваев | ед. | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | Обновление парка подвижного состава, увеличение пассажиропотока |
|  |  | Количество восстановленных и модернизированных троллейбусов | ед. | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы | ед. | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 36 |  |
|  |  | Увеличение пассажиропотока | % | 98,8 | 97,7 | 98,5 | 100,0 | 102,2 | 105,2 | 105,2 |  |
| 2. | Капитальный ремонт объектов | Протяженность замены высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях | км | 0 | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | Замена высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально - экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета / краевого бюджета/средств предприятия), тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| - Обновление подвижного состава городского электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитально-восстановительный ремонт трамваев с модернизацией | 2013-2016 гг. | Обновление парка трамваев в количестве 33 ед. | Увеличение пробега подвижного состава, улучшение качества транспортного обслуживания, экономия на электроэнергии | КДХБТС, КУМС | - 110000,0 - 110000,0 - /- |  | - 19926,8 - 6200,0 - /- | - 19581,9 - /- - /- | - 20000,0 - 20000,0 - /- |  | - 30000,0 - 30000,0 - /- |  | - 30000,0 - 30000,0 - /- |  | - 30000,0 - 30000,0 - /- | - /- - /- - /- |
| 1.2. | Капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией | 2013-2016 гг. | Обновление парка троллейбусов в количестве 3 ед. |  | КДХБТС, КУМС | - 10000,0 - 10000,0 - /- |  | - /- - /- - /- | - /- - /- - /- | - 10000,0 - 10000,0 - /- |  | - /- - /- - /- |  | - /- - /- - /- |  | - /- - /- - /- | - /- - /- - /- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Капитальный ремонт объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях | - 2013-2017 гг. | Ввод в эксплуатацию кабельных линий протяженностью 18 км |  | - Снижение времени простоев на линии по технической неисправности контактной сети | - КДХБТС, КУМС | - /- - /- - 25000,0 | - /- - /- - /- | - /- - /- - /- | - /- - /- - 5000,0 | - /- - /- - 5000,0 | - /- - /- - 5000,0 | - /- - /- - 5000,0 |  | - /- - /- - 5000,0 |

- СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей), |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего финансовых затрат, | 265000,0 | 26126,8 | 19581,9 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 5000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 120000,0 | 19926,8 | 19581,9 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из краевого бюджета | 120000,0 | 6200,0 | 0 | 30000,0 | 30000,0 | 30 000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 25000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| Капитальные вложения, | 240000,0 | 26126,8 | 19581,9 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 120000,0 | 19926,8 | 19581,9 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из краевого бюджета | 120000,0 | 6200,0 | 0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, | 25000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 25000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |

- МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество восстановленных и модернизированных трамваев | - | Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов выполненных работ |
| 2. | Количество восстановленных и модернизированных троллейбусов | - | Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов выполненных работ |
| 3. | Количество обновленных единиц подвижного состава | Количество восстановленных и модернизированных трамваев + количество восстановленных и модернизированных троллейбусов | - |
| 4. | Увеличение пассажиропотока | Количество поездок пассажиров в отчетном году / количество поездок пассажиров в базисном году х 100% | Данные МУП «Горэлектротрнс» на основе билетно-учётных листов, контрольных и проездных билетов, ведомости кассира |
| 5. | Протяженность замены высоковольтных кабельных линий на тяговых подстанциях | - | Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов выполненных работ |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата																П.Д.Фризен

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия

«Специализированная похоронная служба» города Барнаула на 2013-2017 годы»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| - Наименование подпрограммы | - «Модернизация и технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на 2013-2017 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки подпрограммы | - Бюджетный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; - Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; - решение Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 №28 «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула»; - Устав муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба»; - протокол №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. |
| - Заказчик подпрограммы | - Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула |
| - Разработчик подпрограммы | - Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, - МУП «Специализированная похоронная служба» |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Цель подпрограммы: повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба». - Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: - - приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса; - - автоматизация производства, создание информационных систем; - - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2013-2017 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Реализация мероприятий подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города. - Объем финансирования подпрограммы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 113 571,0 тыс. рублей. - Всего; - В том числе по годам. - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. - Городской бюджет; - 108781,0; - 4273,0; - 0; - 11167,0; - 46377,0; - 46964,0. - Краевой бюджет; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - Федеральный бюджет; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - Средства внебюджетных источников; - 4790,0; - 855,0; - 1160,0; - 865,0; - 900,0; - 1010,0. - Итого; - 113571,0; - 5128,0; - 1160,0; - 12032,0; - 47277,0; - 47974,0. - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города. |
| - Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | - От реализации мероприятий ожидается: - -обеспечение потребности предприятия в специальной технике и транспортных средствах (приобретение 16 единиц), сокращение износа специальной техники с 50,9% до 37,5%, снижение затрат предприятия, связанных с арендой техники у сторонних организаций, ежегодно на 1 991,0 тыс. рублей; получение ежегодного дополнительного дохода в размере 1 688,0 тыс. рублей; - -повышение производительности труда за счет замены 13 единиц устаревшей техники; - -обеспечение условий для качественного предоставления услуг (ввод в эксплуатацию Мемориального кладбища для умерших участников Великой Отечественной войны г.Барнаула, построенных дорог протяженностью 10286 п.м, площадок для стоянки автотранспорта площадью 900 п.м, 2 водонапорных башен, водопроводов протяженностью 8,8 км., 2 гаражей для техники, 2 хозяйственных блоков,19 площадок для мусора и 19 мусорных контейнеров), ежегодная экономия денежных средств в размере 507,4 тыс. рублей. |
| - Контроль за ходом выполнения подпрограммы | - Координацию и контроль за реализацией подпрограммы обеспечивает комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитет по управлению муниципальной собственностью города и подрядные организации, определяемые на конкурсной основе. |

- 2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

| - Краткое описание проблемной ситуации, решаемой в рамках подпрограммы | - Недостаток финансовых ресурсов предприятия не позволяет обновить основные производственные фонды, что негативно сказывается на качестве предоставления услуг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | - Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула, совершеннолетняя часть населения численностью около 510,45 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | - В ходе деятельности МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг происходит износ основных производственных фондов, снижение производительности и качества предоставления услуг. |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | - Наименование - показателя | - Ед. изм. | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2007 | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2011 |
|  | - Сальдированный финансовый результат МУП | - тыс. руб. | - 27 | - 2810 | - 248 | - 399 | - - 1059 |
|  | - Отношение средней заработной платы МУП к средней заработной плате города | - % | - 81 | - 85 | - 85 | - 81 | - 71 |
|  | - Износ техники | - % | - 47,7 | - 38,5 | - 47,6 | - 52,8 | - 50,9 |
| - Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | - В условиях ограниченности финансовых средств существуют риски снижения качества предоставляемых услуг, неритмичной работы предприятия и получения убытков. |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень решаемых подпрограммой проблем | - Обновление техники; - Совершенствование производства путём автоматизации и информатизации; - Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов, путем строительства, реконструкции и капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |
| - Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | - В целях решения существующих проблем необходим единый комплексный подход, позволяющий реализовать поставленные задачи. |  |  |  |  |  |  |

- Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

| - Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых подпрограммой | - Решение проблемы требует комплексного подхода при участии: - -комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула; - -комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула; - -комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города; - -МУП «Специализированная похоронная служба». |
| --- | --- |
| - Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели подпрограммы в условиях текущей деятельности | - Недостаток финансовых ресурсов, полученных от основной деятельности, недофинансирование из бюджета города услуг по содержанию мест захоронений умерших (кладбищ). |
| - Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - В соответствии с п. 23 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. - В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» орган местного самоуправления решает вопросы местного значения, в том числе путём создания муниципальных предприятий, в отношении которых реализовывает закрепленные Федеральным законом РФ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» права собственника имущества. - Согласно п.4 протокола №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе первоочередными задачами органов местного самоуправления Сибирского федерального округа являются разработка и утверждение муниципальных целевых программ по модернизации и технологическому развитию муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения. |

- 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» города Барнаула.

- Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

| - № п/п |  | - Наименование задач, направленных на достижение цели | - Оценка вклада задачи в - достижение цели, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса | - 15 |
| - 2. | - Автоматизация производства, создание информационных систем |  | - 5 |
| - 3. | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов |  | - 80 |
|  | - ИТОГО: |  | - 100 |

- Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач подпрограммы

| - № п/п | - Наименование задач, - направленных на достижение цели | - Наименование ключевого индикатора | - Ед. изм. | - Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса | - Количество приобретенных единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы | - шт | - 16 |
| - 2. | - Автоматизация производства, создание информационных систем | - Количество введенных в эксплуатацию компьютеров взамен отслуживших нормативный срок службы | - шт | - 13 |
| - 3. | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов | - Протяженность вновь построенных межквартальных дорог с начала реализации подпрограммы | - п.м | - 10286 |
|  |  | - Уровень благоустроенности кладбищ | - % | - 100 |

- 4. ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование задачи | - Целевые индикаторы | - Единица измерения | - Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  | - Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2011 (факт) | - 2012 (оценка) | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1. | - Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса | - Количество приобретенных единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы | - шт. | - 1 | - 0 | - 0 | - 2 | - 2 | - 11 | - 16 | - Обеспечение потребности предприятия в специальной технике и транспортных средствах. Сокращение износа техники. Среднегодовой экономический эффект составит - 3679 тыс. рублей. |
|  |  | - Сокращение износа техники | - % | - 50,9 | - 59,6 | - 68,3 | - 70,3 | - 60,1 | - 44,9 | - 37,5 |  |
| - 2. | - Автоматизация производства, создание информационных систем | - Количество введенных в эксплуатацию компьютеров с начала реализации подпрограммы взамен отслуживших нормативный срок службы | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 13 | - 13 | - 13 | - Повышение производительности труда за счет замены устаревшей техники. |
| - 3. | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов | - Выполнение работ по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны - г. Барнаула | - % | - 0 | - 0 | - 9,0 | - 0 | - 32,6 | - 66,3 | - 100 | - Обеспечение условий для качественного предоставления услуг |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
|  |  | - Протяженность построенных межквартальных дорог с начала реализации подпрограммы | - п.м | - 3333 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 4858 | - 10286 |  |
|  |  | - Площадь построенной площадки для стоянки автотранспорта у Мемориала на Булыгинском кладбище | - кв. м | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 900 |  |
|  |  | - Количество построенных водонапорных - башен | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |  |
|  |  | - Протяжённость сооруженных водопроводов на кладбищах | - км. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 | - 0,8 | - 0 |  |
|  |  | - Количество сооруженных площадок под мусорные контейнеры | - шт. | - 0 | - 0 | - 19 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  | - Количество приобретенных контейнеров под мусор на кладбищах | - шт. | - 0 | - 0 | - 19 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  |  | - Количество построенных хозяйственных блоков на кладбищах | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 |  |
|  |  | - Количество построенных гаражей для техники на кладбищах | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 |  |
|  |  | - Уровень благоустроенности кладбищ | - % | - 0 | - 0 | - 5 | - 0 | - 17 | - 57 | - 100 |  |

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Сроки исполнения |  | - Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) |  | - Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | - Ответственные исполнители |  | - Объем финансирования (из средств городского бюджета /средств предприятия), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - всего | - 2011г. |  | - 2012г. | - 2013г. | - 2014г. | - 2015г. | - 2016г. | - 2017г. |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1. Приобретение техники, транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Приобретение грейферных погрузчиков на базе трактора МТЗ-80 | - 2016 г. |  | - Приобретение 4 единиц погрузчиков |  | - Обеспечение потребности кладбищ в специальной технике. Среднегодовая экономия расходов составит 285,4 тыс. рублей | - КУМС |  | - 5080,0 - /- | - 2320,0 - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 5080,0 - /- | - /- - /- |
| - 1.2. | - Приобретение автосамосвалов | - 2017 г. |  | - Приобретение 4 единиц автосамосвалов |  | - Обеспечение потребности предприятия в специальной технике. Среднегодовая экономия расходов составит - 754,6 тыс. рублей | - КУМС |  | - 6600,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 6600,0 - /- |
| - 1.3. | - Приобретение экскаватора | - 2016-2017 гг. |  | - Приобретение 4 единиц экскаваторов |  | - Обеспечение потребности кладбищ в специальной технике. Среднегодовая | - КУМС |  | - 4128,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 3096,0 - /- | - 1032,0 - /- |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
|  |  |  |  |  |  | - экономия расходов составит 951 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4. | - Приобретение микроавтобусов | - 2014-2016 гг. |  | - Приобретение 4 единиц микроавтобусов |  | - Обеспечение предприятия транспортными средствами. Ежегодный дополнительный доход составит 688 тыс. рублей | - КУМС |  | - 2000,0 - /1160,0 | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 1160,0 | - /- - /- | - 2000,0 - /- | - /- - /- |
| - 2. Автоматизация производства, создание информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Приобретение компьютеров | - 2015 г. |  | - Приобретение 13 компьютеров |  | - Повышение производительности труда за счет замены устаревшей техники |  | - КУМС | - /- - 455,0 | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 455,0 | - /- - /- | - /- - /- |
| - 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Строительство Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны города Барнаула |  | - 2013 -2017 гг. | - Ввод в эксплуатацию Мемориального кладбища площадью - 4,66 га |  | - Обеспечение достойного захоронения всех умерших участников Великой Отечественной войны, проживающих в городе Барнауле |  | - КУМС | - 47440,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - 4273,0 - /- | - /- - /- | - 11167 - /- | - 16000 - /- | - 16000 - /- |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 3.2. | - Строительство асфальтированных межквартальных дорог на кладбищах |  | - 2016 -2017 гг. | - Ввод в эксплуатацию дорог протяженностью 8136 п.м |  | - Обеспечение беспрепятственного проезда техники при захоронениях и прохода родственников к местам погребения |  | - КУМС | - 31824,0 /- | - 11854 - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 19001 /- | - 12823 - /- |
| - 3.3. | - Строительство объездной дороги на Новомихайловском кладбище |  | - 2017 г. |  | - Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1500 п.м | - Обеспечение безопасного движения по территории кладбища |  | - КУМС | - 5887,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 5887,0 - /- |
| - 3.4. | - Строительство дороги от въезда до Мемориала умершим в госпиталях в период Великой Отечественной войны на Булыгинском кладбище |  | - 2017 г. |  | - Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 650 п.м | - Обеспечение беспрепятственного прохода родственников к Мемориалу и местам погребения |  | - КУМС | - 2542,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 2542,0 - /- |
| - 3.5. | - Строительство площадки для стоянки автотранспорта у |  | - 2017 г. |  | - Ввод в эксплуатацию площадки для стоянки площадью | - Обеспечение порядка у Мемориала во время проведения торжественных |  | - КУМС | - 880,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 880,0 - /- |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
|  | - Мемориала на Булыгинском кладбище |  |  |  | - 900 кв.м | - мероприятий (9 Мая, 22 июня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.6. | - Строительство водонапорных башен на Черницком и Новомихайловском кладбищах |  | - 2016- 2017 гг. |  | - Ввод в эксплуатацию 2-х водонапорных башен | - Обеспечение подачи воды для полива в летний период на дальние участки кладбищ. Ежегодный экономический эффект составит 249 тыс. рублей |  | - КУМС | - 2400,0 - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - 1200,0 - /- | - 1200,0 - /- |
| - 3.7. | - Сооружение дополнительной сети летних водопроводов на кладбищах |  | - 2015 г. |  | - Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 8,0 км. | - Обеспечение технической водой для проведения работ по благоустройству мест захоронений родственниками умерших |  | - КУМС | - /- - 410,0 | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 410,0 | - /- - /- | - /- - /- |
| - 3.8. | - Сооружение площадок под мусорные контейнеры |  | - 2013 г. |  | - Ввод в эксплуатацию - 19 площадок под мусорные контейнеры | - Обеспечение исполнения - СаНПиНа по устройству, размещению и содержанию кладбищ |  | - КУМС | - /- - 190,0 | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - 190,0 | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- |
| - 3.9. | - Приобретение контейнеров |  | - 2013 г. |  | - Оснащение кладбищ | - Обеспечение сокращения |  | - КУМС | - /- - 665,0 | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - 665,0 | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
|  | - под мусор на кладбищах |  |  |  | - 19 контейнерами - (V=7,6 м3) | - несанкционированных свалок. Ежегодный экономический эффект составит 258,4 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.10. | - Строительство хозяйственных блоков на кладбищах Новомихайловское и с.Гоньба |  | - 2016 г. |  | - Ввод в эксплуатацию - 2 хозяйственных блоков | - Обеспечение выполнения требований санитарных норм на рабочих местах |  | - КУМС | - /- - 900,0 | - /- - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 900,0 | - /- - /- |
| - 3.11. | - Строительство гаражей для техники на Власихинском и Власихинском сельском кладбищах |  | - 2017 г. |  | - Ввод в эксплуатацию - 2 гаражей | - Обеспечение хранения и ремонта техники на кладбищах |  | - КУМС | - /- - 600,0 | - /- - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 600,0 |
| - 3.12. | - Сооружение водопровода - питьевой воды на Власихинском сельском кладбище |  | - 2017 г. |  | - Ввод в эксплуатацию - водопровода протяженностью 800 п.м | - Обеспечение питьевой водой работников, обслуживающих кладбище, и родственников умерших |  | - КУМС | - /- - 410,0 | - /- - /- | - /- - /- |  | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - /- | - /- - 410,0 |

- 6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

| - Источники и направления - расходов | - Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей), |  |  |  |  |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | - в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |  |
| - Всего финансовых затрат, | - 113571,0 | - 14174,0 | - 0 | - 5128,0 | - 1160,0 | - 12032,0 | - 47277,0 | - 47974,0 |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из городского бюджета | - 108781,0 | - 14174,0 | - 0 | - 4273,0 | - 0 | - 11167,0 | - 46377,0 | - 46964,0 |  |
| - из краевого бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из внебюджетных источников | - 4790,0 | - 0 | - 0 | - 855,0 | - 1160,0 | - 865,0 | - 900,0 | - 1010,0 |  |
| - Капитальные вложения, | - 112926,0 | - 14174,0 | - 0 | - 4938,0 | - 1160,0 | - 11577,0 | - 47277,0 | - 47974,0 |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из городского бюджета | - 108781,0 | - 14174,0 | - 0 | - 4273,0 | - 0,0 | - 11167,0 | - 46377,0 | - 46964,0 |  |
| - из краевого бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из внебюджетных источников | - 4145,0 | - 0 | - 0 | - 665,0 | - 1160,0 | - 410,0 | - 900,0 | - 1010,0 |  |
| - Прочие расходы, | - 645,0 | - 0 | - 0 | - 190,0 | - 0 | - 455,0 | - 0 | - 0 |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из городского бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из краевого бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - из внебюджетных источников | - 645,0 | - 0 | - 0 | - 190,0 | - 0 | - 455,0 | - 0 | - 0 |  |

- 7. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование индикатора | - Формула для расчёта значений индикаторов | - Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Количество приобретенных | - - | - Данные комитета по управлению муниципальной собст- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы |  | - венностью города Барнаула на основании распоряжения комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула о передаче в пользование дорожной техники и транспортных средств, данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании бухгалтерского баланса |
| - 2. | - Сокращение износа техники | - Сумма амортизационных отчислений / первоначальная стоимость основных средств х на 100% | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании ведомости амортизации основных средств |
| - 3. | - Количество введенных в эксплуатацию компьютеров с начала реализации подпрограммы взамен отслуживших нормативный срок службы | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании ведомости амортизации основных средств |
| - 4. | - Процент выполненных работ по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула | - Площадь, на которой выполнены работы по строительству Мемориала / общая площадь Мемориального кладбища х 100% | - Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ и проекта по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула |
| - 5. | - Протяженность построенных межквартальных дорог с начала реализации подпрограммы | - - | - Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 6. | - Площадь построенной площадки для стоянки автотранспорта у Мемориала на Булыгинском кладбище | - - | - Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 7. | - Количество водонапорных башен | - - | - Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта ввода в эксплуатацию |
| - 8. | - Протяжённость введенных в эксплуатацию водопроводов на кладбищах | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 9. | - Количество сооруженных площадок под мусорные контейнеры | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 10. | - Количество приобретенных контейнеров под мусор на кладбищах | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании бухгалтерского баланса |
| - 11. | - Количество построенных хозяйственных блоков на кладбищах | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 12. | - Количество построенных гаражей для техники | - - | - Данные МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на основании акта выполненных работ |
| - 13. | - Уровень благоустроенности кладбищ | - Сумма освоенных денежных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов / сумма планируемых затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов х 100% | - Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании актов выполненных работ |

- Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата																П.Д.Фризен