Приложение 2

к постановлению администрации города

от 17.11.2011  №3556

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Проведение ремонта инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 521,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,0 |
| 1.2. | Ремонт системы водоснабжения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 |
| 1.3. | Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 |
| 1.4. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 217,0 | 0 | 0 | 217,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 1.6. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет по дорожному хозяйству, благоустрой-ству, транспорту и связи | 1143,0 | 0 | 0 | 1143,0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: с.Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Власихинская сельская администрация | 753,9 | 0 | 0 | 753,9 | 0 | 0 |
| 1.8. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2012-2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Ленинского района | 3114,2 | 0 | 0 | 0 | 1557,1 | 1557,1 |
| 1.9. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Железнодорож-ного района | 1191,2 | 0 | 0 | 1191,2 | 0 | 0 |
| 1.10. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Железнодорож-ного района | 221,2 | 0 | 0 | 0 | 221,2 | 0 |
| 1.11. | Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул. Короленко,58 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | административ-но-хозяйствен-ное управление | 142,9 | 0 | 0 | 142,9 | 0 | 0 |
| 1.12. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Новосиликатное территориальное управление | 398,2 | 0 | 0 | 0 | 398,2 | 0 |
| 1.13. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена, 14 а | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Южная поселковая администрация | 390,4 | 0 | 0 | 390,4 | 0 | 0 |
| 2. Проведение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | комитет по дорожному хозяйству, благоустрой-ству, транспорту и связи | 679,0 | 0 | 0 | 679,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Октябрьского района | 1144,0 | 0 | 0 | 1144,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена, 14 а | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | Южная поселковая администрация | 183,7 | 0 | 0 | 183,7 | 0 | 0 |
| 2.4. | Ремонт электрооборудова-ния в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 177,1 | 0 | 0 | 177,1 | 0 | 0 |
| 2.5. | Ремонт электрооборудова-ния в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Индустриаль-ного района | 617,4 | 0 | 0 | 0 | 617,4 | 0 |
| 2.6. | Ремонт электрообору-дования в административных зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул.Крупской,95 | 2011-2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Железнодорож-ного района | 1197,2 | 0 | 0 | 1097,2 | 100,0 | 0 |
| 2.7. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2012 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | комитет жилищно - коммунального хозяйства | 81,2 | 0 | 0 | 0 | 81,2 | 0 |
| 2.8. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2012 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Центрального района | 298,3 | 0 | 0 | 0 | 298,3 | 0 |
| 2.9. | Ремонт помещения в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2012 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, улучшение внутреннего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| 2.10. | Ремонт помещения в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена, 14 а | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, улучшение внутреннего вида здания | Южная поселковая администрация | 153,8 | 0 | 0 | 153,8 | 0 | 0 |
| 2.11. | Ремонт помещения в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, улучшение внутреннего вида здания | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 42,2 | 0 | 0 | 42,2 | 0 | 0 |
| 2.12. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена пожароопас-ной обшивки стен,установка распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Октябрьского района | 982,3 | 0 | 0 | 982,3 | 0 | 0 |
| 2.13. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34 | 2011 | установка 4 незадым-ляемых перегородок, дверей запасного выхода, распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 295,4 | 0 | 0 | 295,4 | 0 | 0 |
| 2.14. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР,12 | 2011 | 100% замена пожароопас-ной обшивки стен, пробивка дверного проема и устройство лестницы из подвала, установка пожарно-охранной сигнализации | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Индустриаль-ного района | 650,9 | 0 | 0 | 650,9 | 0 | 0 |
| 2.15. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2011 | 100% замена легковоспла-меняющихся поверхностей стен, пола и потолка, огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердака, демонтаж подсобного помещения под лестничным маршем | соблюдение требований пожарной безопасности | Новосиликатное территориальное управление | 590,4 | 0 | 0 | 590,4 | 0 | 0 |
| 2.16. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | ремонт системы пожарной сигнализации | соблюдение требований пожарной безопасности | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 151,2 | 0 | 0 | 151,2 | 0 | 0 |
| 2.17. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2011 | установка пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка конструкций крыши, внутренней отделки помещений | соблюдение требований пожарной безопасности | комитет по дорожному хозяйству, благоустрой-ству, транспорту и связи | 351,2 | 0 | 0 | 351,2 | 0 | 0 |
| 2.18. | Противопожарные работы в административном здании по адресам: пр-кт Ленина,18 ул. Короленко, 58 | 2011 | установка пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией | соблюдение требований пожарной безопасности | административ-но- хозяйствен-ное управление | 545,0 | 0 | 0 | 225,0 | 320,0 | 0 |
| 2.19. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена, 14 а | 2011 | установка пожарной сигнализации | соблюдение требований пожарной безопасности | Южная поселковая администрация | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: пр-кт Строителей,8 | 2011 | установка систем автоматичес-кой пожарной сигнализации, противопожар-ных дверей | соблюдение требований пожарной безопасности | комитет по строительству, архитектуре и развитию города | 399,7 | 0 | 0 | 399,7 | 0 | 0 |
| 2.21. | Противопожарные работы в административных зданиях по адресу: ул. Молодежная,23 | 2011 | установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установка распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Железнодорож-ного района | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Противопожарные работы в административных зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР,12 ул. Энтузиастов, 7, ул.Панфиловцев,20 ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Георгиева, 10, ул. Георгиева, 32 | 2011-2013 | 100% замена пожароопас-ной обшивки, установка охрано-пожарной сигнализации, установка распашных решеток, оборудование системой дымоудаления с механическим побуждением | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Индустриально-го района | 1283,9 | 0 | 0 | 264,6 | 793,7 | 225,6 |
| 2.23. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: с.Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2011-2012 | установка охрано-пожарной сигнализации, 100% замена пожароопас-ной обшивки | соблюдение требований пожарной безопасности | Власихинская сельская администрация | 1387,7 | 0 | 0 | 430,4 | 957,3 | 0 |
| 2.24. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011 | установка распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Ленинского района | 77,2 | 0 | 0 | 77,2 | 0 | 0 |
| 2.25. | Противопожарные работы в административныхзданиях по адресам: ул. Никитина, 58, ул. Никитина, 59, ул. Никитина, 60 | 2011 | установка пожарной сигнализации, установка распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Центрального района | 506,3 | 0 | 0 | 506,3 | 0 | 0 |
| 2.26. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | установка пожарной сигнализации, установка распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 2.27. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 60 | 2011 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Центрального района | 909,0 | 0 | 0 | 909,0 | 0 | 0 |
| 2.28. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 796,0 | 0 | 0 | 796,0 | 0 | 0 |
| 2.29. | Замена окон в административных зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Крупской, 95 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Железнодорож-ного района | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 |
| 2.30. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011-2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Ленинского района | 1600,5 | 0 | 0 | 1300,5 | 300,0 | 0 |
| 2.31. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | комитет по дорожному хозяйству, благоустрой-ству, транспорту и связи | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 2.32. | Замена окон в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 78,2 | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 |
| 2.33. | Замена окон в административном здании по адресу: ул.50 лет СССР, 12 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриально-го района | 822,4 | 0 | 0 | 0 | 822,4 | 0 |
| 2.34. | Замена окон в административном здании по адресу: с. Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Власихинская сельская администрация | 752,0 | 0 | 0 | 0 | 752,0 | 0 |
| 2.35. | Замена окон в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Новосиликатное территориальное управление | 951,6 | 0 | 0 | 0 | 951,6 | 0 |
| 2.36. | Замена окон в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Научногоро- дская сельская администрация Ленинского района | 191,8 | 0 | 0 | 191,8 | 0 | 0 |
| 2.37. | Замена окон и дверей в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена, 14 а | 2011 | 100% замена деревянных окон на пластиковые, замена дверей | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Южная поселковая администрация | 302,3 | 0 | 0 | 302,3 | 0 | 0 |
| 2.38. | Замена дверей в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2011 | 100% замена дверей | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 |
| 2.39. | Замена дверей в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | 100% замена дверей | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 87,3 | 0 | 0 | 87,3 | 0 | 0 |
| 2.40. | Ремонт входного узла в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 24,1 | 0 | 0 | 24,1 | 0 | 0 |
| 2.41. | Ремонт входного узла в административныхзданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Молодежная, 23, ул. Крупской,95 | 2012 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 470,0 | 0 | 0 | 0 | 470,0 | 0 |
| 2.42. | Ремонт помещения в административном здании по адресу: п. Научный городок, 9 | 2011 | установка перегородок | улучшение внутреннего вида здания | Научногоро- докская сельская администрация Ленинского района | 520,7 | 0 | 0 | 520,7 | 0 | 0 |
| 2.43. | Ремонт помещения в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2011-2012 | установка перегородок | улучшение внутреннего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 1175,7 | 0 | 0 | 590,0 | 585,7 | 0 |
| 2.44. | Ремонт кровли в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | администрация Октябрьского района | 71,0 | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 0 |
| 2.45. | Ремонт фасада в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида здания | администрация Октябрьского района | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | 0 |
| 2.46. | Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: пр-кт Ленина,18 | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | административ-но-хозяйствен-ное управление | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 |
| 2.47. | Ремонт кровли в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | комитет жилищно - коммунального хозяйства | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 1450,0 | 0 |
| 2.48. | Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: ул. Короленко, 58 | 2013 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | административ-но-хозяйствен-ное управление | 3800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800,0 |
| 2.49. | Ремонт кровли в административном здании по адресу: пр-кт Социалистичес-кий,14 | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | комитет экономического анализа и ценового регулирования | 91,9 | 0 | 0 | 0 | 91,9 | 0 |
| 2.50. | Ремонт крыльца, арки, цоколя в административном здании по адресу: пр-кт Социалистичес-кий,14 | 2012 | замена изношенных конструкций | сокращение износа здания, улучшение внешнего вида здания | комитет экономического анализа и ценового регулирования | 82,2 | 0 | 0 | 0 | 82,2 | 0 |
| 2.51. | Ремонт фасада административного здания по адресу: ул. Короленко, 58 | 2013 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида здания | административ-но-хозяйствен-ное управление | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,0 |
| 2.52. | Ремонт фасада административного здания по адресу: пр-кт Ленина, 18 | 2013 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида фасада здания | административ-но-хозяйствен-ное управление | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |
| 2.53. | Ремонт фасада административного здания по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида фасада здания | комитет жилищно - коммунального хозяйства | 1728,7 | 0 | 0 | 1728,7 | 0 | 0 |
| 2.54. | Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена,14 а | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | Южная поселковая администрация | 1750,0 | 0 | 0 | 0 | 1750,0 | 0 |
| 2.55. | Ремонт фасада административного здания по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена,14 а | 2013 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида фасада здания | Южная поселковая администрация | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| 2.56. | Ремонт кровли в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011 | замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | администрация Ленинского района | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 2.57. | Ремонт помещений по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2012-2013 | замена изношенных конструкций | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания | администрация Ленинского района | 2108,7 | 0 | 0 | 0 | 1505,1 | 603,6 |
| 2.58. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Сухэ-Батора, 8 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 292,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,9 |
| 2.59. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Энтузиастов, 7 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 267,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,7 |
| 2.60. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 32 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 145,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,5 |
| 2.61. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Панфиловцев, 20 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,3 |
| 2.62. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 10 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |
| 2.63. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Центрального района | 905,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,0 |
| 2.64. | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011-2012 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | администрация Ленинского района | 257,0 | 0 | 0 | 200,0 | 57,0 | 0 |
| 2.65. | Ремонт фасада административного здания по адресу: пр-кт Ленина, 6/ ул.Ползунова, 25, в т.ч. подготовка проектно-сметной документации | 2012 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
| 2.66. | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: ул. Пушкина, 66а | 2011 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | комитет по управлению муниципальной собственностью | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 2.67. | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена,14 а | 2011 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | Южная поселковая администрация | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 |
| 2.68. | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | администрация Октябрьского района | 90,4 | 0 | 0 | 90,4 | 0 | 0 |
| 2.69 | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2011 | составление проектно-сметной документации | соблюдение правил и норм градо-строительства | администрация Железнодорож-ного района | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 63581,3 | 0 | 0 | 20228,8 | 24960,5 | 18392 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                        П.Д.Фризен