- Приложение 2

- к постановлению

- администрации города

- от 16.12.2011  № 3887

- 5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответ- ственные испол-нители | Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/ федерального бюджета/ внебюджетных источников), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание портала «Электронный Барнаул» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка программного обеспечения портала «Электронный Барнаул» | по графику с завершением до 31.12.2015 | не менее 200 муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | доведение до потребителей муниципальных услуг наиболее полной информации о муниципальных услугах, в том числе реестра услуг, обеспечение возможности оказания услуг в электронном виде, экспертиза административных регламентов | АХУ, КИ, КЭИ | 7868/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 560/ 0/ 0/ 0 | 1153/ 0/ 0/ 0 | 3155/ 0/ 0/ 0 | 1000/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 |
| 1.2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для развертывания портала «Электронный Барнаул» | 31.12.2011 | приобретение сертифицированной лицензионной серверной операционной системы |  | АХУ, КИ, КЭИ | 56/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 56/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 1.3. | Информационная защита центра обработки данных (ЦОД) портала | 31.12.2014 | обеспечение информационной защиты основного и резервного ЦОД |  | АХУ, КИ, КЭИ | 2273/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 923/ 0/ 0/ 0 | 350/ 0/ 0/ 0 | 500/ 0/ 0/ 0 | 500/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 1.4. | Разработка техно-рабочего проекта АИС «Электронный Барнаул» | 31.12.2011 | подготовка пакета документов для разработки информационной системы | обеспечение создания информационных систем | АХУ, КИ, КЭИ | 1900/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 1900/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 2. | Регламентирование муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка администра-тивных регламентов | 01.07.2012 | предостав-ление всех муниципаль-ных услуг в соответствии с административными регламентами | обеспечение прозрачности оказания муниципальных услуг, оптимизация процессов предоставления услуг, снижение правовых рисков | КЭИ, исполни-тели муниципальных услуг, ПК | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 2.2. | Перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид | 31.12.2013 | предоставление не менее 30% муниципальных услуг в электронном виде | сокращение сроков предоставления услуг, оптимизация численности муниципальных служащих | КИ, КЭИ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 3. | Повышение доступности сети Интернет для жителей города и создание общественных точек доступа к порталу «Электронный Барнаул» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение числа пунктов общественного доступа | 31.12.2015 | порядка 2000 посещений в сутки | повышение доступности государственных и муниципальных услуг, сокращение очередей на оказание услуг, уменьшение сроков их получения | КК КТ | 6000/ 0/ 0/ 0 4000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 1000/ 0/ 0/ 0 | 4000/ 0/ 0/ 0 3000/ 0/ 0/ 0 |
| 4. | Создание городского центра обработки данных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение технических и программных средств обработки и хранения данных основного и резервного ЦОД | 31.12.2015 | количество органов местного самоуправления, использующих городской центр обработки данных, составит 30 единиц | увеличение пространства для хранения информации органов местного самоуправления, обеспечение ее сохранности, сокращение времени доступа к информации других ведомств | АХУ, КИ, КЭИ | 19950/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 2775/ 0/ 0/ 0 | 7750/ 0/ 0/ 0 | 1425/ 0/ 0/ 0 | 6000/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 |
| 5. | Создание единого информационного пространства органов местного самоуправления за счет объединения их информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание КСПД (Центральный узел и периферий-ные узлы) | по графику с завер-шением до 31.12.2015 | количество узлов, входящих в состав сети передачи данных и подключенных к СЭД, составит не менее 30 единиц | оптимизация межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг; возможность перехода на электронный документооборот; создание ведомственных средств связи и конференций | АХУ, КИ, КЭИ | 22096/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 3500/ 0/ 0/ 0 | 12596/ 0/ 0/ 0 | 6000/ 0/ 0/ 0 |
| 5.2. | Создание и внедрение СЭД, персонализация документов | по графику с завер-шением до 31.12.2015 | количество органов местного самоуправления, использую-щих СЭД, составит 30 единиц | оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг, обработки документов, обеспечение мониторинга процесса предоставления данных услуг | АХУ, КИ, КЭИ | 23121/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 10121/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 | 6000/ 0/ 0/ 0 | 5000/ 0/ 0/ 0 |
| 5.3. | Информа-ционная защи- та в узлах сети подразделений, поддержка ЭЦП | до 31.12.2014 | все узлы сети передачи данных будут защищены | обеспечение сохранности информации | АХУ, КИ, КЭИ | 3000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 1000/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 6. | Развитие и модернизация городских информационных систем, повышение качества их функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг, сопровож-дение и обслуживание сети передачи данных и запуск сетевых сервисов (IP- телефония, видеоконференц-связь) | по графику с завер-шением до 31.12.2015 | отсутствие сбоев в рабо-те сети пере-дачи данных, количество рабочих мест, переведенных на IP-телефонию, составит порядка 200 единиц | возможность предоставления услуг в круглосуточном режиме; снижение расходов органов местного самоуправления на услуги фиксированной связи | АХУ, КИ, КЭИ | 23833/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 5090/ 0/ 0/ 0 | 10743/ 0/ 0/ 0 | 8000/ 0/ 0/ 0 |
| 6.2. | Модернизация городских информационных систем, в т.ч. вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения | по графику с завершением до 31.12.2015 | соответствие городских информационных систем техническим требованиям, необходимым для обеспечения работы портала | бесперебойная работа вычислительного оборудования в органах местного самоуправления, предоставляющих услуги | Всего | 43067/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 10207/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 24238/ 0/ 0/ 0 | 8622/ 0/ 0/ 0 |
|  |  |  |  |  | АЖР | 1872 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1072 | 400 |
|  |  |  |  |  | АИР | 3631 | 0 | 692 | 0 | 0 | 2339 | 600 |
|  |  |  |  |  | НТУ | 493 | 0 | 137 | 0 | 0 | 219 | 137 |
|  |  |  |  |  | ВСА | 616 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 200 |
|  |  |  |  |  | АЦР | 2167 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1147 | 510 |
|  |  |  |  |  | ЦСА | 550 | 0 | 170 | 0 | 0 | 210 | 170 |
|  |  |  |  |  | ЛСА | 376 | 0 | 112 | 0 | 0 | 152 | 112 |
|  |  |  |  |  | ЮПА | 550 | 0 | 164 | 0 | 0 | 222 | 164 |
|  |  |  |  |  | ТУЗ | 432 | 0 | 129 | 0 | 0 | 174 | 129 |
|  |  |  |  |  | КЖКХ | 2311 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1511 | 400 |
|  |  |  |  |  | КТ | 3002 | 0 | 649 | 0 | 0 | 1704 | 649 |
|  |  |  |  |  | КЗР | 1659 | 0 | 400 | 0 | 0 | 859 | 400 |
|  |  |  |  |  | АХУ | 12911 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 8125 | 1615 |
|  |  |  |  |  | КУМС | 2649 | 0 | 573 | 0 | 0 | 1503 | 573 |
|  |  |  |  |  | АЛР | 4091 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2091 | 1000 |
|  |  |  |  |  | АОР | 2287 | 0 | 575 | 0 | 0 | 1048 | 664 |
|  |  |  |  |  | НСА | 707 | 0 | 166 | 0 | 0 | 375 | 166 |
|  |  |  |  |  | КСАР | 2362 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1162 | 600 |
|  |  |  |  |  | МИК | 343 | 0 | 101 | 0 | 0 | 109 | 133 |
|  |  |  |  |  | КФКС | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Развитие АИС «Реестр предприятий потребительского рынка» | 2011-2015 | увеличение налоговых поступлений в бюджет города | повышение прозрачности деятельности предприятий потребительского рынка | АХУ, КППРиВТ | 90/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 30/ 0/ 0/ 0 | 30/ 0/ 0/ 0 | 30/ 0/ 0/ 0 |
| 6.4. | Развитие автоматизи-рованной АИС «Социально-экономическое развитие города Барнаула» | 2011-2015 | обеспечение руководства города и исполнителей достоверной и полной информацией о социально-экономиче-ском разви-тии города | планомерное социально-экономическое развитие города, повышение качества муниципальных услуг | АХУ, КЭИ | 429/ 0/ 0/ 0/ | 288/ 0/ 0/ 0/ | 209/ 0/ 0/ 0/ | 220/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ |
|  |  |  |  |  | КЭАЦР | 91/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 91/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| 7. | Выполнение требований руководящих документов по технической защите конфиденциальной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Закупка средств межсетевого экранирования и пусконаладка для портала | 31.12.2011 | все органы местного самоуправления внедрят средства защиты информации | успешность прохождения проверок ФСТЭК; соответствие 152-ФЗ и постановлениям Правительства Российской Федерации | АХУ, КИ, КЭИ | 1482/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 150/ 0/ 0/ 0 | 1000/ 0/ 0/ 0 | 332/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 7.2. | Проведение аттестационных испытаний информационных систем персональных данных на портале «Электронный Барнаул» | 31.12.2011 | все информационные системы имеют аттестат госу-дарственного образца на соответствие требованиям руководящего документа «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (приказ Гос-техкомиссии от 30.08.2002 №282) | обеспечение гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере | АХУ, КИ, КЭИ | 1100/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 100/ 0/ 0/ 0 | 1000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 8. | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере информационной безопасности портала «Электронный Барнаул» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка пакета организационно-распоряди-тельной документации по информационной безопасности, проведение классификации информационных систем | 31.12.2011 | количество подразде-лений, внедривших документацию, составит не менее 30 единиц | успешность прохождения проверок Роскомнадзора; соответствие информационных систем требованиям 152-ФЗ и постановлениям Правительства Российской Федерации | АХУ, КИ, КЭИ | 100/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 100/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 9. | Проведение аттестации на соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж средств защиты информации от несанк-ционирован-ного доступа | 31.12.2014 | для всех ра-бочих мест операторов будут выполнены требования инфор-мационной безопас-ности | выполнение требований информационной безопасности персональных данных | АХУ, КИ, КЭИ | 3123/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 244/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 1000/ 0/ 0/ 0 | 1879/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
| 10. | Повышение уровня доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Модернизация официального Интернет-сайта города | 2011-2015 | обеспечение стабильной работы офи-циального Интернет-сайта города при увеличении количества посещений, соответствие сайта современным требованиям дизайна | выполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | АХУ, КИ | 1234/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 334/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 300/ 0/ 0/ 0 | 300/ 0/ 0/ 0 | 300/ 0/ 0/ 0 |
| 10.2. | Проведение опроса с целью анализа удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью | 2011-2015 | выполнение требований Указа Прези-дента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эф-фективности деятельности органов мест-ного само-управления городских округов и муниципальных районов» | возможность в максимальной степени учесть мнение населения о деятельности органов местного самоуправления города Барнаула | АХУ, КИ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 164813 | х | 17243 | 20000 | 20000 | 68618 | 38952 |

Первый заместитель главы администрации города,

- руководитель аппарата															П.Д. Фризен