|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 12.07.2010 № 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газификации г.Барнаула на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Объем капитальных вложений, направляемых на газификацию из краевого, городского бюджетов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственных средств предприятий и физических лиц (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и местонахождение объекта |  | Краевой бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) |  | Средства физичес-ких лиц (тыс. рублей) |  | Средства предприя- тий (тыс. рублей) |  | Всего за счет всех источников (тыс. рублей) |  | Строи-тельство газовых сетей (км) | Кварти- ры (ед) |  |  | Котель- ные (ед) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты строительства |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Погашение кредиторской задолженности |  | 1297,5 | 1095,0 |  |  |  |  |  | 2392,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектные работы |  | 3000,0 | 13772,7 |  |  |  | 10200,0 |  | 26972,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  | 46400,2 | 26535,0 |  | 20240,0 |  | 40000,0 |  | 133175,2 |  | 51,3 | 1365 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переходящие объекты строительства: |  | 31335,3 | 7955,0 |  | 4140,0 |  |  |  | 43430,3 |  | 23,3 | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод до ГРП-2, ГРП-3 по ул. Абаканской, Канской в г.Барнауле Алтайского края |  | 165,9 |  |  |  |  |  |  | 165,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов в границах ул.Тихонова, пр.Удобный, пер. Дрокина, ул.Мамонтова г. Барнаула |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов по улицам Ржевской, Майской, Волжской в п. Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края |  | 580,6 |  |  |  |  |  |  | 580,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод в границах ул. Вербная, пер.Ангарский, ул. Краевая, пр. Ташкентский, ул. Загородная, Кутузова, Хвойная Центрального района г. Барнаула |  | 4186,0 |  |  |  |  |  |  | 4186,0 |  | 2,5 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод по ул. Новой, Степной, пер. Трансформаторному в с.Лебяжье г. Барнаула Алтайского края |  | 2559,6 |  |  |  |  |  |  | 2559,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение с.Лебяжье в г.Барнауле (1 очередь. Улицы Нагорная, Цветочная, Опытная станция) |  | 4699,0 |  |  |  |  |  |  | 4699,0 |  | 2,5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод от ГРП - 5 в с.Лебяжье г. Барнаула Алтайского края |  | 3367,5 |  |  |  |  |  |  | 3367,5 |  | 1,8 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод по улицам Школьной, Центральной в с. Лебяжье Центрального района г. Барнаула Алтайского края |  | 2545,4 |  |  |  |  |  |  | 2545,4 |  | 0,8 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов от ГРП-66, 67 г.Барнаула |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение с. Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края |  | 813,0 |  |  |  |  |  |  | 813,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов от ГРП - 7, 8, 9 в п.Борзовая Заимка Центрального района в г.Барнауле Алтайского края |  | 4104,0 |  |  | 800,0 |  |  |  | 4904,0 |  | 2,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов от ГРП по ул.Байкальской, Рудной в п. Борзовая Заимка Центрального района в г.Барнауле Алтайского края |  | 4309,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 5209,0 |  | 2,8 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления до ГРП-84, 85 по ул.Гвардейской г.Барнаула Алтайского края |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов от ГРП-10, 11, 12 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края |  |  | 6200,0 |  | 1240,0 |  |  |  | 7440,0 |  | 5,8 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов от ГРП в п.Бельмесево Центрального района г.Барнаула |  | 3810,3 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 5010,3 |  | 4,6 | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Вновь начинаемые объекты строительства: |  | 3001,3 | 3830,6 |  | 2180,0 |  |  |  | 9011,9 |  | 3,0 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов по Змеиногорскому тракту №72-80, 90-94 (четная сторона), 96а, 96б, 96в, 100а, 100б, 100 г.Барнаула |  |  | 1064,0 |  | 400,0 |  |  |  | 1464,0 |  | 0,8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поквартирная газификация жилого дома по ул.Горской, 1 г.Барнаула |  |  | 1476,6 |  |  |  |  |  | 1476,6 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод до жилых домов в границах улиц Советской Армии, Новороссийской, пр.Аграрного в г.Барнауле |  | 3001,3 |  |  | 980,0 |  |  |  | 3981,3 |  | 1,8 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов ФГУП УПХ «Пригородное» АГАУ г.Барнаула Алтайского края |  |  | 1290,0 |  | 800,0 |  |  |  | 2090,0 |  | 0,4 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Газификация от действующих газопроводов |  |  |  |  | 13920,0 |  | 40000,0 |  | 53920,0 |  | 25,0 | 500 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Котельные, в том числе: |  | 12063,6 | 14749,4 |  |  |  |  |  | 26813,0 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Переходящие объекты строительства: |  | 7754,6 | 12098,9 |  |  |  |  |  | 19853,5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная на природном газе Иоанно-Богословской Церкви по ул. Шумакова, 25а в г.Барнауле Алтайского края |  | 649,1 |  |  |  |  |  |  | 649,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная для отопления жилого дома №58 по ул. Ползунова Центрального района г.Барнаула |  |  | 1176,7 |  |  |  |  |  | 1176,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная на природном газе по ул.Гоголя, 16 Центрального района г.Барнаула Алтайского края |  |  | 5644,9 |  |  |  |  |  | 5644,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономный источник теплоснабжения поликлиники №5 по ул. Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края |  |  | 4998,9 |  |  |  |  |  | 4998,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономный источник теплоснабжения для детского дома №4 по ул. Горького, 16 в г.Барнауле Алтайского края |  | 3320,0 |  |  |  |  |  |  | 3320,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция теплового пункта под котельную банно-прачечного комбината №9 по ул.Тимуровской, 74 г.Барнаула |  |  | 278,4 |  |  |  |  |  | 278,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономный источник теплоснабжения КГУЗ «Дом ребенка» по ул. Аванесова, 46 г.Барнаула Алтайского края |  | 3785,5 |  |  |  |  |  |  | 3785,5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Вновь начинаемые объекты строительства: |  | 4309,0 | 2650,5 |  |  |  |  |  | 6959,5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение автономного источника теплоснабжения ГУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» по ул. Льва Толстого, 23 г. Барнаула Алтайского края |  | 4309,0 |  |  |  |  |  |  | 4309,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная на природном газе для школы №94 в п.Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края |  |  | 2650,5 |  |  |  |  |  | 2650,5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 50697,7 | 42262,7 |  | 20240,0 |  | 50200,0 |  | 163400,4 |  | 51,3 | 1365 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Объекты газификации, включенные в план проектирования за счет городского бюджета |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Стоимость работ (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Газопровод высокого давления до ГРП-84, 85 по ул.Гвардейской г.Барнаула Алтайского края | 60,0 |
| 2. | Газоснабжение жилых домов ФГУП УПХ «Пригородное» АГАУ г.Барнаула Алтайского края | 163,1 |
| 3. | Распределительный газопровод от ул. Пушкина по пр-кту Комсомольскому до ГРП-14 г.Барнаула Алтайского края | 2025,0 |
| 4. | Поквартирная газификация жилого дома по ул.Горской, 1 г.Барнаула | 105,9 |
| 5. | Газоснабжение котельной по ул. Первомайской, 50б с.Власиха г.Барнаула | 100,0 |
| 6. | Газоснабжение жилых домов от ГРП 66, 67 г.Барнаула | 82,4 |
| 7. | Автономный источник теплоснабжения поликлиники №5 по ул. Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края | 66,7 |
| 8. | Газоснабжение жилых домов от ГРП-10, 11, 12 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 164,0 |
| 9. | Котельная на природном газе по ул.Гоголя, 16 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 412,9 |
| 10. | Распределительный газопровод по улицам Школьной, Центральной в с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 153,2 |
| 11. | Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 804,9 |
| 12. | Газоснабжение жилых домов в границах ул.Тяптина, Третьякова, пер. Присягина, Конева г.Барнаула Алтайского края | 468,7 |
| 13. | Распределительный газопровод от ГРП-5 в с.Лебяжье г. Барнаула | 100,0 |
| 14. | Распределительный газопровод по улицам Центральной, Школьной, Молодёжной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула | 1085,1 |
| 15. | Газоснабжение жилых домов по Змеиногорскому тракту №72-80, 94-98 (чётная сторона), 100а, 100б,100в г.Барнаула | 58,2 |
| 16. | Газоснабжение автономной котельной МУЗ «Городская поликлиника №4» по ул.Анатолия, 182 в г.Барнауле Алтайского края | 25,0 |
| 17. | Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135, г.Барнаула | 520,0 |
| 18. | Газоснабжение жилого дома по ул.Чудненко, 51, г.Барнаула | 650,0 |
| 19. | Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 71, г.Барнаула | 650,0 |
| 20. | Газоснабжения жилого дома по ул.Аванесова, 36, г.Барнаула | 520,0 |
| 21. | Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 435,0 |
| 22. | Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 1300,0 |
| 23. | Газоснабжение жилых домов по ул. Г.Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 750,0 |
| 24. | Корректировка гидравлической схемы газоснабжения г.Барнаула | 2172,6 |
| 25. | Согласование, получение технических условий, экспертиз | 900,0 |
|  | Всего: | 13772,7 |
| Заместитель главы администрации, |  |  |
| руководитель аппарата П.Д. Фризен |  |  |