# Приложение 2

к решению городской Думы

от 03.06.2011  №542

Приложение 2

к инвестиционной программе                          ООО «Коммунальщик» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы

| Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( с разбивкой по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проектов инвестиционной программы |  |  |  |  | Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс.руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| I. | Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу на холодную воду, всего* |  |  |  |  | 4402,5 |  |  | 758,9 |  | 553,4 |  | 628,8 |  | 594,6 |  | 550,1 |  | 681,5 |  | 635,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сооружения и сети водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1.1. | Модернизация водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Центральной от дома №80 до дома №114 протяжённостью 596 м |  |  |  |  | 758,9 |  |  | 758,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Модернизация магистрального водопровода в п. Мохнатушка от водонапорной башни (ул. Нагорная, 26) по ул. Клубной, Первомайской протяжённостью 1521 м |  |  |  |  | 2285,6 |  |  | 0,0 |  | 553,4 |  | 558,7 |  | 594,6 |  | 550,1 |  | 28,8 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Модернизация участка магистрального водопровода в п.Черницк от водонапорной башни (ул. Пионерская, 19а) до пересечения с ул. Новостройка протяжённостью 727 м |  |  |  |  | 1358,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 652,7 |  | 635,2 |  |  |
| II. | Источник: бюджетные средства, всего:** |  |  |  |  | 105419,1 |  |  | 240,0 |  | 242,1 |  | 438,8 |  | 11328,3 |  | 13160,0 |  | 9684,0 |  | 70325,9 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I | Федеральный бюджет, всего:** |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 25000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сооружения водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 25000,0 |  |  |
| II.II. | Краевой бюджет, всего:** |  |  |  |  | 20000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Сооружения водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный |  |  |  |  | 20000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20000,0 |  |  |
| II.III. | Бюджет города, всего:** |  |  |  |  | 60419,1 |  |  | 240,0 |  | 242,1 |  | 438,8 |  | 11328,3 |  | 13160,0 |  | 9684,0 |  | 25325,9 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сооружения и сети водоснабжения: |  |  |  |  | 40619,1 |  |  | 240,0 |  | 242,1 |  | 438,8 |  | 7528,3 |  | 12374,9 |  | 9684,0 |  | 10111,0 |  |  |
| 1.1. | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесёво по ул. Молодёжной, 13а |  |  |  |  | 2310,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 326,5 |  | 1983,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесёво по ул. Обской, 4 |  |  |  |  | 1329,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 339,0 |  | 990,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Модернизация артезианского водозабора в п. Мохнатушка по ул. Нагорной, 26 |  |  |  |  | 2332,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 340,0 |  | 1992,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Модернизация артезианского водозабора в п. Черницк по ул. Пионерской, 19а |  |  |  |  | 1644,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 1384,0 |  |  |
| 1.5. | Модернизация водонапорной башни в п. Центральном по ул. Промышленной, 14 |  |  |  |  | 2262,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 153,9 |  | 2108,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Модернизация артезианской скважины №4634 в п. Центральном по ул. Промышленной 14 |  |  |  |  | 2772,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 284,9 |  | 2487,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1.7. | Модернизация артезианского водозабора в п. Ягодном по пер. Школьному, 5а |  |  |  |  | 2906,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 410,0 |  | 2496,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Модернизация участка водопровода в п. Ягодном от водонапорной башни (пер. Школьный, 5а) до ул. Центральной, 80 протяжённостью 200м |  |  |  |  | 559,9 |  |  | 0,0 |  | 242,1 |  | 0,0 |  | 317,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Строительство водопровода в п. Ягодном для закольцовки ул. Центральной и пер. Привокзального протяжённостью 180 м |  |  |  |  | 520,0 |  |  | 240,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.10. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Строителей протяжённостью 520 м |  |  |  |  | 1190,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 930,8 |  |  |
| 1.11. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Центральном по ул. Целинной от дома №10 до дома №36 с закольцовкой улиц Строителей и Тополиной протяжённостью 600 м |  |  |  |  | 1374,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 270,0 |  | 1104,0 |  |  |
| 1.12. | Модернизация участка водопровода в п. Центральном по ул. Мира от дома №22 до дома №38 протяжённостью 680 м |  |  |  |  | 1557,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 1277,2 |  |  |
| 1.13. | Модернизация участка водопровода в п. Центральном от ул. Промышленной, 14 до ул. Мира, 3 протяжённостью 520 м |  |  |  |  | 1182,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 259,0 |  | 923,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1.14. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесёво по ул. Кленовой, Иркутской общей протяжённостью 1120 м |  |  |  |  | 2564,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 |  | 2214,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.15. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесёво от скважины (ул.Обская, 4) по ул. Зелёной, Советской, Полевой протяжённостью 1420 м |  |  |  |  | 3251,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 330,0 |  | 2921,8 |  | 0,0 |  |  |
| 1.16. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесёво от водозабора (ул. Молодёжная, 13а) по ул. Школьной, Молодёжной, Береговой общей протяжённостью 1300 м |  |  |  |  | 2977,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 460,0 |  | 2517,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.17. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Черницк по ул. Школьной, Центральной протяжённостью 1138 м |  |  |  |  | 2606,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 340,0 |  | 2266,0 |  |  |
| 1.18. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Черницк по ул. Новостройка и ул. Пионерской для закольцовки водопроводных сетей протяжённостью 400м |  |  |  |  | 1274,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 1014,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.19. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Боровой с закольцовкой на ул. Центральной, 106 протяжённостью 1100 м |  |  |  |  | 2519,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 470,0 |  | 2049,0 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1.20. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Привокзальной протяжённостью 410 м |  |  |  |  | 938,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 938,9 |  | 0,0 |  |  |
| 1.21. | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Мохнатушка по ул. Нагорной протяжённостью 480 м |  |  |  |  | 1100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1100,0 |  |  |
| 1.22. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Мира от дома №2 до дома №8, от дома №8 до дома №4б, от дома №4б до дома №12 протяжённостью 632 м |  |  |  |  | 1447,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1447,3 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Сооружения и сети водоотведения: |  |  |  |  | 19800,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3800,0 |  | 785,1 |  | 0,0 |  | 15214,9 |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный |  |  |  |  | 19800,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3800,0 |  | 785,1 |  | 0,0 |  | 15214,9 |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  |  | 45021,6 |  |  | 998,9 |  | 795,5 |  | 1067,6 |  | 8122,9 |  | 12925,0 |  | 10365,5 |  | 10746,2 |  |  |
|  | Итого по водоотведению: |  |  |  |  | 64800,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3800,0 |  | 785,1 |  | 0,0 |  | 60214,9 |  |  |
|  | Всего по инвестиционной программе за счёт всех источников: |  |  |  |  | 109821,6 |  |  | 998,9 |  | 795,5 |  | 1067,6 |  | 11922,9 |  | 13710,1 |  | 10365,5 |  | 70961,1 |  |  |
| * Базовые цены 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Объемы финансирования за счет бюджетных средств могут уточняться при утверждении федеральной, краевой и городской адресных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |