Приложение к постановлению администрации города

От 09.11.2010  №3563

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав городского округа-города Барнаула Алтайского края |
| Заказчик Программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Разработчик Программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям |  |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: увеличение сроков эксплуатации инженерных сетей и строительных конструкций, создание безопасных и комфортных условий труда Задачи Программы: проведение ремонта инженерного оборудования; проведение общестроительных работ |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 45157,10 тыс. рублей. В 2011 году – 15057,22 тыс.рублей. В 2012 году – 15003,73 тыс.рублей. В 2013 году – 15096,15 тыс.рублей. Источник финансирования Программы - средства бюджета города в объеме 45157,10 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается: снижение аварийности, повышение энергоэффективности; замена физически и морально устаревшего оборудования; повышение шумоизоляции, снижение теплопотерь; создание безопасных и комфортных условий для работников органов местного самоуправления |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль исполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города Барнаула не реже одного раза в год |

2. Анализ состояния объектов муниципальной

собственности города Барнаула

В результате эксплуатации основные фонды подвергаются износу, теряют свои первоначальные технико-эксплуатационные и потребительские качества и частично или полностью выбывают из строя.

Создание условий для нормальной эксплуатации объектов обеспечивается посредством проведения ремонтных работ, позволяющих поддержать их техническое состояние и функциональную пригодность.

Вследствие значительного физического и морального износа объекты, находящиеся в муниципальной собственности, нуждаются в обновлении.

Так, здание по адресу: пр-кт Ленина,18 является памятником истории и архитектуры первой половины XIX века и находится под охраной государства. Капитальный ремонт фасада здания и кровли не проводился более 10 лет.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства располагается в здании по адресу: ул. Пушкина, 70, капитальный ремонт не проводился более                           15 лет. По результатам визуального обследования строительных конструкций и инженерного оборудования выявлен значительный физический износ (62%). Эксплуатация неэффективного, изношенного оборудования сопровождается перерасходом электрической и тепловой энергии. Без проведения капитального ремонта дальнейшая эксплуатация здания не обеспечивает безопасные и комфортные условия работы для работников органов местного самоуправления, а также граждан, ежедневно обращающихся в комитет жилищно-коммунального хозяйства.

В здании по адресу: ул. Л.Толстого,17 размещены комитеты по транспорту, организации дорожного движения и связи, по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению. Здание старой постройки, в электросети постоянно происходят перепады напряжения, что приводит к аварийным ситуациям, порче офисной техники.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству занимает административное нежилое здание по адресу: пр-кт Строителей, 34, введенное в эксплуатацию в 1996 году. Капитальный ремонт здания не проводился.

Значительный физический и моральный износ имеют и другие административные здания, занимаемые органами местного самоуправления.

На сегодняшний день для сохранения имущества и безопасной эксплуатации в административных зданиях требуется провести следующие работы: ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, крыш, фасадов, замену окон.

В рамках выполнения противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях, выписанных по результатам плановых проверок пожарной инспекцией, требуется выполнить работы по установке межлестничных незадымляемых перегородок, запасных дверей, распашных решеток и др.

Выполнение работ позволит привести состояние зданий в соответствие техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Оптимальным решением проблемы приведения в соответствие правилам и нормам инженерных сетей и строительных конструкций является утверждение и реализация соответствующей целевой программы.

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение сроков эксплуатации инженерных сетей и строительных конструкций, создание безопасных и комфортных условий труда.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

проведение ремонта инженерного оборудования;

проведение общестроительных работ.

Цель, задачи реализации Программы определяют приоритетные мероприятия в рамках Программы. Кроме этого, определены индикативные показатели, позволяющие оценивать результаты действия Программы.

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1. | Проведение ремонта инженерного оборудования | объем работ по замене систем отопления | п.м | 0 | 0 | 2951 | 1606 | 0 | снижение аварий-ности; повышение энер-гоэффективности; замена физически и морально устаревшего оборудования |
|  |  | объем работ по замене систем водоснабжения | п.м | 0 | 0 | 635 | 105 | 0 |  |
|  |  | объем работ по замене систем водоотведения | п.м | 0 | 0 | 138 | 139 | 0 |  |
| 2. | Проведение общестрои-тельных работ | объем работ по замене окон | кв.м | 0 | 0 | 611 | 524 | 277 | повышение шумо-изоляции, снижение теплопотерь |
|  |  | объем работ по замене электрооборудования | п.м | 0 | 0 | 12612 | 9542 | 0 | энергосбережение, снижение аварийности |
|  |  | объем работ по ремонту кровли | кв.м | 0 | 0 | 0 | 854 | 1169 | обеспечение сохранности, улуч-шение внешнего вида здания |
|  |  | объем работ по ремонту фасадов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 |  |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего* | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Проведение ремонта инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 66а | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет по учету имущества муниципальной казны | 418,33 | 0 | 0 | 418,33 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 521,00 | 0 | 0 | 521,00 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт системы водоснабжения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 42,00 | 0 | 0 | 42,00 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования. устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 47,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт системы водоснабжения в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Октябрьского района | 464,30 | 0 | 0 | 464,30 | 0 | 0 |
| 1.6. | Ремонт систем отопления и водоснабжения в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Центрального района | 221,40 | 0 | 0 | 221,40 | 0 | 0 |
| 1.7. | Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Октябрьского района | 461,70 | 0 | 0 | 461,70 | 0 | 0 |
| 1.8. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2011 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 1500,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: с.Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | Повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Власихинская сельская администрация | 1149,00 | 0 | 0 | 1149,00 | 0 | 0 |
| 1.10. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011-2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Ленинского района | 3314,20 | 0 | 0 | 1657,10 | 1657,10 | 0 |
| 1.11 | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Железнодорож-ного района | 917,40 | 0 | 0 | 0 | 917,40 | 0 |
| 1.12 | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характе-ристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Железнодорож-ного района | 221,20 | 0 | 0 | 0 | 221,20 | 0 |
| 1.13 | Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул.Короленко,58 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | административно-хозяйственное управление | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| 1.14 | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Новосиликатное территориальное управление | 398,20 | 0 | 0 | 0 | 398,20 | 0 |
| 2. Проведение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 883,00 | 0 | 0 | 883,00 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Октябрьского района | 2874,30 | 0 | 0 | 2874,30 | 0 | 0 |
| 2.3. | Ремонт сантехнического узла по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2011 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности | администрация Октябрьского района | 174,90 | 0 | 0 | 174,90 | 0 | 0 |
| 2.4. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34 | 2011 | 4 незадым-ляемые перегородки, установка запасных дверей, распашных решеток | соблюдение требований пожарной безопасности | комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 299,99 | 0 | 0 | 299,99 | 0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР,12 | 2011 | 100% замена пожароопас-ной обшивки стен, пробивка дверного проема и устройство лестницы из подвала, установка пожарной сигнализации | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Индустриального района | 650,90 | 0 | 0 | 650,90 | 0 | 0 |
| 2.6. | Противопожарные работы в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2011 | 100% замена легковоспла-меняющихся поверхностей стен, пола и потолка, огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердака, демонтаж подсобного помещения под лестничным маршем | соблюдение требований пожарной безопасности | Новосиликатное территориальное управление | 590,40 | 0 | 0 | 590,40 | 0 | 0 |
| 2.7. | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 60 | 2011 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Центрального района | 1801,40 | 0 | 0 | 1801,40 | 0 | 0 |
| 2.8 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2011-2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Ленинского района | 3901,50 | 0 | 0 | 1300,50 | 1300,50 | 1300,50 |
| 2.9 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
| 2.10 | Замена окон в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 78,15 | 0 | 0 | 0 | 78,15 | 0 |
| 2.11 | Замена окон в административном здании по адресу: ул.50 лет СССР, 12 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 822,43 | 0 | 0 | 0 | 822,43 | 0 |
| 2.12 | Замена окон в административном здании по адресу: с.Власиха, ул. Первомайская,50 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Власихинская сельская администрация | 752,00 | 0 | 0 | 0 | 752,00 | 0 |
| 2.13 | Замена окон в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Новосиликатное территориальное управление | 951,60 | 0 | 0 | 0 | 951,60 | 0 |
| 2.14 | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатацион-ных характеристик оборудования, снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Индустриального района | 617,35 | 0 | 0 | 0 | 617,35 | 0 |
| 2.15 | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Железнодорож-ного района | 808,30 | 0 | 0 | 0 | 808,30 | 0 |
| 2.16 | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2012 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | комитет жилищно - коммунального хозяйства | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 81,20 | 0 |
| 2.17 | Ремонт электрообору-дования в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2012 | 100% замена устаревшего оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Центрального района | 298,30 | 0 | 0 | 0 | 298,30 | 0 |
| 2.18 | Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: пр-кт Ленина,18 | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | административно-хозяйственное управление | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | 0 |
| 2.19 | Ремонт кровли в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2012 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | комитет жилищно - коммунального хозяйства | 1450,00 | 0 | 0 | 0 | 1450,00 | 0 |
| 2.20 | Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: ул. Короленко, 58 | 2013 | 100% замена изношенных конструкций | повышение уровня энергосбере-жения, сокращение износа здания | административно-хозяйственное управление | 3800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800,00 |
| 2.21 | Ремонт фасада административного здания по адресу: ул. Короленко, 58 | 2013 | Сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида здания | административно-хозяйственное управление | 2200,00 |  |  | 0 | 0 | 2200,00 |
| 2.22 | Ремонт фасада административного здания по адресу: пр-кт Ленина, 18 | 2013 | Сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида фасада здания | административно-хозяйственное управление | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,00 |
| 2.23 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Сухэ-Батора, 8 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 292,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,94 |
| 2.24 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Энтузиастов, 7 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 267,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,70 |
| 2.25 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 32 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 145,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,45 |
| 2.26 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Панфиловцев, 20 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 134,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,28 |
| 2.27 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 10 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 50,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,28 |
| 2.28 | Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Центрального района | 905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,00 |

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего* | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 45157,10 | 0 | 0 | 15057,22 | 15003,73 | 15096,15 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 45157,10 | 0 | 0 | 15057,22 | 15003,73 | 15096,15 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |

7. Описание системы

управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы поступает на лицевой счет ответственного исполнителя. Расходование денежных средств производится строго по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Экономия бюджетных ассигнований, которая может возникнуть в ходе реализации Программы, подлежит перераспределению между статьями расходов на выполнение программных мероприятий.

Заказчик Программы ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся реализации Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, бюджетные заявки и т.д.).

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют Заказчику Программы информацию о результатах выполнения программных мероприятий.

Заказчик Программы осуществляет текущий контроль за выполнением программных мероприятий, утверждает формы и сроки отчетности, представляет отчеты об эффективности реализации Программы в комитет по экономике и инвестициям администрации города.

Заместитель главы администрации,                                                П.Д.Фризен

руководитель аппарата