Приложение 2

к постановлению администрации города

от 03.07.2012 № 1831

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение ремонта инженерного оборудования | количество зданий, в которых проведены работы по замене систем отопления | здания | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | снижение аварийности, повышение энерго-эффективности, замена физически и морально устаревшего оборудования |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по замене систем водоснабжения, водоотведения | здания | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту инженерного оборудования с начала реализации Программы | здания | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 |  |
| 2. | Проведение общестрои-тельных работ | количество зданий, в которых проведены работы по замене окон | здания | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | повышение шумо-изоляции, снижение теплопотерь |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по замене электрооборудования | здания | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | энергосбережение, снижение аварийности |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту кровли | здания | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания, снижение аварийности |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здания | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту помещений | здания | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены противопожарные работы | здания | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | соблюдение требований пожарной безопасности |
|  |  | количество зданий, в которых проведены общестроительные работы с начала реализации Программы | здания | 0 | 0 | 20 | 39 | 50 | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания, снижение аварийности, соблюдение требований пожарной безопасности |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата 	П.Д.Фризен