Приложение 3

к постановлению администрации города

от 17.10.2012 №2945

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Проведение ремонта инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт системы отопления административного здания по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2012-2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 602,2 | 0 | 0 | 0 | 81,2 | 521,0 |
| 1.8. | Ремонт системы отопления в здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2012-2013 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Ленинского района | 1930,1 | 0 | 0 | 0 | 1255,1 | 675,0 |
| 1.12. | Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: п.Новосиликатный, ул. Весенняя,1а | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования | Новосиликатное территориальное управление | 291,1 | 0 | 0 | 0 | 291,1 | 0 |
| 2. Проведение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12 | 2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Индустриаль-ного района | 570,3 | 0 | 0 | 0 | 570,3 | 0 |
| 2.6. | Ремонт электрооборудования в административных зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Крупской, 95 | 2011-2012 | 100% замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества | администрация Железнодорож-ного района | 1167,8 | 0 | 0 | 1097,2 | 70,6 | 0 |
| 2.7. | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2013 | замена изношенных конструкций | сокращение износа здания, улучшение внешнего вида здания | администрация Ленинского района | 882,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,1 |
| 2.9. | Ремонт помещений в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2011-2012 | 100% замена устаревшего оборудования, установка перегородок | снижение аварийности, улучшение внутреннего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 1548,6 | 0 | 0 | 590,0 | 958,6 | 0 |
| 2.18. | Противопожарные работы в админи- стративных зданиях по адресам: пр-кт Ленина, 18, ул. Короленко, 58, ул. Воровского, 115а | 2011-2012 | установка пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией | соблюдение требований пожарной безопасности | административно-хозяйственное управление | 363,5 | 0 | 0 | 225,0 | 138,5 | 0 |
| 2.22. | Противопожарные работы в админи- стративных зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 12, ул. 50 лет СССР, 16, ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Георгиева, 32 | 2011-2013 | 100% замена пожароопасной обшивки, установка охранопожарной сигнализации, установка распашных решеток, оборудование системой дымоудаления с механическим побуждением | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Индустриального района | 1642,9 | 0 | 0 | 264,6 | 988,1 | 390,2 |
| 2.23. | Противопожарные работы в админи-стративном здании по адресу: с.Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2011-2012 | установка охрано-пожарной сигнализации, 100% замена пожароопасной обшивки | соблюдение требований пожарной безопасности | Власихинская сельская администрация | 1319,4 | 0 | 0 | 430,4 | 889,0 | 0 |
| 2.29. | Замена окон в административных зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Крупской, 95 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Железнодорож-ного района | 480,2 | 0 | 0 | 0 | 480,2 | 0 |
| 2.33. | Замена окон в административных зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12 | 2012-2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 842,4 | 0 | 0 | 0 | 822,4 | 20,0 |
| 2.34. | Замена окон в административном здании по адресу: с. Власиха, ул. Первомайская, 50 | 2012 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение тепло-потерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | Власихинская сельская администрация | 710,4 | 0 | 0 | 0 | 710,4 | 0 |
| 2.41. | Ремонт входного узла в административных зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Молодежная, 23, ул. Крупской, 95 | 2012 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | администрация Железнодорож-ного района | 216,3 | 0 | 0 | 0 | 216,3 | 0 |
| 2.43. | Ремонт помещений в административных зданиях по адресам: ул. Никитина, 60, ул. Никитина, 70 | 2012 | ремонт помещений, замена устаревшего и изношенного оборудования, замена пожароопасной обшивки | улучшение внутреннего вида здания, соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Центрального района | 629,5 | 0 | 0 | 0 | 629,5 | 0 |
| 2.57. | Ремонт помещений по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2012-2013 | замена изношенных конструкций | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания | администрация Ленинского района | 1624,7 | 0 | 0 | 0 | 1021,1 | 603,6 |
| 2.61. | Работы по реставрации фасада объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы» по адресу: пр-кт Ленина, 6 (ул. Льва Толстого, 24) | 2013 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбереже-ния, улучшение внешнего вида здания | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 29500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 87421,3 | 0 | 0 | 20228,8 | 19300,5 | 47892,0 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                  П.Д.Фризен