|  | - Приложение |
| --- | --- |
|  | - к постановлению администрации города |
|  | - от 05.09.2012 №2508 |

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы»

г. Барнаул

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Закон Алтайского края от 16.07.1996 №32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае»; Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края; Решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 №305 «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года»; Решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 №538 «Об утверждении Стратегии развития городского пассажирского транспорта в городе Барнауле на 2011-2015 годы». |
| Заказчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Разработчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – совершенствование и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Барнауле. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик; - обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте; - пропаганда безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация Программы является расходным обязательством муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы составляет 297019,5 тыс. рублей, из них: Всего; в том числе по годам. 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Краевой бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Городской бюджет; 172019,5; 25366,9; 48586,0; 30834,6; 32651,9; 34580,1. Внебюджетные средства; 125000,0; 25000,0; 25000,0; 25000,0; 25000,0; 25000,0. Итого:; 297019,5; 50366,9; 73586,0; 55834,6; 57651,9; 59580,1. Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Программа позволит предупредить аварийные ситуации, улучшить организацию дорожного движения, сократить экономические и человеческие потери. В результате реализации Программы к концу 2017 года предполагается: - - увеличение светофорных объектов до 134 ед.; - - установка и замена 6500 дорожных знаков; - - разработка проекта на строительство 1 пешеходного перехода; - - увеличение протяженности дорожных ограждений на 6,5 км; - - увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения на 150 км; - - увеличение протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности до 48%; - - разработка 1 проекта развития транспортной инфраструктуры; - - поддержание в рабочем состоянии 134 светофорных объектов; - ежегодное обновление 20 тыс.кв.м поперечной дорожной разметки и 235 км продольной; - поддержание в рабочем состоянии 25000 дорожных знаков; - приобретение 25 единиц пассажирского транспорта; - размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) не менее 250 информационных материалов о ДТП. |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются: комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, комитет информационной политики администрации города Барнаула, а также подрядчики, определяемые для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе. |

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) прочно заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Барнаула в частности. Основными недостатками БДД города Барнаула являются: - неразвитость сети местных дорог; - низкая пропускная способность улиц; - слабая развитость сети надземных и подземных пешеходных переходов; - необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорных объектов, дорожных знаков; - отсутствие проектов организации дорожного движения; - недостаточное количество тротуаров, а также их содержание в непригодном для движения пешеходов и транспорта состоянии. В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения является сопутствующей причиной 26% всех дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Мероприятия по установке новых, замене и модернизации существующих технических средств организации дорожного движения должны позволить переломить негативную тенденцию к возрастанию тяжести и количества ДТП на территории города Барнаула. Существует необходимость реконструкции мостовых сооружений, так как образующиеся трещины в бетонных основаниях способствуют их разрушению, в связи с чем опасны для жизни. Ежегодно на улично-дорожной сети города Барнаула совершается около 1300 ДТП, в которых погибают около 50 и получают травмы различной степени тяжести более 1500 человек. Особенно тревожным является то, что растет количество аварий с участием детей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чем бездействие) данных лиц приводит к проблемной ситуации | Все жители городского округа - города Барнаула Алтайского края, являющиеся участниками дорожного движения (численность на 01.01.2012 - 681463 человека). Пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками: как водителями транспортных средств, так и пешеходами. |  |  |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Организация дорожного движения, создание безопасных условий для участников процесса |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражаю-щих наличие проб-лемной ситуации | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| Количество погибших в ДТП | чел. | 76 | 59 | 56 | 75 | 75 |
| Количество раненых в ДТП | чел. | 1667 | 1616 | 1565 | 1547 | 1547 |
| Количество погибших детей | чел. | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Анализ существу-ющих тенденций, причин возникно-вения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не принимать мер, с указанием оценки вероятности | Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Причинами возникновения проблемной ситуации являются: - массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками: как водителями транспортных средств, так и пешеходами; - недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Отсутствие скоординированных действий по обеспечению БДД может привести к увеличению травматизма и смертности. |  |  |  |  |  |
| Перечень решаемых Программой проблем | С помощью реализации мероприятий Программы предоставляются следующие возможности: - обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; - сохранение эксплуатационных характеристик технических средств организации дорожного движения в надлежащем состоянии; - обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте; - повышение уровня информированности населения о ДТП. |  |  |  |  |  |
| Возможные ва-рианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникаю-щих при различ-ных вариантах решения проблемы | Обеспечение БДД в городе Барнауле возможно за счет средств бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Основным недостатком первого варианта является ограниченность средств городского бюджета. Основными рисками реализации Программы с помощью привлечения средств из вышестоящих бюджетов являются: невозможность спрогнозировать плановые показатели из-за неизвестности объемов финансирования, а также полное отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. В случае привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников, возможно частично компенсировать ограниченность средств городского бюджета. |  |  |  |  |  |

Обоснование целесообразности решения проблемы

программно-целевым методом

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Решение проблем безопасности дорожного движения требует комплексного подхода при участии Администрации Алтайского края, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, комитета информационной политики, а также подрядных организаций, определяемых для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе и предприятий пассажирского транспорта. |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленчес-кие, законодательные и иные), не поз-воляющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Недостаток бюджетных средств для проведения проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения города Барнаула. |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Решение проблемы обеспечения БДД является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на дорогах и улицах приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2012 году завершается реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2010-2012 гг.», утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 14.12.2009 г. № 5487. В результате выполнения мероприятий указанной Программы уровень дорожно-транспортного травматизма в городе снизился с 1355 в 2009 году до 1314 в 2011 году. Однако, несмотря на положительную динамику, показатели аварийности, а также количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях остаются высокими.

В целях улучшения сложившейся ситуации на дорогах города необходимо применение программного подхода к реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Цель Программы – совершенствование и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Барнауле.

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик | 85 |
| 2. | Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте | 10 |
| 3. | Пропаганда безопасности дорожного движения | 5 |
|  | ИТОГО | 100 |

| - № п/п | - Наименование задач, - направленных на достижение цели | - Наименование - ключевого индикатора | - Ед. - изм. | - Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик | Общее количество светофорных объектов | ед. | 134 |
| 2. | Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте | Количество приобретенных пассажироперевозящих транспортных средств с начала реализации Программы | ед. | 25 |
| 3. | Пропаганда безопасности дорожного движения | Общее количество размещенных в СМИ информационных материалов о ДТП с начала реализации Программы | ед. | 250 |

- 4. ДИНАМИКА

- ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наимено-вание задачи | - Целевые индикаторы - (в том числе ключевые) | - Ед. изм. | - Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | - Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2011 г. (факт) | - 2012 г. - (оценка) | - 2013г. - (план) | - 2014 г. - (план) | - 2015 г. - (план) | - 2016 г. - (план) | - 2017 г. - (план) |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1. | Обеспечение улично-дорожной сети техничес-кими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуата-ционных характерис-тик | Общее количество светофорных объектов | ед. | - 111 | - 114 | - 118 | - 122 | - 126 | - 130 | - 134 | - Увеличение светофорных объектов до 134 ед. |
|  |  | Количество установленных и замененных дорожных знаков | шт. | - 1076 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - 1300 | - Установка и замена 6500 дорожных знаков |
|  |  | Количество разработанной проектной документации на строительство пешеходных переходов | ед. | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Разработка проекта на строительство - 1 пешеходного перехода |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию дорожных ограждений | км | - 0 | - 0 | - 0 | - 2,6 | - 1,3 | - 1,3 | - 1,3 | Увеличение протяженности дорожных ограждений на 6,5 км |
|  |  | Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры | ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - Разработка - 1 проекта развития транспортной инфраструктуры |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, соответствующие требованиям нормативной документации | км | - 0 | - 0 | - 0 | - 60 | - 30 | - 30 | - 30 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения на 150 км |
|  |  | Доля протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности | % | - 0 | - 0 | - 0 | - 24 | - 36 | - 48 | - 48 | Увеличение протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности до 48% |
|  |  | Количество обслужи-ваемых светофорных объектов | ед. | - 111 | - 114 | - 118 | - 122 | - 126 | - 130 | - 134 | Поддержание в рабочем состоянии 134 светофорных объектов, 25000 до-рожных знаков, ежегодное обновле-ние 20 тыс.кв.м поперечной дорожной разметки и 235 км продольной |
|  |  | Количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков | работ | - 1260 | - 8546 | - 9210 | - 9210 | - 9210 | - 9210 | - 9210 |  |
|  |  | Обновление поперечной разметки | тыс. кв.м | - 20,6 | - 27,2 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 |  |
|  |  | Обновление продольной разметки | км | - 234,7 | - 179,4 | - 235,0 | - 235,0 | - 235,0 | - 235,0 | - 235,0 |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 2. | Обеспече-ние безопас-ности на пассажиро-перевозящем транспорте | Общее количество приобретенных пас-сажироперевозящих транспортных средств с начала реализации Программы | ед. | - 10 | - 10 | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 | - Приобретение - 25 единиц пассажирского транспорта |
| - 3. | Пропаганда безопасности дорожного движения | Общее количество раз-мещенных в СМИ ин-формационных мате-риалов о ДТП с начала реализации Программы | ед. | - 50 | - 50 | - 50 | - 100 | - 150 | - 200 | - 250 | - Размещение в СМИ не менее 250 инфор-мационных мате-риалов о ДТП |

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономи-ческие показатели эффектив-ности реализации программ-ных меро-приятий | Ответ-ствен-ные испол-нители | Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011г. (факт) |  | 2012г. (оценка) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) |  | 2016г. (план) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| - Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка свето-форных объек-тов, в том числе разработка проектной документации | 2013-2017гг. | Ввод в эксп-луатацию 20 свето-форных объектов | Снижение аварийнос-ти, увели-чение про-пускной способ-ности на перекрест-ках | КДХБТС, подряд- ные орга- низации по резуль-татам конкурс-ного от- бора | 24922,6/ 0 | 3548,1/ 0 |  | 2199,7/ 0 | 5400,0/ 0 | 4637,8/ 0 | 4812,8/ 0 |  | 4959,1/ 0 | 5112,9/ 0 |
| 1.2. | Установка и замена дорож-ных знаков | 2013-2017гг. | Установка и за-мена 6500 до-рожных знаков |  |  | 21833,6/ 0 | 3480,3/ 0 |  | 3716,3/ 0 | 3935,6/ 0 | 4140,2/ 0 | 4355,5/ 0 |  | 4582,0/ 0 | 4820,3/ 0 |
| 1.3. | Разработка проектной доку-ментации на строительство пешеходного перехода на Павловском тракте в районе ТРЦ «Европа» | 2013 г. | Разработка проекта на строительство 1 пешеходного перехода | Снижение аварийнос-ти, сохра-нение жиз-ни участ-ников дорожного движения |  | 1500,0/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 1500,0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1.4. | Устройство дорожных ограждений | 2013-2017гг. | Увеличение протяженности ограждений на 6,5 км | Снижение аварийности, травматизма, смертности | КДХБТС, подряд- ные орга- низации по резуль-татам конкурс-ного от- бора | 16643,3/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 0/ 0 | 6156,0/ 0 | 3320,1/ 0 |  | 3492,8/ 0 | 3674,4/ 0 |
| 1.5. | Разработка проектов организации дорожного движения | 2013-2017гг. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты органи-зации дорожного движения на 150 км | Приведение улично-дорожной сети в соот-ветствие с норматив-ной доку-ментацией |  | 8321,7/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 0/ 0 | 3078,0/ 0 | 1660,1/ 0 |  | 1746,4/ 0 | 1837,2/ 0 |
| 1.6. | Разработка комплексной схемы развития транспортной инфраструктуры | 2013-2014гг. | Разработка 1 проекта развития транспортной инфраструктуры |  |  | 15000,0/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 0/ 0 | 15000,0/ 0 | 0/ 0 |  | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 1.7. | Техническое содержание и текущий ремонт светофорных объектов | 2013-2017гг. | Поддержание в рабочем состоянии 134 светофорных объектов | Снижение аварийных ситуаций на дорогах в ре-зультате бес-перебойной работы технических средств организации дорожного движения |  | 47867,6/ 0 | 6694,2/ 0 | 7348,0/ 0 |  | 8054,6/ 0 | 8760,6/ 0 | 9518,4/ 0 | 10331,2/ 0 |  | 11202,8/ 0 |
| 1.8. | Техническое содержание и текущий ремонт дорожных знаков | 2013-2017гг. | Поддержание в рабочем состоянии 25000 дорожных знаков |  |  | 8440,1/ 0 | 287,0/ 0 | 386,0/ 0 |  | 1521,4/ 0 | 1600,5/ 0 | 1683,7/ 0 | 1771,2/ 0 |  | 1863,3/ 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Нанесение дорожной разметки | 2013-2017гг. | Ежегодное обновление 20 тыс.кв.м попе-речной дорож-ной разметки и 235 км продольной |  |  | 27490,6/ 0 | 5053,3/ 0 | 4679,2/ 0 | 4955,3/ 0 | 5212,9/ 0 | 5484,0/ 0 | 5769,2/ 0 | 6069,2/ 0 |
| - Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление парка подвиж-ного состава пассажиро-перевозящего транспорта | 2013-2017гг. | - Ежегодное приобретение 5 новых единиц пассажирского транспорта | Снижение количества заторовых ситуаций, связанных с неудовлетво-рительным техническим состоянием транспорт-ных средств | Пред-приятия пасса-жир-ского транс-порта (по согла-сова-нию) | 0/ 125000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 | 0/ 25000,0 |
| - Пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в СМИ информа-ционных материалов о ДТП | 2013-2017гг. | - Размещение - в СМИ - не менее - 250 инфор-мационных материалов - о ДТП | Повышение уровня ин-формиро-ванности населения о ДТП | Коми-тет инфор-мацион-ной по-литики | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |

- Принятые сокращения

- КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

- 6. СВОДНЫЕ

- ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат, | 297019,5 | 44062,9 | 43329,2 | 50366,9 | 73586,0 | 55834,6 | 57651,9 | 59580,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 172019,5 | 19062,9 | 18329,2 | 25366,9 | 48586,0 | 30834,6 | 32651,9 | 34580,1 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 125000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  |
| Капитальные вложения | 151422,6 | 28548,1 | 27199,7 | 31900,0 | 29637,8 | 29812,8 | 29959,1 | 30112,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 26422,6 | 3548,1 | 2199,7 | 6900,0 | 4637,8 | 4812,8 | 4959,1 | 5112,9 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 125000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  |
| Прочие расходы | 145596,9 | 15514,8 | 16129,5 | 18466,9 | 43948,2 | 26021,8 | 27692,8 | 29467,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 145596,9 | 15514,8 | 16129,5 | 18466,9 | 43948,2 | 26021,8 | 27692,8 | 29467,2 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- 7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование индикатора - (ключевого индикатора) | - Формула для расчета значений индикаторов | - Описание методики расчета значений индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Общее количество светофорных объектов | - - | - Определяется нарастающим итогом согласно актам ввода в эксплуатацию на отчетную дату |
| - 2. | Количество установленных и замененных дорожных знаков | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 3. | Количество разработанной проектной документации на строительство пешеходных переходов | - - | - Определяется согласно разработанной проектной документации за отчетный период |
| - 4. | Протяженность введенных в эксплуатацию дорожных ограждений | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 5. | Протяженность автомобиль-ных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, соответствующие требованиям нормативной документации | - - | - Определяется согласно разработанным проектам организации дорожного движения за отчетный период |
| - 6. | Доля протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности | - Протяженность улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения / общая протяженность улиц, нуждающихся в нанесении дорожной разметки Х 100% | - Протяженность улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, определяется нарастающим итогом согласно актам выполненных работ и справкам ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу за отчетный год. Общая протяженность улиц, нуждающихся в нанесении дорожной разметки, определяется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основании утвержденного перечня (по состоянию на 01.07.2012 – - 250 км) на отчетную дату |
| - 7. | Количество разработанных проектов развития транс-портной инфраструктуры | - - | - Определяется согласно разработанным проектам развития транспортной инфраструктуры за отчетный период |
| - 8. | Количество обслуживаемых светофорных объектов | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 9. | Количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 10. | Обновление поперечной разметки | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 11. | Обновление продольной разметки | - - | - Определяется согласно актам выполненных работ за отчетный период |
| - 12. | Общее количество приобре-тенных пассажироперево-зящих транспортных средств с начала реализации Программы | - - | - Определяется нарастающим итогом согласно данным, предоставленным предприятиями пассажирского транспорта, на отчетную дату |
| - 13. | Общее количество размещен-ных в СМИ информационных материалов о ДТП с начала реализации Программы | - - | - Определяется нарастающим итогом по данным комитета информационной политики согласно информации, размещенной в газете «Вечерний Барнаул», на официальном сайте города |

- 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

- Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляет исполнение мероприятий Программы, определяет подрядчиков на конкурсной основе, координирует их действия, производит распределение финансирования, выделенного из городского бюджета на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в установленные регламентом сроки.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                               П.Д.Фризен