Приложение

к постановлению администрации

города

от 07.11.2012 №3303

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы»

1. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края; распоряжение администрации города Барнаула от 28.01.2010 №25 «О реализации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации |
| Разработчик Программы | Комитеты по энергоресурсам и газификации, экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов (далее - ЭР) в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления. Основные задачи: - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города; - сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012-2014 годах составляет 101614,7 тыс.рублей, в том числе: Годы; Всего; 2012; 2013; 2014. Городской бюджет; 101614,7; 10206,8; 78577,9; 12830,0. Краевой бюджет; 0; 0; 0; 0. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. Средства внебюджетных источников; 0; 0; 0; 0. Итого:; 101614,7; 10206,8; 78577,9; 12830,0. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается снижение затрат бюджета на оплату энергетических ресурсов, используемых организациями муниципальной сферы, за счет сокращения потребления их к 2015 году не менее чем на 15% по отношению к 2009 году |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по энергоресурсам и газификации |

2. Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Увеличение расходов бюджета города Барнаула на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного использования ЭР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | Органы местного самоуправления города Барнаула, бюджетные учреждения, организации с участием муниципального образования |  |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Производство, передача и потребление ресурсов в муниципальном бюджетном секторе на территории города Барнаула |  |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Единица измерения | Значение показателя, по годам |  |  |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы | тыс.кВтч | 47795 | 47717 | 46993 | 44224 |
| Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы | тыс.Гкал | 317,2 | 315,7 | 292,0 | 270,5 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | Причинами возникновения проблемы являются: - высокие тарифы на тепловую и электроэнергию; - дефицит бюджета города; - необходимость исполнения требований федерального законодательства |  |  |  |  |
| Перечень решаемых Программой проблем | Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном секторе города Барнаула |  |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | - финансирование из бюджета города; - привлечение инвесторов; -привлечение средств внебюджетных источников |  |  |  |  |

Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Необходимость решения проблемы использования ЭР в муниципальном секторе города программным методом обусловлена комплексным характером проблемы, требующей координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но и хозяйствующих субъектов |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Необходимость выполнения мероприятий в сжатые сроки |
| Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, а также осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении |

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в  муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.

Задачи Программы, направленные на достижение её цели:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР | 20 |
|  | Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города | 40 |
|  | Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города | 40 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Единица измерения | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР | количество зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование с начала реализации Программы | зданий | 348 |
| 2. | Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города | количество замененных светильников уличного освещения города с начала реализации Программы | светильники | 2000 |
| 3. | Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города | количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты с начала реализации Программы | оконные конструкции | 3504 |

4. ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР | количество зданий муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование с начала реализации Программы | здания | 0 | 0 | 348 | 348 | 348 | выполнение требований действующего законодательства:проведение энергетического обследования 100% организаций бюджетной сферы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Внедрение энергосбере-гающих технологий и энергоэффек-тивного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города | количество замененных светильников уличного освещения с начала реализации Программы | светильники | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | сокращение затрат по оплате за электроэнергию не менее чем на 3% ежегодно |
| 3. | Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города | объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы | тыс.кВтч | 44224 | 42897 | 41610 | 40362 | 39151 | сокращение затрат по оплате за ЭР не менее чем на 3% ежегодно |
|  |  | объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы | тыс.Гкал | 270,5 | 262,4 | 254,5 | 246,9 | 239,5 |  |
|  |  | количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты с начала реализации Программы | оконные конструкции | 0 | 0 | 4 | 3504 | 3504 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города с установкой погодозави-симого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления | объекты | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответствен-ные исполни-тели | Объем финансирования (из средств городского бюджета), по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательного энергетического обследования | 2012 | проведение энергетического обследования 100% учреждений муниципальной бюджетной сферы | определение потерь ЭР и формирование перечня мероприятий для их сокращения | АХУ | 98,5 | 0 | 0 | 98,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЖР | 77,8 | 0 | 0 | 77,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АИР | 188,9 | 0 | 0 | 188,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЛР | 217,1 | 0 | 0 | 217,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АОР | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АЦР | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСПН | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КЗРиЗ | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСАРГ | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КУМС | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КФНиКП | 48,9 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | СП | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КМЗ | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КО | 6987,6 | 0 | 0 | 6987,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КК | 972,2 | 0 | 0 | 972,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КЖКХ | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КФКС | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | УГОиЧС | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ЦМЗ | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| - Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена светильников уличного освещения города | 2013-2014 | замена не менее 2000 светильников | снижение потребления электрической энергии и повышение энергетической эффективности | КДХБТС | 19360,0 | 0 | 0 | 0 | 9680,0 | 9680,0 |
| 2.2. | Замена люминесцентных светильников на энергоэффективные | 2013 |  |  | КК | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 147,0 | 0 |
| - Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты | 2012-2013 | замена порядка 3504 оконных конструкций | сокращение затрат по оплате за тепловую энергию не менее чем на 3% | КО | 64289,4 | 0 | 0 | 0 | 64289,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | КК | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСПН | 304,0 | 0 | 0 | 84,0 | 220,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | АХУ | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 96,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | АОР | 1365,0 | 0 | 0 | 0 | 1365,0 | 0 |
| 3.2. | Утепление ограждающих конструкций зданий муниципальной собственности | 2012-2013 | утепление ограждающих конструкций не менее 3 зданий | сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 12 % по отношению к 2009 году | КК | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | КСПН | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозави-симого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления | 2012-2014 | реконструкция 7 объектов, ремонт 1 объекта | эффективное и рациональное использование тепловой энергии | КО | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | КК | 2550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550,0 |
|  |  |  |  |  | КСПН | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 101614,7 | 0 | 0 | 10206,8 | 78577,9 | 12830,0 |

Принятые сокращения:

| АХУ | - | административно-хозяйственное управление администрации города |
| --- | --- | --- |
| АЖР | - | администрация Железнодорожного района |
| АИР | - | администрация Индустриального района |
| АЛР | - | администрация Ленинского района |
| АОР | - | администрация Октябрьского района |
| АЦР | - | администрация Центрального района |
| КСПН | - | комитет по социальной поддержке населения города |
| КЗРиЗ | - | комитет по земельным ресурсам и землеустройству города |
| КСАРГ | - | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| КУМС | - | комитет по управлению муниципальной собственностью города |
| КФНиКП | - | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города |
| СП | - | Счетная палата города |
| КО | - | комитет по образованию города |
| КК | - | комитет по культуре города |
| КЖКХ | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства города |
| КДХБТС | - | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города |
| КФКС | - | комитет по физической культуре и спорту |
| КМЗ | - | комитет муниципального заказа |
| УГОиЧС | - | муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» |
| ЦМК | - | муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа города Барнаула» |

- СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс.рублей) |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Всего финансовых затрат, | 101614,7 | 10206,8 | 78577,9 | 12830,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 101614,7 | 10206,8 | 78577,9 | 12830,0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, | 101614,7 | 10206,8 | 78577,9 | 12830,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 101614,7 | 10206,8 | 78577,9 | 12830,0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование ключевого индикатора | Формула для расчёта значений индикаторов | Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
|  | Количество замененных светильников уличного освещения города | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
|  | Количество люминесцентных светильников, замененных на энергоэффективные | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
|  | Объем потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы | - | Суммарные данные приборов учета |
|  | Объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы | - | Суммарные данные приборов учета |
|  | Количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения зданий бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта | - | Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы |

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители, которыми являются органы местного самоуправления и бюджетные учреждения:

- осуществляют исполнение мероприятий Программы, определяют подрядные организации;

- производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.

Исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, данные о ходе выполнения мероприятий Программы по форме, определенной комитетом по энергоресурсам и газификации.

Не позднее 1 августа каждого года исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации предложения по выполнению мероприятий на следующий год с поквартальной разбивкой финансовых и количественных показателей в разрезе каждого предлагаемого объекта (мероприятия).

Комитет по энергоресурсам и газификации осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Комитет по энергоресурсам и газификации представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы, в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в сроки, установленные Регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата                                                                П.Д.Фризен