**Информация о выполненных мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г.Барнаула в 2021 году**

За отчетный период проведено 4 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (2 заседания – в заочной форме), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- о состоянии аварийности на территории г.Барнаула, в том числе на пассажироперевозящем транспорте, и мерах, направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью;

- о состоянии аварийности на железнодорожных переездах, расположенных в г.Барнауле, и принятых мерах по устранению выявленных недостатков;

- о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его снижению с заслушиванием доклада о совместной работе ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу и комитета по образованию г.Барнаула;

- о разработке и реализации комплекса мер по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения на 2021 год в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также вблизи общеобразовательных учреждений и на пешеходных переходах;

- о готовности дорожно-эксплуатационных служб города к зимнему содержанию улично-дорожной сети г.Барнаула, разработке комплекса мер, направленных на снижение чрезвычайных ситуаций;

- о состоянии аварийности среди начинающих водителей и качестве подготовки кандидатов в водители автошколами;

- о рассмотрении обращений граждан и организаций по вопросам обеспечения безопасности и организации дорожного движения;

- другие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения.

За отчетный период проводились работы по установке и обслуживанию технических средств организации дорожного движения. В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» в 2021 году заключены следующие муниципальные контракты:

1. на выполнение работ по установке и содержанию ТСОДД (ООО «Дорожные Знаки Алтая») на сумму 38 257 000,00 руб. (исполнение 17 026 525,24 руб);
2. на выполнение работ по установке и содержанию ТСОДД (ООО «АлтайСветСтрой») на сумму 19 005 872,43 руб. (исполнение 19 005 512,85 руб.);
3. на выполнение работ по нанесению дорожной разметки (ООО НТЦ «Дортех») на сумму 20 000 000,00 руб. (исполнение 19 438 229,30 руб.);
4. на выполнение работ по нанесению дорожной разметки (ООО «АлтайСветСтрой») на сумму 599 990,00 руб. (исполнение 599 609,00 руб.);
5. на выполнение работ по установке ТСОДД (ООО «АлтайСветСтрой») на сумму 599 000,00 руб. (исполнение 598 100,00 руб.);
6. на выполнение работ по содержанию ТСОДД (ООО «АлтайСветСтрой») на сумму 599 500,00 руб. (исполнение 599 500,00 руб.).

За 12 месяцев установлено 2 046 дорожных знаков, из них - 504 шт. выполнены на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, и обслужено 10 147 дорожных знаков из них 4 623 шт. – обрезка ветвей зеленых насаждений, ограничивающих видимость дорожных знаков, установлено 934 м.п и проведено техническое обслуживание 1 288 шт. дорожных ограждений.

Выполнены мероприятия по нанесению дорожной разметки на общую сумму 39 854 062,73 руб. 61 279,43 кв. м дорожной разметки (освоено 98%).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Тип разметки | Всего по материалам, кв.м |
| Продольная, кв.м | Поперечная, кв.м |
| Краска | 21 614,9 | 11 571,98 | 33 186,88 |
| Термопластик | 15 745,83 | 10 642,92 | 26 388,75 |
| Холодный пластик | 0 | 1 703,8 | 1703,8 |
| ***Всего по типам, кв.м*** | ***37 360,73*** | ***23 918,7*** | **61 279,43** |

В рамках **национального проекта** **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** на реконструируемых и ремонтируемых объектах выполнены работы по установке 129 дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход», выполненных на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, установке 224 м.п. дорожных ограждений, выполнено строительство 25 искусственных дорожных неровностей.

Выполнены работы по устройству 5 светофорных объектов по следующим адресам:

1. ул.Взлетная – ул.Сиреневая
2. пр-кт Комсомольский – ул.Интернациональная;
3. ул.Георгиева – ул.Сухэ-Батора;
4. ул.Георгия Исакова – ул.Островского;
5. проезд Северный Власихинский – ул.Шумакова.

Также выполнено устройство светофорного объекта типа Т.7 в районе МБОУ «СОШ №137» по ул.Шумакова, 78.

На территории города расположено 264 светофорных объектов (183 транспортных, 81 типа Т.7.).

Выполнены работы по модернизации 5 светофорных объектов по следующим адресам:

1. ул.Попова – пр-кт Космонавтов;
2. ул.Малахова, 113;
3. ул.Власихинская – ул.Шумакова;
4. ул.Балтийская – ул.Шумакова;
5. Павловский тракт, 49.

В рамках **муниципального задания МБУ «Автодорстрой»** г.Барнаула выполнено устройство 10 посадочных площадок на 6 остановках общественного транспорта, строительство 55 искусственных дорожных неровностей (общее количество ИДН за 2021 год – 80 шт.).

**Наружное освещение**

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» выполнены мероприятия по устройству 6,679 км линий наружного освещения на 14 участках улично-дорожной сети города в пригородных поселках:

***п.Центральный***

1. ул.Строителей, от дома №9 до дома №31;

2. проезд от ул.Целинной до ул.Тополиной.

***микрорайон «Авиатор»***

1. ул.Московская, от ул.Российской до ул.Августовской;

2. ул.Курчатова, от ул.Светлой до ул.Августовской.

***п.Новомихайловка***

1. ул.Алмазная, от дома №10 по ул.Алмазной до ул.Бирюзовой;

2. автомобильная дорога от дома №12 по ул.Изумрудной до дома №10 по ул.Алмазной.

***п.Пригородный***

1. ул.Раздольная, от ул.Жданова до ул.Новосибирской;

2. ул.Новосибирская, от ул.Раздольной до ул.Сосновой;

***с.Власиха***

1. ул.Спортивная, от дома №1 до дома №1е.

***п.Казенная Заимка***

1. ул.Надежды, от ул.Кольцевой до ул.Цветущей;

2. ул.Яблочная, от ул.Кольцевой до дома №17 по ул.Яблочной;

3. ул.Алмазная, от ул.Цветущей до ул.Соколиной;

4. ул.Цветущая, от ул.Садовое Кольцо до ул.Арбатской;

5. ул.Ореховая 1-я, от ул.Соколиной до дома №4 по ул.Ореховой 1-й.

Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив Алтайского края выполнены работы по устройству линии наружного освещения по ул.Садовой, от дома №1а до дома №75, в п.Казенная Заимка (1,603 км).

В рамках обращения депутата Государственной Думы РФ (Кувшиновой Н.С.) выполнено устройство ЛНО по ул.Радужной, от дома №144а до дома №122а в поселке Борзовая Заимка (0,540 км).

В осенний период завершены работы по устройству линий наружного освещения на проезде от ул.Малахова до здания №100 по Павловскому тракту (МБОУ «СОШ №88») (0,236 км).

В рамках реализации имиджевых мероприятий на территории г.Барнаула выполнено устройство линии наружного освещения:

1. по ул.Красный Текстильщик, от ул.Юрина до ул.Восточной (0,23 км);

2. по ул.Опытная Станция в с.Лебяжье (2,668 км);

3. по ул.Пионерской, ул.Новостройка, ул.Школьной в п.Черницк (1,867 км);

4. заменено 112 светильников на четной стороне пр-кта Ленина, от ул.Шевченко до пл.Октября; четной и нечетной сторонам пр-кта Ленина от пл.Октября до ул.Пионеров.

Проведена работа по улучшению освещенности на 192 пешеходных переходах (в 2020 году – на 11 пешеходных переходах, в 2019 году – на 30 пешеходных переходах), общее количество пешеходных переходов с дополнительной подсветкой – 482.

Завершены работы ***по капитальному ремонту*** линий наружного освещения на въездных улицах в г.Барнауле, расположенных в районе Коммунального моста, масштабный ремонт которого был завершен осенью текущего года.

В целях комплексного повышения безопасности дорожного движения на въезде в город за счет средств краевого и городского бюджетов работы проведены на основных дорогах микрорайона «ВРЗ»: на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова до эстакады коммунального моста через р.Обь, а также на улице Воровского от улице Парфенова до проспекта Комсомольского.

В ходе выполнения работ было установлено 137 новых оцинкованных опор, заменены 135 натриевых светильников на более энергоэффективные светодиодные, заменено 5,6 км самонесущего изолированного провода.

Также заменено 49 светильников на нечетной стороне пр-кта Ленина, от ул.Чкалова до ул.Гоголя.

Всего к концу 2021 года выполнено устройство **13,823 км** ЛНО.

В настоящее время протяженность ЛНО составляет **695,313 км.**

Все вышеуказанные мероприятия позволили добиться снижения аварийности на территории города по всем показателям.

За 12 месяцев 2021 года на территории города количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, подлежащих учету, снизилось на 17,7% (с 1010 до 831), количество погибших осталось на прежнем уровне (31 человек), количество раненых в них людей снизилось на 16,2% (с 1233 до 1036). Не смотря на улучшение всех показателей необходимо отметить, что тяжесть последствий ДТП, характеризующая число лиц, погибших в ДТП, в расчете на 100 погибших и раненых в ДТП, по городу возросла до 2,9 (2020 год – 2,5).