ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула   
за 1 квартал 2024 года

Управлением единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – Управление) в рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула в I квартале 2024 года за счет средств краевого и городского бюджетов осуществлялась работа по 8 инвестиционным проектам.

В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула Управлением по итогам 1 квартала 2024 года профинансировано за счет средств городского бюджета 66,64 млн рублей.

Продолжается строительство объектов:

- «Строительство средней школы в квартале 2011 г.Барнаула»;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п. Научный городок (благоустройство улиц)»;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2032 г.Барнаула (завершение строительства».

Ведется проектирование объектов:

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Гимназии №22», расположенному по адресу: г.Барнаул, переулок Ядринцева, 76»;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Бельмесево»;

- «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр. Ленина, 19 (здание «Планетария»)».

Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора Алтайского края велась работа по подготовке к заключению контракта на строительство объекта «Строительство средней школы в квартале 2033 г.Барнаула».